SMLOUVA  O  DÍLO

dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku, v platném znění

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička

Čsl. Armády 347
 	572 01 Polička

IČO :67440479

DIČ :

/dále jen Objednatel na straně jedné/

  - Zhotovitel:

Karel Pospíšil

Ríšova 3

641 00 Brno

zastoupený:

IČO :44075871

DIČ : CZ6704131863

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

  - Ve vzájemném styku obou smluvních stran ve věcech souvisejících s touto smlouvou, kromě zástupců uvedených v bodě 1.1 a 1.2 , jsou zejména při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolnění plateb, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a  převzetí díla nebo jeho části zmocněni jednat za objednatele ………. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání, přičemž pro druhou stranu se takové odvolání stává účinným jeho doručením.

- Předmět smlouvy

  - Základní údaje o díle

Stavba (název):	ZUŠ – stavební úpravy podlah tanečních sálů

Místo: Základní škola Na Lukách Polička, Švermova 401, 57201 Polička

  - Stavba je specifikována projektovou dokumentací, zpracovanou objednatelem.

  - Předmět a rozsah díla: Montáž baletního PVC

Zhotovitel se zavazuje řádně provést a předat dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za provedení díla spočívajícího v dodávce – stavebních a podlahářských prací v rozsahu a standardech dle prováděcí dokumentace, v souladu s požadavky na kvalitu podle příslušných norem ČSN nebo DIN, pokud neexistují odpovídající normy české.

  - Sjednaná doba pro provedení díla je 3 dny, naplánováno na 25.-28.10.2017

    - Doba pro provedení díla je 3 dny od převzetí staveniště zhotovitelem dle čl. 5 této smlouvy.

    - V případě, že nastanou okolnosti, které opravňují zhotovitele k prodloužení lhůty pro dokončení díla, dílčího plnění, nebo jeho části či prvku (dále jen „relevantní okolnosti“), objednatel a zhotovitel po dohodě stanoví délku tohoto prodloužení a učiní o tom zápis ve stavebním deníku. Za relevantní okolnosti se považují okolnosti, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době uzavření smlouvy tyto okolnosti předvídal.

  - Vlastnické právo k předmětu smlouvy a nebezpečí škody na něm

    - Vlastnické právo k předmětu plnění smlouvy má po dobu provádění prací zhotovitel a přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zaplacení jeho plné ceny zhotoviteli.

    - Nebezpečí škody na předmětu díla nebo jeho části nese po dobu provádění prací zhotovitel a přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání a převzetí předmětu díla.

- Cena za dílo

  - Cena za dílo je stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná a činí:

95000,- bez DPH

slovy devadesáttisíc korun českých bez DPH

  - Rozpis ceny po jednotlivých částech díla je dán položkovým rozpočtem s podrobnou specifikací dodávaných výrobků. Tento rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

  - Zhotovitel má právo změnit dohodnutou cenu v tom případě, bude-li objednatelem požadována změna objemu předmětu plnění nebo jeho technického řešení. Pro ocenění změn budou použity jednotkové ceny a sazby obsažené v příloze č.1 smlouvy. Zvýšení ceny v tomto případě oznámí zhotovitel písemně objednateli na adresu uvedenou shora, nebo na email adresu objednatele.

  - Daň z přidané hodnoty (DPH) bude dopočtena a vyúčtována při fakturaci zdanitelného plnění ve smyslu platného zákona.

  - Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady na řádné provedení díla:

    - veškeré náklady a platby na dokončení díla včetně daní, celních poplatků, jiných  poplatků, odvodů, mobilizace, ochrany životního prostředí

    - náklady na veškeré zkušební měření, kontrolu, technickou inspekci a měřící vybavení

    - náklady na záruky

- Platební podmínky

  - Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla po úplném dokončení provedených prací u jednotlivých etap.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na podkladě konečného daňového 	dokladu (faktury), který vystaví zhotovitel po sepsání zápisu o předání a převzetí díla.

  - Splatnost konečného daňového dokladu bude 14 dní od vystavení dokladu.

  - Konečný daňový doklad musí obsahovat:

    - označení: konečný daňový doklad a pořadové  číslo

    - firmu, sídlo a DIČ zhotovitele a objednatele

    - údaj o zápisu v obchodním rejstříku

    - datum vystavení dokladu

    - bankovní spojení

    - rozsah a předmět zdanitelného plnění, název díla, číslo smlouvy

    - datum uskutečnění zdanitelného plnění

    - výši ceny bez daně celkem

    - DPH

    - částku k úhradě celkem

    - razítko a podpis

  - Jsou - li součástí zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různými sazbami daně, musí být na tomto dokladu uvedeny výše ceny bez daně celkem a výše daně celkem odděleně podle stanovených sazeb.

  - Zádržné:

Z každého daňového dokladu Zhotovitele vystaveného v souladu s touto smlouvou, včetně daňových dokladů za vícepráce, bude pozastavena úhrada zádržného ve výši 0% ze základu DPH. Objednatel má právo použít pozastavené částky k úhradě nákladů, ke kterým je oprávněn z titulu této smlouvy nebo podle platných zákonů ČR.

    - Toto zádržné bude uvolněno Objednatelem po termínu dokončení stavby, za podmínky odstranění vad a nedodělků dle odstavce 7.2 této smlouvy na základě písemné žádosti Zhotovitele.

  - Objednatel může doklad odmítnout v případě, že platební doklad obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje.

  - Objednatel musí platební doklad vrátit do 7 dní od jeho obdržení, nejpozději v den splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která byla fakturována. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.

  - Veškeré podklady pro placení je zhotovitel povinen zasílat na adresu objednatele.

- Staveniště

  - Staveniště bude zhotoviteli předáno v den zahájení prací zápisem do stavebního deníku zhotovitele. V zápise budou uvedeny případné vady na stavební připravenosti s určením, zda brání či nebrání provádění prací.  Pokud bude připravenost staveniště vykazovat závady bránící v započetí provádění prací, zhotovitel staveniště není povinen převzít. Zápisem do stavebního deníku bude určen náhradní termín předání staveniště. Po dobu do náhradního předání staveniště není zhotovitel v prodlení; termín ukončení prací se prodlužuje o dobu, o kterou bylo předání opožděno.

  - Objednatel zajistí na staveništi nejpozději ke dni nástupu zhotovitele stavební připravenost:

    - nápojné místo 230/400V

    - zdroj vody

    - místo pro likvidaci odpadní vody

    - sociální zařízení

    - v místě provádění podlahářských prací zamezení přístupu pracovníků ostatních profesí.

  - V případě, že po předání staveniště se vyskytne překážka provádění díla na straně objednatele, zhotovitel tuto skutečnost zaznamená ve stavebním deníku. Objednatel je povinen překážku neprodleně odstranit.  O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení.

- Způsob provádění díla

  - Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 550 a násl. obchod. zákoníku, pokud není v následujících bodech dohodnuto jinak.

  - Zhotovitel povede stavební deník, do něhož bude zaznamenávat postup prací včetně denního stavu pracovníků, klimatických podmínek, časového postupu prací, změn projektu, zdůvodnění odchylek od projektu a všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník bude veden v knize s průpisem, bude uložen na staveništi a bude kdykoli k dispozici pověřenému zástupci objednatele na stavbě, který je oprávněn činit do stavebního deníku zápisy. Zástupci smluvních stran na stavbě jsou povinni vyjádřit se k zápisům druhé strany do stavebního deníku, jež se jich týkají, nejpozději do 3 pracovních dnů. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

  - Objednatel není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

  - Zhotovitel zajistí účast odpovědných zástupců na kontrolních poradách zajišťovaných objednatelem, konaných minimálně 1 x za týden. V případě, že se objednatel na poradu nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.

  - Sjednané termíny plnění - uzlové body realizace díla - se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.  V případě, že objednatel zápisy nepotvrdí, pak se má za to, že 3.den po zapsání do deníku jsou tyto termíny splněny.

  - Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

  - Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví veškerých jím řízených osob na staveništi a bude udržovat staveniště a dílo v řádném stavu. Zhotovitel dále zajistí, aby všechny jím řízené osoby na staveništi měly náležité instrukce a aby řádně dodržovaly veškeré bezpečností pokyny vyplývající z příslušných předpisů.

  - Zhotovitel se dále zavazuje, že při realizaci veškerých úprav bude postupovat tak, aby provoz v čistých prostorách ovlivnil co nejméně, tj. bude dodržovat požadavky objednatele na vstup do čistých prostor v čistém oblečení a s čistými používanými materiály či pomůckami. Zhotovitel provede závěrečnou očistu nově zhotovených instalací, jejich povrchů a předá prostory ve stavu čistoty srovnatelném se stavem, v jakém prostor převezme.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám současný stav objektu a nabídka zahrnuje všechny předvídatelné práce a materiálové položky i kdyby nebyly výslovně uvedeny. Vícepráce budou obsahovat pouze takové položky, které vznikly na základě změny specifikace objednatelem anebo okolnostmi, které nemohl zhotovitel v době podpisu smlouvy předvídat.

- Předání a převzetí díla

  - Objednatel se zúčastní na výzvu zhotovitele dílčích před-přejímacích řízení, ze kterých bude proveden zápis, ve kterém se zejména uvede soupis případných vad a nedodělků včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění apod.

  - Povinnost zhotovitele řádně provést a předat dílo a povinnost objednatele dílo převzít se považují za splněné dnem potvrzení předání a převzetí díla oběma smluvními stranami v předávacím protokolu. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít a podepsat zápis o převzetí a předání, pak zhotovitel vyhotoví zápis o dokončení díla a nechá jej podepsat nezúčastněnou osobu, tento den se považuje za den řádného dokončení díla.

  - V případě, že dílo nemá vady ani nedodělky, objednatel dílo převezme.

  - Objednatel nepřevezme dílo v případě, že má vady a nedodělky bránící provozu. K odstranění vad a nedodělků si smluvní strany dohodnou termín jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bránících provozu budou smluvní strany pokračovat v přejímacím řízení.

  - V případě, že dílo má vady a nedodělky nebránící provozu, rozhodne objednatel, zda dílo převezme; objednatel určí přiměřenou lhůtu k jejich odstranění.

  - Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli tyto doklady:

    - Atesty, prohlášení o shodě a doklady jakosti na materiály používané v průběhu stavby.

    - Provozní předpisy a návody k obsluze a údržbě týkajících se díla

    - Objednatel potvrdí zhotoviteli převzetí těchto dokladů a rovněž skutečnost, že byl poučen o správném používání a údržbě díla.

- Záruka

  - Objednatel a zhotovitel dohodli záruční lhůtu na dílo po dobu 60 měsíců. U dveřních systému záruku 24 měsíců.

  - Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí celého díla objednatelem dle článku 7 odstavec 7.2. této smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a technických normách, které se na provádění díla vztahují.

  - Případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla budou odstraněny způsobem a ve lhůtách dohodnutých v předávacím protokolu. Případné vady díla zjištěné v kolaudačním řízení budou odstraněny způsobem a ve lhůtách určených v příslušném kolaudačním protokolu.

  - Případné vady díla zjištěné v průběhu záruční doby je objednatel povinen u zhotovitele reklamovat písemně neprodleně po jejich zjištění. Na tuto písemnou reklamaci je zhotovitel povinen reagovat nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení a bezplatně ji odstranit způsobem a ve lhůtě s objednatelem dohodnuté, nejpozději však do 20 dnů od obdržení reklamace. Je-li odstranění reklamované vady podmíněno dodávkou výrobku nebo jeho součásti, popř. dodávkou prací nebo služeb jiným dodavatelem, je objednatel při sjednávání lhůty k odstranění takové vady povinen akceptovat i dodací lhůtu takového dodavatele včetně doby nezbytné pro provedení stavebních, montážních, či jiných prací a služeb nutných k odstranění vady. Záruční doba pro reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace zhotoviteli do jejího odstranění. Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou na náklady zhotovitele.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nesprávnou údržbou či nesprávným používáním díla. O správné údržbě a používání poučí zhotovitel objednatele při předání dokončeného díla.

  - Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 560 a násl. Obch. zák., pokud tato smlouva nestanoví jinak.

- Smluvní pokuty

  - Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění závazků z této smlouvy tyto pokuty:

    - Za prodlení zhotovitele s dokončením díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

    - Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků smluvní pokutu 0,05 % Kč z celkové ceny díla bez DPH a každou vadu a každý den prodlení až do dne, kdy vady nebo nedodělky budou odstraněny.

    - Za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve lhůtě splatnosti pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky  za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je oprávněn zastavit provádění prací do doby, než bude dlužná částka a smluvní pokuta uhrazena. O tuto dobu se prodlužuje termín k dokončení díla.

    - Smluvní pokuta bude zaplacena dlužnou stranou na účet strany oprávněné do 30 dnů ode dne obdržení jejího vyúčtování. Nebude - li tento závazek splněn včas, je povinná strana povinna zaplatit rovněž úroky z prodlení ve výši 0,5% za každý den prodlení.

  - Objednatel je oprávněn v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst v první následující platbě nebo dalších platbách ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.

  - Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na nárok stran na náhradu škody

- Náhrada škody

  - Zhotovitel má vůči objednateli právo na náhradu škody, která mu vznikla nesplněním povinnosti objednatele dle této smlouvy (např. nepřipraveností staveniště, prodlením s platbami, změnou požadavků na provedení díla, neodstraněním překážek v provádění díla, atd.) Objednatel uhradí skutečnou škodu i ušlý zisk.

  - Není - li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se náhrada škody §373 a násl. Obchodního zákoníku.

  - Objednatel má vůči zhotoviteli právo na náhradu škody, která mu vznikla nesplněním povinností zhotovitele dle této smlouvy ( např. zhotovitelem zaviněné nedodržení termínu dokončení díla, nesprávné provedení díla, atd.) Zhotovitel uhradí skutečnou škodu i ušlý zisk.

  - Škoda se hradí uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má poškozená strana.

- Odstoupení od smlouvy

  - Smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy způsobem a za podmínek uvedených v §344 a násl. Obchodního zákoníku. Toto odstoupení lze provést pouze písemným oznámením druhé smluvní straně.

  - Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy je  zejména:

    - bezdůvodné přerušení provádění díla

    - bezdůvodné nezapočetí s prováděním díla

    - zhotovitel přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele

    - porušení povinností uvedených v bodů 13.1

    - neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm v souladu se smlouvou.

  - Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je zejména :

    - Objednatel nesplní svoje povinnosti uvedené v článku 13.1. dále

    - objednatel je v prodlení s jednotlivými platbami více než 30 kalendářních dní po dohodnuté lhůtě splatnosti

    - objednatel opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, zejména stavební připravenost staveniště

    - objednatel neodstraní překážky dle čl.7.3 této smlouvy do 15 dnů ode dne jejich oznámení ve stavebním deníku.

  - Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká v den doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.Zhotovitel       neprodleně:

    - zastaví veškeré plnění služeb

    - ukončí všechny subdodavatelské smlouvy vážící se ke službám s výjimkou těch, které mají být postoupeny na objednatele

    - předá objednateli výsledky zkoušek provedených zhotovitelem ke dni odstoupení od  smlouvy  a postoupí objednateli veškerá práva, právní nároky a výhody zhotovitele k předmětu smlouvy ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy.

  - Strany jsou povinny vzájemně vrátit  plnění poskytnutá ke dni odstoupení od smlouvy; není-li to možné nebo účelné, pak poskytnout přiměřené protiplnění. To nemá vliv na náhradu škody vzniklé v důsledku odstoupení od smlouvy stranou, která od smlouvy odstoupila.

- Jiná ujednání

  - Skutečnosti související s prováděním díla a označené některou ze smluvních stran jako obchodní tajemství  jsou chráněny podle ustan. § 51 obch. zák. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy dozvěděly, a to i poté, kdy provádění díla bylo skončeno. Smluvní strany jsou rovněž povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé strany. Porušení těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení obch. zák. o nekalé soutěži tímto ujednáním nejsou dotčena

  - Pokud si strany dohodnou provedení dodatečných nebo dalších prací (tzv. víceprací) nad rámec předmětu  smlouvy nebo i nad rámec projektové dokumentace, musí být tato dohoda učiněna písemnou formou a to dodatkem ke smlouvě. V  dohodě musí být určen předmět a rozsah víceprací,termín  plnění a cena za tyto práce. Případné vícepráce může provést zhotovitel až po jejich předchozím písemném schválení objednatelem a cenovým konzultantem celého díla. Vícepráce předem neodsouhlasené není zhotovitel povinen provést a objednatel není povinen je zaplatit.

  - V případě, že po podpisu smlouvy dojde ke snížení rozsahu předmětu díla objednatelem, spočívajícím ve snížení množství materiálu, zavazuje se objednatel uhradit cenu za původní množství materiálu  ; a to zejména v případě, kdy se jedná o materiál dále neprodejný. Zhotovitel objednatele uvědomí přílohou k této smlouvě o tom, zda se jedná o materiál dále neprodejný.

  - Zhotovitel se zavazuje podílet na zpracování realizační projektové dokumentace formou odborných konzultací.

- Spolupůsobení objednatele

  - Objednatel se zavazuje poskytnout bezplatně zhotoviteli k provedení díla následující:

    - napojovací místa vody a elektrické energie, přičemž odběry těchto médií hradí objednatel

    - možnost nejnutnějšího skladování materiálu a výrobků

    - plochu pro zařízení staveniště zhotovitele

    - sociální zařízení

    - ostrahu pracoviště

- Závěrečná ujednání

  - Smlouva a veškeré vztahy z ní vzniklé se řídí právním řádem České republiky,  obchodním zákoníkem.

  - Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

    - příloha č. 1 – Položkový rozpočet

    - příloha č. 2 -  Výpisy z obchodního rejstříku obou smluvních stran

  - Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které musí být podepsány oběma stranami.

  - Smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jedno podepsané vyhotovení.

  - Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Brně dne 26.10.2017

…………………………………......						……………………………………...

Za Objednalele:								Za Zhotovitele: