Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ č. 18/2017/517

o dílo uzavřená dle obchodního zákoníku

# ZHOTOVITEL

Obchodní jméno:  Ing. Jiří Kozlovský

Statutární orgán:

Zmocněnec pro smluvní jednání:   Ing. Jiří Kozlovský

Zmocněnec pro věcná jednání:  Ing. Jiří Kozlovský

Sídlo: Hochmanova 2171/2, 628 00 Brno

IČ:  44079290     DIČ: -

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

Zapsán v obchodním rejstříku:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

# OBJEDNATEL

Obchodní jméno:	Mendelova univerzita v Brně

Statutární orgán: 	Prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

Zmocněnec pro smluvní jednání – příkazce operace: Ing. Kamil Trávníček, vedoucí Provozního odboru.

Zmocněnec pro věcná jednání-správce rozpočtu: Ing. Lenka Helánová, vedoucí Stavebního oddělení

Pracoviště: Zemědělská 1

Sídlo: 613 00 Brno

IČO   62156489    DIČ   CZ62156489

Bankovní spojení :    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nezapisuje se do obchodního rejstříku.

Tel.: 545 131 111 Fax:  545 211 128

# PŘEDMĚT: Technicko – ekonomické zhodnocení  Rekonstrukce strukturované kabeláže, silnoproudé instalace a prvků IT obj. A, B, C a T  - změna dodací lhůty

Zdůvodnění :

Důvodem posunutí termínu je velké množství rozpracovaných dalších projektů a výběrových řízení a realizací na Mendelu (silnoproudých i slaboproudých), které je vhodné z důvodů maximální možné aktuálnosti návrhu  zahrnout do projektu TEZ. Většina z nich je v řešení a výstupy budou známy a řešeny začátkem prosince 2017.

| Dodací lhůta : do 23. 10 . 2017 původní Dodací lhůta nová : 31. 12. 2017 |  |
| --- | --- |

Ostatní ujednání se nemění.

| # Datum razítko a podpis zmocněnce zhotovitele pro smluvní jednání | # Datum 23. 10.2017 Ing. Kamil Trávníček razítko a podpis zmocněnce objednatele pro smluvní jednání – příkazce operace Ing. Lenka Helánová správce rozpočtu |
| --- | --- |