Příloha č. 1 – kalkulace nákladů

Obnova části trasy naučné stezky v PP Cvičák

Předmět smlouvy:

Obnova části trasy naučné stezky v PP Cvičák na pozemku parc. č. 607/1, k. ú. Vyšný. Jedná se o zemní práce bagrem – strhnutí ornice a nerovností (v délce 430 m, šíře 2,20 m), přehození a rozprostření materiálu v ploše. Dále dovezení a zozprostření lomové prosívky (lom. písek 0 – 16 mm) včetně jejího zaválcování. Dále vykopání 53 ks jamek pro následnou výsadbu ovocných dřevin podél této cesty (vlastní výsadby jsou předmětem jiné smlouvy).

Rozpis ceny:

| činnost | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| shrnutí ornice a nerovností, přehození zeminy a následné rozplanýrování | m2 | 946 | 29 | 27 434 Kč |
| vyhloubení jamek pro stromky | ks | 53 | 75 | 3 975 Kč |
| doprava lomové prosívky na meziskládku | t | 150 | 123 | 18 450 Kč |
| překládka prosívky na kloubový dampr, nosnost 5 t | t | 150 | 59 | 8 850 Kč |
| rozvos prosívky na cestu | t | 150 | 110 | 16 500 Kč |
| rozprostření prosívky po cestě | m2 | 946 | 27 | 25 542 Kč |
| zaválcováníprosívky do cesty | m2 | 946 | 6 | 5 676 Kč |
| přesun stavebních kapacit |  |  |  | 4 800 Kč |
| celková cena |  |  |  | 111 227 Kč |
| DPH 21 % |  |  |  | 23 358 Kč |
| celková cena včetně DPH |  |  |  | 134 585 Kč |