# SMLOUVA O DÍLO č. 5/2017

I.

Smluvní strany

na straně jedné (dále jako objednatel)

#### Historický ústav AV ČR, v.v.i.

#### Prosecká 76

#### 110 00 PRAHA

#### IČ 67985963

zastoupený ředitelem doc. PhDr. Martinem Holým, Ph.D.

a

firma LANius s.r.o.

Jiráskova 1775

390 02 Tábor

IČO 25150707, DIČ CZ25150707

registrovaná u Krajského soudu ČB, obchodní rejstřík C 6201

zastoupená jednatelem ing. Jiřím Šilhou

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel provede pro projekt „Jezuité a Telč, řád a jeho mecenáši“ rozšíření funkčnosti provedením programátorských prací v rámci knihovnického systému CLAVIUS (dále jen systém) včetně zajištění komunikace se systémy provozovaným NPÚ a prostředím eEdice.

Vlastní poskytnutí licence tohoto modulu předmětného systému řeší samostatná licenční smlouva - předávací protokol.

III.

Konkrétní rozpis programátorských prací

Zhotovitel provede vzdálenou správou u objednatele na serveru následující programátorské práce spojené s rozšířením předmětného systému:

| Popis cíle prací (technicky) | Termín pro realizaci | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Příprava a analýza požadavků pro vytvoření nového modulu systému Clavius dle požadavků evidence telčské jezuitské koleje. | 9/2017 | 25 000,00 Kč |
| Vytvoření nového databázového modulu v Claviu na velmi podrobný rozpis textů týkajících se telčské jezuitské koleje. | 10/2017 | 48 000,00 Kč |
| Analýza a příprava zjištění funkce vyhledávání v blízkých polích v BBDR | 12/2017 | 15 000,00 Kč |
| CELKEM |  | 88 000,00 Kč |

Další případné programátorské práce v systému se řídí sazbou 1000 Kč + DPH za 1 hodinu práce.

Další případné úpravy nastavení systému se řídí sazbou 800 Kč + DPH za 1 hodinu práce.

IV.

Garance zhotovitele

Funkčnost všech předaných prací a knihovního systému dle elektronické dokumentace po dobu 5 let.

Dodržování knihovnických a technických standardů (AACR2, ISBD, MARC21, MARC21/Autority)

V.

Součinnost objednavatele

Předávání analýzy úprav systému elektronickou formou určenému pracovníkovi zhotovitele.

Testování provedených úprav a předávání potřebných podkladů zjištěných nedostatků.

Příprava struktury nových komponentů databáze.

VI.

Cena a způsob platby

Výše ceny za provedené dílo byla dohodnuta takto:

| Název položky | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- |
| Celkem cena | 88 000,00 Kč | 106 480,00 Kč |

V kalkulaci nejsou zahrnuty případné cestovní náklady spojené s instalací a konfigurací systému.

Zhotovitel provede veškeré práce dálkovou správou na serveru objednatele.

Způsob úhrady ceny díla byl dohodnut takto:

Zhotovitel vystaví fakturu se splatností minimálně 21 dnů na základě předání díla nebo jeho části 
po jeho otestování.

Faktury budou hrazeny objednatelem na účet zhotovitele systému.

VII.

Způsob převzetí díla

Dílo nebo jeho část bude převzato objednatelem až po úspěšném otestování na základě mailové komunikace se zhotovitelem ve 14 denní lhůtě.

VIII.

Servis systému

Servis systému bude zajišťovat nejbližší servisní pracovník nebo jiný zvolený autorizovaný servisní bod, popřípadě zhotovitel dle zvolené úrovně ceníku servisu pro aktuální rok na základě této smlouvy.

X.

Další ujednání

- Zhotovitel se zavazuje včas upozornit na problémy, které brání dodržení termínu nebo kvality provedení díla.

- Při zpoždění termínu realizace zaviněné zhotovitelem má právo objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0.05% z ceny díla za každý den prodlení.

- Při nedodržení termínu splatnosti faktur má zhotovitel právo uložit smluvní pokutu ve výši 0.05% z ceny díla za každý den prodlení.

- Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z toho jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení objednatel.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou zúčastněných stran.

- Obě strany prohlašují, že smlouvu uzavřely bez nátlaku o své svobodné vůli.

V Táboře dne  17.10. 2017				V  Praze dne ……………….

# Zhotovitel:	                   		                         Objednatel:

.......................……….....…….   		            ……………................................