/^R/_So£>_ (£_ Z.0-17

DODATEK č. 1

#### I.

Smluvní strany

1. NEMOCNICE TŘINEC, příspěvková organizace

Se sídlem:	Dolní Líštná, Kaštanová 268, 739 61 Třinec

Zastoupena:	Ing. Tomáš Stejskal, ředitel nemocnice

IČ:	00534242

DIČ:	CZ00534242

Bankovní spojení:	KB Třinec

Číslo účtu:	29034781/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Pr 908

/•Z'*

# '^7

##### PrE

TE>

•/?

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10.10.2017 mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku		 .. .

(dále jen „objednatel'

2. B&F Instalatérství s.r.o.

Se sídlem: Zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

Bystřice 100, 739 95 Bystřice nad Olší

Bronislav Pieczonka, jednatel

28574141

CZ28574141

ČSOB

226186071/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, C 32720

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o dílo (dále také jen „smlouva4') takto:

III.

Předmět smlouvy

1. Mění se rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných více prací a méně prací specifikovaných ve změnovém listě zhotovitele, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH původní	234 803,47 Kč

DPH 21%	49 308,73 Kč

Cena za dílo původní vč. DPH	284 112,20 Kč

Cena více prací dle dodatku č. 1 bez DPH Cena méně prací dle dodatku č. 1 bez DPH Rozdíl celkem dle dodatku č. 1 bez DPH

61 949,73 Kč 44 056,40 Kč 17 893,33 Kč 3 757,60 Kč 21 650,93 Kč

DPH 21%

Rozdíl celkem dle dodatku č. 1 vč. DPH

| Cena ve znění dodatku č. 1 | Kč |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | 252 696,80 |
| DPH 21% | 53 066,33 |
| Cena za dílo vč. DPH | 305 763,13 |

XIV.

Závěrečná ujednání

- Tento dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 10.10.2017 zůstávají beze změn.

- Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list

Třinec, dne: 27.10.2017

Bystřice nad Olší, dne: 27.10.2017

NSMOCÍJHCE TŘÍNEC,

pn> ' organizace

7‘." iirt.:. Kaštan 268 IČC •	CZ00534P42

l

Ing. Tomáš Stejskal ředitel nemocnice

B&F Instalatérství s.r.o.

739 95 Bystřice l]Ď0

tel.: +420 732382 614, +>20 604 411 856 / 6-mail: bafaa@atlas.cz _ ©

Ifc 28574141 DÍCTCZ28S74141

Bronislav Pieczonka jednatel společnosti