# smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace přestavby a dostavby zimního stadionu v kroměříži

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Smluvními stranami podle ustanovení § 2586 A NÁSL. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, V PLATNÉM ZNĚNÍ

# Smluvní strany

Zhotovitel :		           ateliér Šuráň s.r.o.

Zastoupený: 		Ing. arch. Milan Šuráň, jednatel

se sídlem: 		Jugoslávská 481/12, 120 00 Praha 2

zapsaný u Městského  soudu v Praze , oddíl C, vložka 100428

bankovní spojení: 	ČSOB

číslo účtu:

IČ: 			 27154611

DIČ: 			CZ27154611

Za Zhotovitele je oprávněn jednat : Ing. arch. Milan Šuráň, jednatel

Objednatel :			Sportovní zařízení města Kroměříže, p.o.

Zastoupený:		Bc. Karel Holík, BA, MBA, ředitel

se sídlem:		 Obvodová 3965/17, 767 01 Kroměříž

bankovní spojení:	 UniCredit Bank, a.s.

číslo účtu:

IČ:			 21551430

DIČ:			CZ21551430

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

smluvních:                    Bc. Karel Holík, BA, MBA, ředitel

# společně též jako „smluvní strany“

# Předmět PLNĚNÍ

# Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést v souladu s touto smlouvou následující činnosti: rozpracování studie: „Přestavba a dostavba zimního stadionu v Kroměříži“, varianta B, zpracovatel ateliér Šuráň s.r.o., do projektové dokumentace ve stupni pro územní řízení (DUR) vč. dalších činností dle této smlouvy (dále též jako „dílo“ nebo „projektová dokumentace“) a objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu.

# Dílo bude zpracováno v rozsahu cenové nabídky zhotovitele CN_170321_km_ZS_DUR  ze dne 21.03.2017, která je  přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

# Rozsah plnění zhotovitele při provádění díla:

# 2.2.1 projektová činnost standardní ve stupni DUR dle přílohy č. 3 této smlouvy, tj. projektová činnost v rozsahu standardních výkonů, část A-D dle přílohy č. 2 této smlouvy;

# 2.2.2 zapracování podmínek ze získaných vyjádření a stanovisek do projektové dokumentace;

# 2.2.3 projektová činnost nadstandardní, odborná inženýrská činnost, část E dle přílohy č. 2 této smlouvy, administrace získávání vyjádření a stanovisek, tj. příprava dokladové části, která bude přílohou k žádosti o vydání územního rozhodnutí;

# 2.2.4 vypracování žádosti o vydání územního rozhodnutí, spoluúčast při projednávání územního rozhodnutí;

# 2.2.5 odborná spoluúčast a poskytování součinnosti objednateli v návaznosti na plněné dle této smlouvy (např. příprava a zajištění smlouvy o výstavbě, smluvních vztahů s vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury atd.);

# 2.2.6 zhotovitel je povinen požádat příslušný stavební úřad o územně plánovací informaci podle § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., na jejímž základě mu objednatel poskytne součinnost.

# Dílo upravené podle výsledků projednání smluvních stran bude obsahovat textovou a grafickou část zpracovanou digitálně a předanou 6x v listinné podobě, 2x digitálně na CD.

# Dílo i s dokumentací bude dále splňovat požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů, především bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, ČSN a normami EU.

# Součástí projektové dokumentace bude naceněný propočet předpokládaných investičních nákladů stavby.

# Zhotovitel se zavazuje v průběhu rozpracovanosti díla svolat min. 2x nezbytné koordinační schůzky a jednání k upřesnění požadavků objednatele. Objednatel i zhotovitel jsou povinni přizvat k jednání potřebné osoby své strany, které smluvní strany zhodnotí jako vhodné pro hladký průběh jednání a realizace díla.

# Doba plnění

# Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po podpisu této smlouvy. Objednatel pro  plnění díla  stanoví následující předpokládané dílčí termíny:

# 3.1.1  zpracování projektové dokumentace pro územní řízení dle čl. 2 odst. 2.2., bodu 2.2.1této smlouvy nejpozději do 16 kalendářních týdnů ode dne uzavření této smlouvy

# 3.1.2 zapracování podmínek ze získaných vyjádření a stanovisek do projektové dokumentace dle čl.2 odst. 2.2., bodu 2.2.2 nejpozději do 4 týdnů od získání vyjádření a stanovisek dle čl. odst. 2.2.3

# 3.1.3  inženýrská činnost dle čl. 2 odst. 2.2., bodů 2.2.3, této smlouvy, žádosti o vyjádření a stanoviska budou podány  nejpozději do 2 týdnů ode poskytnutí plnění dle bodu 3.1.1  tohoto článku smlouvy a odsouhlasení projektové dokumentace objednatelem.

# 3.1.4 inženýrská činnost dle čl. 2 odst. 2.2., bodů 2.2.4, žádost o vydání územního rozhodnutí bude vypracována a podána nejpozději do 1 týdne od získání potřebných kladných vyjádření a stanovisek

# Zhotovitel splní povinnost provést dílo dle čl. 2 této smlouvy jeho dokončením a protokolárním předáním objednateli v jeho sídle.

# Vlastnické právo k dílu a jeho jednotlivým částem přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí.

# K převzetí díla, příp. jeho dílčích částí, vyzve zhotovitel objednatele písemně poštou či elektronicky alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky,a to i přesto, že provedl předběžnou kontrolu. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů.

# V případech, kdy doba plnění je závislá na předchozím spolupůsobení objednatele a objednatel je i přes výzvu zhotovitele bezdůvodně neposkytl, sjednají smluvní strany náhradní termín poskytnutí spolupůsobení přijatelný z hlediska dodržení dohodnuté doby plnění nebo způsobu řešení (postupů) s tím, že případné negativní důsledky půjdou k tíži objednatele. V tomto případě uzavře objednatel na žádost zhotovitele dodatek k této smlouvě, kterým se sjedná nový termín plnění, s přihlédnutím k odůvodněnému zájmu objednatele na včasném dokončení díla. Zhotovitel dále není v prodlení s předáním předmětu plnění dle této smlouvy, jestliže prodlení bylo způsobeno třetí osobou, jejíž stanovisko, rozhodnutí apod. je nezbytně nutné pro řádné zhotovení díla.

# Prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo jeho části delší jak 30 dnů, se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

# Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo nebo jeho část i před termínem plnění.

# Místem plnění je sídlo zhotovitele a objednatele.

# CENA DÍLA

# Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy. Tato cena je konečná a činí  1.777.000,- Kč bez DPH (slovy: jedenmilionsedmsetsedumdesátsedumtisíc  korun českých).

# Cena díla bude hrazena objednatelem zhotoviteli na základě vystavených faktur v souladu s provedenými pracemi na díle odsouhlasenými objednatelem podle následujícího platebního kalendáře:

# 5.2.1 10. týden po podpisu této smlouvy …………………………………….. 500.000,- Kč

# 5.2.2  zpracování projektové dokumentace dle čl. 2 odst. 2.2., bodu 2.2.1 této smlouvy ………………………………………………………………………………….. 1.077.000,- Kč

# 5.2.3 poskytnutí plnění dle čl. 2 odst. 2.2., bodů 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 ………. 200.000,- Kč

# Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah plnění předmětu díla.

# Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla nebo z důvodu zásahu třetí osoby, jejíž stanovisko, rozhodnutí apod. je nezbytně nutné pro zhotovení díla. Změna rozsahu díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli právo na zaplacení těchto prací nevzniká. V případě omezení rozsahu prací na díle nebo činností požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla nebo činností bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla; uplatní-li objednatel požadavek na zúžení rozsahu prací nebo činností včas, zavazuje se zhotovitel k uzavření dodatku k této smlouvě, kterým bude cena díla odpovídajícím způsobem snížena.

# Sjednaná cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. V ceně díla jsou zahrnuty: šest kompletních vyhotovení projektové dokumentace v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD/DVD a všechny vyhotovení dokumentace potřebné pro zajištění činnosti dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků projektové dokumentace. Tyto další příp. kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen.

# platební PODMÍNKY

# Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

# Cena díla bude fakturována ve třech splátkách dle ust. čl. 5 odst. 5.2. této smlouvy vždy až po odsouhlasení provedených prací na díle objednatelem. Splatnost faktury je stanovena na 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

# Faktury dle předchozího odstavce musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů, tj. především náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel má právo daňový doklad zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů nebo pokud byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Ode dne doručení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti.

# Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a stanovuje předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitele.

# Cena díla bude uhrazena objednatelem převodem na účet zhotovitele, který je uveden v čl. I této smlouvy. Povinnost zaplatit cenu díla je pro účely této smlouvy splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

# podmínky provádění díla

# Zhotovitel bude při provádění díla postupovat podle obecně závazných právních předpisů, závazných ustanovení českých technických norem, výchozích podkladů od objednatele, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání projektové dokumentace s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, příp. obvyklé.

# Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření této smlouvy, je zhotovitel povinen je respektovat, a to zejména v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně projektové dokumentace.

# Zhotovitel je povinen přezkoumat objednatelem předávané podklady a pokyny a bez zbytečného odkladu od jejich předání, nejpozději však před zahájením prací na související části díla, předat objednateli případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a s návrhem na řešení situace s cílem dodržet zájmy objednatele dle této smlouvy. Zhotovitel nese odpovědnost za všechny vady podkladů a pokynů, které mohl při své odbornosti a s vynaložením maximální snahy zjistit nebo předpokládat. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady podkladů nebo pokynů pouze tehdy, pokud na nevhodnost nebo vadnost těchto podkladů nebo pokynů písemně upozornil objednatele a ten na jejich dodržení písemně trval.

# Zhotovitel jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.

# Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět vybrané činnosti ve výstavbě. Hlavní inženýr projektové dokumentace nesmí být zajištěn poddodavatelsky.

# SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

# Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a účastnit se výrobních výborů, příp. přizvat další experty a odborníky. Zároveň je oprávněn na těchto jednáních vykonávat kontrolu provádění díla zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli  pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po ně spravedlivě požadovat a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.

# Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

# PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU

# Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným dokončením a předáním objednateli v jeho sídle v termínech dle této smlouvy.

# Objednatel se zavazuje dílo či jeho ucelenou dílčí část provedenou  ve lhůtách dle této smlouvy do sedmi (7) dnů po výzvě zhotovitele převzít a převzetí potvrdit na Protokolu o předání a převzetí díla. Má-li k dílu dle předcházející věty připomínky, je povinen je označit v Protokolu o předání a převzetí díla. Vykazuje-li předávané dílo či jeho ucelená dílčí část hrubé vady a nedodělky, které brání užívání díla, pro které je dílo realizováno, nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného předání díla. Na takové vady či nedodělky je objednatel povinen zhotovitele písemně upozornit nejpozději do patnácti (15)  dnů od předání díla či jeh dílčí části.

# O předání a převzetí řádně zhotoveného díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze stran. Za den předání a převzetí díla se považuje den podpisu tohoto protokolu zástupci obou smluvních stran.

# Protokol o předání a převzetí díla musí mít alespoň tyto náležitosti:

# Identifikační údaje o díle nebo jeho částech;

# Soupis vad, převzal.li objednatel dílo s vadami, s uvedením termínu jejich odstranění;

# Případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena;

# Prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá;

# Adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost k nahlášení vady projektu a zajištění jejího odstranění;

# Soupis příloh.

# Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím.

- ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY

9.1.	Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám stanoveným v této smlouvě.

9.2.	Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho převzetí a v záruční době. Záruční doba se stanovuje v délce 60 měsíců.

9.3.	Zhotovitel dále odpovídá za vady díla vzniklé po době uvedené v odst. 9.2. tohoto článku, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností vyplývajících z této smlouvy a/nebo obecně závazných právních předpisů, ČSN a dalších technických norem.

9.4.	U veškerých odstranitelných vad díla přísluší objednateli výlučně nárok na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny díla, a to po dohodě zhotovitele a objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že objednatel písemně oznámil zhotoviteli vady do 15-ti dnů poté, co je zjistil.

9.5.	U neodstranitelných vad díla vzniká objednateli výlučně právo na dodání nového bezvadného předmětu plnění nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny díla, a to dle volby objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že objednatel písemně oznámil zhotoviteli vady do 15-ti dnů poté, co je zjistil.

9.6.	Posouzení, zda se jedná v konkrétním případě o vady odstranitelné či neodstranitelné, náleží zhotoviteli. Zhotovitel je povinen o výsledku takového posouzení objednatele neprodleně písemně informovat.

9.7.	Veškeré účelně vynaložené náklady vzniklé zhotoviteli v důsledku uplatnění neoprávněné reklamace ze strany objednatele se objednatel zavazuje zhotoviteli v plné výši nahradit.

9.8.	Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly prokazatelně způsobeny porušením povinností objednatele dle této smlouvy.

9.9.	Ve vztahu mezi zhotovitelem a objednatelem z odpovědnosti za vady díla se použijí přiměřeně ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.10. Vadou se rozumí rovněž odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou nebo písemnými pokyny objednatele a obecně závaznými právními a technickými předpisy.

# ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU, smluvní pokuty

# V případě prodlení zhotovitele s  předáním díla dle čl. 3, čl. 4 této smlouvy je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

# V případě prodlení objednatele s plněním peněžitého závazku je tento povinen za každý den prodlení zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z dlužné nezaplacené částky.

# Za neodstranění reklamovaných vad či nedodělků je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

# Splatnost smluvních pokut a sankcí se sjednává na sedm kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

# Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty se nezapočítávají do případné náhrady škody, a že oprávněná strana má právo vymáhat i náhradu škody vedle smluvní pokuty.

# Objednatel je oprávněn si jednostranně započíst smluvní pokuty dle této smlouvy oproti ceně díla nebo odměně za výkon činností.

# Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu nebo sankci, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

# 11. UJEDNÁNÍ O ZÁKAZU OBCHÁZENÍ

11.1.	Objednatel, příp. zřizovatel objednatele, má právo nakládat s dílem v souladu se svými záměry. Tímto se rozumí použít dílo nebo jeho části v originále nebo jeho kopiích ke všem způsobům užití, jako součást příloh k žádosti o dotace či dokumentace sloužící pro účely zajištění financování  stavby dle projektové dokumentace.

# 12. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

12.1.	Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou a inženýrskou činností u Generali Pojišťovna a.s. na pojistnou částku min. 5 mil. Kč. Kopie pojistné smlouvy bude zhotovitelem předložena objednateli ke dni uzavření této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s výši pojistného uvedeného ve větě první.

13. ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUV

13.1.	Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu závažného porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.

# 13.2. Poruší-li některá ze smluvních stran podstatně své povinnosti z této smlouvy vyplývající, má druhá strana právo od této smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení povinností se považuje zejména:

# 13.2.1 Zhotovitel bude déle jak 30 dnů v prodlení s termínem dokončení díla, objednatel    bude déle jak 30 dnů v prodlení se zaplacením ceny díla,

# 13.2.2. předmět díla předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které  není možno objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy.

13.3.	Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušení povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích a způsobu řešení. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů.

14. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

14.1.	Zhotovitel a objednatel se v souladu s čl. 2 odst. 2.6. této smlouvy dohodli, že se budou scházet na pravidelných koordinačních poradách, které se budou konat v souvislosti s prováděním předmětu plnění. Koordinační porady se budou konat v časových intervalech dle návrhu zhotovitele v sídle objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O koordinačních poradách pořizuje zhotovitel zápis, který na důkaz jeho správnosti podepisují smluvní strany. Zhotovitel zápis vyhotoví a předloží k odsouhlasení nejpozději do 3 dnů ode dne konání koordinační porady.

14.2.	Pokud to bude nezbytné pro včasné provedení díla dle této smlouvy, vyzve objednatel, popř. zhotovitel druhou smluvní stranu k mimořádné koordinační poradě k vyřešení problému bránícímu včasnému plnění smlouvy. Každá ze stran je přitom oprávněna přizvat k takovému jednání specialistu v oboru.  Vyzývající strana je povinna pořídit o takové mimořádné koordinační poradě zápis, který na důkaz jeho správnosti podepisují smluvní strany.

14.3. Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této smlouvy o dílo uzavřely smlouvu o budoucí licenční smlouvě, ve které se zavázaly, že v případě získání pravomocného územního rozhodnutí na akci: „Přestavba a dostavba zimního stadionu v Kroměříži“ na základě této smlouvy, uzavřou do 10 dnů ode dne nabytí právní moci uvedeného územního rozhodnutí licenční smlouvu, jejíž obsah je uveden ve smlouvě o budoucí licenční smlouvě.

14.4.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v souladu s obvyklými postupy platnými pro tento druh projekčních prací ke dni účinnosti této smlouvy, dále pak v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a v souladu s příslušnými závaznými ČSN, EN normami či jinými příslušnými závaznými normami. Pro zajištění řádné jakosti zhotoveného díla a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy ČSN a EN za závazné, pokud se smluvní strany nedohodnou dále jinak.

14.5.	Zhotovitel není oprávněn postoupit jakýkoliv svůj závazek či pohledávku vyplývající mu z této smlouvy na třetí osobu.

14.6.	Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele zúčastnit se kolaudačního řízení ke stavbě, které se týká díla dle této smlouvy. Náklady, které zhotoviteli v souvislosti s jeho účastí na kolaudačním rozhodnutí vzniknou, nejsou součástí ceny díla dle této smlouvy a objednatel se zavazuje tyto náklady zhotoviteli nahradit.

14.7.	 Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít při podpisu této smlouvy o dílo smlouvu o budoucí licenční smouvě.

14.8.	Objednatel je povinen respektovat osobní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

# Tato smlouva může být měněna či doplněna pouze  vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

# Objednatel a zhotovitel se zavazují, že  technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepostoupí třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely, než pro splnění podmínek podle této smlouvy. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

# Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

# Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních shodné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

# 15.5. Zhotovitel na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

# 15.6. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

# 15.7. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

# 15.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že tato byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Na důkaz výše uvedených skutečností smluvní strany tuto smlouvu podepisují.

# Přílohy:

# Příloha č.1 - Cenová nabídka zhotovitele CN_170321_km_ZS_DUR ze dne 21.03.2017

# Příloha č. 2 – Standardy profesních výkonů a souvisejících činností – rozsah a obsah dokumentace DUR

# Příloha č. 3 -  Standardy profesních výkonů a souvisejících činností – výkonová fáze projektové dokumentace DUR

V Praze, dne 5.5.2017 	             		                          V Kroměříži dne 5.5.2017

Za zhotovitele : 			 			Za objednatele :

…………………………………..					………………………………….

Ing.arch. Milan Šuráň    					Bc.Karel Holík, BA, MBA