SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Gymnázium Jaroslava Heyrovského

zastoupené ředitelem: RNDr. Vilémem Bauerem

sídlo: Mezi Školami 2475/29, 158 00 Praha 5

IČO: 60446234

DIČ: CZ 60446234

Zhotovitel:

Jakeš Vlastislav

Česká Bělá 38, 58261 Česká Bělá

IČ: 110 00 384

DIČ: CZ5610050314

Bank. spojení:	KB Havlíčkův Brod

Číslo účtu:	32943-521/0100

Zodpovědný pracovník zhotovitele:

Jakeš Vlastislav, tel.: 602337851

uzavírají tuto smlouvu o dílo

1. Předmět plnění:

Renovace parketové podlahy dvou tělocvičen gymnázia (T9 a T12) dle cenové nabídky ze dne 10.10.2017,     která je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost uvedenou     v předcházejícím bodu 1. a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován.

2. Cena: 231.594,00 Kč včetně DPH.

##### 3. Doba prováděných prací:

Veškeré práce uvedené ve smlouvě o dílo budou provedeny v termínu od 06.11.  do  20. 12. 2017. Tyto     práce budou dokončeny dle smlouvy o dílo, za předpokladu nepřerušení prováděných prací na díle     objednatelem.

4. a) Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončeného díla je dohodnuta na 0,05% z ceny díla za každý den         prodlení.

b) Dodavatel zaručuje nástup v dohodnutém termínu.

5. Záruka za kvalitu:

Na provedené práce zhotovitel poskytuje záruku 60 měsíců ode dne protokolárního předání prací.

6. Pokud v průběhu akce nastane nutnost provedení dalších prací, které nejsou uvedeny v této smlouvě, bude     cena i rozsah prací dodatečně upřesněn a společně odsouhlasen formou dodatku k této smlouvě.

7. Fakturace budou provedeny dle skutečných výměr a dohodnutých cen s dobou splatnosti 10 dní od vystavení     faktur. Práce budou proplaceny po dokončení a předání prací jednotlivých celků.

8. V případě nedodržení termínu splatnosti bude účtováno penále ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den         prodlení.

9. V případě reklamace odstraní dodavatel vady díla do 30 dnů po uplatnění reklamace. Reklamační řízení      proběhne nejpozději do 3 dnů po jeho písemném doručení. V případě havarijní závady, která brání užívání,      bude reklamace odstraněna do 7 dnů.

10. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě nevylučuje ani neomezuje povinnosti smluvních stran        nahradit druhé straně škodu vzniklou porušením zakázkového vztahu.

11. Zhotovitel neručí za vady vzniklé vniknutím vlhkosti zvenčí. Měřením současné vlhkosti nebyla zjištěna       hodnota přesahující normu pro uvažovaný druh konstrukce dřevěné podlahy.

12. Objednatel zaručí přístup k rozvodu elektřiny a dle možností poskytne prostory  uskladnění technického       materiálu.

13. Obě smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona                             č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv                         a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami   2475/29, Praha 5.

14. Další ujednání:

- zaměstnanci firmy budou dodržovat ve vyhrazených prostorách veškeré bezpečnostní a protipožární         směrnice,

- kontrolní den na prováděném díle bude upřesněn odběratelem,

- touto smlouvou neupravené vztahy se řídí občanským zákoníkem,

- tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemným ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou         smluvních stran,

- tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 paré a zhotovitel 1 paré.

Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran

V Praze   06.11.2017

----------------------------------                                                                      ---------------------------------

RNDr. Vilém Bauer							      Vlastislav Jakeš

za objednatele                                                                                            za zhotovitele