č. 2017/I/11-007

číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci

Dodavatel: INGESTA spol. s .r.o. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava-Hrabůvka IČ : 25391194 DIČ:CZ25391194

Objednatel - fakturační a korespondenční adresa:

| Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace Michálkovická 197, 710 00 Ostrava IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249 č.ú: 2339761/0100, KB, a.s. zastoupena: Ing. Petr Čolas, ředitel | Vyřizuje: xxxx xxxx Tel: xxx E-mail: xxxx |
| --- | --- |

| Předmět objednávky: | Objednáváme si u vás: Zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele a realizaci stavby – „opravy sociálních zařízení v objektech Odchovna, Safari, Velké šelmy, Technické zázemí „ v rozsahu dle Nabídky ze dne 13.11.2017. Projektová dokumentace bude zpracována pro každý objekt zvlášť v rozsahu: - Zaměření stávajícího stavu; - Stavební část; - Zdravotechnické rozvody; - Elektro; - Výkaz výměr, položkový rozpočet; - Součástí prací je zpracování variantních řešení dispozic spolu s projednáním finální verze dispozice; - Počet paré dokumentace = 4 paré + CD Sociální zařízení v objektech: - Odchovna : cena 23.000,- bez DPH. Termín předání : 30.11. 2017 - Safari: cena 43.000,- bez DPH. Termín předání : 15.12. 2017 - Velké šelmy: cena 28.000,- bez DPH. Termín předání: 20.01.2018 - Technic.zázemí: cena 53.000,- bez DPH. Termín předání : 20.01.2018 Celková cena činí 147.000,- Kč bez DPH. Fakturace dílčí na základě předání zpracované PD na objekt. Splatnost 14 dní od data doručení. Záloha 0,- Kč |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Termín plnění: | Dle termínů | Cena plnění: | 147.000,- bez DPH |
| Místo plnění: | Areál Zoo |  |  |
| Platební podmínky: | Dodavatel vystaví fakturu – daňový doklad na cenu plnění nejdříve ke dni řádného předání a převzetí dodávky/služby. Součástí faktury bude v příloze potvrzený dodací list/soupis provedených prací (pokud faktura není zároveň dodacím listem a soupisem prací). Faktura musí obsahovat náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí obsahovat číslo objednávky. V případě neplnění předmětu objednávky se dodavatel zavazuje vrátit poskytnutou zálohu objednateli a to hotově nebo na účet KB, a.s. 2339761/0100 nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se s objednatelem dohodl o neplnění předmětu objednávky. V ostatních ujednání se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. Objednatel upozorňuje dodavatele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH a dodavatel se zveřejněním této smlouvy souhlasí. |  |  |

Datum: 14.11.2017

Za objednatele:                                                                            Potvrzení dodavatele: 14.11.2017

............................................................                                   ............................................................

Xxxxxxx                                                                   datum, razítko a podpis dodavatele