SMLOUVA  O  DÍLO č.

uzavřená podle občanského zákoníku  §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

Objednatel:	            Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace
	            Na Mlýnici 203/5

702 00 Ostrava - Přívoz

Statutární zástupce: Mgr. Bc. Vojtěch Curylo Dis. ředitel organizace

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:   ředitel organizace

ve věcech technických: Blanka Stonavská, vedoucí provozně technického útvaru
Bankovní spojení:	KB Ostrava a.s.

Číslo účtu:	14225761/0100

IČ:	70631841

DIČ:	CZ70631841

Zhotovitel:	Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Strmá 12

709 00  Ostrava-Mariánské Hory

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 	vložka 272

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a technických: Ing. Ivan Holínka, jednatel

Bankovní spojení:	KB Ostrava

Číslo účtu:	384445-761/100

IČ:	15502309

DIČ:	CZ 15502309

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

- Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je zpracování  projektové dokumentace stavebních úprav (oprava a údržba)  pro II. etapu rekonstrukce půdních prostor. Jedná se o pravou část stávající hlavní budovy         ve VI. podlaží ( 9 místnosti). Předmětem bude oprava stávajících místností (nové podlahy, omítky, dveře,  rozvody ZTI a EL) tak, aby odpovídaly současným požadavkům na předpisy PO a hygieny.

Rozsah prací v jednotlivých místnostech bude upřesněn v příloze č. 1 smlouvy

Označení místností v půdoryse podkroví je uvedeno v  „  PŘÍLOZE  1  „

- Projektová dokumentace bude zpracována jako jednostupňová , bude v rozsahu pro provedení stavby a bude sloužit také pro výběr zhotovitele stavby. Budou zajištěny vyjádření PO a Hygieny.

- Dílo bude předáno v 6-ti vyhotoveních (papírových)a 1x na CD ve formátech PDF , DWG a XLS

- Čas plnění

- Zhotovitel předá kompletní projekt v dohodnutém rozsahu do31.12.2017 .

- Žádosti o vyjádření Požárního rady a Hygieny budou podány do 31.12.2017

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termíny dokončení prací, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla vč. DPH dle čl. IV. odst. 1 za každý týden prodlení.

- Cena díla

- Cena díla je stanovena

- Dohodnutá cena činí 139 256,- Kč, tato cena je bez DPH, DPH = 29 244,-Kč, cena vč. DPH činí 168 500,- Kč.

- Tato smluvní cena je cena platná ke dni předání díla.

- Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření nad rámec rozsahu dodávky této smlouvy musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem vč. jejich ocenění.

- Placení provedeného díla

- Zaplacení provedeného díla bude provedeno po dokončení a převzetí díla se zapracovanými veškerými požadavky zhotovitele.

- Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení.

- Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, bude objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý týden prodlení.

- Záruka

- Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v oddíle II. záruku v délce 24 měsíců.

- Zhotovitel zodpovídá za případné škody, které vzniknou vadným plněním i po záruční době.

- Pokud zhotovitel neodstraní veškeré reklamované vady a nedodělky v dohodnutém termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý nedodělek a vadu a den prodlení.

- Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok věřitele na zaplacení smluvní pokuty.

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným třetím osobám z profesní činnosti v pojistné částce min 1 mil. Kč a toto pojištění bude platné minimálně po dobu následné realizace stavby na základě zpracované projektové dokumentace.

- Změna smlouvy

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě.

- V případě zastavení nebo přerušení prací delší než 3 měsíce bude zhotovitelem fakturována příslušná část rozpracované dokumentace.

- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných stran k podpisu smlouvy.

- Závěrečná ustanovení

- Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Smlouva může být změněna jen písemnou dohodou stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvních stran.

- Neplatnost či neúčinnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy nemá vliv na neplatnost či neúčinnost ostatních ustanovení nebo smlouvu jako celku.

V Ostravě dne: 20.10.2017	V Ostravě dne: 20.10.2017

Za objednatele:	Za zhotovitele:

Mgr. Bc. Vojtěch Curylo Dis	                    Ing. Ivan Holínka

ředitel organizace			      Jednatel

Příloha č. 1 SMLOUVA  O  DÍLO č.

uzavřená podle občanského zákoníku  §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Rozsah prací v jednotlivých místnostech bude upřesněn v příloze č. 1 smlouvy

místnost P01

- posun dveří (zazdít stávající, vybourat nové)

- oprava příčky SDK

- vyspravit cementový potěr a položit nové PVC

- opravit dřevěné schodiště do podkroví

- provést nátěr krovu

- vyspravení podlah v ploše a nátěr7

místnost P02

- opravit příčku SDK

- provést nátěr podhledu

- vyspravení podlah výměna PVC

- nová výmalba

místnost P03

- opravit omítky a novou výmalbu

- provést opravu kuchyňské linky

- vyspravení podlah v ploše a nové PVC

místnost P04 – P05 – P06

- opravit omítky a novou výmalbu

- vyspravení podlah v ploše a nové PVC

místnost P07

- staré podbití krovu  nahradit SDK

- vyspravení podlah a nátěr podlahy

- dveře zůstanou zachovány

místnost P08

- nátěr krovu

- vyspravení podlah a nátěr

místnost P09

- opravit omítky a novou výmalbu

- vyspravení podlah a nové PVC

Ve všech místnostech budou vyměněny dveře (mimo místnost P08)

Označení místností v půdoryse podkroví je uvedeno  v Příloze č.1