dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 14. 9. 2017

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

| Zapsaný v obchodním rejstříku u: | Armádní Servisní, příspěvková organizace Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342 |
| --- | --- |
| Zastoupená: | xxx |
| Sídlo: | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice |
| IČ, DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: | 60460580, CZ60460580 xxx xxx |
| ID datové schránky: Odpovědní zástupci pro jednání: | dugmkm6 |
| - jednat ve věcech smluvních: | xxx |
| - jednat ve věcech technických: | xxx |
| (dále jen „objednatel“) |  |
| a |  |
| Zapsaný v obchodním rejstříku u: | DEKONTA, a.s. Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 12280 |
| Zastoupený: | xxx |
| Sídlo: | Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves |
| IČ, DIČ: | 25006096, CZ25006096 |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: | xxx xxx jm4uvpx |
| Odpovědní zástupci pro jednání: |  |
| - jednat ve věcech smluvních: | xxx |
| - jednat ve věcech technických: (tel./email) | xxx |
| (dále jen „zhotovitel“) |  |

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením článku XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 11.4., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) bouracích prací na zajištění realizace akce „Pardubice letiště – demolice centrální kotelny na LTO a parovodů“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 14. 9. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY, odstavec Rozsah požadovaných prací se doplňuje o:

j) Zhotovení stavebně technického průzkumu a jeho následné zapracování do PD. V rámci průzkumných prací budou provedeny tyto činnosti:

- realizace 4 úzkoprofilových sond do hloubky cca 4 m p.t.;

- odběr směsných vzorků z intervalů 0-1 m p.t., 1-2 m p.t. a 2-4 m p.t. - celkem 12 vzorků;

- analýza vzorků zemin, parametr C10-C40 - celkem 12 vzorků;

- průzkum zjevně znečištěných stavebních konstrukci (podsklepená část kotelny) - návrty 5x;

- odběr 5 vzorků stavebních konstrukcí;

- analýza vzorků stavebních konstrukcí, parametr C10-C40 - celkem 5 vzorků;

- analýza vzorků stavebních konstrukcí, rozsah dle tab. 10.1., příl. 10, Vyhl. č. 294/2005 Sb. - 2 vzorky;

- odběr vzorků podzemních vod ze stávajících vrtů (dynamicky) - 2 vzorky;

- analýza vzorků podzemních vod, parametr C10-C40 - celkem 2 vzorky;

- vyhodnocení - závěrečná zpráva.

2) Článek II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ:

Termín zahájení:					dle bodu 11.2. této smlouvy

Termín ukončení = odevzdání díla:		7 měsíců od podpisu smlouvy

(včetně odevzdání dokladové části)

Termín ukončení plnění je předložení pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby a dalších dokladů dle bodu I.a) a I.b) této smlouvy.

Místo plnění:					Letiště Pardubice – vojenský areál,

místem předání díla je sídlo objednatele

3) Článek III. CENA DÍLA:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí:

Cena dle SoD:							195 000 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1:				  58 410 Kč

Cena dle SoD a dodatku č. 1:					253 410 Kč

slovy:	„dvěstěpadesáttřitisícčtyřistadeset korun českých“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden oboustranně podepsaný výtisk.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne:                                                             V Dřetovicích dne:

_____________________________________	           _____________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace	                            DEKONTA, a.s.

xxx			                     		            xxx

ředitel     						xxx