Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. U-295-00/16

uzavřené dne 27. 6. 2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník

| OBJEDNATEL: Zapsaný v obchodním rejstříku u: | ### Armádní Servisní, příspěvková organizace Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342 |
| --- | --- |
| Jejímž jménem jedná: | Ing. Martin Lehký - ředitel |
| Sídlo: | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 |
| IČ: DIČ: | 60460580 CZ60460580 |
| Tel.: Fax: | +420 973 204 090 +420 973 204 092 |
| ID datové schránky: Odpovědní zástupci pro jednání: | dugmkm6 |
| - jednat ve věcech smluvních: | Ing. Martin Lehký – ředitel |
| - jednat ve věcech technických: (dále jen „objednatel“) a | Ing. Tomáš Jech, tel.č.: +420 973 204 638 / +420 602 280 919, email: tomas.jech@as-po.cz |
| ZHOTOVITEL: | FutuReal s.r.o. |
| Zapsaný v obchodním rejstříku v: | U Městského soudu v Praze, spisová značka C193874 |
| Zastoupený: | Alenou Milčínskou, jednatelem |
| Sídlo: | ### Sokolovská 1260/161, 180 00 Praha 8 – Libeň |
| IČ, DIČ: | 24293211 CZ24293211 |
| Bankovní spojení: ID datové schránky: | ČSOB, číslo účtu 250887791/0300 hfacqqb |
| Odpovědní zástupci pro jednání: |  |
| - jednat ve věcech smluvních: | Alena Milčínská, email: futureal@email.cz |
| - jednat ve věcech technických: | Marek Richtr |

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

V souladu s čl. XI. (ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ), odst. 11.2 Smlouvy o dílo, se výše uvedené smlouvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se Smlouva o dílo mění takto:

Na základě Změnových listů bude dílo povýšeno o více práce, které nebylo možno před začátkem oprav zjistit:

Článek III. (CENA DÍLA) se mění následovně:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD bez DPH:				  3 329 536 Kč

Vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH:					   707 616 Kč

Vícepráce dle ZL č. 2 bez DPH:					     70 580 Kč

Vícepráce dle ZL č. 3 bez DPH:	    40 920 Kč

Vícepráce dle ZL č. 4 bez DPH:	      7 800 Kč

Vícepráce dle ZL č. 5 bez DPH:	    50 880 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	  877 796 Kč

Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:	4 207 332 Kč

slovy: „čtyřimilionystoosmdesátdvatisícdvěstapadesátdvě korun českých”.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž l paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: Rozpis víceprací na zakázce ( 1 list)

Příloha č. 2: Změnové listy č. 1 - 5 s fotodokumentací (29 listů)

V Praze dne:						V Praze dne:

_______________________________________	_____________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace		                  Futureal s.r.o.

Ing. Martin Lehký				               Alena Milčínská

ředitel 					          jednatelka společnosti