Stejnopis:

DODATEK  č. 1

### Ke Smlouvě o dílo k provedení stavby: „MČ Praha – Dolní Počernice, Homogenizace  části komunikace  ul.  Národních hrdinů – parkoviště“

číslo smlouvy objednatele: 310117

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha – Dolní Počernice, Stará obec 10, 190 12 Praha 912

IČ: 00240150

DIČ: CZ00240150

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:		2000712349/0800

zastoupená: Zbyňkem Richterem, starostou městské části

( dále jen "objednatel" )

a

MV BAU, s.r.o.

Se sídlem: Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10

IČ: 02376351

DIČ: CZ023763351

zápis v obchodním rejstříku: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218779

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Pobočka  Praha 9, Veselská 663

číslo účtu

zastoupená: Václavem Větrovským, jednatelem

( dále jen "zhotovitel" )

I.

Předmět dodatku

Na základě Smlouvy o dílo uzavřené dne 3.2.2017, se strany dohodly na  posunutí termínu  plnění  realizace na rok 2018 dle článku III „ Doba plnění“ smlouvy, s tím, že celková doba plnění  zůstává stejná, tedy 45 kalendářních  dnů od  předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel  převezme  staveniště nejpozději do 10 dnů od  doručení písemné výzvy objednatele.

II.

II. Ostatní ujednání

- Tento Dodatek č.:1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č .objednatele: 310117, jejíž ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.

- Dodatek č.:1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel i zhotovitel.

- Dodatek č.:1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č.:1 včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č.:1 smlouvy o dílo uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

#### V Praze dne

................................................................      	                       .........................................................

za objednatele						       	za zhotovitele

MČ – Dolní Počernice					MV BAU, s.r.o.

Zbyněk Richter						Václav Větrovský

starosta městské části 					jednatel