#### SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (NOZ)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obchodní jméno:     Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy

Národních mučedníků 347

339 01 Klatovy

zastoupený:              RNDr. Jiřím Šléglem, ředitelem školy

IČO:                         61750972

DIČ:                         CZ61750972

Bankovní spojení:    Komerční banka a.s.

číslo účtu:                 9824010237/0100                                                                                                                                    Tel.:                           376 313 092

emailová adresa:        jslegl@klatovynet.cz

a

Zhotovitel:

Obchodní jméno:     PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Karel Kučera s.r.o.

Masarykova 484, 339 01 Klatovy

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni ze dne 26.3.2015, v odd. C, vložce 30980

zastoupený:              Ing. Karel Kučera

IČO:                         03931625

DIČ:                         CZ03931625

Bankovní spojení:    Komerční banka a.s.

číslo účtu:                 107-9907190237/100                                                                                                     Tel.:                         777 683 663

emailová adresa:      kucera.karel@c-box.cz

uzavírají v oboustranné shodě a všech níže uvedených ustanovení tuto Smlouvu o dílo na vyhotovení projektové dokumentace a činností souvisejících.

II.  Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní

uvedených, pro objednatele na jeho účet a jeho jménem vykoná a zařídí investorsko-

inženýrské a projektové činnosti při realizaci  akce:

GYMNÁZIUM KLATOVY – VESTAVBA DO PŮDNÍHO PROSTORU + PŘÍSTAVBA VÝTAHU

NÁR. MUČEDNÍKŮ 347,  KLATOVY

- dokumentace pro provedení stavby

2.2 Objednatel se zavazuje, že za vykonání a zařízení ujednaných činností zaplatí zhotoviteli

úplatu ve výši ujednané v této smlouvě a uhradí mu náklady účelně vynaložené při plnění

předmětu této smlouvy.

#### III. Rozsah a obsah předmětu plnění

Projekt pro provedení stavby bude vypracován v rozsahu a v souladu s již vypracovaným projektem pro stavební povolení na zájmovou akci.

Zhotovitel vypracuje projekt v následujícím rozsahu:

- projekt architektonicko stavebního řešení

- projekt konstrukčního a statického řešení

- projekt vnitřního vodovodu a kanalizace

- projekt ústředního vytápění, plynovodu, ventilace a klimatizace

- projekt elektroinstalace + hromosvodu

- projekt slaboproudu

- požárně bezpečnostní řešení

- výkaz výměr.

# IV. Termíny plnění

Činnosti v členění dle III. této smlouvy budou plněny v těchto termínech:

Dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr bude vypracována a odevzdána do 28.2.2018.

V. Spolupůsobení a podklady objednatele

  - Předmět plnění podle této smlouvy zhotovitel provede a splní dle pokynů objednatele.

  - V rámci svého spolupůsobení se objednatel zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném, na vyzvání zhotovitele, poskytne zhotoviteli součinnost při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne zhotovitel objednateli nejpozději do 3 dnů od jeho písemného vyžádání. Za písemné vyžádání se považuje i sdělení elektronickou poštou (e-mailem).

5.3  Dodržení smluvních termínů je závislé na řádném a včasném spolupůsobení objednatele

ujednaného v této smlouvě a na zajištění finančních prostředků objednatelem. Po dobu

prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení s plněním

svých povinností v dojednaných termínech. Případné další úpravy termínu, příp. ceny,

budou upraveny po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem k této smlouvě o

dílo.

5.4 Případné správní poplatky bude hradit objednatel.

VI. Cena

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je sjednána na základě nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu této smlouvy, a činí:

Cena celkem za dílo (bez DPH)........................................................................       294.000,- Kč

VII. Platební podmínky

Cena bude uhrazena na základě faktur takto:                                                                                          7.1 Po odevzdání dokumentace pro provedení stavby bude zhotovitelem vystavena faktura ve

výši 294.000,- Kč (bez DPH).

7.2 Platba bude probíhat v Kč na bankovní účet zhotovitele, jehož číslo bude uvedeno na

příslušné faktuře. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost daňových

dokladů bude 15 kalendářních dní od data doručení objednateli.

## VIII. Změna závazku

8.1 Změny a doplnění této smlouvy mohou být provedeny jen formou písemného dodatku

odsouhlaseného oběma stranami.

8.2 K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit ve lhůtě 10 dnů od                                  	odeslání návrhu dodatků druhé straně.

IX. Smluvní pokuty

9.1 Nedodrží-li zhotovitel rozsah a obsah předmětu plnění uvedený v čl. III a termín plnění

uvedený v čl. IV. této smlouvy z důvodů ležících na straně zhotovitele, má objednatel

právo na smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení.

  - V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny za dílo podle této smlouvy, má zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení.

X. Ujednání všeobecná

10.1   Osoby pověřené stykem mezi smluvními stranami:

za objednatele RNDr. Jiří Šlégl

za zhotovitele Ing. Karel Kučera

10.2  Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nebude řádně a

včas plnit předmět smlouvy dle článku II. a III. této smlouvy. Zhotovitel může od této

smlouvy odstoupit v případě, že objednatel neposkytuje součinnost či je v prodlení s

platbami faktur.

10.3  Objednatel se zavazuje, že zajistí potřebnou součinnost v zájmu plnění stanovených

dílčích termínů spojených s řádným plněním díla a to na základě písemné, příp.

telefonické výzvy zhotovitele min. 3 dny předem.

10.4  Hotové dílo v počtu 5 tištěných paré + 1 x elektronicky na CD převezme objednatel.

XI. Zvláštní  a závěrečná ujednání

11.1  Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění                                                     smluvních závazků, jestliže se tak stalo vinou vyšší moci. Objednatel se přitom zavazuje uhradit zhotoviteli rozpracovanou fázi díla. Za vyšší moc se pokládají živelné pohromy a katastrofy.

11.2  Zhotovitel se zavazuje neprodleně upozornit objednatele na všechny skutečnosti, které by mohly negativně ovlivnit předmět plnění.

11.3  Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (své  poddodavatele). Jeho výlučná odpovědnost za koordinaci všech poddodavatelů a  řádné provedení díla tím však není dotčena.

11.4  Obě smluvní strany se zavazují považovat veškeré informace a jednání vyplývajících                                                                                                           z činnosti obou smluvních stran podle této smlouvy za důvěrné a budou je chránit před           zneužitím třetími osobami.

11.5  Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, na základě dohody obou stran.

11.6  Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými                                                                                        ustanoveními NOZ

11.7  Smluvní strany prohlašují, že dostatečně určily rozsah svých závazků a došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

11.8 Změny a dodatky k této smlouvě musí být písemné a odsouhlasené statutárními zástupci                            smluvních stran.

11.9  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží  jeden výtisk.

11.10 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem          přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Klatovech  dne 20.11.2017

…………………………….                                          …………………………..

objednatel                                                                     zhotovitel

NABÍDKA

NA ZABEZPEČENÍ PROJEKTU PRO PROVEDENÍ STAVBY                                          GYMNÁZIUM KLATOVY – VESTAVBA DO PŮDNÍHO PROSTORU + PŘÍSTAVBA VÝTAHU

NÁR. MUČEDNÍKŮ 347,  KLATOVY

| a) PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY | cena bez DPH |
| --- | --- |
| projekt stavební části včetně kanalizace a vodovodu | 165.000,- Kč |
| statická část | 45.000,- Kč |
| projekt ústředního vytápění, ventilace, větrání chráněné únikové cesty, klimatizace | 30.000,- Kč |
| projekt elektroinstalace + hromosvodu | 22.000,- Kč |
| projekt slaboproudu | 10.000,- Kč |
| požárně bezpečnostní řešení | 7.000,- Kč |
| Celkem bez DPH | 279.000,- Kč |
| b) PRŮZKUMY, POSOUZENÍ, PODKLADY | cena bez DPH |
| průkaz energetické náročnosti budovy | ne |
| radonový průzkum | ne |
| výškopis, polohopis | ne |
| geologický průzkum základové zeminy | ne |
| výkaz výměr | 15.000,- Kč |
| hluková studie a návrh úprav pro dosažení normalizované doby dozvuku | ne |
| Celkem bez DPH | 15.000,- Kč |
| c) POPLATKY | cena |
| poplatek za vydání stavebního povolení a případná další povolení | ne |
| Cena celkem 279.000,- + 15.000,- = 294.000,- Kč bez DPH ( 355.740,- Kč vč. DPH) |  |
| V Klatovech, 5.10.2017 | V Klatovech V klatovech 5.10.2017 |