Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

na stavební práce pod názvem:

„Opatření proti radonu v pavilonu 2. stupně a velké tělocvičně ZŠ E. Beneše Písek“

##### uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

- Smluvní strany:

1.1 Objednatel:	Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466

IČO:			70943125

DIČ:			CZ70943125

Sídlo:			Mírové nám. 1466, 39701 Písek

Telefon:

Č. účtu:

Zastoupený:			Mgr. Filipem Rádrem, ředitelem školy

v dalším nazýván také jen jako „objednatel“

1.2 Zhotovitel:		Klimaintop s.r.o

IČO:                  		450 22 925

DIČ:			CZ45022925

Sídlo:			Nádražní 2612, 397 01 Písek

Telefon:

Peněžní ústav:

Č. účtu:

Zastoupený:		Martin Borák – jednatel společnosti

v dalším nazýván také jen jako „ zhotovitel “

Tímto dodatkem č.1 se doplňují a mění články a body Smlouvy o dílo „Opatření proti radonu v pavilonu 2. stupně a velké tělocvičně ZŠ E. Beneše Písek“:

- Čas plnění:

  - Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo dle čl. 3 v době:

Předání staveniště: 		11.09.2017

Zahájení plnění: 			11.09.2017

Dokončení plnění:			31.01.2018

Vyklizení staveniště:		31.01.2018

- Všeobecná ustanovení:

  - zavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 09.11.2017 usnesením č. 680/17. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1  je tato  příloha:

příloha č. 1: Stanovisko TDS k prodloužení termínu dokončení plnění díla

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou  tímto Dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Písku, dne 						V Písku, dne

za zhotovitele: 		       za objednatele:

_________________________			___________________________

Martin Borák – jednatel společnosti		Mgr. Filip Rádr, ředitel školy