R Á M C O V Á  S M L O U V A  O  D Í L O

uzavřená dle ustanovení § § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)a § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „ZVZ“)


Číslo smlouvy objednatele: O/1054

Číslo smlouvy zhotovitele: 386180


I.
Smluvní strany

Objednatel:

MERO ČR, a.s.
Sídlo:			Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01  
IČO:			60193468
DIČ:			CZ60193468
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:		17602-171/0100
Telefonní spojení:	315 70 11 11
Faxové spojení:            315 72 01 13
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334.

Jednající:		Ing. Stanislavem Brunou, předsedou představenstva 
			Ing. Vítem Tůmou, členem představenstva

[bookmark: _GoBack]Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	xxx – vedoucí CTR

(dále jen „objednatel“)

a                         

DEKONTA, a.s.,							
Sídlo:			Stehelčeves, Dřetovice 109, PSČ 273 42
IČO:			25006096
DIČ:			CZ25006096
Bankovní spojení:			Komerční banka, a.s. Praha 5
Číslo účtu:			1452190217/0100
Telefonní spojení:		235 522 252
Faxové spojení:			235 522 254
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 12280

Jednající/zastoupený: Mgr. Jakub Kanta, člen představenstva
			
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxx – samostatný řešitel
					               xxx – samostatný řešitel

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“)





II.
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je v souladu s § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ"), úprava podmínek plnění týkajících se jednotlivých dílčích veřejných zakázek na služby spočívajících v čištění jednotlivých velkokapacitních skladovacích nádrží na ropu nebo jejich částí v Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves (dále též „CTR“), jehož je objednatel vlastníkem a provozovatelem, zadávaných na základě této smlouvy po dobu její platnosti (resp. její účinnosti), a úprava vzájemných práv a povinností mezi objednatelem a zhotovitelem.

2.2. Zhotovitel souhlasí s tím, že jednotlivé dílčí veřejné zakázky budou objednatelem zhotoviteli zadávány postupem podle § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ, resp. jednotlivé smlouvy na plnění předmětu dílčích veřejných zakázek budou uzavřeny (dále jen „dílčí smlouva“), vždy na základě písemné výzvy objednatele k podání nabídky obsahující: 
· specifikaci velkokapacitní skladovací nádrže na ropu dle přílohy č. 2 této smlouvy, která bude předmětem čištění,
· údaje o termínu realizace, 
(dále jen „objednávka“)
a písemného potvrzení objednávky zhotovitelem s přiloženým oceněným výkazem výměr pro dané dílo a časový harmonogram pro provedení díla odpovídající objednávce. 

2.3. Předmětem plnění každé jednotlivé dílčí veřejné zakázky zadávané na základě této smlouvy, resp. předmětem každé jednotlivé dílčí smlouvy, je realizace díla kompletního vyčištění velkokapacitní skladovací nádrže na ropu, které zahrnuje zejména níže uvedené dodávky, práce a výkony: 

a) odstranění technologických kapalných i pevných zbytků ropy, které zůstanou v nádrži po jejím vyprázdnění a odstavení z provozu. Předpokládané složení zbytků je: ropa, ropné kaly a úsady z větší části vyčerpatelné, tuhé parafinické nevyčerpatelné zbytky, mechanické nečistoty, 
b) vyčištění, umytí a odmaštění celkové plochy vnitřku nádrže včetně škrábáků těsnění, otevřených vstupních otvorů, vodícího potrubí, dopadové plošiny hladinoměru „Entis“, vstupního a výstupního potrubí nádrže, podpěr střechy nádrže a plochy střechy nádrže po demontáži střešního těsnění tak, aby bylo možné provést inspekci nádrže, opravu dna zahrnující práce s otevřeným ohněm a opravu nátěrového systému,
c) vyčištění dna meziprostoru, hrdel a zašpiněných stěn nádrže i ochranné jímky, 
d) všechny přípravné a související práce spojené s přípravou, odstraněním zbytků ropy, vyčištěním, umytím a odmaštěním nádrže,
e) využití či likvidaci a uložení všech hmot a odpadů včetně nebezpečných odpadů vzniklých při realizaci v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména s § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně doložení příslušných dokladů (dále jen „zákon o odpadech“).
a to v rozsahu potřebném pro kompletní provedení díla dle pokynů a požadavků objednatele v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami.

(dále a výše souhrnně jen „dílo“)
           
2.4. Zhotovitel se zavazuje na základě objednávky ve smyslu ustanovení odstavce 2.2. tohoto článku smlouvy provést řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí dílo v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a předat je objednateli a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit při dodržení podmínek a ujednání této smlouvy, za dílo cenu stanovenou dle této smlouvy.








III.
Práva a povinnosti smluvních stran

3.1.  Zhotovitel se zavazuje:

a) před zahájením prací na díle se seznámit s pracovištěm a požadavky objednatele, prostudovat předané podklady a mít tak všechny potřebné údaje související s předmětem a provedením díla;
b) zajistit u objednatele včasné proškolení pracovníků, kteří se budou podílet na realizaci díla o bezpečnostních předpisech a požární ochraně v souladu a rozsahu vnitřní směrnice objednatele SB-GŘ-02 Povolení na práci a vydání povolení na práci v souladu s vnitřní směrnicí objednatele SB-GŘ-02 Povolení na práci;
c) zajistit, aby veškeré práce provedli k tomu vhodní odborní pracovníci;
d) provést veškeré práce, dodávky a výkony, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k řádnému zahájení, provedení, dokončení, a předání díla bez ohledu na to, zda tyto práce, dodávky a výkony nutné pro provedení, byly obsaženy výslovně v této smlouvě, jejích přílohách a/nebo v objednávce přičemž náklady na veškeré dodávky, výkony a práce potřebné k úplnému a kompletnímu dokončení celého díla jsou zahrnuty v ceně díla;
e) realizovat dílo v souladu s technologickým postupem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, pokyny objednatele a ostatními podmínkami dohodnutými v této smlouvě;
f) realizovat dílo takovým způsobem, aby jeho prováděním nedošlo ke vzniku škod na okolních nemovitostech a movitých věcech, ať již ve vlastnictví objednatele či třetích osob, a aby byl minimalizován vliv realizace díla na životní prostředí, okolní objekty a okolí místa plnění;
g) při realizaci díla vždy postupovat s maximální odbornou péčí, maximálně profesionálním způsobem a co možná nejvhodnější technikou i způsobem s důrazem na zajištění bezpečnostních standardů a pravidel;
h) realizovat dílo podle pokynů objednatele, které nesmí být v rozporu s ustanoveními smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za důsledky vzniklé plněním nevhodných pokynů objednatele, a to za předpokladu, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto pokynů nemohl zjistit nebo na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich plnění dle jeho písemného sdělení trval. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při provádění díla dle smlouvy, a které mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho souhlas;
i) ustanovit svůj odpovědný dozor pro okruh všech svěřených činností v rámci realizace díla. Povinností dozoru je, aby pracovníci, kteří se budou podílet na realizaci díla (popř. jeho části) vždy dodržovali touto smlouvou dohodnuté podmínky, obecně závazné právní předpisy a vnitřní předpisy objednatele 
· SB-GŘ-50-1001 Základní bezpečnostní předpis pro zaměstnance externích firem v prostorách MERO ČR, a. s., který je zveřejněn na webových stránkách objednatele na adrese http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/, 
· SB-GŘ-50-0001 Ekologický předpis pro personál externích firem v objektech MERO ČR, a. s., a na trasách ropovodů, který je zveřejněn na webových stránkách objednatele na adrese http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/,
j) každou osobu, která jím bude použita při plnění díla, vyměnit bez zbytečných odkladů na své náklady, pokud to bude objednatel důvodně požadovat, zejména osobu, která porušila právní, technické anebo vnitřní předpisy objednatele platné v areálu CTR;
k) na základě předchozího (i ústního) dotazu objednatele sdělit objednateli bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 2 dnů po přijetí dotazu) veškeré objednatelem požadované informace související s plněním smlouvy;
l) účastnit se pravidelných kontrolních dnů, jejichž minimální interval bude 7 kalendářních dní, se zástupci objednatele.

3.2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části jen takové subdodavatele, kteří byli předem písemně schváleni objednatelem, nebo jejichž jména byla uvedena v písemné nabídce zhotovitele doručené objednateli v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na uzavření této smlouvy a jejichž seznam tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Při provádění díla nebo jeho části subdodavateli je zhotovitel odpovědný objednateli stejným způsobem, jako kdyby dílo nebo jeho část prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje, že bude o všech dodávkách a výkonech, které budou provádět jménem zhotovitele subdodavatelé, objednatele min. 5 dnů předem písemně informovat. Zhotovitel je současně povinen poskytnout objednateli detailní informace (zejména identifikační údaje) o všech subdodavatelích.

3.3. Zhotovitel provede dílo kvalifikovanými pracovníky. Zhotovitel odpovídá za chování osob provádějících dílo a za to, že bude mít pro své pracovníky veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla. Zhotovitel zaměstnávající zahraniční pracovníky je povinen pro tyto pracovníky vyřídit a mít v pořádku veškeré legislativní náležitosti dle právních předpisů ČR pro pobyt a práci na území ČR a doložit na vyžádání veškeré doklady objednateli. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že tyto osoby absolvují proškolení v jejich jazyce o bezpečnostních předpisech a požární ochraně v souladu a rozsahu vnitřní směrnice objednatele SB-GŘ-02 Povolení na práci. Zhotovitel rovněž zajistí, aby v každé skupině pracovníků s cizí státní příslušností byl minimálně jeden pracovník schopný tlumočit do a z českého jazyka. 

3.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit dodržování: 
a) obecně závazných právních předpisů, požárních předpisů a bezpečnostních předpisů, zejména předpisů uvedených v technologickém postupu, který je přílohou č. 1 této smlouvy; 
b) platných českých technických norem anebo EN norem;
c) veškerých obecně závazných předpisů na ochranu životního prostředí;
d) veškerých právních předpisů v oblasti nakládání s odpady, vést evidenci a v případě potřeby na vyžádání doložit, že plní právní předpisy v oblasti nakládání s odpady;
e) vnitřních předpisů objednatele:
· SB-GŘ-50-1001 Základní bezpečnostní předpis pro zaměstnance externích firem v prostorách MERO ČR, a.s. a 
· SB-GŘ-50-0001 Ekologický předpis pro personál externích firem v objektech MERO ČR, a.s. a na trasách ropovodů, které jsou k dispozici na  adrese http://www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni/
f) podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami, zejména technologickým postupem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
g) podmínek stanovených v povolení na práci vydaným objednatelem;
h) stanovisek a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů);
i) podkladů předaných objednatelem.

3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že:
a) místo plnění se bude nacházet a dílo bude prováděno za provozu CTR, ve kterém se předmětná nádrž nachází a že CTR podléhá právním předpisům o prevenci závažných havárií, přičemž zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých opatřeními směřujícími k dodržování předpisů spojených s uvedenou skutečností,
b) práce na díle budou prováděny v prostředí s vysokým požárním nebezpečím a prostory v okolí nádrže jsou klasifikovány jako prostředí s nebezpečím výbuchu (ZÓNA 0 a ZÓNA 1), a zavazuje se přizpůsobit tomu veškeré zařízení a strojní vybavení použité k realizaci díla a také vybavení osob realizujících dílo z hlediska bezpečnosti práce,
c) objednatel vydá zhotoviteli povolení na práci v souladu s vnitřní směrnicí objednatele SB-GŘ-02 Povolení na práci až poté, co všichni pracovníci zhotovitele provádějící dílo budou objednatelem proškoleni z bezpečnostních předpisů a požární ochrany, přičemž bez povolení na práci nebude pracovníkům zhotovitele povolen vstup do areálu CTR.

3.6. Zhotovitel zajistí na své náklady ochranu veškerých technologických zařízení, která nejsou předmětem díla a budou demontována nebo se budou nacházet v prostorách nádrže, proti poškození.

3.7. Zhotovitel se bude maximálně snažit minimalizovat množství odpadu určeného k odstranění, tj. minimalizovat nevratné zbytky, které jsou určeny k likvidaci.

3.8. Zhotovitel prohlašuje, že 
· vlastní veškerá oprávnění a technické vybavení potřebná k řádnému splnění předmětu této smlouvy, resp. předmětu jednotlivých dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě této smlouvy, 
· je schopen technicky i personálně zajistit realizaci prací na díle i na noční směně včetně víkendů a svátků např. z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v horkých dnech nebo při potřebě intenzifikace prací,
· je schopen vyčistit alespoň jednu nádrž ročně.

3.9. Objednatel zajistí pro realizaci každého díla následující činnosti:
a) před vlastním odstavením a čištěním bude u nádrže změřeno rozložení úsad a v případě vyššího množství úsad, než je nevyčerpatelný zbytek, bude nádrž míchána a předčištěna speciální technologií Jet Mixérů, které výrazně snižují množství tuhých úsad (o 50 - 80%);
b) vyčerpání nádrže a odstavení z provozu;
c) demontáž poklopů hrdel, otevření hrdel, instalaci ventilátorů a řízené odvětrání nádrže;
d) proškolení pracovníků zhotovitele v českém jazyce (případně je možno i a anglickém nebo ruském jazyce) o bezpečnostních předpisech a požární ochraně v souladu a rozsahu vnitřní směrnice objednatele SB-GŘ-02 Povolení na práci;   
e) příprava 2 hrdel pro napojení sacích vozů, přičemž za tímto účelem zhotovitel musí specifikovat koncovku sacích vozů min. 3 týdny před zahájením prací; 
f) vydání povolení na práci v souladu s vnitřní směrnicí objednatele SB-GŘ-02 Povolení na práci.

3.10. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla kontrolovat plnění smluvních povinností zhotovitele (zejména postup při realizaci díla, dodržování podmínek stanovených v povolení na práci, technologickém postupu a dodržování pravidel BOZP). Zhotovitel je povinen tuto kontrolu objednateli nebo jím pověřené osobě umožnit a poskytnout mu/jí potřebnou součinnost a spolupůsobení. Objednatel může kontrolu provést jak na pracovišti, tak i na dalších místech, kde zhotovitel plní resp. připravuje plnění svých povinností a závazků vyplývajících ze smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen předložit objednateli k nahlédnutí veškeré doklady související s prováděním díla a podat mu potřebná vysvětlení.


IV.
Termín a místo plnění

4.1. Místem plnění je Centrální tankoviště ropy v Nelahozevsi.

4.2. Jednotlivé dílčí veřejné zakázky budou zadávány během let 2016 – 2019. Konkrétní předmět jednotlivé dílčí veřejné zakázky, resp. dílo, bude realizováno v termínu uvedeném v písemné objednávce, kde bude kromě jiného uveden: 
· požadovaný termín zahájení díla,
· požadovaný termín ukončení díla,
· termín předání pracoviště objednatelem zhotoviteli.

Výše uvedené termíny budou v souladu s harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Doba plnění je smluvními stranami v harmonogramu prací sjednána podle typu nádrže a průměrného množství úsad.

4.3. Objednatel je oprávněn změnit termín zahájení díla.

4.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v dohodnutých termínech realizace nebo v termínech realizace objednatelem později sdělených. V případě, že dojde z jakéhokoli důvodu ke zpoždění dohodnutých termínů, provede zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost okamžitá opatření k tomu, aby odstranil nebo alespoň zmírnil účinky zpoždění.


V.
Pracoviště, výrobní deník

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pracoviště a otevřenou, odvětranou a odstavenou nádrž dle požadavků zhotovitele a technických možností, před zahájením prací na díle v termínu uvedeném v objednávce prosté jakýchkoliv překážek, které by bránily zahájení provedení díla. O předání a převzetí pracoviště bude mezi smluvními stranami sepsán písemný protokol. Pokud se zhotovitel k přejímce pracoviště nedostaví, nemá právo uplatňovat posunutí termínu plnění z titulu pozdního předání pracoviště.

5.2. Objednatel poskytne napojení pro zhotovitele v místech, kde je zdroj elektrické energie 230V/400V, možnost napojení na vodu z hydrantového řádu a stacionární detektory MX25 pro monitoring koncentrace uhlovodíku uvnitř nádrže. Zhotovitel se zavazuje vrátit zapůjčené detektory nepoškozené v původním stavu, případné poškození opravit na svoje náklady.

5.3. Zhotovitel zajistí pro svoje pracovníky šatnu a mobilní WC poblíž nádrže, která je předmětem dotčeného díla. 

5.4. Při provádění díla platí přísný zákaz vstupu a pobytu pracovníků podílejících se na realizaci díla, v jiných prostorách a provozních odděleních objednatele, s výjimkou  prostor určených dle této smlouvy, resp. dílčí smlouvy, pro provedení dodávek, výkonů a prací na díle.

5.5. Zhotovitel je povinen udržovat během realizace díla průběžně čistotu příjezdových tras k místu plnění, čistotu a pořádek na pracovišti a v jeho okolí a po skončení díla uklidit pracoviště uklidit a odstranit vzniklý odpad v souladu se zákonem o odpadech. V opačném případě tak učiní objednatel sám na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady dle předchozí věty, které mu budou objednatelem vyúčtovány. 

5.6. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování veškerého vybavení, zařízení a materiálu nezbytného k řádnému provádění díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na pracovišti. 

5.7. Zhotovitel je povinen na každé dílo, které je předmětem dílčí veřejné zakázky, ode dne převzetí pracoviště vést výrobní deník, ve kterém bude uvádět veškeré údaje o průběhu provádění díla, zejména:
a) datum přejímky pracoviště,
b) denní záznamy o počtu pracovníků, stavu složení ovzduší z hlediska nebezpečí výbuchu,
c) chronologický zápis probíhajících prací včetně evidence odstraněného množství technologického zbytku ropy z nádrže v rámci CTR a dále množství zbytku nečerpatelných určených k využití nebo odstranění mimo areál CTR,
d) osoby pověřené k jednání na pracovišti,
e) osoby zodpovědné za přejímku (předávku) na pracovišti,
f) veškeré skutečnosti mající vliv na plnění smlouvy, přičemž při rozdílnosti názorů zástupců obou smluvních stran budou zapsaná stanoviska podkladem pro jednání a řešení vzniklých situací.

5.8. Výrobní deník bude veden denně a každý zápis musí být označen podpisem osoby oprávněné zapisovat do výrobního deníku a datem, kdy byl zápis proveden. Zhotovitel předloží objednateli nebo jeho zástupci či zástupcům dalších oprávněných orgánů výrobní deník neprodleně po jeho vyžádání. Výrobní deník musí být přístupný na pracovišti kdykoliv v průběhu pracovní doby včetně případných prodloužených či nočních směn. 
5.9. Objednatel nebo stanovený dozor objednatele je oprávněn pravidelně kontrolovat výrobní deník a k jednotlivým zápisům připojit vyjádření, která považuje za nezbytná a důležitá.

5.10. Objednatel může vznést jakékoliv námitky k zápisům a údajům zhotovitele ve výrobním deníku. Námitky musí být vzneseny bez zbytečného odkladu od provedení zápisu ve výrobním deníku. Výrobní deník musí být přístupný v místě plnění kdykoliv v průběhu pracovní doby včetně případných prodloužených či nočních směn. Objednatel a zástupci dalších oprávněných orgánů jsou oprávněni kdykoliv do něj nahlížet a pořizovat z něj výpisy. Povinnost vést výrobní deník končí dnem, kdy zhotovitel předal a objednatel převzal řádně provedené dílo, tj. podpisem protokolu o předání a převzetí díla.


VI.
Cena za dílo

6.1. Cena za dílo je stanovena v závislosti na typu nádrže a množství úsad v nádrži. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude:

	Nádrž typ I. 
	předpokládané množství zbytků v nádrži 550 m3 
	1.926.000,- Kč bez DPH

	Nádrž typ II.
	předpokládané množství zbytků v nádrži 1400 m3
	2.848.500,- Kč bez DPH


 
Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

6.2. Bude-li skutečné množství zbytků v nádrži větší o více než 10% než předpokládané množství uvedené v článku 6.1, bude cena za dílo stanovena následovně:

	
a) standardní cena hrubého čištění

	Nádrž typ I. 
	Cena za hrubé vyčištění nádrže (množství zbytků v nádrži do 550 m3)
	675.000,- Kč bez DPH

	Nádrž typ II.
	Cena za hrubé vyčištění nádrže
(množství zbytků v nádrži do 1400 m3)
	1.012.500,- Kč bez DPH



	
	Konečná cena za dílo bude stanovena jako součet ceny za zřízení staveniště, ceny za finální čištění a 	stanovené ceny hrubého čištění dle skutečného množství úsad vypočtené dle vzorce níže v bodě 	b):

b) upravená cena hrubého čištění

	Nádrž typ I.
	Nádrž typ II.

	
cena za hrubé vyčistění nádrže typ I   
----------------------------------------   x  skutečné množství 
               550                                    zbytků v nádrži

	
Cena za hrubé vyčistění nádrže typ II 
------------------------------------- ----   x   skutečné množství
                 1400                                   zbytků v nádrži 
          




6.3. Není-li dohodnuto jinak, platí, že smluvní ceny (včetně jednotkových cen uvedených v Jednotkovém ceníku služeb, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy) jsou po celou dobu trvání této smlouvy pevné a neměnné a nepodléhají v souvislosti s prováděním díla žádné změně.

6.4. Cena díla zahrnuje všechny náklady zhotovitele na zhotovení díla, včetně jeho režijních nákladů. Cena díla v sobě zahrnuje zejména, nikoli však výlučně, veškeré náklady na dopravu, náhrady za vynaložený čas strávený na cestách, náklady na ubytování, přesčasy riziko špatného počasí, zatížení zimou, pojištění, clo, licence.

6.5. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná pro rozsah dodávek, výkonů a prací stanovený touto smlouvou, resp. dílčí smlouvou, kterou není možné překročit, a je platná až do doby ukončení nebo zániku dílčí smlouvy a zahrnuje všechny náklady na kompletně a řádně provedené a dokončené dílo dle této smlouvy, resp. dílčí smlouvy.

VII.
Platební a fakturační podmínky

7.1. Platba za dílo bude provedena až po řádném dokončení díla a protokolárním předání bezvadného díla objednateli, a po prokázané likvidaci odpadu objednateli.

7.2. Zhotovitel je oprávněn do 15 dnů od splnění podmínek uvedených v článku 7. 1. této smlouvy vystavit objednateli fakturu – daňový doklad, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů a její přílohou bude předávací protokol podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran. Splatnost faktury-daňového dokladu činí 21 kalendářních dnů od dne prokazatelného doručení objednateli.

7.3. Fakturu včetně podepsaného předávacího protokolu doručí zhotovitel na adresu sídla objednatele. V případě, že zhotovitel nebude oprávněn vystavit objednateli fakturu nebo faktura nebude obsahovat touto smlouvou předepsané náležitosti a údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení, jako doklad vystavený neoprávněně nebo jako doklad nesplňující předepsané náležitosti k doplnění či opravě. V případě vrácení faktury objednatelem zhotoviteli k opravě nebo doplnění počíná běžet nová lhůta splatnosti v délce 21 dní ode dne doručení takto opravené nebo doplněné faktury zpět objednateli. V takovém případě nemá zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci.

7.4. Nebude-li dohodnuto jinak, veškeré ceny budou sjednány a veškeré platby budou realizovány v korunách českých. Veškeré platby budou prováděny bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu jakoukoli změnu svého bankovního účtu, na který mají být prováděny platby podle této smlouvy, této souvislosti se čl. 16.6. této smlouvy neuplatní.

7.5. Pro účely této smlouvy platí, že peněžité závazky objednatele, které mu vyplývají z této smlouvy, jsou splněny odepsáním příslušné částky z jeho bankovního účtu.

7.6. K ceně díla stanovené podle bodu 6.1. této smlouvy bude připočtena při fakturaci DPH v zákonné výši v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice. Pokud bude česká DPH ze strany zhotovitele aplikovatelná, vyúčtuje zhotovitel tuto DPH při fakturaci příslušného díla, ke kterému se tato DPH váže, a zahrne ji do faktury za příslušné dílo. DPH vyúčtovaná v souladu s tímto ustanovením této smlouvy se stane součástí ceny příslušného díla. Pokud česká DPH nebude v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice ze strany zhotovitele aplikovatelná, k ceně příslušného díla stanovené podle bodu 6.1 této smlouvy nebude připočtena žádná DPH.  

7.7. Strany této smlouvy se zavazují, že si poskytnou nezbytnou součinnost při správném uplatnění DPH u plnění uskutečňovaných na základě této smlouvy.

7.8. Pro účely správného uplatnění DPH zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je registrovaným plátcem DPH v České republice. Zhotovitel se zavazuje objednateli písemně oznámit skutečnost, že jeho registrace k DPH v České republice byla zrušena, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 

7.9. Pro účely správného uplatnění DPH objednatel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je registrovaným plátcem DPH v České republice. Objednatel se zavazuje zhotoviteli písemně oznámit skutečnost, že jeho registrace k DPH v České republice byla zrušena, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala

7.10. Pro účely správného uplatnění DPH zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice usazen v České republice. Zhotovitel se zavazuje objednateli písemně oznámit skutečnost, že v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice přestal být považován za osobu usazenou v České republice, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

7.11. Zhotovitel je povinen na každou fakturu-daňový doklad uvést sdělení, že činnosti, které poskytuje při realizaci příslušného díla, jsou či nejsou považovány za stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1 ledna 2008. Zhotovitel je povinen na každou fakturu-daňový doklad uvést poskytované stavební práce s uvedením číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA.

7.12. Zhotovitel se zavazuje vrátit bez zbytečného odkladu veškerou neoprávněně vyúčtovanou DPH, kterou objednatel zhotoviteli uhradil. Dále se zhotovitel zavazuje uhradit objednavateli škodu, která by objednavateli v důsledku nesprávně vyúčtované DPH zhotovitelem vznikla.

7.13. Pro účely správného uplatnění DPH strany této smlouvy prohlašují, že za datum uskutečnění zdanitelného plnění poskytovaného díla je považován den převzetí a předání tohoto díla.

7.14. Objednatel není povinen hradit jakékoliv finanční částky podle této smlouvy na jiný bankovní účet, než ten, který je zřízen bankou ve prospěch zhotovitele, a současně, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a současně, který není veden poskytovatelem platebních služeb mimo Českou republiku.

7.15. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, popř. obecně závazného právního předpisu nahrazujícího zákon č. 235/2004 Sb., není objednatel povinen hradit zhotoviteli jakékoliv finanční částky podle této smlouvy, a to do dne včetně toho dne, kdy zhotovitel bude oficiálně správcem daně označen, že není nespolehlivým plátcem.


VIII.
Vlastnické právo k věcem a nebezpečí škody

8.1. Vlastnické právo k odpadům přechází na zhotovitele momentem vyčerpání nebo jiného způsobu jejich odstranění z nádrže. Zhotovitel téhož okamžiku přebírá za materiál a práce odpovědnost ve smyslu platných obecně závazných právních předpisů upravujících podmínky pro nakládání s odpady.

8.2. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.


IX.
Podmínky předání a převzetí odpadu

9.1. Předání a převzetí materiálu uvedeného v článku 8.1. této smlouvy bude provedeno dle zákona o odpadech.

9.2. Zhotovitel prohlašuje, že složení materiálu uvedeného v článku 8. 1. této smlouvy určeného k předání a převzetí je mu známo.

9.3. Kopie evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů, průběžná evidence o odpadech a způsobu nakládání s nimi, doklady o oprávnění dotčených subjektů k převzetí odpadu budou vždy předány objednateli společně s výrobním deníkem při předání a převzetí díla.


X.
Předání a převzetí díla

10.1. Po dokončení díla, kterým je provedení kompletního rozsahu všech objednatelem požadovaných prací a výkonů dle dílčí smlouvy zhotovitelem, je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat k převzetí díla, a to nejméně 2 pracovní dny před stanoveným dnem převzetí díla. Předpokladem pro přejímku díla je rovněž předložení všech dokumentů vztahujících se k evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi včetně dokladů o oprávnění dotčených subjektů k převzetí odpadu.

10.2. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol, který musí být podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

10.3. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že celé dílo nebude provedeno bezvadně a úplně, tj. řádně v souladu s ustanoveními této smlouvy (zejména podle objednatelem schváleného technologického postupu s přihlédnutím ke změnám díla písemně schváleným objednatelem) anebo v případě, kdy zhotovitel nepředá objednateli veškeré požadované dokumenty v souladu s touto smlouvou. Objednatel není povinen k předčasnému převzetí díla.

10.4. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímce (inspekci) díla budou tyto vady a nedodělky zaznamenány písemně do přejímacího protokolu, který musí být podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran s tím, že v něm bude sjednána lhůta, ve které zhotovitel bude povinen odstranit vady a nedodělky zjištěné objednatelem při přejímce díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k převzetí bezvadného díla, a to podle první věty článku 10.1. této smlouvy. Pro účely této smlouvy platí, že dílo jako celek bylo zhotovitelem řádně provedeno dnem podepsání (jak ze strany zhotovitele, tak i ze strany objednatele) protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.


XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel nezahájí práce na díle nebo nedokončí dílo v termínech dohodnutých dle článku IV. této smlouvy, bude celková smluvní cena díla ponížena o 50.000 Kč za každý den prodlení.

11.2. Zhotovitel se zavazuje k úhradě smluvní pokuty za porušení obecně platných bezpečnostních předpisů, Základního bezpečnostního předpisu pro zaměstnance externích firem v objektech MERO ČR, a. s. SB-GŘ-50-1001, technologického postupu a zvláště, nikoli však výlučně, používání veškerých předepsaných ochranných pomůcek ve výši 5000,- Kč za každý takový jednotlivý případ porušení, a to i kumulativně. Porušení bude zaznamenáno ve výrobním deníku zástupcem objednatele. Tato částka bude automaticky započtena proti celkové ceně díla, při jehož realizaci došlo k porušení. 

11.3. Ustanovením jednotlivých odstavců tohoto článku XI. není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu. 


XII.
Odpovědné osoby

12.1 Osoby pověřené jednáním ve věcech technického zabezpečení realizace díla jsou:

za zhotovitele:	xxx, xxx – samostatní řešitelé

za objednatele:	xxx, vedoucí CTR
       

XIII.
Odpovědnost za škodu

13.1 Zhotovitel se zavazuje nahradit veškeré škody, které způsobí, a to nezávisle na tom, zda škoda bude způsobena objednateli nebo třetí osobě.


XIV.
Ukončení smlouvy
14.1. V případě, že: 
a) zhotovitel nezahájí, přeruší, podstatně omezí nebo zastaví bezdůvodně práce na díle,
b) bude zřejmé, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín ukončení a předání díla, nebo
c) práce a výkony budou prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě a/nebo v rozporu s ustanoveními této smlouvy,

považuje se to za selhání zhotovitele.  V takovém případě má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo zadat provedení díla, dokončení díla nebo jeho části, opravu a/nebo odstranění následků selhání zhotovitele třetí osobě. V takovém případě se cena sníží o cenu prací a dodávek, které byly provedeny třetí osobou, stanovenou na základě jednotkových cen uvedených v jednotkovém ceníku služeb, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Tím nejsou dotčena ustanovení této smlouvy o ukončení smlouvy, převzetí díla, odpovědnosti za škodu a náhradě škody.  

14.2. Zásahem do díla zhotovitele dle článku 14. 1. provedeným třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou. 

14.3. V případě selhání je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady s tímto spojené do 15-ti dnů po předložení faktury a rovněž vzniklou škodu.

14.4. Kterákoliv ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět ve výpovědní lhůtě čtyř měsíců, která započne běžet následující den ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

14.5. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu/dílčí smlouvu vypovědět s okamžitou účinností případě, že:
a) dojde k selhání zhotovitele, 
b) bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na to zda bude rozhodnuto o úpadku či nikoli, 
c) dojde ke vstupu zhotovitele do likvidace,
d) zhotoviteli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiné oprávnění nezbytné pro řádné plnění díla.
   
Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele právo na náhradu škody. 

14.6. Výpověď smlouvy musí být provedena písemnou formou doporučeným dopisem adresovaným do sídla zhotovitele nebo dopisem osobně doručeným do sídla zhotovitele. Není-li dohodnuto v této smlouvě jinak výpověď je účinná dnem doručení zhotoviteli. Zásilka se považuje za doručenou druhým dnem ode dne odeslání.

 
XV.
Pojištění

Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho činností, a to s pojistným plněním ve výši minimální 10 milionů Kč nebo ekvivalent této částky v cizí měně a sublimit pro pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí odpovídající pojistné částce min. 5 mil. Kč nebo ekvivalentu této částky v cizí měně.

15.1. Kopii pojistného certifikátu zhotovitel předal objednateli při podpisu této smlouvy, pokud již tato nebyla předána objednateli spolu s nabídkou zhotovitele v rámci prokázání kvalifikace v zadávacím řízení. 

15.2. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržité trvání pojištění v rozsahu dle článku 15. 1. po celou dobu trvání této smlouvy, resp. dílčí smlouvy. Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v tomto rozsahu dle článku 15. 1. po celou dobu trvání této smlouvy, resp. dílčí smlouvy, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám po dobu trvání dílčí smlouvy, která ještě nebyla splněna. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je objednatel oprávněn započíst na cenu díla sjednanou v této smlouvě.


XVI.
Závěrečná ustanovení

16.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 4 let. Tím není dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených před uplynutím této doby nebo před ukončením této smlouvy jiným způsobem. Nebude-li kterákoli dílčí smlouva splněna nebo ukončena před uplynutím doby, na kterou byla tato smlouva uzavřena, nebo do doby ukončení této smlouvy, veškerá ustanovení této smlouvy trvají až do ukončení nebo splnění všech závazků z dílčích smluv, s tím, že objednatel již není oprávněn zadávat zhotoviteli nové dílčí veřejné zakázky.

16.2. Tato smlouva se řídí českým právem.

16.3. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinným, nevymahatelným či neplatným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná, vymahatelná a platná. Smluvní strany se zavazují, že namísto takového neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanovení platí přiměřeně úprava, které se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu, účelu a hospodářského výsledku nejvíce přibližovat tomu, co obě strany zamýšlely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamýšlet chtěly.

16.4. Smluvní strany se zavazují vynaložit nejvyšší úsilí, aby všechny vzájemné rozpory z této smlouvy byly vyřešeny především smírně. Pokud se smluvní strany nedohodnou na smírném řešení sporu ve lhůtě třiceti (30) pracovních dnů od dne doručení písemné žádosti k jednání jedné smluvní strany druhé smluvní straně, budou veškeré spory vyplývající z této smlouvy anebo vzniklé v souvislosti s ní s konečnou platností rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Soud“) na základě žalobního návrhu, který může v případě nevyřešení sporu smírnou cestou podat kterákoliv ze smluvních stran. Rozhodčí řízení bude vedeno podle zákona č. 216/1994 Sb., v platném znění, a v souladu s Řádem a Pravidly rozhodčího řízení Soudu (dále jen „Pravidla“). Rozhodčí tribunál bude složen ze tří rozhodců. Každá ze smluvních stran jmenuje jednoho rozhodce, předseda rozhodčího senátu bude jmenován po dohodě rozhodců jmenovaných smluvními stranami. Pokud smluvní strana nejmenuje svého rozhodce do 30 dnů ode dne doručení žádosti druhé smluvní strany nebo pokud jmenovaní rozhodci nejmenují předsedu rozhodčího senátu do 30 dnů od svého jmenování smluvními stranami, bude příslušný rozhodce/rozhodci jmenován Soudem v souladu s Pravidly. Místem konání rozhodčího řízení je Praha a řízení bude probíhat v českém jazyce. Rozhodčí nález doručený rozhodčím senátem je konečný a pro smluvní strany závazný.

Smluvní strany se zavazují a jsou povinny zachovávat mlčenlivost o veškerých důvěrných informacích, které přímo nebo nepřímo získaly od druhé smluvní strany v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy či dílčí smlouvy. Důvěrnými informacemi se pro účely této smlouvy a po celou dobu trvání smlouvy a/nebo dílčí smlouvy rozumí, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení, jakékoli a všechny skutečnosti, které se smluvní strana v průběhu trvání smlouvy a/nebo dílčí smlouvy dozví či  které jí druhá smluvní strana v průběhu Vzájemné spolupráce zpřístupní a/nebo jinak sdělí a které představují pro smluvní stranu určitou hodnotu, nejsou obecně známy jejím konkurentům, obchodním partnerům nebo veřejnosti a které jsou některou smluvní stranou ve vzájemné komunikaci za „důvěrné“ přímo označeny, a to výlučně:

(i) obchodní tajemství – v souladu s § 504 občanského zákoníku obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem, a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení; smluvní strany se výslovně dohodly, že pro účely této smlouvy se za obchodní tajemství chráněné touto smlouvou považuje i obchodní tajemství osob, které se smluvní stranou tvoří některou z forem podnikatelských seskupení uvedených v ustanoveních § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
veškeré skutečnosti obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy související s činností smluvní strany, zejména výkresy, nákresy, vzorky, know-how, marketingové techniky a informace, ceníky, cenové politiky, obchodní metody a strategie, smlouvy a smluvní vztahy se zákazníky a (sub)dodavateli, analýzy a výzkum, počítačový software (včetně předmětových a zdrojových kódů), databázové technologie, systémy, struktury a architektury v hmotné nebo nehmotné formě, tyto skutečnosti nejsou v příslušných obchodních kruzích zpravidla běžně dostupné a smluvní strana má zájem na jejich utajení a na odpovídajícím způsobu jejich ochrany.

16.6. Tuto smlouvu lze měnit formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran na téže listině. 

16.7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

16.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

16.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Technologický postup
Příloha č. 2 – Subdodavatelé
Příloha č. 3 – Jednotkový ceník služeb
Příloha č. 4 – Harmonogram prací



Za zhotovitele:							Za objednatele:

V Praze dne………………………				V Kralupech nad Vltavou dne……………




………………………………........				………………………………...............
							MERO ČR, a.s.
Ing. Stanislav Bruna
        				         		  	předseda představenstva
							   



………………………………........				………………………………...............
								MERO ČR, a.s.
Ing. Vít Tůma
							člen představenstva
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