Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2017-340/OMRI ze dne 8.9. 2017

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel :          	Město Nový Jičín

Se sídlem : 	        	Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín

Zastoupen :            	PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města

IČO:		         	002 98 212

DIČ:                        	CZ00298212

Bankovní spojení : 	Komerční banka a.s. Nový Jičín

Číslo účtu :	          	326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních : PhDr. Jaroslav Dvořák, starosta města

Zástupci ve věcech technických

a realizace stavby :

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel :   		STELM s.r.o.

Se sídlem :          	Teplická 625/48, Hranice - Hranice I - Město, PSČ 75301

Zastoupen :		Miroslavem Poláškem, jednatelem

IČO : 			61975311

DIČ : 	            	CZ61975311

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. C, vložce 13518

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

Zástupce ve věcech smluvních

Zástupce ve věcech technických

a realizace stavby (stavbyvedoucí) :

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn díla „Veřejné osvětlení na ul. Luční v Novém Jičíně k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí“  a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2017-340/OMRI ze dne 8.9.2017 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou firmou Miloš Češík, Severní 625, Šenov u NJ „Veřejné osvětlení na ul. Luční v Novém Jičíně k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí“,  územním souhlasem č.j. ÚPSŘ/16329/2017 ze dne 6.3.2017, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 2 a  nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: 554.557,57 Kč (slovy: pětsetpadesátčtyřitisícepětsetpadesátsedm korun českých padesátsedm haléřů).“

3. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, který nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací a méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 3 dnů od uzavření dodatku. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu těchto dokumentů.

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č.2: - Oceněný soupis víceprací a méněprací

V Novém Jičíně, dne:	22.11.2017			         V Novém Jičíně, dne: 22.11.2017

…………………….				…………………….

Za objednatele:                                                                   Za zhotovitele:

PhDr. Jaroslav Dvořák                                                      Miroslav Polášek

starosta města                                                                     jednatel