Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 0732/2016

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 			Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO):	Václav Bombala

Zhotovitel:		STAVISERVIS spol. s r.o.

zastoupen:		Ing. Petrem Vetýškou

sídlo:		Deštenská 71, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ:			42408008

DIČ: 		CZ42408008

bankovní spojení:	xxxx

e-mail:		xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu dne 4.11.1991 v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka č. 489.

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Petr Vetýška

ve věcech technických:			Ing. Petr Vetýška

ve věcech realizace a předání díla: 	xxx

stavbyvedoucí:	xxxx	ČKAIT:0101942

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0732/2016 v platném znění ze dne 22.6.2016 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla „Rekonstrukce oplocení 1 MŠ Pod Kasárny Jindřichův Hradec“ takto:

Článek I.

Tímto Dodatkem č.1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 1 471 228,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 21 332,00 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnovém listu:

Změnový list :  Představuje odpočet prací (méněpráce), které proběhly při realizaci stavby a přípočet prací (vícepráce), které proběhly při realizaci stavby.

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			1 449 896,00	Kč

DPH …21.%				   304 478,16	Kč

Cena díla celkem vč. DPH		1 754 374,16	Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Přílohou Dodatku č. 1 je změnový list stavby.

- Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením  RMě č. 919/28R/2016 dne  14.09.2016.

V Jindřichově Hradci dne 3. 10. 2016 	                        V Jindřichově Hradci dne 29. 9. 2016

...........................................................		           ................................................................

za zhotovitele:						  za objednatele:

Ing. Petr Vetýška, jednatel společnosti			Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

vz. Ing. Bohumil Komínek

| KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO : |  |
|  |  | Rekonstrukce oplocení 1 MŠ |  |  |  |  |
| Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP : |  |
|  |  | Rekonstrukce oplocení 1 MŠ J. Hradec |  |  |  |  |
| Projektant : |  | Oto Němeček-H.projekt J. Hradec |  | Počet měrných jednotek : |  | 0 |
| Objednatel : |  | Město Jindřichův Hradec |  | Náklady na MJ : |  | 0 |
| Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  |  |
| Zpracovatel projektu : |  |  | Oto Němeček | Zhotovitel : |  |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |
|  | Dodávka celkem | 0 | Zařízení staveniště |  |  | -459 |
| Z | Montáž celkem | 0 |  |  |  |  |
| R | HSV celkem | -25 979 |  |  |  |  |
| N | PSV celkem | 5 106 |  |  |  |  |
| ZRN celkem |  | -20 873 |  |  |  |  |
| HZS |  | 0 |  |  |  |  |
| RN II.a III.hlavy |  | -20 873 | Ostatní VRN |  |  | 0 |
| ZRN+VRN+HZS |  | -21 332 | VRN celkem |  |  | -459 |
| Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |  |
|  | Oto Němeček | Jméno : |  | Jméno : |  |  |
| Datum : |  | Datum : |  | Datum : |  |  |
|  |  | Podpis: |  | Podpis : |  |  |
| Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0,00 Kč |  |
| Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0,00 Kč |  |
| DPH |  | 15 | % činí : |  | 0,00 Kč |  |
| Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | -21 332,00 Kč |  |
| DPH |  | 21 | % činí : |  | -4 480,00 Kč |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | -25 812,00 Kč |  |
| Poznámka : |  |  |  |  |  |  |

| Stavba : |  | Rekonstrukce oplocení 1 MŠ J. Hradec |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt : |  | Rekonstrukce oplocení 1 MŠ |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavební díl |  |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | -29 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | 3 078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 | 5 106 | 0 | 0 | 0 |
|  | CELKEM OBJEKT |  |  | -25 979 | 5 106 | 0 | 0 | 0 |
| VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název VRN |  |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč |
| Zařízení staveniště |  |  |  |  | 2,2 | -20 873 |  | -459 |
|  | CELKEM VRN |  |  |  |  |  | -459 |  |

| Změnový list stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : |  | Rekonstrukce oplocení 1 MŠ J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt : |  | Rekonstrukce oplocení 1 MŠ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M É N Ě P R Á C E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) |  | demhmot / MJ | demhmot celk.(t) |
| Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 274 31-3611.R00 | Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20) | m3 | 11,77 | -2 468,00 | -29 056,75 | 2,52500 | 29,72784 |  |  |  |
|  |  | (14,44+8,04+2+2,5)*0,4*0,8 |  | 8,63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,3*0,4*0,8*4+0,4*0,4*8*2+1,02*0,24*0,8 |  | 3,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Celkem za | 2 Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | -29 056,75 |  | 29,72784 |  |  |  |
|  |  | V Í C E P R Á C E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 953961211 | oprava poklopu vodoměrné šachty | kus | 1,00 | 3 078,00 | 3 078,00 |  |  |  |  |  |
|  | Celkem za | 9 Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 3 078,00 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 7670000001 | prodloužení stávajících ocelových sloupků o 150mm | kus | 16,00 | 103,00 | 1 648,00 | 0,00432 | 0,06912 |  |  |  |
| 55 | 767 99-6801.R00 | oprava stávajícíh ocelových sloupků (rovnání, vyvaření) | kus | 38,00 | 91,00 | 3 458,00 | 0,00005 | 0,00190 |  | -0,00100 | -0,03800 |
|  |  |  |  | 318,82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 5 106,00 |  | 0,07102 |  |  | -0,03800 |
|  | Celk. součet | MÉNĚPRÁCE - VÍCEPRÁCE |  |  |  | -20 872,75 |  |  |  |  |  |