Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 02 009/2017

na zhotovení díla

„Oprava zateplovacího fasádního systému“

Uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

Smluvní strany

Zhotovitel:		Genext a.s.

se sídlem                        	nám. E.F. Buriana 448, 500 04 Hradec Králové

zapsaný v obch.rejstříku u    	Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1994

Zastoupený:            	   	Kamil Borůvka, předseda představenstva

Bankovní spojení:         	ČSOB a.s., Hradec Králové

Číslo účtu:                     	182800294/0300

IČ                                   	25733699

DIČ                                 	CZ 25733699

Telefonní spojení:         	495 536 505

E - mail:                         		info@genext.cz

Objednatel:                     	Pardubický kraj, se sídlem Komenského náměstí 125,   532 11  Pardubice, zastoupený ve smyslu zřizovací listiny ze dne 17. 4. 2003 čj.KrÚ 8730/2003/OSZ  příspěvkovou organizací

- Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Se sídlem                        	Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí

Zapsaný                           	v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, Pr/711

Zastoupený:                     	ředitelkou MUDr. Michaelou  Tomanovou , MBA

Bankovní spojení:              	ČS a.s.

Číslo účtu:                       	122 0888 309/0800

IČ:                                            	00853879

DIČ:                                	CZ00853879

uzavírají tento dodatek č.1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

I.

Smluvní strany uzavřely dne 26.7.2017 dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, smlouvu o dílo na zhotovení díla „Oprava zateplovacího fasádního systému“ (dále jen „smlouva“ ).

II.

Zhotovitel a objednatel se dohodli na prodloužení termínu zhotovení díla z důvodu upřesnění barvy fasády. Ta bude upřesněna zástupcem Národního památkového ústavu v rámci jiné investiční akce „Oprava historické fasády“, která není předmětem této smlouvy. Objednatel však požaduje tuto barvu fasády sjednotit s rozhodnutím Národního památkového ústavu, aby se barva fasády nemusela v budoucnu přetírat. Nový termín dokončení díla je určen do 28.2.2018.

IV

1.	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2.	Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.	Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom stejnopise obdrží zhotovitel i objednavatel.

V Brandýse nad Orlicí  dne  : 20.9.2017

-------------------------------------------------------                          ---------------------------------------------

prim. MUDr. Michaela Tomanová, MBA, Ph.D.	                         Kamil Borůvka

ředitelka Rehabilitačního ústavu                                                        předseda představenstva

Brandýs nad Orlicí							 Genext a.s.