SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících z.č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník,níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami.

č. 20171121

# 1. Smluvní strany

# 1.1	Objednatel :  Domov pro seniory Horní Stropnice

Dobrá Voda 54, 374 01 Horní Stropnice

zastoupený: Evou Chaloupeckou, ředitelkou

IČ: 00666254

DIČ: X

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

1.2	Zhotovitel :	Stavitelství Briezstienský s.r.o

se sídlem K Rybníku 2838/37, České Budějovice,  370 10

zastoupený : Ing. Františkem Briezstienským, jednatelem společnosti

tel.

IČ: 260 80 044

DIČ: CZ – 260 80 044

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

1.3	Ve vzájemném styku obou smluvních stran ve věcech souvisejících s touto smlouvou, kromě zástupců uvedených v bodě 1.1 a 1.2, jsou zejména při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolnění plateb, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a  převzetí díla nebo jeho části zmocněni jednat za:

- objednatele:    Eva Chaloupecká, tel., e-mail:

- zhotovitele:    Ing. František Briezstienský, tel., e-mail:

a to vždy  samostatně

# 2. Základní údaje o díle

2.1	Stavba :	Stavební úpravy sklepa

2.2	Místo:	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda 54,

374 01 Horní Stropnice

# 3. Předmět smlouvy - určení díla

3.1	Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a zaplatit cenu za provedení díla 	„Stavební úpravy sklepa" dle předané nabídky na výše uvedené dílo (příloha této SOD).

3.2	Předmět díla obecně vymezený v bodě 3.1 tvoří tento rozsah:

- stavební úpravy sklepa – oprava omítek, nové dveře, úprava ZTI, úprava EI, úprava VZT, nové okno, dlažba, malby

3.3 		Předmět a rozsah plnění je dále stanoven nabídkovým rozpočtem, který  je obsahem 			nabídky, dále přílohou této Smlouvy o dílo.

# 4. Sjednaná doba pro provedení díla

4.1 	Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:           zahájení prací:	27.11.2017

ukončení prací:	31.12.2017

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla 	v termínu do 27.11.2017.

4.2	Zhotovitel i objednatel  se zavazují umožnit změnu doby provedení díla v případě 	nepříznivých klimatických podmínek, které nedovolí dodržet technologické postupy prací. 	Tato změna musí být vyhotovena písemnou formou a oboustranně odsouhlasena.

4.3	Zhotoviteli je umožněno  změnit dobu provedení díla, dojde–li k pozastavení prací ze strany 	objednatele.

# 5. Věci určené k provedení díla

5.1	Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci v těchto termínech:

- místo napojení na EI do 27.11.2017

- místo napojení na vodu do 27.11.2017

5.2	Věci určené v bodě 5.1 k provedení díla předané zhotoviteli objednatelem nejsou v ceně za 	provedení díla. Objednatel je předá zhotoviteli bezplatně.

# 6. Cena za dílo

6.1	Dohodnutá pevná cena za dílo v souladu se zák. č. 526/90 Sb. o cenách činí

Stavba celkem bez DPH          			92.788,18 Kč

DPH 15%						13.6918,23 Kč

Cena celkem včetně DPH 15%                               106.706,41 Kč

Nabídková cena je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré  objemy  práce a      veškeré náklady potřebné k realizaci stavby - díla. Nabídková cena je platná do termínu dokončení díla.

6.2	Dohodnutá cena byla určena na základě nabídky zhotovitele, vypracované podle  zadávacích 	podmínek objednatele. Zhotovitel a objednatel se zavazují mimo zákonných důvodů změnit 	dohodnutou cenu v těchto případech:

- bude-li objednatelem požadována změna předmětu, technického řešení a podmínek dodávky

- dojde-li ke změně platebních podmínek dle čl. 7

- úprava smluvní ceny z titulu vícepráce či méněpráce bude provedena na základě cenového rozpočtového dodatku, odsouhlaseného oprávněným zástupcem objednatele. Ceny víceprací  a méněprací budou stanoveny dle jednotkových cen obsažených v nabídkovém rozpočtu díla. V případě, že v kalkulaci smluvní ceny nebudou obsaženy položky pro ocenění víceprací, použijí se pro tento případ jednotkové ceny dle katalogu směrných cen URS v cenové úrovni realizace.

6.3	Daň z přidané hodnoty (DPH) bude dopočtena a vyúčtována při fakturaci zdanitelného plnění 	ve smyslu platného zákona.

# 7. Financování a placení

7.1	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na podkladě celkové 	faktury, kterou vystaví zhotovitel po sepsání zápisu o předání a převzetí díla a po odstranění 	případných vad a nedodělků.

Faktura musí obsahovat:

- označení: faktura a číslo

- název, sídlo a DIČ zhotovitele a objednatele

- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky

- datum vystavení, odeslání a splatnosti

- bankovní spojení

- předmět a název díla, číslo smlouvy

- cenu díla - fakturovanou částku

- daň z přidané hodnoty

- částku k úhradě

- razítko a podpis.

7.2	Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnů od doručení faktury na adresu objednatele. 	V pochybnostech se má za to, že platební doklad byl objednateli doručen třetí pracovní den po 	odeslání.

7.3	Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:

- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje

- obsahuje chybné cenové údaje

- v případě, že nejsou odstraněny vady a nedodělky

Objednatel musí platební doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.

7.4	Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných 	termínech poukáže platby na účet zhotovitele. V opačném případě je zhotovitel do doby 	skutečného zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu smlouvy  v 	čase plnění.

# 8. Způsob provádění díla

8.1	Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2586 a následujících z.č. 89/2012 Sb,o.z.

8.2	Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání  díla stavební deník, do 	něhož bude zaznamenávat postup prací včetně denního stavu pracovníků, klimatických 	podmínek, časového postupu prací, změn projektu, zdůvodnění odchylek od projektu a 	všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník bude veden v knize 	vydávané pro tento účel SEVT, bude uložen na staveništi u odpovědného pracovníka a bude 	kdykoli k dispozici technickému zástupci objednatele na stavbě, který je oprávněn činit do 	stavebního deníku zápisy. Zástupci smluvních stran na stavbě jsou povinni vyjádřit se k 	zápisům druhé strany do stavebního deníku, jež se jich týkají, nejpozději do 48 hodin.

8.3	Zhotovitel a objednatel se dohodli,  že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které 	budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku 3 dny předem. Druh 	těchto prací bude předem dohodnut ve stavebním deníku

Nevyzve-li zhotovitel TDI objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost TDI zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření  prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré tyto náklady zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele ze zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

8.4	Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování 	předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za 	provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

8.5	Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za nakládání s odpady vzniklými plněním 	předmětu díla. Jedná se zejména o tyto zásady :

- udržovat pořádek na pracovišti a v pronajatých prostorech

- předcházet vzniku odpadů a v maximální míře jejich množství omezovat

- na své náklady odstraňovat a zneškodňovat odpady vznikající při plnění předmětu díla

# 9. Staveniště

9.1	Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosto práv třetích osob  	do 27.11.2017

9.2	Zhotovitel zlikviduje vlastní ZS a předá vyklizené staveniště objednateli do  5 dnů po předání 	díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál 	potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po jejich 	odstranění je povinen staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoli 	překážek.

# 10. Předání a převzetí díla, záruka

10.1	K předání a převzetí díla či jeho dohodnuté dílčí části vyzve písemně zhotovitel objednatele  3 	dny před termínem zahájení přejímacího řízení.  Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o 	předání a převzetí předmětu díla zápis, a to i v případě dřívějšího dokončení díla.

10.2	Objednatel a zhotovitel dohodli záruční lhůty 48 měsíců na veškeré použité materiály i 			prováděné práce. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

# 11. Smluvní pokuty

11.1	V případě prodlení objednatele  se zaplacením dohodnutých plateb ve smluvní lhůtě splatnosti  	je objednatel povinen zaplatiti zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1,5% z částky k úhradě za 	každý započatý den prodlení.

11.2	V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení prací, viz bod 4.1 této smlouvy, se 	zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 1,5% z celkové částky díla za každý započatý den 	prodlení.

# 12. Jiná ujednání

12.1	Jestliže z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, bude zhotoviteli zabráněno v plnění jeho 	smluvních povinností, má zhotovitel bez uplatnění ujednání dle bodu 11.1 ze strany 	objednatele právo přiměřeně prodloužit sjednanou dobu na realizaci díla.

12.2	Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s 	plněním smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli.

12.3	Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

# 13. Závěrečná ujednání

13.1	Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva i vztahy podle ní vzniklé občanským  	zákoníkem. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci 	zásady „dobré vůle“. Pokud jednání smluvních stran v takových případech nebude úspěšné, 	může podat žalobu k příslušnému soudu kterákoliv smluvní strana.

13.2	Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými oběma

smluvními stranami.

13.3	Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou originálech, každá strana obdrží po jednom 	originálu.

Přílohy: č. 1 - nabídková kalkulace

V Českých Budějovicích dne 20.11.2017

Objednatel:							Zhotovitel:

……………………………………				…………………………………….

Za objednatele:						Za zhotovitele: