Smlouva o dílo

uzavřená na základě ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

mezi:

- Objednatelem:

Název:		Česká republika – Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Se sídlem:	Husova 186/64, 460 31 Liberec 1

IČ:			71009302

Organizační složka státu

Bankovní spojení:	4920461/0710

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	 MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., 485 253 111

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	 Jiří Hrábek, tel.: 734 233 093

- Zhotovitelem:

Název:		ABELSTAV s.r.o.

Se sídlem:	Skalice u České Lípy 514, 471 17 Skalice u České Lípy

IČ:			04568362

DIČ:		CZ 04568362

Bankovní spojení:	272440931/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Abel Lukáš, tel.:774 102 597

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Abel Lukáš, tel.:774 102 597.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 36483

- Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je oprava svislé hydroizolace objektu zhotovitele na adrese ul. 5. května č.p. 813, Česká Lípa

- Obsahem předmětu díla je odstranění stávající poškozené svislé hydroizolace, montáž nové svislé hydroizolace včetně provedení venkovní sanační omítky a sanačního nátěru, montáž nových kanalizačních potrubí a lapačů střešních splavenin a další související práce – odstranění a opětovná pokládka zámkové dlažby a další činnosti dle Technické zprávy projektu Oprava zpevněné plochy a izolace obvodového zdiva objektu KHS LK, ÚP Česká Lípa, ul. 5. května 813, Výkresové dokumentace a Položkového rozpočtu, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy. Předmětem díla je i závěrečný úklid příslušných prostor a odvoz odpadu.

- Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami a v souladu s platnými právními předpisy včetně předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožárními předpisy, jakož i postupovat s řádnou odbornou péčí. Zhotovitel při realizaci díla dále dodrží všechna příslušná doporučení a montážní postupy výrobců jednotlivých systémů a vztahuje-li se na daný úkon či postup také závazná technická norma (ČSN, DIN), dodrží také tuto normu.

- Objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit sjednanou cenu.

- Doba plnění

- Termín zahájení prací k provedení díla zhotovitelem: 13.11.2017 .

- Termín dokončení a předání díla zhotovitelem: do 20.12.2017. Dílo se považuje za řádně provedené pro účely předání objednateli v případě jeho bezvadného provedení v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy a předání smlouvou požadovaných certifikátů objednateli.

- Dílo může objednatel převzít i v případě, že dílo má drobné vady anebo nedodělky.

- O předání a převzetí díla bude sepsán zápis podepsaný oběma smluvními stranami, kde budou případné vady anebo nedodělky specifikovány a bude uvedena doba, ve které budou zhotovitelem odstraněny. Tato doba nesmí však být delší než 30 dnů.

- Cena

- Celkovou cenu za provedení díla sjednaly smluvní strany dohodou ve výši: 159 396,36 Kč včetně DPH (slovy jedno sto padesát devět tisíc tři sta devadesát šest korun českých a třicet šest haléřů). Tato cena je pevná, nepřekročitelná a vychází z Položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

- Práce požadované objednatelem nad sjednaný rozsah a kvalitu musí být řešeny dodatkem k této smlouvě.

- Platební a fakturační podmínky

- Zhotovitel vystaví fakturu v den předání a převzetí díla.

- Z této faktury bude v případě převzetí díla podle čl. II odst. 3 provedena pozastávka ve výši 10% základní ceny, jako záruka za odstranění případných vad či nedodělků. Pozastávka 10% z ceny díla bude objednatelem uvolněna do 5 dnů po odstranění případných vad a nedodělků.

- Faktura bude uhrazena se splatností 5 dnů od data doručení faktury objednateli na účet zhotovitele uvedený v hlavičce této smlouvy.

- Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu zpět objednateli.

- Podmínky provedení díla

- Objednatel zajistí zhotoviteli bezproblémový přístup do prostor, které jsou předmětem prací.

- Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla jen takové věci a výrobky, které mají příslušná rozhodnutí a certifikáty.

- Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci. Přechod tohoto nebezpečí na objednatele je vázán na převzetí díla.

- Zhotovitel bude udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu, bude odstraňovat nečistoty vzniklé jeho pracemi, a bude při provádění díla dodržovat všechny předpisy, jejichž aplikace se vztahuje k prováděnému dílu. Zhotovitel zajistí opatření proti šíření prachu a nečistot do prostor budovy objednatele, ve kterých nebude Zhotovitel provádět práce. Zhotovitel odpovídá za plnění všech zákonných, profesních či jiných povinností vůči svým zaměstnancům.

- Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené na majetku objednatele při provádění díla.

- Objednatel si vyhrazuje právo kontroly zakrývaných prací. Zhotovitel je povinen předem prokazatelně vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

- Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla protokol o shodě a příslušné certifikáty věcí a výrobků, které jsou předmětem díla.

- Záruka, odstranění vad

- Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení díla a plnění všech jeho funkcí v rozsahu a parametrech odpovídajících této smlouvě, ustanovením ČSN a právním předpisům, a to po dohodnutou záruční dobu v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

- V průběhu záruční doby poskytované zhotovitelem dle odst. 1 je zhotovitel povinen bezplatně veškeré prokazatelné vady reklamované objednatelem na vlastní náklady v dohodnutém termínu odstranit.

- Reklamaci vad v záruční době musí objednatel uplatnit bez zbytečného odkladu písemně u zhotovitele.

- Objednatel umožní vstup zaměstnancům zhotovitele k odstranění vad a poskytne nezbytnou součinnost.

- Změna a odstoupení od smlouvy

- Smluvní strany mohou požadovat změnu smlouvy po vzájemné dohodě nebo od smlouvy odstoupit za podmínek daných příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Za podstatné porušení smlouvy se přitom považuje zejména:

- prodlení zhotovitele se zahájením prací o více jak 5 dní,

- prodlení zhotovitele s dokončením prací o více než 10 dní,

- prodlení s uhrazením faktury delším než 7 dní,

- zjištění závad v provádění prací zhotovitelem, nebo jiné závady, které mohou podstatně ovlivnit průběh a kvalitu prací.

- Smluvní sankce

- Sjednává se smluvní pokuta ve výši 1.000,--Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho předáním v termínu dle článku II. odst. 2 a také pro prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků v době dohodnuté v předávacím protokolu podle čl. II odst. 4.

- Pro případ prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, sjednává se smluvní pokuta za každý započatý den prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky.

- Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinnosti zajištěné smluvní pokutou. Splatnost smluvní sankce je do 14 dnů od doručení vyúčtování.

- Závěrečná ustanovení

- Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy stran smlouvy obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

- Tuto smlouvu lze měnit či doplnit pouze písemnou formou na základě dohody smluvních stran ve formě dodatku ke smlouvě.

- Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž každá strana smlouvy obdrží jeden.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Liberci dne: 6.11.2017

za objednatele:	za zhotovitele

---------------------------------	--------------------------------