Číslo smlouvy objednatele: SML/196/17/044

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)

Čl. I

Smluvní strany

Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Sídlo: 


Květná 504/15, 603 00 Brno




IČ: 


75014149




DIČ: 


CZ75014149




Bankovní spojení: 
26927621/0710
Zastoupená:

Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel SZPI
Kontaktní adresa a adresa pro doručení předmětu plnění (korespondenční adresa): SZPI, Inspektorát v Praze, Za Opravnou 300/6, 150 00 Praha 5 – Motol
Kontaktní osoba ve věcech technických (za převzetí díla): 
1. XXX, Vedoucí hospodářské správy
Tel: XXX, mobil: XXX
e-mail: XXX 
2. XXX, Správce objektu
Tel: XXX, mobil: XXX
e-mail: XXX
SZPI je zřízená zákonem č. 146/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

(dále jen „Objednatel“)

a

AIR TECHNIC Clima s.r.o.
Sídlo: 


Na Kocínce 210/3, 160 00 Praha 6
IČ: 


03908232
DIČ: 


CZ03908232
Bankovní spojení: 
XXX
Zastoupený: 


Ing. Jiřím Balcarem, tel: XXX
Kontaktní adresa: 

Na Kocínce 210/3, 160 00 PRAHA 6
Kontaktní osoba ve věcech technických za Zhotovitele: Ing. Jiří Balcar, tel.: XXX,     e-mail: XXX 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních za Zhotovitele: Ing. Jiří Balcar, tel.: XXX,        e-mail: XXX 

 (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Smluvní strany“ nebo jen „Strany“)
Čl. II

Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést dodávku chladicích systémů vč. kompletní montáže a souvisejících prací v rámci investiční akce „OSS SZPI – klimatizace provozních budov SZPI - „Klimatizace provozní budovy inspektorátu v Praze“ (dále jen „Dílo“), a to v souladu s touto Smlouvou a s Nabídkou ze dne        16.10.2017, která jako Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této Smlouvy, a zároveň závazek Objednatele řádně a včas dokončené Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu dle čl. IV této Smlouvy.
2.2 Dílem dle bodu 2.1 se rozumí:

a) Dodávka a montáž venkovní a vnitřních klimatizačních jednotek
b) Stavební kanalizační a elektroinstalační práce a úpravy nezbytné pro řádnou instalaci klimatizačních jednotek 
c) Provedení veškerých předepsaných zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení
d) Zakreslení nového stavu do situačních plánů budovy

e) Uvedení dotčených ploch do původního stavu, provedení úklidu místa realizace stavebních/montážních prací

O předání a převzetí díla bez všech vad a nedodělků bude sepsán protokol, který bude podepsán kontaktními osobami ve věcech technických obou smluvních stran. 
2.3 Místem realizace Díla je inspektorát v Praze, na adrese Za Opravnou 300/6, 150 00 Praha 5 – Motol, kanceláře číslo 206 (23 m2) a 208 (47 m2) v nově rekonstruované části budovy inspektorátu.
2.4 Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla respektovat příslušné technické normy a obecně závazné právní předpisy.
2.5 Zhotovitel garantuje Objednateli při realizaci Díla funkčnost zařízení i technickou správnost realizovaného řešení. 
2.6 Zhotovitel e zavazuje v rámci plnění dodat pouze nové a nepoužité přístroje. 
Čl. III

Doba plnění
3.1 Dílo dle Čl. II této Smlouvy bude ve smyslu bodu 2.2 zhotoveno a Objednateli řádně předáno do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy, nejpozději však do 30.11.2017
3.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli bez vad a nedodělků, včetně předávacího protokolu, a to v místě provedení díla dle bodu 2.3 této Smlouvy.

Čl. IV
Cena díla a platební podmínky

4.1 Cena díla je sjednána následovně:
	popis
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena včetně DPH

	Stavební a technologická část stavby
	153 100,- Kč 
	32 151,- Kč
	185 251,- Kč 

	Stroje a zařízení (Dodávka klimatizačních jednotek)
	91 800,- Kč 
	19 278,- Kč 
	111 078,- Kč 

	Cena za dílo celkem
	244 900,- Kč 
	51 429,- Kč 
	296 329,- Kč 


4.2 Zhotovitel prohlašuje, že cena uvedená v předchozím odstavci tohoto článku obsahuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s realizací Díla.
4.3 Strany shodně prohlašují, že cena Díla dle odst. 4.1 je cena konečná, maximální a může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů mající vliv na cenu Díla, maximálně však do výše odpovídající těmto změnám. Z žádných jiných důvodů nesmí být Cena díla překročena.
4.4 Objednatel neposkytuje v rámci smlouvy zálohové plnění.
4.5 Provedené práce budou uhrazeny na základě dvou faktur (daňových dokladů) vystavených Zhotovitelem. Jedna faktura bude zahrnovat soupis prací týkajících se stavební části stavby, druhá faktura bude zahrnovat dodávku strojů a zařízení (klimatizačních jednotek). Zhotovitel doručí faktury Objednateli bezodkladně po převzetí celého díla a po odstranění případných vad a nedodělků.
4.6 Úhrada za provedené práce a dodávku bude provedena bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě daňových dokladů (faktur). Jednotlivé daňové doklady (faktury) budou doručeny na adresu sídla Objednatele nebo do datové schránky objednatele: avraiqg nebo v elektronické podobě na adresu epodatelna@szpi.gov.cz. Faktury (daňové doklady) budou doručeny Objednateli nejpozději do 15.12.2017.
4.7 Přílohou daňového dokladu (faktury) musí být fotokopie soupisu provedených prací/předávacího protokolu podepsaná kontaktními osobami ve věcech technických obou stran.
4.8 Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných a účinných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4.9 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve stanovené lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení s její úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě doplněných či opravených dokladů Objednateli.
Čl. V
Záruční doba a odpovědnost za vady

5.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a bezvadnost Díla a jeho řádné technické a odborné provedení. 
5.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na dodávku chladicích systémů (venkovní jednotky a vnitřních jednotek) v délce garantované výrobcem těchto jednotek, nejméně však v délce 24 (slovy: dvaceti čtyř) měsíců. 
5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na ostatní dodávky a kompletní montáž v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců.
5.4 Záruka je rozšířena o ochranu před náhodným a neúmyslným poškozením.
Čl. VI

Součinnost Objednatele

6.1 Objednatel umožní Zhotoviteli na základě vzájemné dohody nezbytný přístup do prostor vztahujících se k místu realizace Díla, a to v pracovních dnech od 6:00hod do 18:00hod. 

6.2 Objednatel umožní Zhotoviteli k realizaci Díla v nezbytné míře napojení na přívod el. energie (220 V – max. 5 kW) po dobu montáže.
6.3 Objednatel poskytne Zhotoviteli na žádost dokumentaci plánu budovy pro zakreslení nového stavu dle článku 2.2 písm. d) této smlouvy. 
Čl. VII
Povinnosti zhotovitele

7.1 Zhotovitel je při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy povinen postupovat samostatně, odborně a s vynaložením veškeré dostupné péče k dosažení optimálního výsledku plnění smlouvy.
7.2 Zhotovitel je povinen řídit se při plnění Smlouvy příslušnými předpisy a je rovněž vázán odůvodněnými pokyny Zadavatele, které mu budou zadávány v průběhu plnění smlouvy. Zhotovitel je také povinen případně upozornit zadavatele na nevhodnou povahu těchto pokynů.
7.3 Zhotovitel je povinen při plnění sjednaném Smlouvou zabezpečit veškeré své činnosti tak, aby byly vždy dodržovány předpisy BOZP, hygieny práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
7.4 Zhotovitel je povinen udržovat při realizaci Díla pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
7.5 Zhotovitel se zavazuje s veškerým odpadem vzniklým při realizaci plnění nakládat jako jeho původce. 

Čl. VIII

Smluvní pokuty

8.1 V případě nesplnění konečného termínu prokazatelně z viny Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla za každý i jen započatý den prodlení.
8.2 V případě opožděného proplacení faktur se Objednatel zavazuje na základě příslušné výzvy uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.  

Čl. IX
Závěrečná ustanovení
9.1 Veškerá korespondence související s realizací této Smlouvy bude zasílána na korespondenční adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy.

9.2 Zhotovitel není bez písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva ze smluvního vztahu založeného touto Smlouvou na třetí osobu.
9.3 Případné spory vyplývající z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve vyřešit dohodou. Pokud se Smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
9.4 Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
9.5 Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě vzestupně číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
9.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z obě strany obdrží po jednom výtisku.
9.7 Účastníci této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

9.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Seznam Příloh:
Příloha č. 1 - Nabídka ze dne 16. 10. 2017
V Brně dne:






V Praze dne: 
………………………………..



………………………..………………

      Objednatel






    Zhotovitel


Ing. Martin Klanica






Ing. Jiří Balcar
ústřední ředitel SZPI






jednatel společnosti
6

