SMLOUVA  O  DÍLO

evidenční číslo zhotovitele  S15OV14

evidenční číslo objednatele

uzavřená dle dílu 8, Dílo, § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel

| název | : | DISTEP a.s. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| sídlo | : | Ostravská ul. č. 961 Frýdek Místek | PSČ 738 01 |
|  |  | společnost zapsána ve veřejném rejstříku KS v Ostravě odd.B, vložka 1205 |  |
| IČO |  | 65 13 80 91 |  |
| DIČ | : | CZ65 13 80 91 |  |
| bankovní spojení - peněžní ústav | : | ČSOB a.s., Frýdek Místek |  |
| č. účtu/směrný kód | : | 19-3756270207/0100 |  |
| zastoupena | : | Ing. Svatopluk Eliáš, člen představenstva | tel: 558 442 119 |
| zastoupena při technických jednáních | : | Martin Nagy, vedoucí provozu | tel: 558 442 105 |
| - fax | : |  | 558 442 141 |

Zhotovitel :

| název | : | VAE THERM, spol. s r.o. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| sídlo | : | Kulturní 1785 Rožnov pod Radhoštěm pobočka Ostrava U Staré elektrárny 2050/38 Ostrava – Slezská Ostrava | PSČ 756 61 PSČ 710 00 |
|  |  | společnost zapsána ve veřejném rejstříku KS v Ostravě odd.C, vložka 7308 |  |
| IČO | : | 61973815 |  |
| DIČ | : | CZ61973815 |  |
| bankovní spojení - peněžní ústav | : | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |  |
| č. účtu/směrný kód | : | 2110043799/2700 |  |
| zastoupena | : | Ing. Libor Matúš | tel.: 596 241 607 |
|  | : |  |  |
| zastoupena při technických jednáních |  | Ing. Pavel Martiník | tel.: 556 205 546 |
| - fax | : |  | 596 241 593 |

II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy vypracovat projektovou dokumentaci s názvem.

Rekonstrukce předávací stanice PS 28 a ATS 28, Frýdek-Místek

III.

Předmět díla

Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby na rekonstrukci předávací stanice PS 28, přípravy topné a teplé vody vč. horkovodních rozvodů, topné a teplé vody, systému doplňování a expanze, úpravny vody a tlakových stanic studené vody 1. a 2. stupně II. tlakového pásma, návrh stavebních úprav v PS 28 a úprav v části měření a regulace.

Rozsah projektu dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.:

- Průvodní zpráva

- Souhrnná technická zpráva

- Situační výkresy

- (D.2) Dokumentace technologického zařízení

D.2.1  Technická zpráva

D.2.2  Výkresová část (schéma, dispozice, pohledy, detaily)

D.2.3  Technická specifikace

D.2.4  MaR + elektro

D.2.5  Rozpočet (plný - paré 1,2 a slepý - paré 3-6 )

- Požární zpráva

Zhotovitel je povinen vypracovat PD tak, aby byla použitelná pro provedení stavby v rozsahu dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, realizovatelná dostupnými technologickými prostředky a odpovídala českým právním předpisům, ČSN a požadavkům příslušných správních orgánů na PD.

Rozpočet bude předaný v jednom vyhotovení i na CD nosiči.

IV.

Cena a platební podmínky

- Cena za zhotovení díla, které je předmětem smlouvy podle článku III., je sjednána dohodou v souladu s §2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je cenou obvyklou v místě plnění.

- Cena za provedení díla (bez DPH)

Prováděcí dokumentace stavby			263.700,- Kč

Autorský dozor	(max. 20 hod)			670,- Kč/hod

Autorský dozor bude fakturován po odsouhlasení rozsahu hodin uvedeném ve výkazu autorského dozoru.

Dokumentace skutečného provedení stavby	  24. 300,- Kč

DPH bude stanoveno dle platných předpisů.

- Platba bude uskutečněna na základě faktury vystavené zhotovitelem v souladu s plněním předmětu díla podle termínů uvedených v článku V. této smlouvy.

4. Právo vystavit daňový doklad - fakturu vzniká uskutečněním zdanitelného plnění, tj. splněním termínu zpracování dle čl. V. smlouvy na základě potvrzeného předávacího protokolu.

5. Splatnost faktury je 14 kalendářních dnů od data jejich doručení. Tento bod platí pro zhotovitele i objednatele obdobně při uplatnění smluvní pokuty, náhrady škody či příp. fakturace rozpracovaného díla. Objednatel (zhotovitel) není v prodlení se zaplacením faktury v případě, že v den její splatnosti bude proveden převod z účtu objednatele na účet zhotovitele, příp. naopak.

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu dle bodu 5 tohoto článku smlouvy. Ve vrácené faktuře musí být vyznačen důvod vrácení.

7. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne vystavení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

V.

Obecné obchodní podmínky - termín a místo plnění

1.       Termín plnění:

Dokumentace pro provádění stavby			   31. 03. 2016

Autorský dozor 				dle termínu realizace stavby

Dokumentace skutečného provedení		k termínu dokončení stavby

Místo plnění:  Místem plnění pro předmět díla je v místě sídla objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Místem sídla se rozumí  DISTEP a.s., Frýdek Místek, Ostravská 961.

2. 	Datem uskutečnění zdanitelného plnění ze strany zhotovitele je den převzetí díla objednatelem. Převzetí objednatel písemně potvrdí na předávacím protokolu.

VI.

Základní obchodní podmínky - spolupůsobení objednatele

1.	Spolupráce objednatele

- Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat veškeré podklady, které má v současné době k dispozici, které se ukážou jako nezbytné pro zhotovení díla zejména s ohledem na bezpečnost práce, údaje bezpečnostního charakteru, které mohou mít vliv na projektové řešení a podklady, na kterých se zhotovitelem dohodnou a zajistit vstup do všech prostor, které souvisí s dílem.

- Objednatel povinen mu poskytnout veškeré podklady a požadavky, které má v současné době k dispozici, a které jsou potřebné pro zpracování díla.

- Objednatel zajistí přístup do předmětných prostor na výzvu průběžně dle potřeby, a to v termínu do tří dnů od doručení výzvy.

2.	Konzultace v průběhu zhotovení díla

2.1	Objednatel si v souladu s § 2593 vyhrazuje právo kontrolovat rozpracovaný předmět díla. Objednatel se zavazuje k provádění konzultací a poskytování informací nutných ke zhotovení díla na výzvu zhotovitele. Podmínky konzultací jsou tyto:

včasnost výzvy - zhotovitel vyzve objednatele ke konzultaci nejpozději 1 pracovní den před konáním konzultace

místo konzultací - smluvní strany se dohodly, že místo konzultace bude dohodnuto podle potřeby

3.	Dokumentace

Zhotovitel dodá projektovou dokumentaci písemně v 6-ti paré + 1x CD.

4.	Zodpovědnost za vady, záruky za dílo

4.1	Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno v rozsahu a obsahu objednaném v čl. III. této smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

4.2	Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za vady vzniklé jinými vlivy po odevzdání díla zodpovídá jen tehdy, pokud byly způsobeny porušením povinnosti zhotovitele.

4.3	Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobené chybnými podklady předanými objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl tuto nevhodnost zjistit, nebo přes písemné upozornění zhotovitele na nevhodnost podkladů a pokynů objednatel písemným sdělením trvá na jejich použití.

4.4	Záruční doba na dílo je 60 měsíců a začíná plynout ode dne předání dokončeného předmětu díla této smlouvy objednateli.

4.5	V případě reklamace vady plnění díla je objednatel povinen tuto uplatnit písemnou formou bezprostředně po jejím zjištění.

4.6	Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady neprodleně po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vadu odstranit nejpozději do 5-ti kalendářních dnů od doručení reklamace.

4.7	Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému odstranění vady vzniklé chybným plněním díla z příčin ležících na jeho straně.

5.	Práce nad rámec smlouvy

Případné práce nad rámec této smlouvy, které vzniknou během provádění díla, a které budou písemně odsouhlaseny objednatelem, budou vyfakturovány po zhotovení díla nad rámec ceny dohodnuté v čl. IV.

VII.

Utvrzení dluhu

Smluvní partneři se dohodli na těchto možných smluvních pokutách v případě porušení smluvních povinností dohodnutých v této smlouvě:

- Jestliže zhotovitel bude v prodlení s termínem předání díla, objednatel je oprávněn fakturovat smluvní pokutu za nesplnění povinnosti podle čl. V. smlouvy, a to ve výši 0,2 % z ceny nedodaného díla za každý kalendářní den prodlení. Úhrada smluvní pokuty bude provedena do 30-ti dnů od doručení faktury.

- Jestliže objednatel bude v prodlení s termínem splatnosti vystavených faktur, zhotovitel je oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z výše fakturované platby za každý den prodlení. Úhrada smluvní pokuty bude provedena do 30-ti dnů od doručení faktury.

- Jestliže zhotovitel nedodrží termín odstranění vad dohodnutých v zápise o předání a převzetí příslušné části díla, může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Úhrada smluvní pokuty bude provedena do 30-ti dnů od doručení faktury.

- Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

VIII.

Zvláštní ujednání

1. 	Objednatel se zavazuje přistoupit na změnu smlouvy v případě opožděného plnění jeho spolupůsobení dohodnutého v této smlouvě, zejména k opožděnému předání podkladů specifikovaných v čl. VI. smlouvy. Přitom povinná smluvní strana uhradí oprávněné straně prokázané náklady, které touto změnou vzniknou. V případě opoždění o více než 30 kalendářních dnů dle harmonogramu vinou zhotovitele může objednatel od smlouvy odstoupit. V daném případě nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů.

2. Objednatel je oprávněn použít dílo výhradně pro účely vyplývající z této smlouvy. Pro jiné účely smí objednatel použít dílo jen s výslovným souhlasem zhotovitele. V opačném případě má zhotovitel právo na náhradu škody, která mu tímto vznikla.

- Návrhy dodatků a změny k této smlouvě budou prováděny písemně. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 5 dnů od obdržení návrhu změny. Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající strana. Dodatkem bude řešen i případný požadavek na rozšíření některé části díla podle požadavků případného společníka zadavatele.

- Ostatní nedotčená ustanovení se řídí občanským zákoníkem.

5.	Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

6.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Ostravě dne	 16. 12. 2015	 			Ve Frýdku Místku dne 17. 12. 2015

.....................................................................	           .....................................................................

za zhotovitele  					za objednatele

Ing. Libor Matúš, jednatel				Ing. Svatopluk Eliáš, 	člen představenstva