Číslo jednací:	14359/SOPK/17

# Dodatek č. 2

### ke smlouvě o dílo č 00817/SOPK/17 ze dne 26.1.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“)

- Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, Číslo účtu:	18228011/0710

IČO: 			629 335 91

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:	283 069 241

Zastoupený: RNDr. Františkem Pelcem

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

Marcel Kuzník

Sídlo: 17. listopadu 942/37, Opava - Kylešovice, 747 06

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, Č. Ú.: 208 221 048/0600

IČO:02859955

DIČ:

zapsaný v živnostenském rejstříku Magistrátu města Opavy, sp. zn. 12750/2014/ZIVN Telefon: 608 769 046

E-mail: marselus@post.cz

(dále jen „zhotovitel”)

- V důsledku mimořádné nepředvídatelné skutečnosti spočívající v přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů prakticky na celém území České republiky a zvýšení počtu kalamitního dříví po větrných smrštích v srpnu roku 2017, přerušily Lesy České republiky, s.p. a Vojenské lesy a statky ČR, s.p. naplánované lesopěstební práce (např. probírky, prořezávky, apod.) do konce roku 2017 z důvodu přednostního zpracování kalamitního dřeva smrku a borovice na celém území ČR. Tato skutečnost způsobila na trhu dřeva mimo jiné deficit v oblasti nabídky dřeva definovaného v příloze č. 1 - Podrobná specifikace díla Smlouvy o dílo. Následkem výše popsané mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele nebylo možné předat předmět plnění Část č. 1 Smlouvy o dílo v plném rozsahu v daném termínu plnění. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

  - Příloha č. 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

  - Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

- Příloha č. 1 – Specifikace díla, položkový rozpočet

V ______________ dne ___________			V ______________ dne _____________

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc |  | Marcel Kuzník |
| ředitel |  |  |