číslo dodatku č. 1 objednatele:         782 /OSRM/D2/16

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

- Dodatek č. 2

- ke smlouvě o dílo

- na provedení stavby číslo 15026 - „Snižování spotřeby energie MŠ Mládí, Havířov- Šumbark”

(číslo smlouvy objednatele: 592/OSRM/2016 )

Část A

Smluvní strany

- 1. Objednatel:  		statutární město Havířov

Svornosti  86/2, 736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:	Ing. Karel Šlachta, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj

- ve věcech technických:	JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku

Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic odboru správy a rozvoje majetku

tel.: xxxxxxxxxxxx

e-mail: mikulova.katerina@havirov-city.cz

- ve věcech stavby:               	Ing. Petra Vínovská, referentka oddělení investic odboru správy a rozvoje majetku

ID datové  schránky:            	7zhb6tn

Bankovní spojení:               	Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu:			27-1721604319/0800

20028-1721604319/0800

Identifikační číslo:       	00297488

DIČ:				CZ00297488

2. Zhotovitel:                        BDSTAV MORAVA s.r.o.

se sídlem:                             	739 36  Bruzovice 88

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25583

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:	Ing. Markéta Formánková, jednatelka společnosti

- ve věcech technických:       David Barteček, manažer projektu

- ve věcech stavby :     	Ing. Ivo Kroutil, stavbyvedoucí

Bc. Milan Baláž, zástupce stavbyvedoucícho

ID datové schránky:		jj493u

Bankovní spojení:		Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu:			1025024134/5500

Identifikační číslo:		26807947

DIČ:				CZ26807947

dále také obecně jako „smluvní strany“.

1

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 13.7.2016 smlouvu o dílo (číslo objednatele 592/OSRM/2016, ve znění Dodatku č. 1 (č.748/OSRM/D1/16) ze dne 11.9.2016  na  provedení stavby číslo 15026 -  „Snižování spotřeby energie MŠ Mládí, Havířov - Šumbark“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1:

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z  Přílohy č. 1  původní smlouvy tyto stavební práce:

a)	demontáž obložení stěn – již bylo demontováno před zahájením prací

b)	otlučení a oprava stávajících omítek – původní omítky nevyžadují tato opatření

c)	doplnění mazaniny betonem prostým do základů teras -  nevykazovaly narušení, tudíž nebylo nutno dobetonovávat

d)	úprava schodišťového stupně u pavilonu B a D, oprava již byla provedena před zahájením prací

e)	výmalba včetně přípravy podkladu u místností, ve kterých nebyla posunuta okna na líc budovy (změna schválena v rámci dodatku č.1)

v rozsahu dle změnového listu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 2

Mění se ustanovení Článek VII – „Cena díla“ odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací  takto:

## Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/35/OSRM/16 - „Snižování spotřeby energie MŠ Mládí, Havířov- Šumbark“, na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 24.8.2016, usne. č. 2265/48RM/2016 o méněpracích a zadání dodatečných stavebních prací a rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 14.9.2016, usn.č. 2331/49RM/2016 o méněpracích a činí:

|  | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Původní cena | 4 936 506,04 Kč | 1 036 666,27 Kč | 5 973 172,31 Kč |
|  | z toho část investiční náklady 4 584 788,26 Kč | z toho část investiční náklady 962 805,53 Kč | z toho část investiční náklady 5 547 593,79 Kč |
|  | z toho část neinvestiční náklady 321 717,78 Kč | z toho část neinvestiční náklady 67 560,73 Kč | z toho část neinvestiční náklady 389 278,51 Kč |
|  | z toho vedlejší a ostatní náklady 30 000,- Kč | z toho vedlejší a ostatní náklady 6 300,01 Kč | z toho vedlejší a ostatní náklady 36 300,01 Kč |
| Méněpráce dle Dodatku č. 1 na části INVESTICE | - 406 018,63 Kč | - 85 263,91 Kč | - 491 282,54 Kč |
| Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1 na části INVESTICE | 1 025 476,50 Kč | 215 350,06 Kč | 1 240 826,56 Kč |
| Cena dle Dodatku č. 1 | 5 555 963,91 Kč | 1 166 752,42 Kč | 6 722 716,33 Kč |
|  | z toho část investiční náklady 5 242 995,45 Kč | z toho část investiční náklady 1 101 029,04 Kč | z toho část investiční náklady 6 344 024,49 Kč |
|  | z toho část neinvestiční náklady 294 968,46 Kč | z toho část neinvestiční náklady 61 943,38 Kč | z toho část neinvestiční náklady 356 911,84 Kč |
|  | z toho vedlejší a ostatní náklady 18 000,- Kč | z toho vedlejší a ostatní náklady 3 780,- Kč | z toho vedlejší a ostatní náklady 21 780,- Kč |
| Méněpráce ve znění dodatku č.2 | - 36 569,38 Kč | - 7 679,57 Kč | - 44 248, 95 Kč |
| Cena dle Dodatku č.2 | 5 519 394,53 Kč | 1 159 072,85 Kč | 6 678 467,38 Kč |
|  | z toho část investiční náklady 5 206 426,07 Kč | z toho část investiční náklady 1 093 349,47 Kč | z toho část investiční náklady 6 299 775,54 Kč |
|  | z toho část neinvestiční náklady 294.968,46 Kč | z toho část neinvestiční náklady 61.943,38 Kč | z toho část neinvestiční náklady 356.911,84 Kč |
|  | z toho vedlejší a ostatní náklady 18.000,- Kč | z toho vedlejší a ostatní náklady 3.780,- Kč | z toho vedlejší a ostatní náklady 21.780,- Kč |

slovy: šestmiliónůšestsetsedmdesátosmtisícčtyřistašedesátsedmkorunčeskýchtřicetosmihaléřůvč.DPH

## Položkový rozpočet na jednotlivé méněpráce  související s realizací díla je specifikován v rozpočtu, který je Přílohou tohoto Dodatku č.2.“

Část D

Závěrečné ujednání

- Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Havířova dne 14.9.2016, č. usnesení 2331/49RM/2016.

- Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 12 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tento Dodatek č. 2  bude  uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v  § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 2  nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku č. 12 smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí.

- Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.

- Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí.

Příloha Dodatku č. 2: Změnový list na  méněpráce.

| Havířov 6.10.2016 Za objednatele: | Bruzovice 6.10.2016 Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| ………………………………………. | …………………………………. |

Ing. Karel Šlachta,                                                      Ing. Markéta Formánková

náměstek primátora		                                     jednatelka společnosti

pro hospodářský rozvoj