750/4113/17/2

- DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 19.07.2017 pro zhotovení stavby

„Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni“

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Číslo smlouvy objednatele: 	750/4113/17

- Číslo zakázky zhotovitele:	2017-030

- Smluvní strany

Objednatel:		Město Třeboň

se sídlem:	Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

Zastoupený:	Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města

# IČ:	00247618

# DIČ:	CZ00247618

- Bankovní spojení:       	xxxxx

- Č. účtu:			xxxxx

- Telefonní spojení:		xxxxx

Zhotovitel:		Lesostavby Třeboň a.s.

se sídlem:	Novohradská 226, 379 01 Třeboň

zapsaný v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553

Zastoupený: 	představenstvem dle platného OR

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat:

xxxxx, ředitel obchodního úseku a xxxxx, ředitel úseku správy a personalistiky, na základě pověření představenstva

IČ: 	472 39 328

DIČ	CZ47239328

Bankovní spojení: 	č. ú. xxxxx

Telefonní spojení:	xxxxx

E-mail:	xxxxx

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19.07.2017 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

- I.

  - Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 19. 07.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).

  - Rada města svým usnesením č. 880/2017-87 ze dne 15.11.2017 schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 750/4113/17 ze dne 19.07.2017 na zhotovení stavby „Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Třeboni“, se společností Lesostavby Třeboň a.s., IČ 47239328, Novohradská 226, Třeboň, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla do 25.11.2017 a provedení prací nutných k dokončení díla podle specifikace ve schváleném změnovém listě č. 1. Cena díla se nemění.

II.

- Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly, s odkazem na změny dle Změnového listu č. 1 (viz příloha), na změně konečného termínu dokončení díla specifikovaného v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo (změněného již Dodatkem č. 1 ze dne 17.10.2017 ke smlouvě o dílo) tak, že tento termín dokončení díla se prodlužuje nejpozději do 25.11.2017.

- Tímto dodatkem se dále smluvní strany dohodly na změně díla dle specifikace uvedené ve schváleném Změnovém listě č. 1 (viz příloha). Cena díla se nemění.

III.

  - V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.

  - Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

  - Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Přílohy, jakožto nedílné součásti tohoto dodatku:

- Pověření

- Změnový list č. 1

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

- V Třeboni dne 20.11.2017				V Třeboni dne 20.11.2017

| ……………………………………………………… | …………………………………………………………….. |
| --- | --- |
| Mgr. Terezie Jenisová, starostka města | xxxxx, ředitel obchodního úseku |
|  | ………………………………………………………………………… |
|  | xxxxx, ředitel úseku správy a personalistiky |