Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č.TO/2017/18

zhotovení prováděcí projektové dokumentace podle současných legislativních požadavků a provádění autorského dozoru projektanta na stavbě:

stavební úpravy objektu CH – prádelny PNO – zřízení služby následné péče, uzavřené dne 14.8.2017

- Smluvní strany

Psychiatrická nemocnice v Opavě

Olomoucká 305/88, 746 01, Opava

zastoupená ředitelem, Ing. Zdeňkem Jiříčkem

IČ: 00844004,

DIČ: CZ00844004,

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 10006-339821/0710

Telefon: 553 695 111, fax: 553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz

(dále jen „objednatel“ a „PNO“)

a

| Firma - obchodní název: | AMG Studio s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Šafaříkova 1221/3, Opava-předměstí, 74601 |
| Zápis v OR (živ. rejstříku): | C 19650 vedená u Krajského soudu v Ostravě |
| Statutární orgán: | Ing.arch. Martin Matušek - jednatel |
| Technický zástupce: | Ing.arch. Martin Matušek |
| Kontaktní osoba: | Ing.arch. Martin Matušek |
| IČ: | 25825909 |
| DIČ: | CZ25825909 |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXX |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |
| e-mail: | XXXXXXXXXX |

(„dále jen zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemné dohody a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků tento Dodatek č.1 ke  smlouvě o dílo č. TO/2017/18 ze dne 14.8.2017  zhotovení projektové dokumentace podle současných legislativních požadavků a provádění autorského dozoru projektanta na stavbě:

stavební úpravy objektu CH – prádelny PNO – zřízení služby následné péče,  níže uvedeného znění:

- Důvod změny smlouvy

Důvodem pro změnu smlouvy tímto dodatkem je vypracování většího rozsahu díla s větší časovou náročností, protože bylo zjištěno, že:

- při vypracovávání díla byly zjištěny značné rozdíly mezi zaměřením skutečného stavu, vypracovaným předchozím zpracovatelem projekčních podkladů a skutečností zaměřenou na místě;

- projekční podklady předchozího stupně projektové dokumentace obsahovaly dispoziční kolize, které je nutné dodatečně dořešit;

- je nutno změnit a přepočítat statické posouzení a vynesení 2.nadzemního podlaží včetně jeho založení;

- Změny textu

Článek III.  Lhůta plnění díla se mění text odstavce 1. takto:

  - zpracování prováděcí projektové dokumentace s výkazem výměr a rozpočtem dle Vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; nejpozději do 31.12.2017.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. TO/2017/18 ze dne 14.8.2017  zůstávají platné a beze změn.

  - Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. TO/2017/18 ze dne 14.8.2017  nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

  - Oprávnění zástupci smluvních stran po přečtení textu tohoto Dodatku č. 1   prohlašují, že tento Dodatek č. 1  je podepsán určitě, vážně a srozumitelně, v souladu s jejich pravou a svobodnou   vůlí.  Smluvní strany dále potvrzují, že si zmiňovaný Dodatek č. 1 přečetly, že byla sjednán svobodně a vážně a nebyl ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

  - Znění tohoto Dodatku č. 1  není obchodním  tajemstvím a zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu.

  - Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru  smluv provede PNO zveřejněním této smlouvy v registru smluv.

  - Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu.  Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Opavě dne: 31. 10. 2017					V Opavě dne:31. 10. 2017

Za zhotovitele							Za objednatele

Ing.arch. Martin Matušek					Ing. Zdeněk Jiříček

jednatel								ředitel