Smlouva o dílo č. 3/2017
uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 občanského zákoníku 
Smluvní strany:
1. 
Obec Bohostice, Bohostice 55, 262 31 Milín
Zastoupena starostkou: Růženou Královou
IČO 00662763, DIČ CZ 00662763
Bankovní spojení: 44521211/0100

dále jen „objednatel“, 

a
2.

ING
Rostislav Lhotka,
Revizní technik elektrozařízení
se sídlem Drásov 101
IČ: 47056444, DIČ: CZ 6311130859
dále jen „zhotovitel“,
účet: 210426579/0600
uzavřeli dne 7,10.2017 podle § 2586 a násl.občanského zákoníku tuto 
smlouvu o dílo
Článek I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na své nebezpečí zhotovit pro objednatele tyto práce.
Předmětem této smlouvy je prodloužení veřejného osvětlení směr Mojnín. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnuté cenu.
Článek II.

Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 7.10.2017 do 14.11. 2017
2.   Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jednorázově.
Článek III.
Cena za dílo
1. Cena za provedení díla 66 552,60,- Kč bez DPH je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, podle cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha 1. K ceně o dílo bude zhotovitelem připočteno 21,00% DPH v zákonné výši účinné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Článek IV.
Platební podmínky
1. Cena za provedení díla bude objednatelem hrazena zhotoviteli po ukončení a převzetí díla 

       a to 15. listopadu 2017 fakturou.
2.  Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen   neprodleně oznámit objednateli.
3. 
Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

4. 
Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

5. 
Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V.

Záruční doba
1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců .
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o předání a převzetí díla.

3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení
Podpisem této smlouvy zhotovitel současně potvrzuje převzetí objednávky vymezené shora.

1. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

4. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Bohosticích  dne 7.10.2017
.........................................................                                 .............................................................

      podpis zástupce objednatele                                                podpis zhotovitele
