Číslo smlouvy objednatele: 1024-2014-541101

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,

Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj Ing. Bohuslavem Kabátkem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vratislav Ferda, vedoucí Pobočky Česká Lípa

Adresa:		Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, U Nisy 6a, 460 57 Liberec

Tel.:

E-mail:

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	ALINEX, s.r.o.

sídlo:	Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5

zastoupený:	jednatelem	doc. Ing. Jiřím Němcem, CSc.

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	doc. Ing. Jiří Němec, CSc. jednatel

Tel.:	+420 222000347, +420 605910073

E-mail:	nemecalinex@seznam.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Libuše Pražáková

Tel.:

E-mail:

ID DS:	sm5kqb5

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:	 48114723

DIČ:	 CZ48114723

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze C 16636

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Libuše Pražáková

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jiří Liška

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě požadavku Katastrálního pracoviště Česká Lípa (viz zápis z jednání dne 19.12.2017)v k.ú. Luka (dále jen dodatek)

Čl. I.

# Předmět a účel díla

- Tímto dodatkem se mění termíny :

  - Část 3.1.4.upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranici obvodu

KoPÚ, geometrické plány na upřesnění obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle

vyhlášky č. 357/2013.

1.2		Část 3.1.5. zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných

geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona.

1.3              Část 3.1.6.dokumentace soupisů nároků vlastníků pozemků.

2.	Původně stanovený termín 30.10.2016 u položek 3.1.4. a 3.1.5. se prodlužuje do 31.1.2017 na základě požadavku Katastrálního pracoviště v České Lípě.

3.	Původně stanovený termín 31.1.2017 u položky 3.1.6 se prodlužuje do 28.2.2017 z důvodů návazností prací.

4.	Ostatní ujednání smlouvy o dílo včetně ceny se nemění.

Závěrečné ustanovení

- Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotovených pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

- Dodatek nabývá platnost a účinnost dnem jejího podpisu smluvními stranami.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. je krycí list.

- Objednavatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem,

Dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni  ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 							V Praze dne

Za objednatele :							Za zhotovitele :

…………………………					……………………………

Ing. Bohuslav Kabátek					doc.Ing. Jiří Němec, CSc

Ředitel KPÚ pro Liberecký kraj				statutární orgán zhotovitele

Příloha : 1) krycí list KoPÚ