Smlouva o dílo

(dle § 2586 a násl. NOZ)

Firma				PE-STAV Plzeň, s.r.o.

zastoupená			Radek Pešta, jednatel společnosti

IČ				26453835

DIČ				CZ26453895

se sídlem 			Zábělská 62, 312 00 Plzeň

(dále jen „zhotovitel“)

a

Škola 				Vyšší odborná škola, Obchodní akademie

a Střední zdravotnická škola, Domažlice

zastoupená			Mgr. Věrou Prantlovou, ředitelka školy

IČ 				48342939

DIČ				CZ48342939

se sídlem 			Erbenova 184, 344 01 Domažlice

(dále jen „objednatel“)

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“)

I.

Předmět díla

(1) Zhotovitel se zavazuje provést práce v rámci akce „Oprava krovu a výměna střešní krytiny DM, B. Němcové 115, 344 01 Domažlice - Domeček“.

Stavba bude provedena dle rozpočtu nákladů, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1).

(2) Objednavatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit cenu díla.

II.

Doba provádění díla

(1) Staveniště (provozovnu) předá objednavatel zhotoviteli 28. 11. 2017. V případě, že objednatel nepředá staveniště v uvedeném termínu, pokud nebude dohodnuto něco jiného, prodlužuje se termín dokončení stavby podle odstavce 2 o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednavatele. Jestliže by toto prodlení přesáhlo dobu 15 dní, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

(3) Rekonstrukce bude dokončena a zhotovené dílo předáno objednateli dne 31. 12. 2017. Při nedodržení tohoto termínu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za každý den prodlení.

III.

Cena díla

(1) Za dílo zaplatí objednavatel částku 97.750,76 Kč bez DPH, 118.278,42 Kč včetně DPH, která je odvozena z rozpočtu zpracovaného před uzavřením smlouvy (příloha č. 1). Tato cena může být zvýšena o náklady vynaložené zhotovitelem na práce nad rámec této smlouvy (při dodržení podmínek stanovených v čl. VII odst. 3). Zvýšení ceny bude dohodnuto v písemném dodatku této smlouvy.

(2) Záloha nebude poskytnuta.

(3) Cenu díla zaplatí objednavatel do 60 dnů po doručení faktury vystavené zhotovitelem:

-  faktura bude vystavena po dokončení a předání díla do užívání.

(4) Při prodlení se zaplacením zálohy nebo doplatku ceny díla podle předchozích odstavců zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IV.

Součinnost objednatele

(1) Objednatel předá v termínu uvedeném v čl. II odst. 1 staveniště ve stavu způsobilém k zahájení stavby. Objednatel je povinen po celou dobu stavby zajistit zhotoviteli možnost odběru elektrické energie a vody. Zaměstnanci zhotovitele jsou oprávněni používat sociální zařízení, které přiléhá ke staveništi.

V.

Provádění díla

(1) Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi i na používané části chodníku. Nejpozději do sedmi dnů po dokončení díla staveniště vyklidí.

(2) O postupu prací povede zhotovitel stavební deník, který bude každé sudé pondělí předkládat ke kontrole objednateli, případně stavebnímu dozoru.

VI.

Předání a převzetí díla

(1) Zhotovitel vyzve objednatele sedm dní předem k předání a převzetí díla v místě stavby.

(2) O výsledku předávacího řízení bude pořízen zápis, který podepíši obě strany. V jeho závěru objednavatel výslovně uvede, že dílo přejímá s uvedením případných vad díla a postupem jejich odstranění.

(3) Vlastnické právo k dokončené stavbě a nebezpečí škody přecházející na objednatele dnem předání a převzetí díla, uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí.

(4) Záruční doba na stavební práce provedené zhotovitelem podle této smlouvy činí jeden rok od převzetí díla objednatelem.

VII.

Závěrečné objednání

(1) Ve všech ostatních otázkách, výslovně neupravených touto smlouvou, se postupuje podle ustanovení občanského zákoníku.

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě.

3) Změnu smlouvy lze provést pouze písemně. Pokud se v průběhu provádění stavby vyskytne nutnost provedení dalších prací, které nebylo možno předvídat, musí být dohodnuto jejich provedení i cena, a to v podobě doplňku této smlouvy.

4) Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednavatel uveřejnil tuto smlouvu včetně všech příloh, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím internetu). Zhotovitel uděluje tento souhlas zejména pro situaci, kdy povinnost zveřejnit smlouvu vyplývá objednavateli z platných právních předpisů (zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva ani žádná z jejích příloh neobsahuje žádnou skutečnost, kterou by chránil jako své obchodní tajemství, ani jiné informace, které vyžadují zvláštní způsob ochrany. Toto ujednání platí i pro případné změny (dodatky) této smlouvy.

VIII.

Zástupci smluvních stran

(1) Ve všech věcech této smlouvy jednají

za objednatele:  Ivana Jelínková, tel.: 379482840

za zhotovitele:

(2) V technických otázkách souvisejících s vlastním prováděním stavby, kdy nedochází ke změně obsahu této smlouvy, jednají

za objednatele:  Ivana Jelínková, tel.: 379482840

za zhotovitele:

V Domažlicích dne 28. 11. 2017

.....................................................			.....................................................

objednatel						zhotovitel