SMLOUVA  O  DÍLO

č. objednatele :

č. zhotovitele : HAR 217/0032

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi:

Objednatelem:		Střední odborná škola pro administrativu

Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911

Lipí 1911

193 00 Praha 9

Zřizovatel : Hlavní město Praha

Zastoupeným:

Ve věcech smluvních:	PhDr. Romanem Liškou - ředitelem školy

Ve věcech technických:	Ivanou Smaha - vedoucí provozně technického oddělení

Telefon/fax:			281 012 711

bankovní spojení:		Komerční banka, č. účtu 19-3960330297/0100

IČ:				14891247

DIČ:				CZ14891247

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitelem:		HARTEX CZ  s. r.o.

Českolipská 325/20, Předměstí

412 01 Litoměřice

Zapsané v obch. rejstříku,vedeného Krajským soudem v					Ústí nad Labem,oddíl C,č.vložky 15091

Zastoupeným:

Ve věcech smluvních:	Petrem Cihlářem - jednatelem společnosti

Ve věcech technických:	Zděnkem Klierem – hlavním stavbyvedoucím

Telefon/fax:			416 731 177

bankovní spojení:		Československá obchodní banka, č.účtu.182791906/0300

IČ:				25048902

DIČ:				CZ25048902

(dále jen zhotovitel)

Čl. I. Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je provedení úprav koupelny a WC v ubytovací jednotce (vchod z ulice) v přízemí Domova mládeže – objektu objednatele dle nabídky zhotovitele ze dne 25. 10. 2017 a projektové dokumentace.

- Dílo bude provedeno v souladu s platnými normami ČSN a technologickými předpisy výrobců a dodavatelů materiálů. Pro tento předmět díla se doporučené normy ČSN považují za závazné.

- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, která je přílohou č. 2 této smlouvy, staveništěm, a má všechny další potřebné údaje související s předmětem plnění. Veškeré důsledky vzniklé nesplněním této povinnosti jdou k tíži zhotovitele.

- Při provádění prací bude zhotovitel důsledně dodržovat veškeré předpisy o bezpečnosti práce platné v době provádění, včetně používání osobních ochranných pracovních prostředků.

###### Čl. II. Cena díla

- Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky ze dne 25. 10. 2017, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy o dílo a byla stanovena jako pevná, smluvní, maximální nepřekročitelná a činí 168.494,- Kč bez DPH.

- Oceňování případných víceprací požadovaných objednatelem bude provedeno v souladu s položkovými cenami z nabídkového rozpočtu, ceny prací neuvedených v nabídkovém rozpočtu musí být objednatelem písemně odsouhlaseny před jejich započetím (stavební deník, dodatek ke smlouvě).

- Pokud zhotovitel provede případné vícepráce bez předchozího písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Rovněž tak má právo objednatel odmítnout úhradu, pokud zhotovitel nemá odsouhlaseny jednotkové ceny případných víceprací.

- Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval projektovou dokumentaci a ostatní podklady pro provádění díla a prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je úplné a funkční. Pokud se při realizaci díla dojde k závěru, že k úplnosti a plné funkčnosti díla je nutno provést další práce, dodávky nebo jiné činnosti, provede je zhotovitel, aniž by byla tato skutečnost zohledňována ve smluvní ceně díla a ve smluvním termínu dokončení a předání díla.

Čl. III. Doba provádění

### Termín zahájení:			 1.12.2017

Termín dokončení: 			31.12.2017

Termín vyklizení staveniště: do 3 pracovních dnů od předání díla

## Čl. IV. Financování a fakturace

- Cena za provedení díla bude uhrazena dle soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem,

- Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu v případě, že neobsahuje některé náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí být vyznačen důvod vrácení.

- Splatnost faktury je 21 dnů od data doručení objednateli.

- Provedené práce, které vykazují zřejmé vady, případně jinak neodpovídají této smlouvě, nebudou zhotoviteli uhrazeny. V případě, že objednatel má pochybnosti o kvalitě provedené práce, je oprávněn pozdržet úhradu do doby, než zhotovitel prokáže soulad s podmínkami této smlouvy.

Čl. V. Provádění díla

- Zhotovitel při provádění díla bude respektovat:

- Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracech.

- Požadavky stanovené ekologickými a jinými předpisy vydanými k tomu oprávněnými orgány.

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení prací bude upravena lhůta dodávky.

- Provede-li objednatel dodatečnou změnu či doplnění rozsahu prací oproti předaným podkladům, bude smlouva souhlasně upravena dodatkem, přičemž je zhotovitel oprávněn smluvní ujednání zpřesnit zejména po stránce předmětu, času plnění a ceny.

Čl. VI. Stavební deník

- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník (dále jen SD). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

- Do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací. V průběhu pracovní doby musí být SD na stavbě trvale přístupný.

Čl. VII. Staveniště

- Předání staveniště proběhne  nejpozději do 30.11.2017

Čl. VIII. Předání a převzetí díla

- Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem termín odevzdání díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného  odkladu.

- O převzetí díla pořídí objednatel zápis o předání a  převzetí díla a to ve dvou stejnopisech a podle obvyklých obchodních zvyklostí. Jeden stejnopis obdrží  objednatel a jeden zhotovitel. Takto vyhotovený zápis bude považován za závazný a veškeré údaje a opatření k případným vadám a nedodělkům budou považovány za dohodnuté.

- Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do sjednaného termínu převzato. Převzetím díla přecházejí vlastnická práva na objednatele.

- Objednatel se zavazuje převzít dílo provedené podle této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

# Čl. IX. Přerušení provádění díla

- Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla jestliže provádění díla brání vyšší moc, při výskytu vážných skrytých překážek bránících  řádnému provádění díla, dojde-li k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného statního orgánu.

- Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel  povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla  do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku. Úhrada těchto prací je vázána na důvod  přerušení.

- Zhotovitel bude provádět práce pouze za příznivých klimatických podmínek. O vhodnosti

klimatických podmínek rozhoduje objednatel.

# Čl. X. Odpovědnost za vady díla, záruční doba

- Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům na něj kladeným, závaznými ustanoveními technických norem a předpisů. Za vady vyskytnuvší se na díle po jeho dokončení  odpovídá po dobu záruky zhotovitel, který na vyzvání  objednatele je povinen vady odstranit v dohodnutém  termínu.

- Zhotovitel garantuje u celého předaného díla záruční  lhůtu 24 měsíců a začíná běžet předáním celého díla objednateli .

- Menší závady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění si vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být se souhlasem  zhotovitele odstraněny objednatelem nebo jím pověřenou třetí osobou a to na náklady zhotovitele.

# Čl. XI. Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla ve sjednaném termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s dokončením díla.

- Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.

- Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 15 dnů od doručení oprávněné reklamace nebo v termínu dohodnutém v reklamačním řízení, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osoby. Náklady takto vzniklé uhradí zhotovitel.

- Úhrada smluvní pokuty nevylučuje případný nárok objednatele na náhradu škody dle platných předpisů.

# Čl. XII. Řešení sporů

- Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby přímým jednáním v dohodě vyřešili jakékoliv spory nebo neshody v souvislosti se smlouvou.

- Jestliže se objednateli ani zhotoviteli nepodaří spor vyřešit do 30 dnů po zahájení jednání, může kterákoliv smluvní strana požádat o soudní rozhodnutí. Spor bude řešen příslušným soudem.

Čl. XIII. Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

- Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody jak na zhotovovaném díle, tak na věcech k jeho zhotovení opatřených.

- Vlastníkem zhotovovaného díla včetně věcí, zařízení, přístrojů a materiálů nezabudovaných a rozpracovaných, které jsou na stavbě, je zhotovitel. Objednatel je vlastníkem všech zabudovaných věcí do díla a to od okamžiku jejich zabudování.

- Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do doby odstranění vad z přejímacího protokolu díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotoveném díle, jestliže ji způsobil svou činností při plnění smluvního závazku nebo porušením svého závazku k řádné ostraze.

- Zhotovitel chrání proti poškození i krádežím prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich fyzického předání od odstranění všech přejímkových vad. Zhotovitel chrání práce proti povětrnostním vlivům (zimě, větru, sněhu apod.). Náklady na tyto činnosti jsou součástí ceny díla.

# Čl. XIV. Ostatní ustanovení

- Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných dodatků.

- Smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem registrace v Registru smluv po podpisu smluvními stranami.

Součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne ……………………                           V Litoměřicích dne …………………..

Za objednatele:							Za zhotovitele:

PhDr. Roman Liška – ředitel					Petr Cihlář – jednatel