DODATEK  č.  3

ke smlouvě o dílo č. 148/2016-0315, uzavřené dne 9.12.2016 na stavbu:

Novostavba skladu a chladícího boxu pivovaru PERMON Sokolov

|  | Objednatel : |  |  | Sokolovská bytová s.r.o. Komenského 77, 356 40 Sokolov IČ: 25216741, DIČ: CZ25216741 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel : |  |  | LD-Služby, s.r.o. |  |  |
|  |  |  |  | IČ : 25215221, DIČ: CZ25215221 |  |  |
|  | Výše uvedená smlouva o dílo se mění v následujícím: |  |  |  |  |  |
|  | - v bodě č. II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE se z důvodu součinnosti stavby a zabudování technologií mění: |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. | Termíny stavby |  |  |  |  |
|  | 2.3.2 | Dokončení |  |  | : | 10.10.2017 |
|  | - v bodě č. IV. DOBA PLNĚNÍ se mění: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Pro předmět plnění dle bodu 3.1.1 do 10. října 2017, z důvodu připojení rozvodů k technologii. |  |  |  |  |
| - v bodě č. V. CENA se mění: 5.2.1 Pro předmět plnění dle bodu 3.1.1 – je cena díla stanovena jako souhrnná částkou: Kč 3 145 212,- (třimilionyjednostočtyřicetpěttisícdvěstědvanáct 00/100 Kč) bez DPH |  |  |  |  |  |  |

Ostatní body a ujednání původní smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem doplňovány nebo měněny zůstávají v platnosti beze změny.

Sokolov 20. září 2017

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Bc. Miloslav Čermák jednatel společnosti |  |
| Ing. Alexander Martinec jednatel společnosti | Roman Dropinski jednatel společnosti |