# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle Občanského zákoníku 89/2012, § 2586 a následujících v platném znění

1.

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s.r.o.

se sídlem ve Veselí nad Moravou, Benátky 17, PSČ 698 01

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38267

IČ:			262 29 455

DIČ:			CZ26229455

bankovní spojení:  	Komerční banka, a.s., Veselí n. Moravou

číslo účtu:              	XXXXXXXXXXXXX

zástupce při jednání ve věcech:

- smluvních:   	Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel, tel.: XXXXXX

Ing. Josef Tománek, jednatel

- technických: 	XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 760 01

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ:			269 13 453

DIČ:			CZ26913453

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu:		XXXXXXXXXX

zástupce při jednání ve věcech:

a)  smluvních:		Ing. Michal Hanačík, jednatel

b)  technických:	XXXXXXXXX, výrobní náměstek, tel.: XXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto dodatek č. 1 k základní smlouvě 
o dílo, kterým se upravují následující články:

###### II.

###### Termín plnění

Termín dokončení prací – 2. etapa:		do 30. 11. 2017

III.

Cena za dílo

Sjednaná cena díla ze základní smlouvy o dílo (581.465,80 Kč bez DPH) se upravuje dle přílohy „Skutečně provedené výměry – Oprava místní komunikace po vodovodu v ul. Pod Žamboškou – Vsetín“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, a to takto:

| Cena | bez DPH | DPH 21% | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 857.093,00 Kč | 179.989,53 Kč | 1.037.082,53 Kč |

#### Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

#### Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

#### Smluvní strany se dohodly, že Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. v zákonné lhůtě odešle dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

#### Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě přílohy „Skutečně provedené výměry – Oprava místní komunikace po vodovodu v ul. Pod Žamboškou – Vsetín“.

Příloha dodatku: Skutečně provedené výměry – Oprava místní komunikace po vodovodu 
v ul. Pod Žamboškou – Vsetín

Ve Veselí nad Moravou dne 28. 11. 2017				Ve Zlíně dne 28. 11. 2017

#### Za objednatele:  							Za zhotovitele:

#### Ing. Jan Čech		Ing. Josef Tománek   				Ing. Michal Hanačík

…………………. 	...............................                         		……………………….

ředitel a jednatel                 jednatel					           jednatel

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.                  Správa a údržba silnic Zlínska, s r.o.