Smlouva o dílo

č. 222/00659771/2017

(§2586 NOZ)

Smluvní strany:

Stavební společnost Svoboda

se sídlem Jablonná 100, 261 01 Příbram

IČO: 12551643

zastoupená jednatelem panem Karlem Svobodou

na straně jedné

(dále jen „zhotovitel“)

a

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

se sídlem Dubno 100, 261 01 Příbram 1

IČO: 00659771

zastoupená panem Mgr. Milanem Lehockým, ředitelem

na straně druhé

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v opravě asfaltové plochy parkovací plochy mezi budovou vrátnice a školních dílen a  v areálu SOŠ a SOU Dubno v rozsahu prací vymezeném cenovou nabídkou, která tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo ze dne 23.10.2017a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

II.

Čas a místo plnění

Listopad a prosinec 2017, na pozemku parc. č. 410/1,  zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský Kraj, Katastrální pracoviště Příbram, na LV č. 294 pro katastrální území Dubno, obec Dubno.

III.

Cena díla

Cena za provedení díla byla stanovena dle rozpočtu vypracovaného zhotovitelem ze dne 23.10.2017

činí  229.380,- Kč.

Položkový rozpočet:

| Položka | Jednotka | Počet jednotek | Za jednotku | Celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Řezání stávajícího asfaltu | m | 11 | 100 | 1 100 |
| Bourání původního asfaltu od zářezu s naložením a odvozem na EKO skládku | m2 | 11 | 280 | 3 080 |
| Srovnání a vybagrování základů do hloubky 25 cm s naložením a odvozem materiálu v místě do 1 km včetně hutnění | m2 | 200 | 90 | 18 000 |
| Navezení a rozprostření štěrku 32/63 v tl. 20 cm včetně dopravy a hutnění | t | 82 | 700 | 57 400 |
| Stabilizace štěrku podkladní směsí OKH včetně dopravy a hutnění | t | 21 | 2 600 | 54 600 |
| Položení nového asfaltového povrchu ABS v tl. 5 cm (strojně finišerem) včetně dopravy a hutnění | t | 34 | 2 800 | 95 200 |
| Celková (konečná) cena: |  |  |  | 229 380 Kč |

Cena je konečná a nebude se dále zvyšovat.

IV.

Platební podmínky

Zhotovitel nepožaduje zálohu.

Cena díla je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele. uvedený v záhlaví smlouvy. Vyhotovený daňový doklad (faktura) musí obsahovat odkaz na předmětnou smlouvu, tj. číslo smlouvy 222/00659771/2017.

V.

Způsob převzetí dodávky

Zhotovitel předmět díla předá nejpozději do 18.12.2017 formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

VI.

Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu pěti let od předání objednateli.

VII.

Smluvní sankce

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla nebo zhotovitele s předáním díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z ceny díla za každý další den prodlení.

VIII.

Jiná ujednání

Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků.

Objednatel umožní zhotoviteli odběr el. energie pro provedení díla, přístup k vodě a zajistí WC na staveništi.

Zhotovitel je povinen umožnit na stavbě provádění díla i pracovníkům objednatele a třetím osobám, pouze v případě, že je to slučitelné s plynulým postupem prací zhotovitele.

Objednatel vymezí zhotoviteli prostor, kam bude moci, před jeho odvezením, krátkodobě ukládat vzniklý odpad.

Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na díle zkontrolovat pracoviště a v případě, že zjistí nedostatky bránící v jeho provádění, např. možnost vzniku škody nebo okolností ohrožujících bezpečnost práce, protipožární ochranu, hygienu práce nebo hygienický stav budovy, dohodnout se před započetím práce s objednatelem na jejich odstranění. V případě, že zahájí práce před odstraněním, odpovídá objednateli za případnou škodu. Zhotovitel dále přebírá veškerou odpovědnost za dodržování platných předpisů týkajících se oblasti BOZP,PO při provádění prací svými pracovníky. Za veškeré pracovní úrazy svých zaměstnanců včetně svojí osoby, odpovídá výhradně zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje střežit a řádně zabezpečit pracoviště proti vstupu nepovolaných osob.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy při provádění díla, zejména ty, kterými se stanoví základní požadavky bezpečnosti práce a technických zařízení, odpovídá za škody způsobené na majetku objednatele. Práce provede sám, na svůj náklad a nebezpečí.

Zhotovitel se zavazuje zachovávat na pracovišti pořádek a přiměřenou čistotu, zavazuje se             odstraňovat průběžně odpad a nečistoty vzniklé prováděním prací. Po dokončení prací a předání díla poskytnuté prostory do 3 (tří) dnů vyklidí a předá je protokolárně objednateli.

Technický dozor objednatele vykonává p. Pavel Vacek, tel. XXX XXX XXX, který je oprávněn koordinovat činnosti na stavbě, odsouhlasovat rozsah prací provedených zhotovitelem a převzít od zhotovitele předmět díla.

IX.  Ostatní ujednání

Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy s tím, že její obsah a rozsah může být změněn pouze písemnou formou (dodatek ke smlouvě).

V ostatním se tato smlouva řídí platným občanským zákoníkem. Dáno ve dvou vyhotoveních s tím, že obě paré mají platnost a závaznost originálu.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, který provede objednatel.

V Dubně, dne: 28. listopadu 2017

Za zhotovitele: 						za objednatele: