Smlouva o dílo

č. objednatele: 1196/2017

č. zhotovitele: 223/2017

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 		Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO): Karel Tejčka

koordinátor BOZP pro realizaci:	 Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		Jindřichohradecká stavební s.r.o.

zastoupen:		Ing. Miroslav Marek , Vladimír Mátl , jednatelé společnosti

sídlo:		Otín 102 , 377 01 Jindřichův Hradec

IČ:			261 05 128

DIČ: 		CZ 26105128

bankovní spojení:	xxxx

e-mail:		xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích , oddíl C , vložka č. 14242

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		Ing. Miroslav Marek , Vladimír Mátl

ve věcech technických:				          Vladimír Mátl

ve věcech realizace a předání díla: 	Vladimír Mátl , xxx

stavbyvedoucí: 			    Vladimír Mátl , ČKAIT: 0101175

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace stavby.

- Nabídka zhotovitele ze dne 23.10.2017

- Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Rekonstrukce domu č.p. 319/II, Sládkova ulice pro sociální bydlení, vypracovaná APA JH s.r.o., Denisova 1300/II, 37701 Jindřichův Hradec IČ 26106903, číslo zakázky JH-785/16 z 07/2017.

Článek II. -  Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

- Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Rekonstrukce objektu č.p. 319 Sládkova ulice pro sociální bydlení, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované APA JH s.r.o., Denisova 1300/II, 37701 Jindřichův Hradec IČ 26106903, číslo zakázky JH-785/16 z 07/2017 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:

- provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,

- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

- zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě,

- zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

- zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,

- zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.

- zpracování geometrického plánu

Kvalitativní podmínky:

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.

- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.

- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Místem plnění je pozemek p. č. 2532/1, 2531 k. ú. Jindřichův Hradec a objekt čp. Sládkova J. Hradec.

Článek III. - Cena díla

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			11 659 648,00 Kč

DPH 15%				  1 748 947,00 Kč

Cena díla celkem vč. DPH		13 408 595,00 Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

- Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje nově sjednanou cenu zhotoviteli uhradit.

- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

- V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce.

- Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

- Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH, a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a následně v rozsahu 5% z ceny díla jako zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek. Pozastávka, resp. její části, budou objednatelem zhotoviteli vyplaceny, pokud budou splněny sjednané podmínky v odstavci 8 tohoto článku, dále jen „pozastávka“.

- Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

- Zhotovitel je povinen označit každý účetní doklad číslem projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003097.

- Cenu bude objednatel hradit bezhotovostně převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, přičemž toto číslo bankovního účtu bude rovněž uvedeno i na faktuře.

- Smluvní strany sjednávají následující podmínky pro vyplacení pozastávky objednatelem zhotoviteli:

  - část pozastávky ve výši 5% z ceny díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po konečném předání provedeného díla na základě protokolu o odstranění všech vad a nedodělků z přejímajícího řízení podepsaného objednatelem.

  - část pozastávky ve výši 2% z ceny díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po uplynutí prvých 24 měsíců záruční doby sjednané v článku X. odst. 4 této smlouvy,

  - část pozastávky ve výši 2% z ceny díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po uplynutí prvých 48 měsíců záruční doby sjednané v článku X. odst. 4 této smlouvy,

  - část pozastávky ve výši 1% ceny díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po uplynutí celé délky záruční sjednané v článku X. odst. 4 této smlouvy,

- Pozastávku dle odst. 8 tohoto článku je objednatel povinen vyplatit zhotoviteli ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oprávněné výzvy zhotovitele k úhradě části pozastávky. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k úhradě pozastávky po splnění podmínek pro vyplacení dle odst. 8 tohoto článku.

- Smluvní strany se dohodly, že pozastávka může být nahrazena bezpodmínečnou a neodvolatelnou bankovní zárukou platnou po celou dobu nahrazované pozastávky. V případě, že zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku v odpovídající výši, je objednatel povinen do 15 dnů ode dne předložení bankovní záruky vyplatit zhotoviteli část ceny za dílo, kterou dosud s ohledem na pozastávku nevyplatil. Právo z bankovní záruky nahrazující pozastávku je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní vady v souladu s touto smlouvou a zákonem nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle této smlouvy povinen.

- Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

- Objednatel uvolní bankovní záruku do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby na základě písemné žádosti zhotovitele.

- Využije-li objednatel plnění z bankovní záruky neoprávněně, je povinen zhotoviteli vydat na základě písemné výzvy zhotovitele bezodkladně prospěch jím získaný jako bezdůvodné obohacení a dále je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 3% p. a. z neprávem získané částky ode dne doručení výzvy objednateli k vrácení nároku z bezdůvodného obohacení do dne vrácení prospěchu zhotoviteli. Zároveň je objednatel povinen nahradit vzniklou škodu včetně nákladů soudního řízení.

- Neoprávněné čerpání plnění z bankovní záruky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení.

- Vystavení bankovní záruky za řádné dokončení díla a za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.

Článek V. - Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		27. 11. 2017

Dokončení prací: 	20. 11. 2018

- Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že termín zahájení provádění díla a plnění zakázky je podmíněn termínem ukončení zadávacího řízení. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že předpokládaný termín zahájení provádění díla se s ohledem na průběh zadávacího řízení může měnit.

- Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

- Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

- Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

  - Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

  - Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.

- Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

- Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce.

- Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

- Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.

- Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

- Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

- Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. XI. odst. 5 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

- Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku XI. odst. 6 této smlouvy.

- Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:

a. 	písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,

b.	výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c.	prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,

d.	prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

- Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

- Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. 	základové spáry (pláně)

b. 	konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku

c. 	konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

- V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

- Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

- Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

- Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. Kontrolní dny svolává objednatel, a to na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Článek VII. – Součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

- Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.

- Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

- Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Součinnost zhotovitele

- Předmět plnění díla dle této smlouvy bude spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

- Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen se řídit příslušnými právními předpisy.

- Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgán finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky pro provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek IX. – Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

- Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

- Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

- Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

- Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

- Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky dle článku IV. odst. 4 této smlouvy. Při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

- Nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění zjevných vad a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu podléhá sankci dle článku XI. odst. 3. této smlouvy.

Článek X. – odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

- Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli. Pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. IX odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

- Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

- Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

  - Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

  - Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

  - Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

  - Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže v soudním řízení, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

  - Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku XI. odst. 4. této smlouvy.

  - V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

  - Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

- Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin.

- Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek XI. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

- V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.

- V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní zjevné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním předání díla ve sjednaném termínu uvedeném v předávacím protokolu podle čl. IX. odst. 7, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou neodstraněnou závadu a každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. X., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. X., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.

- Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XII. - Vyšší moc

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

- Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

- Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XIII. - Odstoupení od smlouvy

- Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

- zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace

- zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění

- dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.

- zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění

- zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli

- zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu

- objednatel neobdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování předmětu díla z IROP.

- Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. XI. tím není dotčeno.

- Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIV. - Ostatní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

- V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

- Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

- Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

- Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

- Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

- Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

- Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XV. -  Závěrečná ustanovení

- Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

- Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

- Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

- K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

- Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

  - Položkový rozpočet.

  - Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.

  - Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 776/29R/2017 ze dne 20. 9. 2017 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č.776/29R/2017 ze dne 20. 9. 2017. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 932/34R/2017.ze dne 8.11. 2017.

V Jindřichově Hradci dne 27. 11. 2017  		V Jindřichově Hradci dne 15. 11. 2017

……............................................................		................................................................

za zhotovitele:                                                           za objednatele:

Ing. Miroslav Marek         p. Vladimír Mátl                     Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky:

|  |  |  | část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli | % z objemu veřejné zakázky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Název poddodavatele: | Radim Mitáš - instalatér | zdravotní instalace ústřední vytápění | 14,34 |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Hradecká 50 , 378 33 Nová Bystřice |  |  |
|  | Tel./fax. | xxxx |  |  |
|  | e-mail: | xxxx |  |  |
|  | IČ/DIČ | 87256720 |  |  |
| 2. | Název poddodavatele: | FIERA a.s. | elektroinstalace silnoproud | 4,63 |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Mládežnická 145/IV , 377 01 Jindřichův Hradec |  |  |
|  | Tel./fax. | xxxx |  |  |
|  | e-mail: | xxxx |  |  |
|  | IČ/DIČ | 25166361 |  |  |
| 3. | Název poddodavatele: | SVM digital s.r.o. | elektroinstalace slaboproud | 2,90 |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Pražská 521/II , 377 01 J.Hradec |  |  |
|  | Tel./fax. | xxxx |  |  |
|  | e-mail: | xxxx |  |  |
|  | IČ/DIČ | 25169297 |  |  |
| 4. | Název poddodavatele: | Josef Sedláček , klempířství – pokrývačství | konstrukce tesařské , klempířské a pokrývačské | 9,21 |
|  | Sídlo/místo podnikání: | xxx 378 21 Kardašova Řečice |  |  |
|  | Tel./fax. | xxxx |  |  |
|  | e-mail: | xxxx |  |  |
|  | IČ/DIČ | 60657626 |  |  |
| 5. | Název poddodavatele: | VAKKOS – vzduchotechnika spol. s r.o. | vzduchotechnika | 1,18 |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Vojnova 176 , 375 01 Týn nad Vltavou |  |  |
|  | Tel./fax. | xxxx |  |  |
|  | e-mail: | xxxx |  |  |
|  | IČ/DIČ | 46683810 |  |  |
| 6. | Název poddodavatele: | J.S.&J.S. Jaromír Semotán s.r.o. | sádrokartonové konstrukce | 2,28 |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Holečkova 907/47 , 150 00 Praha 5 |  |  |
|  | Tel./fax. | xxxx |  |  |
|  | e-mail: | xxxx |  |  |
|  | IČ/DIČ | 63906414 |  |  |
| 7. | Název poddodavatele: | Roman Mischnik | zámečnické konstrukce | 0,43 |
|  | Sídlo/místo podnikání: | xxx 377 01 Jindřichův Hradec |  |  |
|  | Tel./fax. | xxxx |  |  |
|  | e-mail: | xxxx |  |  |
|  | IČ/DIČ | 49036734 |  |  |
| 8. | Název poddodavatele: | H-PROFI s.r.o. | truhlářské konstrukce | 2,84 |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Plavsko 55 , 378 02 Stráž nad Nežárkou |  |  |
|  | Tel./fax. | xxxx |  |  |
|  | e-mail: | xxxx |  |  |
|  | IČ/DIČ | 28067428 |  |  |
| 9. | Název poddodavatele: | T.O.D.O.K. spol. s r.o. | plastová okna a dveře | 2,69 |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Klenovice 154 , 392 01 Soběslav |  |  |
|  | Tel./fax. | xxxx |  |  |
|  | e-mail: | xxxx |  |  |
|  | IČ/DIČ | 48201936 |  |  |
| 10. | Název poddodavatele: | HOSAP dveře s.r.o. | truhlářské konstrukce (výplně otvorů vnitřních) | 3,65 |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Znojemská 839/80 , 586 01 Jihlava |  |  |
|  | Tel./fax. | xxxx |  |  |
|  | e-mail: | xxxx |  |  |
|  | IČ/DIČ | 29282438 |  |  |
| 11. | Název poddodavatele: | Pavel Míka - FALIKO | podlahy povlakové | 1,50 |
|  | Sídlo/místo podnikání: | xxx 390 03 Tábor |  |  |
|  | Tel./fax. | xxxx |  |  |
|  | e-mail: | xxxx |  |  |
|  | IČ/DIČ | 18325297 |  |  |
| 12. | Název poddodavatele: | Jiří Malý | nátěry a malby | 1,20 |
|  | Sídlo/místo podnikání: | xxx 378 42 Nová Včelnice |  |  |
|  | Tel./fax. | xxxx |  |  |
|  | e-mail: | xxxx |  |  |
|  | IČ/DIČ | 13500961 |  |  |
| 12. | Název poddodavatele: | SCHINDLER CZ a.s. | nátěry a malby | 1,20 |
|  | Sídlo/místo podnikání: | V Oblouku 28/2295 370 04 České Budějovice |  |  |
|  | Tel./fax. | xxxx |  |  |
|  | e-mail: | xxxx |  |  |
|  | IČ/DIČ | 27127010 |  |  |

Dne: 23.10.2017

Vladimír Mátl, jednatel společnosti

-------------------------------------------------------------------

(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)

|  |  |  |  |  |  | KRYCÍ LIST ROZPOČTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název stavby |  |  | Rekonstrukce objektu č.p. 319 Sládkova ulice pro sociální bydlení, Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JKSO |  |  |  |
|  | Název objektu |  |  | Vlastní stavba |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EČO |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Místo |  | ul. Sládkova 319, J. Hradec |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ |  | DIČ |  |
|  | Objednatel |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00246875 |  | CZ00246875 |  |
|  | Projektant |  |  | APA JH s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel |  |  | Jindřichohradecká stavební s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26105128 |  | CZ26105128 |  |
|  | Zpracoval |  |  | Michal Mátl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rozpočet číslo |  |  |  | Dne |  |  |  |  |  | CZ-CPV |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017-03-A |  |  |  | 2.11.2017 |  |  |  |  |  | CZ-CPA |  |  |  |
|  |  |  |  | Měrné a účelové jednotky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j. |  |
|  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | Základní rozp. náklady |  |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby |  |  |  |  |
| 1 | HSV |  | Dodávky | 0,00 |  | 8 | Práce přesčas |  | 0,00 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0,00 |
| 2 |  |  | Montáž | 3 849 287,00 |  | 9 | Bez pevné podl. |  | 0,00 |  | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0,00 |
| 3 | PSV |  | Dodávky | 0,00 |  | 10 | Kulturní památka |  | 0,00 |  | 15 | Územní vlivy |  |  |  |  | 0,00 |
| 4 |  |  | Montáž | 3 736 764,00 |  | 11 |  |  | 0,00 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0,00 |
| 5 | "M" |  | Dodávky | 2 057 245,00 |  |  |  |  |  |  | 17 | Jiné VRN |  |  |  |  | 0,00 |
| 6 |  |  | Montáž | 1 438 209,00 |  |  |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 409 511,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 11 081 505,00 |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 409 511,00 |
| 20 | HZS |  |  | 78 980,00 |  | 21 | Kompl. činnost |  | 0,00 |  | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 89 652,00 |
|  |  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 11 659 648,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | snížená |  | 15,0 | 11 659 648,00 |  | 1 748 947,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | základní |  | 21,0 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH |  |  |  |  | 13 408 595,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dodá zadavatel |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zvýhodnění |  |  |  |  | 0,00 |

| ČP | Kód položky | Popis | MJ | Množství | J. cena | Celková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | SO-01: Rekonstrukce domu č.p. 319/II-Jindřichův Hradec |  |  |  | 11 071 850,00 |
|  | D2 | 001: Zemní práce |  |  |  | 41 130,00 |
| 1 | 133202011 | Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 | m3 | 2,340 | 826,00 | 1 933,00 |
| 2 | 139711101 | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 | m3 | 18,225 | 1 640,00 | 29 889,00 |
| 3 | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | m3 | 14,725 | 1,00 | 15,00 |
| 4 | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 16,565 | 17,00 | 282,00 |
| 5 | 162201219 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | 14,725 | 15,00 | 221,00 |
| 6 | 162701101 | Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 16,565 | 158,00 | 2 617,00 |
| 7 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 20,565 | 130,00 | 2 673,00 |
| 8 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 28,161 | 90,00 | 2 534,00 |
| 9 | 174101102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním | m3 | 3,500 | 276,00 | 966,00 |
|  | D3 | 002: Základy |  |  |  | 16 843,00 |
| 10 | 213311113 | Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm | m3 | 0,805 | 1 058,00 | 852,00 |
| 11 | 274311127 | Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30 | m3 | 1,550 | 3 260,00 | 5 053,00 |
| 12 | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pasů | m2 | 1,240 | 620,00 | 769,00 |
| 13 | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pasů | m2 | 1,240 | 92,00 | 114,00 |
| 14 | 279113111 | Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10 | m2 | 4,000 | 686,00 | 2 744,00 |
| 15 | 279113114 | Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10 | m2 | 6,720 | 1 088,00 | 7 311,00 |
|  | D4 | 003: Svislé konstrukce |  |  |  | 420 523,00 |
| 16 | 310278842 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic | m3 | 6,718 | 4 258,00 | 28 605,00 |
| 17 | 310279842 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic | m3 | 10,803 | 4 084,00 | 44 119,00 |
| 18 | 311113132 | Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 | m2 | 75,830 | 900,00 | 68 247,00 |
| 19 | 311238335 | Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační tl 200 mm pevnosti P 15 na MC | m2 | 5,950 | 1 000,00 | 5 950,00 |
| 20 | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 1,820 | 32 400,00 | 58 968,00 |
| 21 | 317143421 | Překlady nosné z pórobetonu ve zdech tl 200 mm pro světlost otvoru do 1100 mm | kus | 4,000 | 1 151,00 | 4 604,00 |
| 22 | 317168131 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm | kus | 20,000 | 249,00 | 4 980,00 |
| 23 | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 1,247 | 4 821,00 | 6 012,00 |
| 24 | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0,128 | 33 000,00 | 4 224,00 |
| 25 | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 1,404 | 34 000,00 | 47 736,00 |
| 26 | 340239233 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek tl 100 mm | m2 | 4,058 | 608,00 | 2 467,00 |
| 27 | 340239235 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek tl 150 mm | m2 | 4,830 | 829,00 | 4 004,00 |
| 28 | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 256,009 | 471,00 | 120 580,00 |
| 29 | 346244354 | Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových příčkovek hladkých | m2 | 6,480 | 906,00 | 5 871,00 |
| 30 | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 8,060 | 556,00 | 4 481,00 |
| 31 | 346244382 | Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 8,800 | 530,00 | 4 664,00 |
| 32 | 346271111 | Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel betonových dl 290 mm | m2 | 7,800 | 567,00 | 4 423,00 |
| 33 | 349231811 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm | m2 | 0,630 | 934,00 | 588,00 |
|  | D5 | 004: Vodorovné konstrukce |  |  |  | 45 938,00 |
| 34 | 411121243 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 2700 mm | kus | 6,000 | 303,00 | 1 818,00 |
| 35 | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30-XC1 | m3 | 2,226 | 3 592,00 | 7 996,00 |
| 36 | 411351101 | Zřízení bednění stropů deskových | m2 | 6,330 | 444,00 | 2 811,00 |
| 37 | 411351102 | Odstranění bednění stropů deskových | m2 | 6,330 | 92,00 | 582,00 |
| 38 | 411354171 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa | m2 | 6,330 | 471,00 | 2 981,00 |
| 39 | 411354172 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa | m2 | 6,330 | 91,00 | 576,00 |
| 40 | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí B 500 | t | 0,334 | 35 000,00 | 11 690,00 |
| 41 | 413232211 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm | kus | 52,000 | 89,00 | 4 628,00 |
| 42 | 413232221 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm | kus | 6,000 | 168,00 | 1 008,00 |
| 43 | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 0,364 | 3 804,00 | 1 385,00 |
| 44 | 417352111 | Ztracené bednění věnců z pórobetonových U-profilů Ytong ve zdech tl 200 mm | m | 20,200 | 291,00 | 5 878,00 |
| 45 | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,065 | 35 000,00 | 2 275,00 |
| 46 | 59341227 | Deska stropní plná PZD 31/10 209x29x9 cm | kus | 6,000 | 385,00 | 2 310,00 |
|  | D6 | 006: Úpravy povrchu |  |  |  | 2 147 343,00 |
| 47 | 59051470 | Lišta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná | m | 176,400 | 7,00 | 1 235,00 |
| 48 | 59051475 | Profil okenní začišťovací s tkaninou -6 mm/2,4 m | m | 285,348 | 20,00 | 5 707,00 |
| 49 | 59051480 | Lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m | m | 340,190 | 7,00 | 2 381,00 |
| 50 | 59051512 | Profil parapetní - plast 2 m | m | 47,523 | 15,00 | 713,00 |
| 51 | 59051651 | Lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 14 cm, 0,95/200 cm | m | 39,144 | 38,00 | 1 487,00 |
| 52 | 59051652 | Lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 15 cm, 0,95/200 cm | m | 3,308 | 40,00 | 132,00 |
| 53 | 5906 | Lišta rohová AL s okapničkou a tkaninou | m | 25,169 | 16,00 | 403,00 |
| 54 | 611131101 | Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně | m2 | 255,913 | 77,00 | 19 705,00 |
| 55 | 611321343 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená strojně | m2 | 255,913 | 240,00 | 61 419,00 |
| 56 | 612311121 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 202,500 | 190,00 | 38 475,00 |
| 57 | 612311141 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 1 790,902 | 265,00 | 474 589,00 |
| 58 | 612821002 | Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně | m2 | 595,660 | 424,00 | 252 560,00 |
| 59 | 612821031 | Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně | m2 | 595,660 | 209,00 | 124 493,00 |
| 60 | 612821051 | Příplatek k vnitřní sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách | m2 | 595,660 | 195,00 | 116 154,00 |
| 61 | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 226,970 | 128,00 | 29 052,00 |
| 62 | 622221131 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm | m2 | 543,087 | 457,00 | 248 191,00 |
| 63 | 622222001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm | m | 126,600 | 80,00 | 10 128,00 |
| 64 | 622252001 | Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení | m | 40,280 | 32,00 | 1 289,00 |
| 65 | 622252002 | Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení | m | 832,980 | 26,00 | 21 657,00 |
| 66 | 622325605 | Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 5 v rozsahu do 40% | m2 | 198,655 | 1 200,00 | 238 386,00 |
| 67 | 622521011 | Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 573,786 | 235,00 | 134 840,00 |
| 68 | 622611133 | Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně | m2 | 247,075 | 157,00 | 38 791,00 |
| 69 | 622631001 | Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel | m2 | 4,200 | 135,00 | 567,00 |
| 70 | 628195001 | Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně | m2 | 425,737 | 10,00 | 4 257,00 |
| 71 | 629135102 | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm | m | 156,270 | 65,00 | 10 158,00 |
| 72 | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 100,000 | 25,00 | 2 500,00 |
| 73 | 629991012 | Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty | m2 | 74,143 | 17,00 | 1 260,00 |
| 74 | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 776,742 | 10,00 | 7 767,00 |
| 75 | 629996 | Chemické očištění stávajícího schodiště | m2 | 42,300 | 460,00 | 19 458,00 |
| 76 | 629995213a | Očištění vnějších ploch otryskáním nesušeným křemičitým pískem kamenného tvrdého povrchu | m2 | 7,000 | 290,00 | 2 030,00 |
| 76 | X281 | Oprava stávajících venkovních kamenných ostění | kpl | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 77 | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 0,293 | 3 350,00 | 982,00 |
| 78 | 631311121 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm | m3 | 0,700 | 3 770,00 | 2 639,00 |
| 79 | 631311124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 4,220 | 3 166,00 | 13 361,00 |
| 80 | 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 0,700 | 3 699,00 | 2 589,00 |
| 81 | 631312131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 4,000 | 3 423,00 | 13 692,00 |
| 82 | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 4,220 | 58,00 | 245,00 |
| 83 | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 0,580 | 277,00 | 161,00 |
| 84 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,053 | 25 500,00 | 1 352,00 |
| 85 | 63140311 | Deska omítková fasádní minerální vata 500x1000x140 mm | m2 | 565,304 | 290,00 | 163 938,00 |
| 86 | 63140312 | Deska omítková fasádní minerální vata 500x1000x150 mm | m2 | 45,675 | 311,00 | 14 205,00 |
| 87 | 63140348 | Deska omítková fasádní minerální vata 600x1000x30 mm | m2 | 51,906 | 75,00 | 3 893,00 |
| 88 | 632451022 | Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu | m2 | 15,005 | 174,00 | 2 611,00 |
| 89 | 632451456 | Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný | m2 | 204,730 | 273,00 | 55 891,00 |
|  | D7 | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 573 648,00 |
| 90 | 919735124 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm | m | 101,200 | 150,00 | 15 180,00 |
| 91 | 941111112 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 833,108 | 51,00 | 42 489,00 |
| 92 | 941111212 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 24 993,240 | 1,00 | 24 993,00 |
| 93 | 941112112 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 833,108 | 32,00 | 26 659,00 |
| 94 | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 258,500 | 14,00 | 3 619,00 |
| 95 | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 7 755,000 | 1,00 | 7 755,00 |
| 96 | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 258,500 | 9,00 | 2 327,00 |
| 97 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 1 264,120 | 39,00 | 49 301,00 |
| 98 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 632,060 | 52,00 | 32 867,00 |
| 99 | 952902121 | Čištění budov zametení drsných podlah | m2 | 204,730 | 1,00 | 205,00 |
| 100 | 962031136 | Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm | m2 | 155,539 | 73,00 | 11 354,00 |
| 101 | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 5,824 | 581,00 | 3 384,00 |
| 102 | 963051113 | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm | m3 | 7,803 | 2 878,00 | 22 457,00 |
| 103 | 965041321 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 0,700 | 2 043,00 | 1 430,00 |
| 104 | 965041331 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 4,000 | 1 520,00 | 6 080,00 |
| 105 | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 3,642 | 1 520,00 | 5 536,00 |
| 106 | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 60,000 | 58,00 | 3 480,00 |
| 107 | 968062374 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 | m2 | 10,078 | 221,00 | 2 227,00 |
| 108 | 968062375 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 15,148 | 149,00 | 2 257,00 |
| 109 | 968062376 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 62,541 | 122,00 | 7 630,00 |
| 110 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 46,800 | 237,00 | 11 092,00 |
| 111 | 971033591 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 mm | m3 | 0,588 | 2 016,00 | 1 185,00 |
| 112 | 971035641 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm | m3 | 3,154 | 1 336,00 | 4 214,00 |
| 113 | 971035661 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm | m3 | 1,680 | 1 566,00 | 2 631,00 |
| 114 | 971038631 | Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 4 m2 tl do 150 mm | m2 | 6,300 | 101,00 | 636,00 |
| 115 | 973031334 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm | kus | 19,000 | 142,00 | 2 698,00 |
| 116 | 973031344 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm | kus | 8,000 | 172,00 | 1 376,00 |
| 117 | 973031513 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 150 mm | kus | 6,000 | 80,00 | 480,00 |
| 118 | 973032862 | Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání příček nebo zdí tl do 100 mm | m | 50,700 | 49,00 | 2 484,00 |
| 119 | 973032863 | Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání příček nebo zdí tl do 150 mm | m | 4,000 | 84,00 | 336,00 |
| 120 | 973032864 | Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání příček nebo zdí tl do 300 mm | m | 22,800 | 160,00 | 3 648,00 |
| 121 | 973032865 | Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání příček nebo zdí tl do 450 mm | m | 4,200 | 202,00 | 848,00 |
| 122 | 973032866 | Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání příček nebo zdí tl do 600 mm | m | 15,350 | 258,00 | 3 960,00 |
| 123 | 974031154 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm | m | 10,800 | 127,00 | 1 372,00 |
| 124 | 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm | m | 25,600 | 202,00 | 5 171,00 |
| 125 | 978011191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % | m2 | 255,913 | 66,00 | 16 890,00 |
| 126 | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 1 746,428 | 78,00 | 136 221,00 |
| 127 | 978015361 | Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50% | m2 | 543,087 | 25,00 | 13 577,00 |
| 128 | 978019351 | Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 40% | m2 | 198,655 | 24,00 | 4 768,00 |
| 129 | 978023411 | Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového | m2 | 595,660 | 44,00 | 26 209,00 |
| 130 | 978023471 | Vyškrabání spár zdiva cihelného komínového | m2 | 4,200 | 81,00 | 340,00 |
| 131 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 220,000 | 79,00 | 17 380,00 |
| 132 | 985112133 | Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 50 mm | m2 | 15,000 | 167,00 | 2 505,00 |
| 133 | 99001 | Dodávka a montáž přenosné hasící přístroje 21A-viz PBŘS | ks | 8,000 | 750,00 | 6 000,00 |
| 134 | 99002 | Dodávka a montáž výstražné bezpečnostní značky a tabulky | ks | 20,000 | 60,00 | 1 200,00 |
| 135 | 99003 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1,000 | 11 120,00 | 11 120,00 |
| 136 | 99004 | Poplatek zábor chodníku | m2 | 57,500 | 1,00 | 58,00 |
| 137 | 99005 | Zajištění střechy sousedního domu proti poškození | m2 | 48,750 | 185,00 | 9 019,00 |
| 138 | 99006 | Dodávka a montáž informační systém označení dveří atd... | ks | 15,000 | 1 000,00 | 15 000,00 |
|  | D8 | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 511 296,00 |
| 139 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 299,526 | 83,00 | 24 861,00 |
| 140 | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně | t | 299,526 | 803,00 | 240 519,00 |
| 141 | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 299,526 | 1,00 | 300,00 |
| 142 | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | t | 299,526 | 150,00 | 44 929,00 |
| 143 | 997241531 | Vodorovné přemístění suti do 7 km | t | 299,526 | 167,00 | 50 021,00 |
| 144 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 269,047 | 560,00 | 150 666,00 |
|  | D9 | 711: Izolace proti vodě a vlhkosti |  |  |  | 43 386,00 |
| 145 | 62836110 | Pás těžký asfaltovaný | m2 | 35,375 | 75,00 | 2 653,00 |
| 146 | 711001 | Dodávka a montáž tekutá izolace včetně všech systémových prvků | m2 | 196,370 | 195,00 | 38 292,00 |
| 147 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 20,500 | 78,00 | 1 599,00 |
| 148 | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 7,800 | 91,00 | 710,00 |
| 149 | 998711103 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m | t | 0,156 | 846,00 | 132,00 |
|  | D10 | 713: Izolace tepelné |  |  |  | 67 204,00 |
| 150 | 28376033 | Deska polystyrénová podlahahová EPS Grey 1000 x 500 x 50 mm | m2 | 214,967 | 72,00 | 15 478,00 |
| 151 | 28618155 | Folie krycí PE tl 0,12 mm | m2 | 255,913 | 6,00 | 1 535,00 |
| 152 | 59030975 | Páska okrajová izolační 1000 x 50 x 10 mm, bal. 60 m | m | 189,000 | 4,00 | 756,00 |
| 153 | 63150791 | Pás tepelně izolační minerální vata 20 200 mm 3500x1200 mm | m2 | 229,005 | 135,00 | 30 916,00 |
| 154 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 204,730 | 18,00 | 3 685,00 |
| 155 | 713121211 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky | m | 180,000 | 13,00 | 2 340,00 |
| 156 | 713130813 | Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm | m2 | 196,800 | 21,00 | 4 133,00 |
| 157 | 713191114 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým položeným volně | m2 | 218,100 | 27,00 | 5 889,00 |
| 158 | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE | m2 | 204,730 | 5,00 | 1 024,00 |
| 159 | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % | 2,200 | 658,00 | 1 448,00 |
|  | D11 | 720: Zdravotní technika |  |  |  | 1 109 817,00 |
| 160 | 411386611 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech | kus | 12,000 | 360,00 | 4 320,00 |
| 161 | 411386621 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech | kus | 11,000 | 582,00 | 6 402,00 |
| 162 | 611135101 | Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 12,000 | 338,00 | 4 056,00 |
| 163 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 35,000 | 298,00 | 10 430,00 |
|  | 720.1 | Zemní práce |  |  |  | 76 322,00 |
| 164 | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 31,200 | 1 640,00 | 51 168,00 |
| 165 | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 31,200 | 1,00 | 31,00 |
| 166 | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 2,500 | 844,00 | 2 110,00 |
| 167 | 162701101 | Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1,000 | 158,00 | 158,00 |
| 168 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 20,200 | 130,00 | 2 626,00 |
| 169 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 20,200 | 15,00 | 303,00 |
| 170 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 32,300 | 90,00 | 2 907,00 |
| 171 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 31,200 | 276,00 | 8 611,00 |
| 172 | MAT | Plastová revizní šachta s výkyvnými hrdly Ř600mm; Poklop B125 + teleskopický adaptér; PŘIPOJOVACÍ 90° 160, hloubka ke dnu 0,95m (NUTNÉ PŘESNÉ DOMĚŘENÍ), VČETNĚ MONTÁŽE Poznámka: Dodávkou stavební části bude vybourání a | soub | 1,000 | 8 408,00 | 8 408,00 |
|  | 720.2 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 7 838,00 |
| 173 | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 12,500 | 627,00 | 7 838,00 |
|  | 720.3 | Izolace tepelné |  |  |  | 48 961,00 |
| 174 | 713463121 | Izolace tepelná potrubí pouzdry uchycenými sponami | m | 576,000 | 24,00 | 13 824,00 |
| 175 | 713463122 | Izolace tepelná ohybů pouzdry uchycenými sponami | m | 287,000 | 25,00 | 7 175,00 |
| 176 | MAT.1 | Návleky z pěnového polyethylenu proti rosení a zvuková izolace d40xtl.5mm | m | 35,000 | 46,00 | 1 610,00 |
| 177 | MAT.2 | Návleky z pěnového polyethylenu proti rosení a zvuková izolace d50xtl.5mm | m | 45,000 | 52,00 | 2 340,00 |
| 178 | MAT.3 | Návleky z pěnového polyethylenu proti rosení a zvuková izolace d75xtl.5mm | m | 41,000 | 68,00 | 2 788,00 |
| 179 | MAT.4 | Návleky z pěnového polyethylenu proti rosení a zvuková izolace d110xtl.5mm | m | 121,000 | 77,00 | 9 317,00 |
| 180 | MAT.5 | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d22xtl.15mm CU22;plast20;ocel1/2" | m | 402,000 | 14,00 | 5 628,00 |
| 181 | MAT.6 | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d28xtl.15mm CU28;plast25;ocel3/4" | m | 155,000 | 17,00 | 2 635,00 |
| 182 | MAT.7 | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d35xtl.15mm CU35;plast32;ocel1" | m | 14,000 | 22,00 | 308,00 |
| 183 | MAT.8 | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d42xtl.15mm CU42;plast40;ocel5/4" | m | 32,000 | 24,00 | 768,00 |
| 184 | MAT.9 | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d52xtl.15mm plast50 | m | 2,000 | 30,00 | 60,00 |
| 185 | MAT.10 | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d35xtl.20mm CU35;plast32;ocel1" | m | 4,000 | 35,00 | 140,00 |
| 186 | MAT.11 | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d42xtl.20mm CU42;plast40;ocel5/4" | m | 12,000 | 40,00 | 480,00 |
| 187 | 713463211 | Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm | m | 5,000 | 44,00 | 220,00 |
| 188 | 713463215 | Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm | m | 3,000 | 52,00 | 156,00 |
| 189 | MAT.12 | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d28xtl.30mm(CU28;plast25;ocel3/4") | m | 4,000 | 46,00 | 184,00 |
| 190 | MAT.13 | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d42xtl.40mm(CU42;plast40;ocel5/4") | m | 4,000 | 98,00 | 392,00 |
| 191 | 998713202 | Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 12m | % | 1,950 | 480,00 | 936,00 |
|  | 720.4 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 206 078,00 |
| 192 | 721110806 | Demontáž potrubí kameninové do DN 200 | m | 12,000 | 61,00 | 732,00 |
| 193 | 721110953 | Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 150 | ks | 1,000 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| 194 | 721140802 | Demontáž potrubí litinové do DN 100 | m | 8,000 | 85,00 | 680,00 |
| 195 | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 | m | 34,000 | 11,00 | 374,00 |
| 196 | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 | m | 18,000 | 18,00 | 324,00 |
| 197 | 721173401 | Potrubí plastové PVC KG SN4kN/m2 DN100 | m | 16,000 | 239,00 | 3 824,00 |
| 198 | 721173402 | Potrubí plastové PVC KG SN4kN/m2 DN125 | m | 20,000 | 312,00 | 6 240,00 |
| 199 | 721173403 | Potrubí plastové PVC KG SN4kN/m2 DN150 | m | 22,000 | 312,00 | 6 864,00 |
| 200 | MAT.14 | Potrubí kanalizační plastové zvuk tlumící vícevrstvé DN40 | m | 35,000 | 271,00 | 9 485,00 |
| 201 | 721175001 | Potrubí kanalizační plastové zvuk tlumící vícevrstvé DN50 | m | 45,000 | 305,00 | 13 725,00 |
| 202 | 721175011 | Potrubí kanalizační plastové zvuk tlumící vícevrstvé DN75 | m | 41,000 | 402,00 | 16 482,00 |
| 203 | 721175012 | Potrubí kanalizační plastové zvuk tlumící vícevrstvé DN110 | m | 121,000 | 810,00 | 98 010,00 |
| 204 | 721211912 | Montáž podlahových vpustí DN50/75 | ks | 1,000 | 109,00 | 109,00 |
| 205 | MAT.15 | Podlahová vpust DN75/110 s vodorovným odtokem, s izolačním límcem, s automatickým a nouzovým uzávěrem proti vzduté vodě, se zápachovým uzávěrem, revizním čistícím otvorem, 3 boční přítokové trubky DN40/50, s plastovým výškově stavitelným nástavcem 34 - 78 | ks | 1,000 | 1 653,00 | 1 653,00 |
| 206 | MAT.16 | Revizní kus DN 75 | ks | 2,000 | 198,00 | 396,00 |
| 207 | MAT.17 | Revizní kus DN 110 | ks | 5,000 | 151,00 | 755,00 |
| 208 | MAT.18 | Lapač střešních splavenin DN110/125 s košem pro zachytávání nečistot, se suchou klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a pohledovými díly z litiny | ks | 4,000 | 311,00 | 1 244,00 |
| 209 | MAT.19 | Větrací hlavice + kryt růžice DN75 | ks | 1,000 | 498,00 | 498,00 |
| 210 | MAT.20 | Větrací hlavice + kryt růžice DN110 | ks | 5,000 | 580,00 | 2 900,00 |
| 211 | MAT.21 | Ventil přivzdušňovací s T - tvarovkou DN40 | ks | 1,000 | 605,00 | 605,00 |
| 212 | MAT.22 | Manžeta pro připojení WC | ks | 1,000 | 68,00 | 68,00 |
| 213 | MAT.23 | Napojovací trubka pro záchodovou mísu bílá DN110 | ks | 8,000 | 115,00 | 920,00 |
| 214 | MAT.24 | Automatická zpětná armatura proti vzduté vodě DN160 se dvěma klapkami z nerezové oceli a ručním zajištěním jedné klapky a revizními kryty k čištění. | ks | 1,000 | 12 928,00 | 12 928,00 |
| 215 | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN125 | m | 36,000 | 15,00 | 540,00 |
| 216 | 721290112 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN150-200 | m | 22,000 | 18,00 | 396,00 |
| 217 | 721290123 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN300 | m | 242,000 | 26,00 | 6 292,00 |
| 218 | Pol1 | zednické výpomoci (prostupy a drážky pro nové rozvody) | hod | 60,000 | 250,00 | 15 000,00 |
| 219 | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12m | % | 1,770 | 2 025,00 | 3 584,00 |
|  | 720.5 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 266 265,00 |
| 220 | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 | m | 38,000 | 35,00 | 1 330,00 |
| 221 | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 | m | 44,000 | 17,00 | 748,00 |
| 222 | 722176112 | Montáž rozvodů vody z plastů - svařovaných polyfůzně D20 | m | 402,000 | 159,00 | 63 918,00 |
| 223 | 722176113 | Montáž rozvodů vody z plastů - svařovaných polyfůzně D25 | m | 159,000 | 212,00 | 33 708,00 |
| 224 | 722176114 | Montáž rozvodů vody z plastů - svařovaných polyfůzně D32 | m | 18,000 | 198,00 | 3 564,00 |
| 225 | 722176115 | Montáž rozvodů vody z plastů - svařovaných polyfůzně D40 | m | 48,000 | 215,00 | 10 320,00 |
| 226 | 722176116 | Montáž rozvodů vody z plastů - svařovaných polyfůzně D50 | m | 2,000 | 315,00 | 630,00 |
| 227 | MAT.25 | PP-RCT SDR 9 D20x2,3 | m | 402,000 | 21,00 | 8 442,00 |
| 228 | MAT.26 | PP-RCT SDR 9 D25x2,8 | m | 159,000 | 33,00 | 5 247,00 |
| 229 | MAT.27 | PP-RCT SDR 9 D32x3,6 | m | 18,000 | 64,00 | 1 152,00 |
| 230 | MAT.28 | PP-RCT SDR 9 D40x4,5 | m | 48,000 | 75,00 | 3 600,00 |
| 231 | MAT.29 | PP-RCT SDR 9 D50x5,6 | m | 2,000 | 110,00 | 220,00 |
| 232 | 722181812 | Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 | m | 48,000 | 14,00 | 672,00 |
| 233 | 722220861 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 | ks | 12,000 | 45,00 | 540,00 |
| 234 | 722220862 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4 | ks | 8,000 | 62,00 | 496,00 |
| 235 | 722229101 | montáž vodovodních armatur s jedním závitem G1/2" | ks | 16,000 | 41,00 | 656,00 |
| 236 | 722229102 | montáž vodovodních armatur s jedním závitem G3/4" | ks | 1,000 | 51,00 | 51,00 |
| 237 | 722229103 | montáž vodovodních armatur s jedním závitem G1" | ks | 1,000 | 58,00 | 58,00 |
| 238 | 722239101 | montáž vodovodních armatur s dvěma závity G1/2" | ks | 110,000 | 47,00 | 5 170,00 |
| 239 | 722239102 | montáž vodovodních armatur s dvěma závity G3/4" | ks | 24,000 | 59,00 | 1 416,00 |
| 240 | 722239103 | montáž vodovodních armatur s dvěma závity G1" | ks | 15,000 | 64,00 | 960,00 |
| 241 | 722239104 | montáž vodovodních armatur s dvěma závity G5/4" | ks | 10,000 | 76,00 | 760,00 |
| 242 | 722239105 | montáž vodovodních armatur s dvěma závity G6/4" | ks | 4,000 | 101,00 | 404,00 |
| 243 | 722250133 | hydrant.systém s tvarově stálou hadicí D25x30m-celoplechový | ks | 4,000 | 7 452,00 | 29 808,00 |
| 244 | 722260813 | Demontáž vodoměrů závitových G 1 | ks | 1,000 | 64,00 | 64,00 |
| 245 | 722262222 | Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s horizontální včetně rádiového modulu | ks | 10,000 | 660,00 | 6 600,00 |
| 246 | 722262302 | Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40 °C G 1 x 150 mm Qn 6 vertikální | ks | 2,000 | 1 846,00 | 3 692,00 |
| 247 | 722263202 | Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s horizontální včetně rádiového modulu | ks | 9,000 | 683,00 | 6 147,00 |
| 248 | 722290226 | tlaková zkouška potrubí do DN50 | m | 629,000 | 28,00 | 17 612,00 |
| 249 | MAT.30 | Kulový kohout DN15 max 185°C | ks | 25,000 | 153,00 | 3 825,00 |
| 250 | MAT.31 | Kulový kohout DN20 max 185°C | ks | 8,000 | 215,00 | 1 720,00 |
| 251 | MAT.32 | Kulový kohout DN25 max 185°C | ks | 6,000 | 311,00 | 1 866,00 |
| 252 | MAT.33 | Kulový kohout DN32 max 185°C | ks | 4,000 | 430,00 | 1 720,00 |
| 253 | MAT.34 | Kulový kohout DN40 max 185°C | ks | 2,000 | 624,00 | 1 248,00 |
| 254 | MAT.35 | Kulový kohout DN15 max 185°C S VYPOUŠTĚNÍM | ks | 9,000 | 199,00 | 1 791,00 |
| 255 | MAT.36 | FITR BALL kulový kohout s filtrem DN25 dotažitelná ucpávka, PN16 při T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 µm | ks | 1,000 | 1 283,00 | 1 283,00 |
| 256 | MAT.37 | Vypouštěcí kohout DN15 max 110°C(krátkodobě 130°C) se snímatelnou křídlovou rukojetí, s krytkou na výkyvném třmenu | ks | 14,000 | 140,00 | 1 960,00 |
| 257 | MAT.38 | Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 25 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 35bar, Kv=10,5 | ks | 1,000 | 409,00 | 409,00 |
| 258 | MAT.39 | Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 32 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 25bar, Kv=18 | ks | 1,000 | 489,00 | 489,00 |
| 259 | MAT.40 | Kontrolovatelný zpětný ventil tř.2(EA) dle ČSN EN 1717 DN32 Kvs28 | ks | 1,000 | 1 995,00 | 1 995,00 |
| 260 | MAT.41 | Kontrolovatelný zpětný ventil tř.2(EA) dle ČSN EN 1717 DN40 Kvs38 | ks | 1,000 | 2 604,00 | 2 604,00 |
| 261 | MAT.42 | Filtr závitový DN40 max.130°C, nerezové síto 500 µm, Kv=21 | ks | 1,000 | 448,00 | 448,00 |
| 262 | MAT.43 | Šroubení k čerpadlu bez uzávěru - 1" x 6/4" | ks | 2,000 | 135,00 | 270,00 |
| 263 | MAT.44 | Šroubení přímé mosazné DN15 | ks | 32,000 | 101,00 | 3 232,00 |
| 264 | MAT.45 | Šroubení přímé mosazné DN20 | ks | 16,000 | 138,00 | 2 208,00 |
| 265 | MAT.46 | Šroubení přímé mosazné DN25 | ks | 1,000 | 205,00 | 205,00 |
| 266 | MAT.47 | Šroubení přímé mosazné DN32 | ks | 4,000 | 324,00 | 1 296,00 |
| 267 | MAT.48 | Šroubení přímé mosazné DN40 | ks | 1,000 | 636,00 | 636,00 |
| 268 | MAT.49 | Pojistný ventil pro TUV av=0,565 3/4"x1" - 900kPa max.110°C | ks | 1,000 | 402,00 | 402,00 |
| 269 | MAT.50 | Manometr D100mm tř.přesnosti 1,6%, 0-1MPa | ks | 1,000 | 441,00 | 441,00 |
| 270 | MAT.51 | Manometrický kulový kohout 3 cestný, PN40, 100°C, DN2, červ.páčka | ks | 1,000 | 564,00 | 564,00 |
| 271 | MAT.52 | Přípojka manometrová přechodová 1/2"/M20x1,5 | ks | 1,000 | 348,00 | 348,00 |
| 272 | Pol2 | vyregulování regulačních ventilů | ks | 4,000 | 50,00 | 200,00 |
| 273 | MAT.53 | Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN15; -20~120°C PN20 | ks | 4,000 | 1 490,00 | 5 960,00 |
| 274 | MAT.54 | Automatický odvzdušňovač+zpětný ventil 1/2" 120°C 700kPa | ks | 5,000 | 208,00 | 1 040,00 |
| 275 | MAT.55 | Šroubení k vodoměru s otvory pro plombovací drát 1/2"-3/4"(sada2ks) | ks | 19,000 | 104,00 | 1 976,00 |
| 276 | MAT.56 | Šroubení k vodoměru s otvory pro plombovací drát 1"-5/4"(sada 2ks) | ks | 2,000 | 163,00 | 326,00 |
| 277 | Pol1 | zednické výpomoci (prostupy a drážky pro nové rozvody) | hod | 60,000 | 250,00 | 15 000,00 |
| 278 | 998722102 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12m | % | 1,070 | 2 634,00 | 2 818,00 |
|  | 720.6 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 6 137,00 |
| 279 | MAT.57 | CIRKULAČNÍ ČERPADLO S NEREZOVÝM TĚLEM VYSOCEÚČINNÉ ENERGETICKÁ TŘÍDA "A" S INTEGROVANÝM AUTOMATICKÝM ŘÍZENÍM VÝKONU; 25/1-6; 3~45W; 0,49A; 230V; +2~70°C KRÁTKODOBĚ AŽ 75°C; DOPRAVNÍ VÝŠKA max.:6m; PRŮTOK max.:3,4m3/h | ks | 1,000 | 2 792,00 | 2 792,00 |
| 280 | MAT.58 | Držák na stěnu pro nádoby 8-25litrů | soub | 1,000 | 268,00 | 268,00 |
| 281 | MAT.59 | Tlaková expanzní nádoba pro rozvody vody průtočná 25/10 | soub | 1,000 | 2 028,00 | 2 028,00 |
| 282 | Pol3 | Montáž strojního vybavení | soub | 1,000 | 1 012,00 | 1 012,00 |
| 283 | 998724201 | Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6m | % | 0,600 | 61,00 | 37,00 |
|  | 720.7 | Zařizovací předměty |  |  |  | 232 808,00 |
| 284 | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi, odsávací | ks | 7,000 | 74,00 | 518,00 |
| 285 | 725119122 | montáž kombinačních klozetů | ks | 8,000 | 441,00 | 3 528,00 |
| 286 | MAT.60 | WC - KOMBI s vodorovným odpadem + sedátko s poklopem s ocelovými klouby s antibakeriální úpravou duroplastové + instalační sada | ks | 7,000 | 2 737,00 | 19 159,00 |
| 287 | MAT.61 | WC - KOMBI se svislým odpadem + sedátko s poklopem s ocelovými klouby s antibakeriální úpravou duroplastové + instalační sada | ks | 1,000 | 2 613,00 | 2 613,00 |
| 288 | 725122817 | Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem | ks | 4,000 | 82,00 | 328,00 |
| 289 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | ks | 12,000 | 76,00 | 912,00 |
| 290 | 725219102 | montáž umyvadel | ks | 8,000 | 344,00 | 2 752,00 |
| 291 | MAT.62 | Umyvadlo nástěnné s otvorem pro baterii půlkulatý design, zvýšený okraj š60 x hl49cm včetně instalační sady (Záruka na keramiku 10let) | ks | 8,000 | 885,00 | 7 080,00 |
| 292 | 725249101 | montáž sprchových vaniček | ks | 6,000 | 800,00 | 4 800,00 |
| 293 | MAT.63 | Montážní sada k instalaci a utěsnění sprchových vaniček obsahující silikonový tmel s dlouhodobými fungicidními vlastnostmi, samolepící pásek a krycí lištu | ks | 6,000 | 200,00 | 1 200,00 |
| 294 | MAT.64 | Sprchová vanička 90 x 90 x 6,3 cm, čtvercová, vestavná, akrylát proiskluzová úprava | ks | 6,000 | 3 967,00 | 23 802,00 |
| 295 | MAT.65 | nohy k akrylátovým vestavným sprchovým vaničkám | ks | 6,000 | 845,00 | 5 070,00 |
| 296 | MAT.66 | sifon pro sprchové vaničky 50/40 mm, nerezová krytka, průtok 39 l/min. | ks | 6,000 | 450,00 | 2 700,00 |
| 297 | 725249103 | montáž sprchových koutů | ks | 6,000 | 625,00 | 3 750,00 |
| 298 | MAT.67 | Sprchový kout čtverec 90 x 90 x 195 cm, vybaven 6 mm silným bezpečnostním kaleným sklem v provedení s dekorem. Ložiskové pojezdy dveří, hliníkové profily, a madla v lesklém stříbrném provedení. Se speciální úpravou na vnitřní straně sprchového koutu pro s | soub | 5,000 | 7 382,00 | 36 910,00 |
| 299 | MAT.68 | Sprchové dveře 90 x 195 cm, sklápěcí, stříbrný profil, vybaveny 6 mm silným bezpečnostním kaleným sklem v provedení s dekorem. Ložiskové pojezdy dveří, hliníkové profily, a madla v lesklém stříbrném provedení. Se speciální úpravou na vnitřní straně sprcho | soub | 1,000 | 4 999,00 | 4 999,00 |
| 300 | 725310823 | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur | ks | 3,000 | 68,00 | 204,00 |
| 301 | 725339111 | montáž výlevky | soub | 1,000 | 295,00 | 295,00 |
| 302 | MAT.69 | výlevka keramická stacionární vodorovný odpd DN100 - s plastovou mříží a instalační sadou | ks | 1,000 | 3 474,00 | 3 474,00 |
| 303 | MAT.70 | plastová nádržka pro samostatně stojící klozety, boční přívod vody 3/8“, Dual Flush 3/6 l, včetně kolena | ks | 1,000 | 782,00 | 782,00 |
| 304 | 725530823 | Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů | ks | 4,000 | 265,00 | 1 060,00 |
| 305 | 725810811 | Demontáž ventilů výtokových nástěnných | ks | 11,000 | 48,00 | 528,00 |
| 306 | 725919201 | montáž ventilů nástěnných G1/2" | soub | 7,000 | 77,00 | 539,00 |
| 307 | 725819402 | montáž rohových ventilů | soub | 37,000 | 30,00 | 1 110,00 |
| 308 | MAT.71 | Rohový ventil s filtrem 1/2"-3/8" | ks | 31,000 | 112,00 | 3 472,00 |
| 309 | MAT.72 | Kombinovaný ventil - pračko-roháček se zpětným ventilem 1/2"- 3/8"+3/4" | ks | 6,000 | 228,00 | 1 368,00 |
| 310 | MAT.73 | Šikmý přístrojový ventil, se zpětným ventilem 1/2" - 3/4" | ks | 6,000 | 158,00 | 948,00 |
| 311 | MAT.74 | Zahradní nezámrzný ventil na vnější stěnu se zajištěním proti mrazu v průchodu zdí Montážní sada sestává z: Trubka do zdi se zvukovou izolací, ventil pro vnější stěnu, horní díl se zpětnou klapkou (ZK), zavzdušňovač potrubí, šroubení pro hadici, zátka, tě | ks | 1,000 | 3 462,00 | 3 462,00 |
| 312 | MAT.75 | Sanitární flexi hadice 3/8-3/8" 0,6m | ks | 9,000 | 52,00 | 468,00 |
| 313 | 725820802 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | ks | 15,000 | 42,00 | 630,00 |
| 314 | 725829111 | Montáž stojánkových dřezových baterií | ks | 6,000 | 176,00 | 1 056,00 |
| 315 | 725829121 | Montáž nástěnných baterií | ks | 1,000 | 190,00 | 190,00 |
| 316 | 725829131 | Montáž stojánkových baterií | ks | 8,000 | 175,00 | 1 400,00 |
| 317 | 725849414 | Montáž sprchových baterií termostatických | ks | 6,000 | 560,00 | 3 360,00 |
| 318 | MAT.76 | Stojánková dřezová baterie | ks | 6,000 | 689,00 | 4 134,00 |
| 319 | MAT.77 | Stojánková umyvadlová baterie s otočným raménkem | ks | 8,000 | 638,00 | 5 104,00 |
| 320 | MAT.78 | Baterie nástěnná k výlevce raménko 320mm rozteč 150mm | ks | 1,000 | 1 164,00 | 1 164,00 |
| 321 | MAT.79 | Baterie spchová nástěnná termostatická + nástěnná tyč a sprchová hlavice dvoupolohová (Kompaktní kartuše s termoprvkem, integrovaný uzávěr smíšené vody, ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou, keramický vršek | ks | 6,000 | 4 450,00 | 26 700,00 |
| 322 | 725859102 | Montáž odpadních ventilů | ks | 8,000 | 68,00 | 544,00 |
| 323 | MAT.80 | Výpust umyvadlová 5/4" závit pro připojení k umyvadlovému sifonu 5/4”, systém uzavírání CLICK CLACK | ks | 8,000 | 294,00 | 2 352,00 |
| 324 | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | ks | 18,000 | 7,00 | 126,00 |
| 325 | 725869101 | montáž zápachových uzávěrek | ks | 14,000 | 41,00 | 574,00 |
| 326 | MAT.81 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla chromovaný s válcovým designem. Povrchová úprava lesklý chrom. Připojovací rozměr matice 5/4", Připojovací rozměr na odpadní potrubí D32mm, Výška od závitu výpusti k ose odpadního potrubí 85–200mm, Délka odpadní trubky 300m | ks | 8,000 | 485,00 | 3 880,00 |
| 327 | 725980121 | Dvířka 15/15 | ks | 7,000 | 62,00 | 434,00 |
| 328 | 998725202 | Přesun hmot pro zařizovací předměty výšky do 12m | % | 0,220 | 1 957,00 | 431,00 |
| 329 | Pol4 | Zařízení staveniště | % | 1,300 | 8 330,00 | 10 829,00 |
| 330 | Pol5 | Kompletační činnost | % | 0,600 | 8 330,00 | 4 998,00 |
| 331 | Pol6 | Mimostaveništní doprava | % | 2,500 | 8 330,00 | 20 825,00 |
| 332 | 720004 | Dodávka a montáž držák toaletního papíru | ks | 6,000 | 689,00 | 4 134,00 |
| 333 | 720005 | Dodávka a montáž věšák na ručníky | ks | 6,000 | 352,00 | 2 112,00 |
|  | 720.8 | Kanalizační přípojka |  |  |  | 240 200,00 |
|  | 720.8.1 | Zemní práce |  |  |  | 114 897,00 |
| 334 | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic | m2 | 1,000 | 56,00 | 56,00 |
| 335 | 113107021 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 100 mm při překopech inž sítí | m2 | 15,000 | 266,00 | 3 990,00 |
| 336 | 113107036 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm při překopech inž sítí | m2 | 9,000 | 979,00 | 8 811,00 |
| 337 | 11310742 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí | m2 | 8,050 | 240,00 | 1 932,00 |
| 338 | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 83,250 | 329,00 | 27 389,00 |
| 339 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 83,250 | 1,00 | 83,00 |
| 340 | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 30,680 | 759,00 | 23 286,00 |
| 341 | 133201101.1 | Příplatek za lepivost k hloubení šachet v hornině tř. 3 | m3 | 30,680 | 1,00 | 31,00 |
| 342 | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 2,000 | 84,00 | 168,00 |
| 343 | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení - příložné do hloubky 2m | m2 | 70,090 | 85,00 | 5 958,00 |
| 344 | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení - příložné do hloubky 4m | m2 | 120,960 | 148,00 | 17 902,00 |
| 345 | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení - příložné do hloubky 2m | m2 | 70,090 | 15,00 | 1 051,00 |
| 346 | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení - příložné do hloubky 4m | m2 | 120,960 | 71,00 | 8 588,00 |
| 347 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 19,350 | 130,00 | 2 516,00 |
| 348 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 19,350 | 15,00 | 290,00 |
| 349 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 30,960 | 90,00 | 2 786,00 |
| 350 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 113,930 | 80,00 | 9 114,00 |
| 351 | 181101131 | Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 3 | m3 | 94,580 | 10,00 | 946,00 |
|  | 720.8.2 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 12 195,00 |
| 352 | 451571221 | Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl do 100 mm | m2 | 1,000 | 63,00 | 63,00 |
| 353 | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 19,350 | 627,00 | 12 132,00 |
|  | 720.8.3 | Komunikace pozemní |  |  |  | 4 136,00 |
| 354 | 572141112 | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm | m2 | 8,050 | 480,00 | 3 864,00 |
| 355 | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 1,000 | 272,00 | 272,00 |
|  | 720.8.4 | Trubní vedení |  |  |  | 85 250,00 |
| 356 | 817314111 | Montáž betonových útesů s hrdlem DN150 | ks | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| 357 | 871275221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125 | m | 16,000 | 319,00 | 5 104,00 |
| 358 | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 | m | 26,000 | 383,00 | 9 958,00 |
| 359 | 877265271 | Montáž lapače střešních splavenin | ks | 4,000 | 216,00 | 864,00 |
| 360 | MAT.18 | Lapač střešních splavenin DN110/125 s košem pro zachytávání nečistot, se suchou klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a pohledovými díly z litiny | ks | 4,000 | 853,00 | 3 412,00 |
| 361 | 894812312 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° | ks | 2,000 | 13 092,00 | 26 184,00 |
| 362 | 894812312.1 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T | ks | 1,000 | 4 595,00 | 4 595,00 |
| 363 | 894812332 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm | ks | 3,000 | 3 528,00 | 10 584,00 |
| 364 | 894812339 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury | ks | 3,000 | 100,00 | 300,00 |
| 365 | 894812378 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem a adaptérem | ks | 3,000 | 7 829,00 | 23 487,00 |
| 366 | 899101211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg | ks | 2,000 | 131,00 | 262,00 |
|  | 720.8.5 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 2 943,00 |
| 367 | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2,000 | 240,00 | 480,00 |
| 368 | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 0,125 | 2 740,00 | 343,00 |
| 369 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 17,000 | 120,00 | 2 040,00 |
| 370 | 979021112 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překopech inženýrských sítí | m | 2,000 | 20,00 | 40,00 |
| 371 | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | m2 | 1,000 | 40,00 | 40,00 |
|  | 720.8.6 | Přesun sutě |  |  |  | 974,00 |
| 372 | 997221825 | Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 2,160 | 150,00 | 324,00 |
| 373 | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 1,932 | 150,00 | 290,00 |
| 374 | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 2,400 | 150,00 | 360,00 |
|  | 720.8.7 | Ostatní náklady |  |  |  | 19 805,00 |
| 375 | Pol7 | Zkoušky vodotěsnosti, kotrola průtočnosti | hod | 16,000 | 160,00 | 2 560,00 |
| 376 | Pol8 | Geodetické zaměření skutečného stavu | hod | 16,000 | 320,00 | 5 120,00 |
| 377 | Pol9 | Vytýčení podzemních sítí | hod | 16,000 | 125,00 | 2 000,00 |
| 378 | Pol4 | Zařízení staveniště | % | 1,300 | 2 301,00 | 2 991,00 |
| 379 | Pol5 | Kompletační činnost | % | 0,600 | 2 301,00 | 1 381,00 |
| 380 | Pol6 | Mimostaveništní doprava | % | 2,500 | 2 301,00 | 5 753,00 |
|  | D12 | 723: Vnitřní plynovod |  |  |  | 29 347,00 |
| 381 | 411386611 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech | kus | 2,000 | 360,00 | 720,00 |
| 382 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 4,000 | 298,00 | 1 192,00 |
| 383 | 723111203 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN20 | m | 1,000 | 267,00 | 267,00 |
| 384 | 723111204 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN25 | m | 4,000 | 325,00 | 1 300,00 |
| 385 | 723111205 | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN32 | m | 15,000 | 396,00 | 5 940,00 |
| 386 | 723120804 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25 | m | 4,000 | 27,00 | 108,00 |
| 387 | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 4,000 | 29,00 | 116,00 |
| 388 | 723120809 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 80 | m | 14,000 | 31,00 | 434,00 |
| 389 | 723150366 | Ochranná trubka prostupů konstrukcemi D44,5/2,6 | m | 1,000 | 142,00 | 142,00 |
| 390 | 723160204 | Přípojky k plynoměrům bez ochozu G1" | ks | 1,000 | 540,00 | 540,00 |
| 391 | 723160334 | Rozpěrky přípojek G1" | ks | 1,000 | 242,00 | 242,00 |
| 392 | 723160817 | Demontáž přípojka k plynoměru závit s ochozem G 2 | ks | 1,000 | 68,00 | 68,00 |
| 393 | 723190204 | Přípojka plynová ke strojům a zařízením DN25 | soub | 2,000 | 997,00 | 1 994,00 |
| 394 | 723230801 | Demontáž regulátoru plynu středotlakého řada jednoduchá | ks | 1,000 | 82,00 | 82,00 |
| 395 | 723239103 | Montáž plynových armatur závitových G1" | ks | 9,000 | 61,00 | 549,00 |
| 396 | MAT.82 | REGULÁTOR TLAKU PLYNU 400/2,1kPa - 10m3ZP/h se vstupním sítkem, s integrovaným pojistným ventilem a s uzavíracím členem pro uzavření regulátoru | ks | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 397 | MAT.83 | sferokoleno s vnitřním kuželovým závitem Rp1/2" a prřipojovacím vnějším závitem k regulátoru G3/4" | ks | 1,000 | 87,00 | 87,00 |
| 398 | MAT.84 | Kulový kohout rohový, 2x vnitřní závit, plnoprůtokový, vrtulka, max. 500 kPa max. 185°C | ks | 1,000 | 295,00 | 295,00 |
| 399 | MAT.85 | Plynoměrové šroubení - ocelolitina(černé) | ks | 1,000 | 179,00 | 179,00 |
| 400 | MAT.86 | Plynoměrové těsnění | ks | 2,000 | 9,00 | 18,00 |
| 401 | MAT.87 | Koleno ocelolitina(černé) typ 92 vnitřní/vnější závit 1" | ks | 2,000 | 39,00 | 78,00 |
| 402 | MAT.88 | Plynoměrná skříň plastová š620xv640xhl250 | ks | 1,000 | 4 852,00 | 4 852,00 |
| 403 | MAT.89 | Kulový kohout přímý s integrovanou spojkou pro bezzávitové spojení s PE potrubím DN25=1 x PE D32 | ks | 1,000 | 631,00 | 631,00 |
| 404 | MAT.90 | podpůrná vsuvka pro svěrné šroubení D32 | ks | 1,000 | 236,00 | 236,00 |
| 405 | MAT.91 | objímka pro kulový kohout přímý s integrovanou spojkou D32 | ks | 1,000 | 21,00 | 21,00 |
| 406 | MAT.92 | držák objímky pro svěrné šroubení na přišroubování | ks | 1,000 | 38,00 | 38,00 |
| 407 | MAT.93 | Kulový kohout plyn PN5 -20~+60°C DN25 | ks | 2,000 | 512,00 | 1 024,00 |
| 408 | MAT.46 | Šroubení přímé mosazné DN25 | ks | 2,000 | 206,00 | 412,00 |
| 409 | Pol10 | zednické výpomoci (prostupy pro nové rozvody) | hod | 4,000 | 250,00 | 1 000,00 |
| 410 | Pol11 | Tlaková zkouška těsnosti | hod | 8,000 | 60,00 | 480,00 |
| 411 | Pol12 | Revize plynového rozvodu | hod | 8,000 | 250,00 | 2 000,00 |
| 412 | 998723201 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6m | % | 1,040 | 290,00 | 302,00 |
|  | D13 | 730: Ústřední vytápění |  |  |  | 983 531,00 |
| 413 | 411386611 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech | kus | 8,000 | 360,00 | 2 880,00 |
| 414 | 411386621 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech | kus | 10,000 | 582,00 | 5 820,00 |
| 415 | 611135101 | Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 12,000 | 338,00 | 4 056,00 |
| 416 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 54,000 | 298,00 | 16 092,00 |
|  | 730.1 | Izolace tepelné |  |  |  | 31 031,00 |
| 417 | 713410831 | Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 44,000 | 23,00 | 1 012,00 |
| 418 | 713411145 | Montáž izolací ohybů plošných připevněnými samolepící hliníkovou páskou - jednovrstvá | m2 | 2,000 | 104,00 | 208,00 |
| 419 | MAT.94 | izolační minerální rohož s našitým drátěným pozinkovaným pletivem a vloženou hliníkovou fólií l=0,035(při10°C)W/mK - tl.50mm | m2 | 2,000 | 371,00 | 742,00 |
| 420 | 713463121 | Izolace tepelná potrubí pouzdry uchycenými sponami | m | 396,000 | 24,00 | 9 504,00 |
| 421 | 713463122 | Izolace tepelná ohybů pouzdry uchycenými sponami | m | 198,000 | 25,00 | 4 950,00 |
| 422 | MAT.95 | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d15xtl.15mm CU15;ocel1/4" | m | 356,000 | 12,00 | 4 272,00 |
| 423 | MAT.96 | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d18xtl.15mm CU18;ocel3/8" | m | 98,000 | 13,00 | 1 274,00 |
| 424 | MAT.5 | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d22xtl.15mm CU22;plast20;ocel1/2" | m | 70,000 | 14,00 | 980,00 |
| 425 | MAT.97 | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d28xtl.20mm CU28;plast25;ocel3/4" | m | 16,000 | 28,00 | 448,00 |
| 426 | MAT.10 | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d35xtl.20mm CU35;plast32;ocel1" | m | 34,000 | 35,00 | 1 190,00 |
| 427 | MAT.11 | Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d42xtl.20mm CU42;plast40;ocel5/4" | m | 20,000 | 40,00 | 800,00 |
| 428 | 713463211 | Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm | m | 24,000 | 44,00 | 1 056,00 |
| 429 | 713463215 | Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm | m | 14,000 | 52,00 | 728,00 |
| 430 | MAT.98 | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d28xtl.40mm(CU28;plast25;ocel3/4") | m | 4,000 | 68,00 | 272,00 |
| 431 | MAT.99 | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d35xtl.40mm(CU35;plast32;ocel1") | m | 22,000 | 81,00 | 1 782,00 |
| 432 | MAT.13 | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d42xtl.40mm(CU42;plast40;ocel5/4") | m | 8,000 | 98,00 | 784,00 |
| 433 | MAT.100 | Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(při10°C)W/mK d54xtl.40mm (CU54;plast50) | m | 4,000 | 109,00 | 436,00 |
| 434 | 998713202 | Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 12m | % | 1,950 | 304,00 | 593,00 |
|  | 730.2 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 556,00 |
| 435 | MAT.101 | Propojení odtoků kondenzátu kondenzačních kotlů a komína s neutralizačním zařízením, včetně svedení nad kanalizační vpust | soub | 1,000 | 473,00 | 473,00 |
| 436 | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN125 | m | 5,000 | 15,00 | 75,00 |
| 437 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6m | % | 1,680 | 5,00 | 8,00 |
|  | 730.3 | Kotelny |  |  |  | 194 339,00 |
| 438 | 731200828 | Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 100 kW | soub | 1,000 | 1 255,00 | 1 255,00 |
| 439 | 731244494 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 45 kW | soub | 2,000 | 2 536,00 | 5 072,00 |
| 440 | MAT.102 | Sestava dvou kondenzačních kotlů s nerezovým výměníkem tepla; 6,4~35kW(80/60°C); 7,1~37,1kW(50/30°C); 4,1m3ZP/h; Pel. 55-115W vč. čerpadla; hmotnost 39,2kg; integrovaný pojistný ventil s otevíracím přetlakem 300kPa, maximální tepelný příkon 35,7kW, třída | soub | 1,000 | 91 506,00 | 91 506,00 |
| 441 | MAT.103 | Připojovací paralerní adaptér odkouření D80/80mm od výrobce kotle | soub | 1,000 | 629,00 | 629,00 |
| 442 | MAT.104 | Čidlo venkovní teploty s DCF časovým přijímačem | soub | 1,000 | 812,00 | 812,00 |
| 443 | MAT.105 | Hydraulická vyhýbka 8m3/h, 2", s tepelnou izolací | soub | 1,000 | 8 929,00 | 8 929,00 |
| 444 | MAT.106 | Neutralizační jednotka - box do 500kW | soub | 1,000 | 9 148,00 | 9 148,00 |
| 445 | MAT.107 | Plastový systém pro odvod spalin a přívod vzduchu pro spalování ke kaskádě plynových kondenzačních kotlů Kaskáda a kouřovod | soub | 1,000 | 36 217,00 | 36 217,00 |
| 446 | Pol13 | montáž a revize odkouření (spalinové kaskády a komínové vložky) | hod | 48,000 | 270,00 | 12 960,00 |
| 447 | Pol14 | Elektroinstalace - Měření a regulace | soub | 1,000 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 448 | Pol15 | měření účinnosti spalování, množství vypouštěných látek, kontrolu stavu spalinových cest | soub | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| 449 | Pol16 | měření hluku - pro doložení, že provozem plynových kotlů nebudou překročeny hygienické limity v nejbližším chráněném venkovním prostoru, v nejbližším venkovním chráněném prostoru staveb a v nejbližším chráněném vnitřním prostoru staveb (obytná místnost na | soub | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 450 | 998731201 | Přesun hmot pro kotelny v objektech výšky do 6m | % | 2,810 | 1 890,00 | 5 311,00 |
|  | 730.4 | Strojovny ústředního vytápění |  |  |  | 90 070,00 |
| 451 | 732110812 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 | m | 2,000 | 104,00 | 208,00 |
| 452 | 732111315 | Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN32 | ks | 2,000 | 2 437,00 | 4 874,00 |
| 453 | 732111316 | Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN40 | ks | 2,000 | 2 640,00 | 5 280,00 |
| 454 | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soub | 2,000 | 68,00 | 136,00 |
| 455 | 732219315 | Montáž ohříváků vody zásobníkových - do 1000litrů | soub | 1,000 | 5 240,00 | 5 240,00 |
| 456 | MAT.108 | Zásobníkový nepřímotopný ohřívač TUV se zvětšenou přestupní plochou 380litrů, smaltovaný včetně čisticího otvoru, výměník tepla topení 5m2, 35dm3; max.:110°C, 1,6MPa, maximální teplota TUV 95°C, max. 1MPa. | soub | 1,000 | 21 200,00 | 21 200,00 |
| 457 | 732320814 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 500 litrů | ks | 1,000 | 430,00 | 430,00 |
| 458 | 732331619 | Tlaková expanzní nádoba s membránou 140litrů | soub | 1,000 | 4 386,00 | 4 386,00 |
| 459 | 732331778 | Bezpečnostní uzávěr k měření tlaku exp.nádob G1" | soub | 1,000 | 790,00 | 790,00 |
| 460 | MAT.109 | Změkčovací armatura pro první plnění a doplňování topné soustavy bez regenerace změkčovací kapacita 6000 litrů x °dH | soub | 1,000 | 3 540,00 | 3 540,00 |
| 461 | MAT.110 | Sada pro měření tvrdosti vody v daném regionu pro 20měření | soub | 1,000 | 318,00 | 318,00 |
| 462 | MAT.111 | Automatické doplňovací zařízení pro soustavy s membránovou expanzní nádobou, kontrola tlaku v soustavě a automatické doplnění, kontrolované dopouštění s hlídáním doby dopouštění i počtu cyklů. Obsahuje systémový oddělovač. | soub | 1,000 | 3 339,00 | 3 339,00 |
| 463 | MAT.112 | Externí tlakové čidlo pro automatické doplňovací zařízení | soub | 1,000 | 19 350,00 | 19 350,00 |
| 464 | MAT.113 | OBĚHOVÉ ČERPADLO VYSOCEÚČINNÉ ENERGETICKÁ TŘÍDA "A" S INTEGROVANÝM AUTOMATICKÝM ŘÍZENÍM VÝKONU; 30/0,5-7; 5~120W; 0,08~0,9A; 230V; -20~110°C; DOPRAVNÍ VÝŠKA max.:7m; PRŮTOK max.:7,2m3/h | ks | 1,000 | 12 690,00 | 12 690,00 |
| 465 | MAT.114 | OBĚHOVÉ ČERPADLO VYSOCEÚČINNÉ ENERGETICKÁ TŘÍDA "A" S INTEGROVANÝM AUTOMATICKÝM ŘÍZENÍM VÝKONU; 30/1-8; 5~75W; 0,66A; 230V; -10~95°C; DOPRAVNÍ VÝŠKA max.:7,5m; PRŮTOK max.:4,9m3/h | ks | 1,000 | 6 402,00 | 6 402,00 |
| 466 | 732420813 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 | ks | 1,000 | 149,00 | 149,00 |
| 467 | 732429215 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 32 | soub | 2,000 | 195,00 | 390,00 |
| 468 | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6m | % | 1,520 | 887,00 | 1 348,00 |
|  | 730.5 | Rozvody potrubí ÚT |  |  |  | 229 609,00 |
| 469 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 450,000 | 16,00 | 7 200,00 |
| 470 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 200,000 | 18,00 | 3 600,00 |
| 471 | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 20,000 | 20,00 | 400,00 |
| 472 | 733222302 | Potrubí z trubek měděných D 15x1 | m | 356,000 | 201,00 | 71 556,00 |
| 473 | 733222303 | Potrubí z trubek měděných D 18x1 | m | 98,000 | 225,00 | 22 050,00 |
| 474 | 733222304 | Potrubí z trubek měděných D 22x1 | m | 70,000 | 255,00 | 17 850,00 |
| 475 | 733222305 | Potrubí z trubek měděných D 28x1 | m | 20,000 | 452,00 | 9 040,00 |
| 476 | 733222306 | Potrubí z trubek měděných D 35x1,5 | m | 56,000 | 576,00 | 32 256,00 |
| 477 | 733223307 | Potrubí z trubek měděných D 42x1,5 | m | 28,000 | 776,00 | 21 728,00 |
| 478 | 733223308 | Potrubí z trubek měděných D 54x2 | m | 4,000 | 1 275,00 | 5 100,00 |
| 479 | 733291101 | Tlaková zkouška měděného potrubí do D 35 | m | 632,000 | 10,00 | 6 320,00 |
| 480 | 733291102 | Tlaková zkouška měděného potrubí přes D35 do D 64 | m | 32,000 | 15,00 | 480,00 |
| 481 | Pol1 | zednické výpomoci (prostupy a drážky pro nové rozvody) | hod | 80,000 | 250,00 | 20 000,00 |
| 482 | Pol17 | ocelové konstrukce a upevnění potrubí | soub | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 483 | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 12m | % | 3,390 | 2 221,00 | 7 529,00 |
|  | 730.6 | Armatury ÚT |  |  |  | 200 664,00 |
| 484 | 734100811 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50 | ks | 2,000 | 152,00 | 304,00 |
| 485 | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | ks | 10,000 | 215,00 | 2 150,00 |
| 486 | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | ks | 82,000 | 70,00 | 5 740,00 |
| 487 | 734200824 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 | ks | 16,000 | 127,00 | 2 032,00 |
| 488 | 734290825 | Demontáž armatury směšovací přivařovací čtyřcestné DN 50 | ks | 1,000 | 283,00 | 283,00 |
| 489 | 734209103 | Montáž armatur s 1 závitem do G1/2" | ks | 102,000 | 68,00 | 6 936,00 |
| 490 | 734209113 | Montáž armatur s 2 závity do G1/2" | ks | 125,000 | 55,00 | 6 875,00 |
| 491 | 734209114 | Montáž armatur s 2 závity G3/4" | ks | 30,000 | 67,00 | 2 010,00 |
| 492 | 734209115 | Montáž armatur s 2 závity G1" | ks | 13,000 | 74,00 | 962,00 |
| 493 | 734209116 | Montáž armatur s 2 závity G5/4" | ks | 15,000 | 88,00 | 1 320,00 |
| 494 | 734209117 | Montáž armatur s 2 závity G6/4" | ks | 7,000 | 155,00 | 1 085,00 |
| 495 | 734209118 | Montáž armatur s 2 závity G2" | ks | 4,000 | 128,00 | 512,00 |
| 496 | 734209125 | Montáž armatur s 3 závity G1" | ks | 1,000 | 137,00 | 137,00 |
| 497 | MAT.115 | Třícestný směšovač DN25 Kv10 | ks | 1,000 | 1 288,00 | 1 288,00 |
| 498 | MAT.116 | Servopohon tříbodový 230V 120s min.6Nm | ks | 1,000 | 2 609,00 | 2 609,00 |
| 499 | MAT.117 | Manometr D100mm tř.přesnosti 1,6%, 0-600kPa | ks | 1,000 | 523,00 | 523,00 |
| 500 | MAT.51 | Manometrický kulový kohout 3 cestný, PN40, 100°C, DN2, červ.páčka | ks | 1,000 | 564,00 | 564,00 |
| 501 | MAT.52 | Přípojka manometrová přechodová 1/2"/M20x1,5 | ks | 1,000 | 25,00 | 25,00 |
| 502 | MAT.118 | Teploměr rovný TR D100mm stonek 60mm 0~120°C | ks | 6,000 | 145,00 | 870,00 |
| 503 | MAT.119 | Teploměrová jímka mosaz/měď, závit 1/2" - 65mm | ks | 6,000 | 76,00 | 456,00 |
| 504 | MAT.120 | Kulový kohout DN15 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch | ks | 11,000 | 146,00 | 1 606,00 |
| 505 | MAT.121 | Kulový kohout DN20 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch | ks | 8,000 | 210,00 | 1 680,00 |
| 506 | MAT.122 | Kulový kohout DN25 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch | ks | 2,000 | 305,00 | 610,00 |
| 507 | MAT.123 | Kulový kohout DN32 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch | ks | 4,000 | 431,00 | 1 724,00 |
| 508 | MAT.124 | Kulový kohout DN40 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch | ks | 3,000 | 625,00 | 1 875,00 |
| 509 | MAT.37 | Vypouštěcí kohout DN15 max 110°C(krátkodobě 130°C) se snímatelnou křídlovou rukojetí, s krytkou na výkyvném třmenu | ks | 24,000 | 122,00 | 2 928,00 |
| 510 | MAT.38 | Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 25 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 35bar, Kv=10,5 | ks | 2,000 | 376,00 | 752,00 |
| 511 | MAT.39 | Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 32 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 25bar, Kv=18 | ks | 1,000 | 408,00 | 408,00 |
| 512 | MAT.125 | Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 40 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 25bar, Kv=24 | ks | 1,000 | 474,00 | 474,00 |
| 513 | MAT.54 | Automatický odvzdušňovač+zpětný ventil 1/2" 120°C 700kPa | ks | 5,000 | 208,00 | 1 040,00 |
| 514 | MAT.126 | Filtr závitový DN32 max.130°C, nerezové síto 500 µm, Kv=15 | ks | 1,000 | 410,00 | 410,00 |
| 515 | MAT.42 | Filtr závitový DN40 max.130°C, nerezové síto 500 µm, Kv=21 | ks | 1,000 | 483,00 | 483,00 |
| 516 | MAT.127 | kulový kohout s filtrem DN25 dotažitelná ucpávka, PN16 při T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 µm | ks | 2,000 | 1 458,00 | 2 916,00 |
| 517 | MAT.128 | kulový kohout s filtrem DN32 dotažitelná ucpávka, PN16 při T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 µm | ks | 1,000 | 2 838,00 | 2 838,00 |
| 518 | MAT.129 | kulový kohout s filtrem DN40 dotažitelná ucpávka, PN16 při T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 µm | ks | 1,000 | 3 910,00 | 3 910,00 |
| 519 | MAT.130 | Šroubení k čerpadlu bez uzávěru - 5/4" x 2" | ks | 4,000 | 266,00 | 1 064,00 |
| 520 | MAT.131 | Šroubení přímé mosazné DN15 s plochým těs. max.120°C | ks | 29,000 | 123,00 | 3 567,00 |
| 521 | MAT.132 | Šroubení přímé mosazné DN20 s plochým těs. max.120°C | ks | 20,000 | 172,00 | 3 440,00 |
| 522 | MAT.133 | Šroubení přímé mosazné DN25 s plochým těs. max.120°C | ks | 6,000 | 240,00 | 1 440,00 |
| 523 | MAT.134 | Šroubení přímé mosazné DN32 s plochým těs. max.120°C | ks | 8,000 | 358,00 | 2 864,00 |
| 524 | MAT.135 | Šroubení přímé mosazné DN40 s plochým těs. max.120°C | ks | 2,000 | 661,00 | 1 322,00 |
| 525 | MAT.136 | Šroubení přímé mosazné DN50 s plochým těs. max.120°C | ks | 4,000 | 891,00 | 3 564,00 |
| 526 | Pol2 | vyregulování regulačních ventilů | ks | 7,000 | 73,00 | 511,00 |
| 527 | MAT.53 | Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN15; -20~120°C PN20 | ks | 4,000 | 1 490,00 | 5 960,00 |
| 528 | MAT.137 | Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN20; -20~120°C PN20 | ks | 2,000 | 1 934,00 | 3 868,00 |
| 529 | MAT.138 | Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN32; -20~120°C PN20 | ks | 1,000 | 2 780,00 | 2 780,00 |
| 530 | MAT.139 | Svorné šroubení poniklované G3/4"-15 | ks | 60,000 | 65,00 | 3 900,00 |
| 531 | MAT.140 | Opěrné pouzdro 15 | ks | 60,000 | 10,00 | 600,00 |
| 532 | MAT.141 | Termostatická hlavice 6~28°C - zabezpečený model pro veřejné prostory provedení pro veřejné prostory s ochranou proti zcizení pomocí zabezpečovacího kroužku - Uživatelské označení, omezení nebo blokování minimální a maximální teploty dvěma zarážkami. + s | ks | 33,000 | 328,00 | 10 824,00 |
| 533 | MAT.142 | Termostatická hlavice 8~26°C - zabezpečený model pro veřejné prostory ve verzi zvlášť odolného modelu (montáž a nastavení speciálním přípravkem). Kryt hlavice se otácí o 360° bez vlivu na nastavení teploty. Provedení zabezpecené proti odcizení. Pevnost | ks | 3,000 | 315,00 | 945,00 |
| 534 | MAT.143 | Radiátorová připojovací garnitura pro připojení otopných žebříků se sodním připojením s roztečí 50mm, pro dvoutrubkové soustavy - rohové provedení 1/2", připojení pro termostatické hlavice a pohony M30x1,5 s uzavíráním a vypouštěním | ks | 6,000 | 838,00 | 5 028,00 |
| 535 | MAT.144 | Připojovací šroubení pro otopná tělesa typu VK pro dvoutrubkové soustavy - rohové provedení 1/2" s uzavíráním a vypouštěním | ks | 30,000 | 441,00 | 13 230,00 |
| 536 | MAT.145 | Indikátor topných nákladů dvoučidlový s integrovaným rádiovým vysílačem | ks | 30,000 | 1 039,00 | 31 170,00 |
| 537 | MAT.146 | montáž indikátorů topných nákladů | ks | 30,000 | 408,00 | 12 240,00 |
| 539 | MAT.147 | Měřič tepla ultrazvukový Qn 3,5 G5/4" včetně připojovacích šroubení a jímky pro čidlo teploty přívodní vody | soub | 2,000 | 13 760,00 | 27 520,00 |
| 540 | MAT.148 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou | ks | 6,000 | 88,00 | 528,00 |
| 541 | 734494213 | Návarek 1/2" | ks | 37,000 | 92,00 | 3 404,00 |
| 542 | 998734202 | Přesun hmot pro amatury v objektech výšky do 12m | % | 0,280 | 2 001,00 | 560,00 |
|  | 730.7 | Otopná tělesa |  |  |  | 166 037,00 |
| 543 | 735000912 | Vyregulování armatur otopného tělesa | ks | 36,000 | 25,00 | 900,00 |
| 544 | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 124,420 | 23,00 | 2 862,00 |
| 545 | 735121810 | Demontáž otopného tělesa ocelového článkového | m2 | 82,640 | 24,00 | 1 983,00 |
| 546 | 735151832 | Demontáž otopného tělesa panelového třířadého délka do 2820 mm | ks | 1,000 | 139,00 | 139,00 |
| 547 | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | ks | 6,000 | 225,00 | 1 350,00 |
| 548 | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | ks | 1,000 | 240,00 | 240,00 |
| 549 | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | ks | 12,000 | 245,00 | 2 940,00 |
| 550 | 735159230 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm | ks | 3,000 | 250,00 | 750,00 |
| 551 | 735159310 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | ks | 1,000 | 258,00 | 258,00 |
| 552 | 735159320 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm | ks | 2,000 | 266,00 | 532,00 |
| 553 | 735159330 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm | ks | 5,000 | 274,00 | 1 370,00 |
| 554 | 735164522 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa přes 1340 mm | ks | 6,000 | 280,00 | 1 680,00 |
| 555 | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | soub | 36,000 | 13,00 | 468,00 |
| 556 | MAT.149 | Deskové otopné těleso 10VK/5040 teplotní exponent n=1,3068 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 206W | ks | 5,000 | 1 097,00 | 5 485,00 |
| 557 | MAT.150 | Deskové otopné těleso 10VK/6050 teplotní exponent n=1,2942 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 302W | ks | 1,000 | 1 189,00 | 1 189,00 |
| 558 | MAT.151 | Deskové otopné těleso 21VK/6070 teplotní exponent n=1,3319 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 902W | ks | 1,000 | 1 681,00 | 1 681,00 |
| 559 | MAT.152 | Deskové otopné těleso 21VKL/6120 teplotní exponent n=1,3319 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1546W | ks | 1,000 | 2 894,00 | 2 894,00 |
| 560 | MAT.153 | Deskové otopné těleso 21VK/6120 teplotní exponent n=1,3319 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1546W | ks | 1,000 | 2 309,00 | 2 309,00 |
| 561 | MAT.154 | Deskové otopné těleso 22VK/6140 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2351W | ks | 4,000 | 2 525,00 | 10 100,00 |
| 562 | MAT.155 | Deskové otopné těleso 22VK/6160 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2686W | ks | 3,000 | 2 702,00 | 8 106,00 |
| 563 | MAT.156 | Deskové otopné těleso 33VK/6110 teplotní exponent n=1,3434 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2647W | ks | 1,000 | 5 072,00 | 5 072,00 |
| 564 | MAT.157 | Deskové otopné těleso 33VKL/6140 teplotní exponent n=1,3434 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 3368W | ks | 1,000 | 6 102,00 | 6 102,00 |
| 565 | MAT.158 | Deskové otopné těleso 33VK/6160 teplotní exponent n=1,3434 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 3850W | ks | 3,000 | 6 277,00 | 18 831,00 |
| 566 | MAT.159 | Deskové otopné těleso 33VKL/6180 teplotní exponent n=1,3434 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 4331W | ks | 1,000 | 7 015,00 | 7 015,00 |
| 567 | MAT.160 | Deskové otopné těleso 33VK/6180 teplotní exponent n=1,3434 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 4331W | ks | 1,000 | 6 726,00 | 6 726,00 |
| 568 | MAT.161 | Deskové otopné těleso 21VK/9140 teplotní exponent n=1,3578 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2456W | ks | 3,000 | 4 390,00 | 13 170,00 |
| 569 | MAT.162 | Deskové otopné těleso 22VK/9140 teplotní exponent n=1,3574 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 3238W | ks | 3,000 | 5 212,00 | 15 636,00 |
| 570 | MAT.163 | Deskové otopné těleso 33VKL/9140 teplotní exponent n=1,3626 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 4659W | ks | 1,000 | 7 233,00 | 7 233,00 |
| 571 | MAT.164 | Koupelnové trubkové těleso H=1820xŠ=600 teplotní exponent n=1,2592 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1101W s úpravou pro spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm. | ks | 3,000 | 2 315,00 | 6 945,00 |
| 572 | MAT.165 | Koupelnové trubkové těleso H=1820xŠ=750 teplotní exponent n=1,2424 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1367W s úpravou pro spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm. | ks | 3,000 | 2 525,00 | 7 575,00 |
| 573 | MAT.166 | El. topné těleso s integrovaným regulátorem teploty 230V, 700W, IP44 | ks | 3,000 | 2 983,00 | 8 949,00 |
| 574 | MAT.167 | El. topné těleso s integrovaným regulátorem teploty 230V, 800W, IP44 | ks | 3,000 | 3 010,00 | 9 030,00 |
| 575 | Pol18 | Napustění topného systému | hod | 8,000 | 60,00 | 480,00 |
| 576 | Pol19 | Topná zkouška | hod | 24,000 | 90,00 | 2 160,00 |
| 577 | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12m | % | 2,390 | 1 622,00 | 3 877,00 |
|  | 730.8 | Nátěry |  |  |  | 42 377,00 |
| 578 | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 1,000 | 19,00 | 19,00 |
| 579 | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 1,000 | 25,00 | 25,00 |
| 580 | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm | m | 20,000 | 19,00 | 380,00 |
| 581 | 783617601 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm | m | 20,000 | 25,00 | 500,00 |
| 582 | Pol4 | Zařízení staveniště | % | 1,300 | 9 421,00 | 12 247,00 |
| 583 | Pol5 | Kompletační činnost | % | 0,600 | 9 421,00 | 5 653,00 |
| 584 | Pol6 | Mimostaveništní doprava | % | 2,500 | 9 421,00 | 23 553,00 |
|  | D14 | 740: Silnoproud |  |  |  | 747 976,00 |
| 585 | 411386611 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech | kus | 8,000 | 360,00 | 2 880,00 |
| 586 | 611135101 | Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 13,000 | 338,00 | 4 394,00 |
| 587 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 42,000 | 298,00 | 12 516,00 |
|  | 740.1 | Elektroinstalace |  |  |  | 507 077,00 |
| 588 | 210800506 | Montáž Vodič CY4 žl.zel. | m | 90,000 | 9,00 | 810,00 |
| 589 | MAT.168 | Vodič CY4 žl.zel. | m | 90,000 | 8,00 | 720,00 |
| 590 | 210800014 | Montáž Vodič CY6 žl.zel. | m | 30,000 | 9,00 | 270,00 |
| 591 | 341408260 | Vodič CY6 žl.zel. | m | 30,000 | 12,00 | 360,00 |
| 592 | 210810005 | Montáž Kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 2 150,000 | 17,00 | 36 550,00 |
| 593 | 341110300 | Kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 2 150,000 | 9,00 | 19 350,00 |
| 594 | 210810006 | Montáž Kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 1 890,000 | 19,00 | 35 910,00 |
| 595 | 341110360 | Kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 1 890,000 | 14,00 | 26 460,00 |
| 596 | 741122421 | Montáž Kabel CYKY 4Jx1,5 | m | 90,000 | 19,00 | 1 710,00 |
| 597 | MAT.169 | Kabel CYKY 4Jx1,5 | m | 90,000 | 13,00 | 1 170,00 |
| 598 | 210810015 | Montáž Kabel CYKY 5Jx1,5 | m | 230,000 | 19,00 | 4 370,00 |
| 599 | 341110900 | Kabel CYKY 5Jx1,5 | m | 230,000 | 15,00 | 3 450,00 |
| 600 | 210810016 | Montáž Kabel CYKY 5Jx2,5 | m | 140,000 | 21,00 | 2 940,00 |
| 601 | 341110940 | Kabel CYKY 5Jx2,5 | m | 140,000 | 24,00 | 3 360,00 |
| 602 | 741122032 | Montáž Kabel CYKY 5Jx6 | m | 180,000 | 23,00 | 4 140,00 |
| 603 | 341111000 | Kabel CYKY 5Jx6 | m | 180,000 | 59,00 | 10 620,00 |
| 604 | MAT.170 | Montáž Kabel CYKY 5Jx10 | m | 30,000 | 28,00 | 840,00 |
| 605 | Pol20 | Kabel CYKY 5Jx10 | m | 30,000 | 91,00 | 2 730,00 |
| 606 | 741124703 | Montáž Kabel JYTY 4x1 | m | 25,000 | 14,00 | 350,00 |
| 607 | MAT.171 | Kabel JYTY 4x1 | m | 25,000 | 10,00 | 250,00 |
| 608 | 741122225 | Montáž Kabel CYKY 3x35+25 | m | 20,000 | 39,00 | 780,00 |
| 609 | 341116310 | Kabel CYKY 3x35+25 | m | 20,000 | 268,00 | 5 360,00 |
| 610 | 210810005.1 | Montáž Kabel CXKE-V-V180 P30-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1 | m | 30,000 | 17,00 | 510,00 |
| 611 | 341110300.1 | Kabel CXKE-V-V180 P30-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1 | m | 30,000 | 17,00 | 510,00 |
| 612 | 741110051 | Montáž Trubka ohebná PVC FX 20 | m | 250,000 | 24,00 | 6 000,00 |
| 613 | 345710630 | Trubka ohebná PVC FX 20 | m | 250,000 | 5,00 | 1 250,00 |
| 614 | 741110052 | Montáž Trubka ohebná PVC FX 25 | m | 180,000 | 24,00 | 4 320,00 |
| 615 | 345710640 | Trubka ohebná PVC FX 25 | m | 180,000 | 5,00 | 900,00 |
| 616 | 741110052.1 | Montáž Trubka ohebná PVC FX 32 | m | 150,000 | 28,00 | 4 200,00 |
| 617 | 345710650 | Trubka ohebná PVC FX 32 | m | 150,000 | 6,00 | 900,00 |
| 618 | 741110313 | Montáž Trubka ohebná, zemní, PVC o110 | m | 16,000 | 19,00 | 304,00 |
| 619 | 345716550 | Trubka ohebná, zemní, PVC o110 | m | 16,000 | 30,00 | 480,00 |
| 620 | 210-R001 | Montáž Sklokeramická deska, 4 HI-LIGHT varné zóny (2x180 mm, 2x145 mm), ukazatel zbytkového teplasignalizace funkce* funkce STOP CONTROL (vypnutí při přetečení tekutiny na ovládací prvky)* dětská bezpečnostní pojistka (uzamčení desky)* automatické bezpečn | ks | 6,000 | 1 375,00 | 8 250,00 |
| 621 | MAT.172 | Sklokeramická deska, 4 HI-LIGHT varné zóny (2x180 mm, 2x145 mm), ukazatel zbytkového teplasignalizace funkce* funkce STOP CONTROL (vypnutí při přetečení tekutiny na ovládací prvky)* dětská bezpečnostní pojistka (uzamčení desky)* automatické bezpečnostní v | ks | 6,000 | 5 720,00 | 34 320,00 |
| 622 | 210-R002 | Montáž Trouba vestavná, elektrická, energetická třída A, objem 68l, speciální smalt ECE, multifunkční, 5 funkcí, 3D chladící systém, vedení - prolisy, osvětlení, nerez | ks | 6,000 | 1 375,00 | 8 250,00 |
| 623 | MAT.173 | Trouba vestavná, elektrická, energetická třída A, objem 68l, speciální smalt ECE, multifunkční, 5 funkcí, 3D chladící systém, vedení - prolisy, osvětlení, nerez | ks | 6,000 | 5 990,00 | 35 940,00 |
| 624 | 741112061 | Montáž Krabice přístrojová KP68 | ks | 315,000 | 50,00 | 15 750,00 |
| 625 | 345715110 | Krabice přístrojová KP68 | ks | 315,000 | 3,00 | 945,00 |
| 626 | 345715210 | Montáž Krabice rozvodná KR 68 | ks | 70,000 | 66,00 | 4 620,00 |
| 627 | MAT.174 | Krabice rozvodná KR 68 | ks | 70,000 | 24,00 | 1 680,00 |
| 628 | 345715630 | Montáž Krabice rozvodná KR 97 | ks | 4,000 | 83,00 | 332,00 |
| 629 | MAT.175 | Krabice rozvodná KR 97 | ks | 4,000 | 42,00 | 168,00 |
| 630 | 220260101 | Montáž Krabice do vlhka | ks | 3,000 | 83,00 | 249,00 |
| 631 | MAT.176 | Krabice do vlhka | ks | 3,000 | 20,00 | 60,00 |
| 632 | 210-R003 | Montáž Krabice KO 68 | ks | 60,000 | 53,00 | 3 180,00 |
| 633 | 345715190 | Krabice KO 68 | ks | 60,000 | 6,00 | 360,00 |
| 634 | 741310001 | Montáž spínač č.1, bílý, IP20 | ks | 53,000 | 33,00 | 1 749,00 |
| 635 | 345354050 | spínač č.1, bílý, IP20 | ks | 53,000 | 41,00 | 2 173,00 |
| 636 | 741310001.1 | Montáž spínač č.1, bílý, IP44 | ks | 1,000 | 39,00 | 39,00 |
| 637 | 345354050.1 | spínač č.1, bílý, IP44 | ks | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
| 638 | 741310021 | Montáž spínač č.5, bílý, IP20 | ks | 6,000 | 39,00 | 234,00 |
| 639 | 345354060 | spínač č.5, bílý, IP20 | ks | 6,000 | 62,00 | 372,00 |
| 640 | 741310022 | Montáž spínač č.6, bílý, IP20 | ks | 28,000 | 39,00 | 1 092,00 |
| 641 | 345355520 | spínač č.6, bílý, IP20 | ks | 28,000 | 44,00 | 1 232,00 |
| 642 | 741310042 | Montáž spínač č.6, bílý, IP44 | ks | 2,000 | 44,00 | 88,00 |
| 643 | 345355530 | spínač č.6, bílý, IP44 | ks | 2,000 | 79,00 | 158,00 |
| 644 | 741310025 | Montáž spínač č.7, IP20 | ks | 18,000 | 44,00 | 792,00 |
| 645 | 345357110 | spínač č.7, IP20 | ks | 18,000 | 73,00 | 1 314,00 |
| 646 | 210-R004 | Montáž Tlačítko total stop v zasklené skříňce | ks | 1,000 | 83,00 | 83,00 |
| 647 | MAT.177 | Tlačítko total stop v zasklené skříňce | ks | 1,000 | 633,00 | 633,00 |
| 648 | 741313041 | Montáž zásuvka 230V/16A bílá, IP20 | ks | 203,000 | 76,00 | 15 428,00 |
| 649 | 741313032 | zásuvka 230V/16A bílá, IP20 | ks | 203,000 | 51,00 | 10 353,00 |
| 650 | 741313041.1 | Montáž zásuvka 230V/16A bílá, IP44 | ks | 4,000 | 83,00 | 332,00 |
| 651 | 741313032.1 | zásuvka 230V/16A bílá, IP44 | ks | 4,000 | 73,00 | 292,00 |
| 652 | 741311004 | Montáž Infrapasivní čidlo IP20 | ks | 13,000 | 99,00 | 1 287,00 |
| 653 | MAT.178 | Infrapasivní čidlo IP20 | ks | 13,000 | 333,00 | 4 329,00 |
| 654 | 741311004.1 | Montáž Infrapasivní čidlo IP44 | ks | 3,000 | 99,00 | 297,00 |
| 655 | MAT.179 | Infrapasivní čidlo IP44 | ks | 3,000 | 333,00 | 999,00 |
| 656 | 741311021 | Montáž 3F přípojka 25A/400V | ks | 6,000 | 83,00 | 498,00 |
| 657 | MAT.180 | 3F přípojka 25A/400V | ks | 6,000 | 262,00 | 1 572,00 |
| 658 | 741231027 | Montáž Svorka hl. pospojování | ks | 3,000 | 275,00 | 825,00 |
| 659 | MAT.181 | Svorka hl. pospojování | ks | 3,000 | 228,00 | 684,00 |
| 660 | 210-R005 | Montáž Rozvaděč 2x RE 6/0 s požárním odolností EI30 DP1 | ks | 1,000 | 5 632,00 | 5 632,00 |
| 661 | MAT.182 | Rozvaděč 2x RE 6/0 s požárním odolností EI30 DP1 | ks | 1,000 | 51 634,00 | 51 634,00 |
| 662 | 210-R006 | Montáž Rozvaděč RB dle schéma | ks | 6,000 | 1 155,00 | 6 930,00 |
| 663 | MAT.183 | Rozvaděč RB dle schéma | ks | 6,000 | 11 519,00 | 69 114,00 |
| 664 | 210-R007 | Montáž Rozvaděč RS dle schéma | ks | 1,000 | 2 695,00 | 2 695,00 |
| 665 | MAT.184 | Rozvaděč RS dle schéma | ks | 1,000 | 20 501,00 | 20 501,00 |
| 666 | 210-R008 | Montáž Rozvaděč RSM dle schéma | ks | 1,000 | 935,00 | 935,00 |
| 667 | MAT.185 | Rozvaděč RSM dle schéma | ks | 1,000 | 6 080,00 | 6 080,00 |
| 668 | 210-R009 | Montáž Svorka svítidlová | ks | 54,000 | 11,00 | 594,00 |
| 669 | MAT.186 | Svorka svítidlová | ks | 54,000 | 1,00 | 54,00 |
|  | 740.2 | Hromosvod a uzemnění |  |  |  | 17 946,00 |
| 670 | 741410021 | Montáž pásku do 120mm, v zemi, v městeské zástavbě | m | 75,000 | 19,00 | 1 425,00 |
| 671 | 354420620 | Pásek FeZn 30/4 | m | 75,000 | 27,00 | 2 025,00 |
| 672 | 210-R010 | Montáž Vodič FeZn 8 včetně podpěr | m | 120,000 | 55,00 | 6 600,00 |
| 673 | 354410720 | Vodič FeZn 8 včetně podpěr | m | 120,000 | 13,00 | 1 560,00 |
| 674 | 741410041 | Montáž drátu do 10mm, v zemi, v městeské zástavbě | m | 10,000 | 19,00 | 190,00 |
| 675 | 354410730 | Vodič FeZn 10 včetně svorek | m | 10,000 | 17,00 | 170,00 |
| 676 | 210-R011 | Montáž Drátový Jímač vč.svorek | ks | 3,000 | 55,00 | 165,00 |
| 677 | MAT.187 | Drátový Jímač vč.svorek | ks | 3,000 | 44,00 | 132,00 |
| 678 | 210-R012 | Montáž Izolovaný jímač k STA včetně svorek | ks | 1,000 | 385,00 | 385,00 |
| 679 | MAT.188 | Izolovaný jímač k STA včetně svorek | ks | 1,000 | 1 060,00 | 1 060,00 |
| 680 | 741420083 | Montáž Označovací štítek | ks | 5,000 | 6,00 | 30,00 |
| 681 | 354421100 | Označovací štítek | ks | 5,000 | 4,00 | 20,00 |
| 682 | 741420051 | Ochranný úhelník OÚ vč. držáků montáž | ks | 5,000 | 90,00 | 450,00 |
| 683 | 354418300 | Ochranný úhelník OÚ vč. držáků | ks | 5,000 | 167,00 | 835,00 |
| 684 | 210220301 | Montáž svorek typ SS, SR03, SP | ks | 30,000 | 28,00 | 840,00 |
| 685 | 354418580 | Svorka SS | ks | 30,000 | 8,00 | 240,00 |
| 686 | 210220301 | Montáž svorek typ SS, SR03, SP | ks | 1,000 | 28,00 | 28,00 |
| 687 | 354418950 | Svorka SP1 | ks | 1,000 | 8,00 | 8,00 |
| 688 | 210220303 | Montáž svorek SO | ks | 5,000 | 28,00 | 140,00 |
| 689 | 354419050 | Svorka SO | ks | 5,000 | 24,00 | 120,00 |
| 690 | 210-R013 | Montáž svorek SZ | ks | 5,000 | 55,00 | 275,00 |
| 691 | 354419250 | Svorka SZ | ks | 5,000 | 32,00 | 160,00 |
| 692 | 210220302 | Montáž svorek typ SR02 | ks | 10,000 | 28,00 | 280,00 |
| 693 | 354419860 | Svorka SR02 | ks | 10,000 | 16,00 | 160,00 |
| 694 | 210220301 | Montáž svorek typ SS, SR03, SP | ks | 12,000 | 28,00 | 336,00 |
| 695 | 654419960 | Svorka SR03 | ks | 12,000 | 26,00 | 312,00 |
|  | 740.3 | Svítidla |  |  |  | 64 999,00 |
| 696 | 741371003 | Montáž Svítidlo zářivkové 2x58W, IP20, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (společenská místnost) | ks | 6,000 | 220,00 | 1 320,00 |
| 697 | MAT.189 | Svítidlo zářivkové 2x58W, IP20, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (společenská místnost) | ks | 6,000 | 693,00 | 4 158,00 |
| 698 | 741371003.1 | Montáž Svítidlo zářivkové 2x36W, IP20, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (sklad) | ks | 1,000 | 165,00 | 165,00 |
| 699 | MAT.190 | Svítidlo zářivkové 2x36W, IP20, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (sklad) | ks | 1,000 | 620,00 | 620,00 |
| 700 | 741371004 | Montáž Svítidlo zářivkové 2x36W, IP44, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (technická místnost, sušárna) | ks | 4,000 | 165,00 | 660,00 |
| 701 | MAT.191 | Svítidlo zářivkové 2x36W, IP44, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (technická místnost, sušárna) | ks | 4,000 | 513,00 | 2 052,00 |
| 702 | 741371004.1 | Montáž Svítidlo zářivkové 2x26W, IP44, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (technická místnost, sušárna) | ks | 1,000 | 165,00 | 165,00 |
| 703 | MAT.192 | Svítidlo zářivkové 2x26W, IP44, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (technická místnost, sušárna) | ks | 1,000 | 661,00 | 661,00 |
| 704 | 741371003.2 | Montáž Svítidlo zářivkové 2x26W, IP20, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (technická místnost, sušárna) | ks | 1,000 | 165,00 | 165,00 |
| 705 | MAT.193 | Svítidlo zářivkové 2x26W, IP20, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (technická místnost, sušárna) | ks | 1,000 | 661,00 | 661,00 |
| 706 | 741371004.2 | Montáž Svítidlo zářivkové 2x26W, IP44, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (venkovní nástěnné) | ks | 3,000 | 165,00 | 495,00 |
| 707 | MAT.194 | Svítidlo zářivkové 2x26W, IP44, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (venkovní nástěnné) | ks | 3,000 | 661,00 | 1 983,00 |
| 708 | 741371001 | Montáž Svítidlo zářivkové 10W, IP21, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (nad kuchyňskou linkou) | ks | 7,000 | 165,00 | 1 155,00 |
| 709 | MAT.195 | Svítidlo zářivkové 10W, IP21, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (nad kuchyňskou linkou) | ks | 7,000 | 302,00 | 2 114,00 |
| 710 | 741371001.1 | Montáž Svítidlo do 70W, IP44, mřížka, včetně zdroje (sklepní kóje) | ks | 7,000 | 110,00 | 770,00 |
| 711 | MAT.196 | Svítidlo do 70W, IP44, mřížka, včetně zdroje (sklepní kóje) | ks | 7,000 | 108,00 | 756,00 |
| 712 | 741371002 | Montáž Svítidlo zářivkové 1x26W, IP44, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (chodby sklepy, úklid) | ks | 9,000 | 110,00 | 990,00 |
| 713 | MAT.197 | Svítidlo zářivkové 1x26W, IP44, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (chodby sklepy, úklid) | ks | 9,000 | 661,00 | 5 949,00 |
| 714 | 741371004.3 | Montáž Svítidlo zářivkové 2x26W, IP20, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (chodby) | ks | 35,000 | 165,00 | 5 775,00 |
| 715 | MAT.198 | Svítidlo zářivkové 2x26W, IP20, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (chodby) | ks | 35,000 | 661,00 | 23 135,00 |
| 716 | 741371001.2 | Montáž Svítidlo zářivkové 8W/1hod, IP44, přísazené včetně piktogramu | ks | 15,000 | 110,00 | 1 650,00 |
| 717 | MAT.199 | Svítidlo zářivkové 8W/1hod, IP44, přísazené včetně piktogramu | ks | 15,000 | 640,00 | 9 600,00 |
|  | 740.4 | Montáž Požární odvětrání |  |  |  | 101 614,00 |
| 718 | 210-R014 | Montáž Lineární pohon otevírání okna, elox | ks | 2,000 | 1 375,00 | 2 750,00 |
| 719 | MAT.200 | Lineární pohon otevírání okna, elox | ks | 2,000 | 9 390,00 | 18 780,00 |
| 720 | 210-R015 | Montáž Elektrický zámek, uzamykatelný bod | ks | 1,000 | 715,00 | 715,00 |
| 721 | MAT.201 | Elektrický zámek, uzamykatelný bod | ks | 1,000 | 14 750,00 | 14 750,00 |
| 722 | 210-R016 | Montáž set konzolí | ks | 2,000 | 418,00 | 836,00 |
| 723 | MAT.202 | set konzolí | ks | 2,000 | 1 470,00 | 2 940,00 |
| 724 | 210-R017 | Montáž podložky | ks | 2,000 | 297,00 | 594,00 |
| 725 | MAT.203 | podložky | ks | 2,000 | 1 970,00 | 3 940,00 |
| 726 | 210-R018 | Montáž Centrální jednotka 2,5A, záložní zdroj, IP30, šedá, 30min záloha | ks | 1,000 | 1 414,00 | 1 414,00 |
| 727 | MAT.204 | Centrální jednotka 2,5A, záložní zdroj, IP30, šedá, 30min záloha | ks | 1,000 | 23 630,00 | 23 630,00 |
| 728 | 210-R019 | Montáž Hlavní požární tlačítka s resetem a ukazateli POŽÁR, OK, PORUCHA | ks | 1,000 | 275,00 | 275,00 |
| 729 | MAT.205 | Hlavní požární tlačítka s resetem a ukazateli POŽÁR, OK, PORUCHA | ks | 1,000 | 2 915,00 | 2 915,00 |
| 730 | 210-R020 | Montáž Vedlejší požární tlačítko bez ukazatelů | ks | 4,000 | 165,00 | 660,00 |
| 731 | MAT.206 | Vedlejší požární tlačítko bez ukazatelů | ks | 4,000 | 1 274,00 | 5 096,00 |
| 732 | 210-R021 | Montáž Detektor kouře | ks | 1,000 | 165,00 | 165,00 |
| 733 | MAT.207 | Detektor kouře | ks | 1,000 | 2 874,00 | 2 874,00 |
| 734 | 210-R022 | Montáž Větrací tlačítko na klíč povrch SE, černá | ks | 1,000 | 270,00 | 270,00 |
| 735 | MAT.208 | Větrací tlačítko na klíč povrch SE, černá | ks | 1,000 | 1 885,00 | 1 885,00 |
| 736 | 210810015.1 | Montáž Kabel CXKE-V60 5x1,5 | ks | 15,000 | 24,00 | 360,00 |
| 737 | MAT.209 | Kabel CXKE-V60 5x1,5 | ks | 15,000 | 65,00 | 975,00 |
| 738 | 210810006.1 | Montáž Kabel CYKY 3Jx2,5 | ks | 20,000 | 20,00 | 400,00 |
| 739 | 341110360.1 | Kabel CYKY 3Jx2,5 | ks | 20,000 | 16,00 | 320,00 |
| 740 | 210-R023 | Montáž Kabel SHKFH-V 1x2x0,8 | ks | 40,000 | 11,00 | 440,00 |
| 741 | MAT.210 | Kabel SHKFH-V 1x2x0,8 | ks | 40,000 | 12,00 | 480,00 |
| 742 | 741110041 | Montáž Trubka ohebná o20, bezhalogenová, pod omítkou | ks | 40,000 | 28,00 | 1 120,00 |
| 743 | 345710630.1 | Trubka ohebná o20, bezhalogenová, pod omítkou | ks | 40,000 | 18,00 | 720,00 |
| 744 | MAT.211 | Podružný materiál | soub | 1,000 | 12 310,00 | 12 310,00 |
|  | 740.5 | Zemní práce |  |  |  | 9 650,00 |
| 745 | 460202163 | Hloubení kabelových rýh strojně, nezapažených šířka 35, hloubka 80cm, třída 5 | m | 60,000 | 80,00 | 4 800,00 |
| 746 | 460560165 | Zásyp kabelových rýh ručeně v hornině třídy 5 | m3 | 10,000 | 60,00 | 600,00 |
| 747 | 460201611 | Zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně do šířky 50cm | m | 60,000 | 7,00 | 420,00 |
| 748 | 460421001 | Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění z písku do šířky 65cm | m | 60,000 | 40,00 | 2 400,00 |
| 749 | 460620013 | Úprava terénu v rovině | m2 | 30,000 | 20,00 | 600,00 |
| 750 | 460421281 | Zákryt plastovou folíí do 25cm | m | 60,000 | 3,00 | 180,00 |
| 751 | 460010022 | Vytyčení trasy podzemního vedení podél silnice | km | 0,100 | 6 500,00 | 650,00 |
|  | 740.6 | HZS |  |  |  | 26 900,00 |
| 752 | 210-R015.1 | Demontáže | hod | 40,000 | 250,00 | 10 000,00 |
| 753 | 45303000 | Koordinace profesí VZT, ZI, ÚT | hod | 10,000 | 250,00 | 2 500,00 |
| 754 | 210-R017.1 | Stavební přípomoci | hod | 12,000 | 250,00 | 3 000,00 |
| 755 | 13254000 | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 756 | 741810003 | Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 | ks | 1,000 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 757 | 741810003.1 | Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305 | ks | 1,000 | 1 600,00 | 1 600,00 |
|  | D15 | 750: Slaboproud |  |  |  | 267 985,00 |
| 758 | 611135101 | Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 12,000 | 338,00 | 4 056,00 |
| 759 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 11,000 | 298,00 | 3 278,00 |
|  | 750.1 | Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 76 936,00 |
| 760 | 210-R001.1 | Montáž Datový rozvaděč 19", 27U, 800x800, prosklené dveře včetně zámku, včetně příslušenství | ks | 1,000 | 935,00 | 935,00 |
| 761 | Pol21 | Datový rozvaděč 19", 27U, 800x800, prosklené dveře včetně zámku, včetně příslušenství | ks | 1,000 | 7 345,00 | 7 345,00 |
| 762 | 210-R002.1 | Montáž Datový patchpanel 48 portů kategorie 5e | ks | 1,000 | 638,00 | 638,00 |
| 763 | Pol22 | Datový patchpanel 48 portů kategorie 5e | ks | 1,000 | 1 430,00 | 1 430,00 |
| 764 | 210-R003.1 | Montáž Vyvazovací panel s oky 1U | ks | 4,000 | 110,00 | 440,00 |
| 765 | Pol23 | Vyvazovací panel s oky 1U | ks | 4,000 | 188,00 | 752,00 |
| 766 | 210-R004.1 | Montáž Napájecí panel s přepěťovou ochranou 19" | ks | 1,000 | 110,00 | 110,00 |
| 767 | Pol24 | Napájecí panel s přepěťovou ochranou 19" | ks | 1,000 | 540,00 | 540,00 |
| 768 | 210-R005.1 | Montáž Datová dvojzásuvka 1xRJ45 včetně instalační krabice cat 5e | ks | 1,000 | 83,00 | 83,00 |
| 769 | Pol25 | Datová dvojzásuvka 1xRJ45 včetně instalační krabice cat 5e | ks | 1,000 | 175,00 | 175,00 |
| 770 | 210-R006.1 | Montáž Datová dvojzásuvka 2xRJ45 včetně instalační krabice cat 5e | ks | 18,000 | 94,00 | 1 692,00 |
| 771 | Pol26 | Datová dvojzásuvka 2xRJ45 včetně instalační krabice cat 5e | ks | 18,000 | 215,00 | 3 870,00 |
| 772 | 210-R007.1 | Montáž Bytový datový rozvaděč včetně náplně (SLP) | ks | 7,000 | 385,00 | 2 695,00 |
| 773 | Pol27 | Bytový datový rozvaděč včetně náplně (SLP) | ks | 7,000 | 740,00 | 5 180,00 |
| 774 | 210-R008.1 | Montáž Telefonní patch panel cat.3 50 portů | ks | 1,000 | 275,00 | 275,00 |
| 775 | Pol28 | Telefonní patch panel cat.3 50 portů | ks | 1,000 | 890,00 | 890,00 |
| 776 | 210-R009.1 | Montáž UTP kabel cat.5e | m | 850,000 | 13,00 | 11 050,00 |
| 777 | Pol29 | UTP kabel cat.5e | m | 850,000 | 8,00 | 6 800,00 |
| 778 | 741110041.1 | Montáž Trubka ohedná PVC, 20mm | m | 800,000 | 28,00 | 22 400,00 |
| 779 | 345710720 | Trubka ohedná PVC, 20mm | m | 800,000 | 8,00 | 6 400,00 |
| 780 | 210-R010.1 | Montáž Ventilační jednotka 4 ventilátory včetně termostatu | ks | 1,000 | 165,00 | 165,00 |
| 781 | Pol30 | Ventilační jednotka 4 ventilátory včetně termostatu | ks | 1,000 | 1 855,00 | 1 855,00 |
| 782 | 210-R011.1 | Montáž Konektor RJ45 | ks | 38,000 | 22,00 | 836,00 |
| 783 | Pol31 | Konektor RJ45 | ks | 38,000 | 10,00 | 380,00 |
|  | 750.2 | Společná televizní anténa |  |  |  | 130 465,00 |
| 784 | 210-R012.1 | Montáž Anténa VKV II FM-200, vertikální i horizontální polarizace, včetně veškerého příslušenství | ks | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
| 785 | Pol32 | Anténa VKV II FM-200, vertikální i horizontální polarizace, včetně veškerého příslušenství | ks | 1,000 | 550,00 | 550,00 |
| 786 | 210-R013.1 | Montáž Anténa DAB BT-151, včetně veškerého příslušenství | ks | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
| 787 | Pol33 | Anténa DAB BT-151, včetně veškerého příslušenství | ks | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
| 788 | 210-R014.1 | Montáž Anténa UHF BU-119, včetně veškerého příslušenství | ks | 2,000 | 1 089,00 | 2 178,00 |
| 789 | Pol34 | Anténa UHF BU-119, včetně veškerého příslušenství | ks | 2,000 | 300,00 | 600,00 |
| 790 | 210-R015.2 | Montáž Anténní stožár trojnožka 2x2m, maximální výška 3,7m, včetně veškerého příslušenství | ks | 1,000 | 539,00 | 539,00 |
| 791 | Pol35 | Anténní stožár trojnožka 2x2m, maximální výška 3,7m, včetně veškerého příslušenství | ks | 1,000 | 4 302,00 | 4 302,00 |
| 792 | 210-R016.1 | Montáž rameno výložné, včetně veškerého příslušenství | ks | 3,000 | 220,00 | 660,00 |
| 793 | Pol36 | rameno výložné, včetně veškerého příslušenství | ks | 3,000 | 350,00 | 1 050,00 |
| 794 | 210-R017.2 | Montáž parabola 100cm pro sat. příjem, včetně uchycení LNB, včetně veškerého příslušenství | ks | 1,000 | 528,00 | 528,00 |
| 795 | Pol37 | parabola 100cm pro sat. příjem, včetně uchycení LNB, včetně veškerého příslušenství | ks | 1,000 | 1 645,00 | 1 645,00 |
| 796 | 210-R018.1 | Montáž Satelitní konvertor s optickým výstupem LNB | ks | 1,000 | 495,00 | 495,00 |
| 797 | Pol38 | Satelitní konvertor s optickým výstupem LNB | ks | 1,000 | 3 758,00 | 3 758,00 |
| 798 | 210-R019.1 | Montáž Převodník na quattro výstupy KONVERTER QUATTRO | ks | 2,000 | 275,00 | 550,00 |
| 799 | Pol39 | Převodník na quattro výstupy KONVERTER QUATTRO | ks | 2,000 | 2 640,00 | 5 280,00 |
| 800 | 210-R020.1 | Montáž Optický rozbočovač , včetně příslušenství | ks | 1,000 | 275,00 | 275,00 |
| 801 | Pol40 | Optický rozbočovač , včetně příslušenství | ks | 1,000 | 1 890,00 | 1 890,00 |
| 802 | 210-R021.1 | Montáž Optický kabel pro propojení LNB a Quatro převodníku, včetně konektorů – 80m | ks | 1,000 | 1 414,00 | 1 414,00 |
| 803 | Pol41 | Optický kabel pro propojení LNB a Quatro převodníku, včetně konektorů – 80m | ks | 1,000 | 2 580,00 | 2 580,00 |
| 804 | 210-R022.1 | Montáž Napájecí zdroj pro LNB s optickým výstupem | ks | 1,000 | 165,00 | 165,00 |
| 805 | Pol42 | Napájecí zdroj pro LNB s optickým výstupem | ks | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 806 | 210-R023.1 | Montáž Programovatelný zesilovač, včetně příslušenství | ks | 1,000 | 440,00 | 440,00 |
| 807 | Pol43 | Programovatelný zesilovač, včetně příslušenství | ks | 1,000 | 5 925,00 | 5 925,00 |
| 808 | 210-R024 | Montáž systémová základna aktivní, pro 4x vstup od LNB konvertoru a 1x UHF, včetně napájecího zdroje a příslušenství | ks | 1,000 | 385,00 | 385,00 |
| 809 | Pol44 | systémová základna aktivní, pro 4x vstup od LNB konvertoru a 1x UHF, včetně napájecího zdroje a příslušenství | ks | 1,000 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| 810 | 741322011 | Montáž Svodič bleskových proudů FX-90 F75 T, první stupeň | ks | 4,000 | 110,00 | 440,00 |
| 811 | Pol45 | Svodič bleskových proudů FX-90 F75 T, první stupeň | ks | 4,000 | 1 329,00 | 5 316,00 |
| 812 | 741322061 | Montáž Svodič bleskových proudů SX-090 F75, druhý stupeň | ks | 4,000 | 110,00 | 440,00 |
| 813 | Pol46 | Svodič bleskových proudů SX-090 F75, druhý stupeň | ks | 4,000 | 1 390,00 | 5 560,00 |
| 814 | 741322011.1 | Montáž Svodič bleskových proudů pro napájení LNB, první stupeň | ks | 1,000 | 110,00 | 110,00 |
| 815 | Pol47 | Svodič bleskových proudů pro napájení LNB, první stupeň | ks | 1,000 | 329,00 | 329,00 |
| 816 | 741322072 | Montáž Svodič bleskových proudů pro napájení LNB, druhý stupeň | ks | 1,000 | 110,00 | 110,00 |
| 817 | Pol48 | Svodič bleskových proudů pro napájení LNB, druhý stupeň | ks | 1,000 | 399,00 | 399,00 |
| 818 | 210-R025 | Montáž DIN lišta | ks | 4,000 | 88,00 | 352,00 |
| 819 | Pol49 | DIN lišta | ks | 4,000 | 150,00 | 600,00 |
| 820 | 210-R026 | Montáž Krabice KT250 s víčkem a DIN lištou | ks | 4,000 | 105,00 | 420,00 |
| 821 | 345715440 | Krabice KT250 s víčkem a DIN lištou | ks | 4,000 | 165,00 | 660,00 |
| 822 | 741120001 | Montáž vodič Cya 6mm | m | 25,000 | 11,00 | 275,00 |
| 823 | 341421570 | vodič Cya 6mm | m | 25,000 | 13,00 | 325,00 |
| 824 | 210-R027 | Montáž galvanický oddělovač | ks | 1,000 | 83,00 | 83,00 |
| 825 | Pol50 | galvanický oddělovač | ks | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| 826 | 210-R028 | Montáž Hlavní stanice STA do rozvaděče RACK kompletní dodávka | ks | 1,000 | 550,00 | 550,00 |
| 827 | Pol51 | Hlavní stanice STA do rozvaděče RACK kompletní dodávka | ks | 1,000 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| 828 | 210-R029 | Montáž koncová účastnická zásuvka TV-R-SAT, včetně víčka | ks | 17,000 | 50,00 | 850,00 |
| 829 | Pol52 | koncová účastnická zásuvka TV-R-SAT, včetně víčka | ks | 17,000 | 195,00 | 3 315,00 |
| 830 | 210-R030 | Montáž konektor kompresní CABELCON F | ks | 40,000 | 11,00 | 440,00 |
| 831 | Pol53 | konektor kompresní CABELCON F | ks | 40,000 | 10,00 | 400,00 |
| 832 | 210-R031 | Montáž Sat rozbočovač 4výstupy | ks | 17,000 | 165,00 | 2 805,00 |
| 833 | Pol54 | Sat rozbočovač 4výstupy | ks | 17,000 | 120,00 | 2 040,00 |
| 834 | 210-R032 | Montáž kaskádový multipřepínač pasivní, 16x výstup, včetně příslušenství | ks | 4,000 | 275,00 | 1 100,00 |
| 835 | Pol55 | kaskádový multipřepínač pasivní, 16x výstup, včetně příslušenství | ks | 4,000 | 4 957,00 | 19 828,00 |
| 836 | 210-R033 | Montáž kaskádový multipřepínač aktivní, 12x výstup, včetně příslušenství a zdroje | ks | 1,000 | 275,00 | 275,00 |
| 837 | Pol56 | kaskádový multipřepínač aktivní, 12x výstup, včetně příslušenství a zdroje | ks | 1,000 | 6 965,00 | 6 965,00 |
| 838 | 210-R034 | Montáž zakončovací konektor 75 ohm | ks | 40,000 | 11,00 | 440,00 |
| 839 | Pol57 | zakončovací konektor 75 ohm | ks | 40,000 | 45,00 | 1 800,00 |
| 840 | 210-R035 | Montáž Koaxialní kabel 75Ohmu | m | 550,000 | 9,00 | 4 950,00 |
| 841 | Pol58 | Koaxialní kabel 75Ohmu | m | 550,000 | 8,00 | 4 400,00 |
| 842 | 210-R036 | Montáž Optický kabel pro propojení LNB a Quatro převodníku, včetně konektorů – 60m | ks | 1,000 | 1 089,00 | 1 089,00 |
| 843 | Pol59 | Optický kabel pro propojení LNB a Quatro převodníku, včetně konektorů – 60m | ks | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 844 | 210-R037 | Montáž Koaxialní kabel 75Ohmu venkovní provedení UV stabilní | m | 10,000 | 13,00 | 130,00 |
| 845 | Pol60 | Koaxialní kabel 75Ohmu venkovní provedení UV stabilní | m | 10,000 | 24,00 | 240,00 |
| 846 | 741110041.2 | Montáž Trubka ohebná PVC, 20mm | m | 570,000 | 28,00 | 15 960,00 |
| 847 | 345710720.1 | Trubka ohebná PVC, 20mm | m | 570,000 | 8,00 | 4 560,00 |
| 848 | 741124703.1 | Montáž kabelu JYTY 4x1 | m | 10,000 | 11,00 | 110,00 |
| 849 | 341215560 | JYTY 4x1 | m | 10,000 | 15,00 | 150,00 |
|  | 750.3 | Domácí telefon |  |  |  | 30 375,00 |
| 850 | 210-R038 | Montáž Venkovní digitální vstupní panel domácího telefonu, včetně jmenovek a čtečky čipů, antivandalové provedení, tlačítkového tabla | ks | 1,000 | 495,00 | 495,00 |
| 851 | Pol61 | Venkovní digitální vstupní panel domácího telefonu, včetně jmenovek a čtečky čipů, antivandalové provedení, tlačítkového tabla | ks | 1,000 | 4 527,00 | 4 527,00 |
| 852 | 210-R039 | Montáž Instalační krabice pro vstupní panel | ks | 2,000 | 209,00 | 418,00 |
| 853 | Pol62 | Instalační krabice pro vstupní panel | ks | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| 854 | 210-R040 | Montáž Napájecí zdroj pro DT včetně modulátoru | ks | 1,000 | 165,00 | 165,00 |
| 855 | Pol63 | Napájecí zdroj pro DT včetně modulátoru | ks | 1,000 | 999,00 | 999,00 |
| 856 | 210-R041 | Montáž Distributor včetně krabice | ks | 2,000 | 165,00 | 330,00 |
| 857 | Pol64 | Distributor včetně krabice | ks | 2,000 | 490,00 | 980,00 |
| 858 | 210-R042 | Montáž Zvonkové tlačítko se jmenovkami | ks | 7,000 | 50,00 | 350,00 |
| 859 | Pol65 | Letmé čipy | ks | 24,000 | 55,00 | 1 320,00 |
| 860 | Pol66 | Zvonkové tlačítko se jmenovkami | ks | 7,000 | 145,00 | 1 015,00 |
| 861 | 210-R043 | Montáž Domácí digitální telefon | ks | 7,000 | 165,00 | 1 155,00 |
| 862 | Pol67 | Domácí digitální telefon | ks | 7,000 | 572,00 | 4 004,00 |
| 863 | 210-R044 | Montáž propojovací krabice pro kabely UTP, LSA svorkovnice | ks | 7,000 | 35,00 | 245,00 |
| 864 | Pol68 | propojovací krabice pro kabely UTP, LSA svorkovnice | ks | 7,000 | 30,00 | 210,00 |
| 865 | 741112001 | Montáž PVC krabice KU68 | ks | 14,000 | 28,00 | 392,00 |
| 866 | 345715190.1 | PVC krabice KU68 | ks | 14,000 | 8,00 | 112,00 |
| 867 | 210-R045 | Montáž UTP kabel cat.6 | m | 150,000 | 11,00 | 1 650,00 |
| 868 | Pol69 | UTP kabel cat.6 | m | 150,000 | 9,00 | 1 350,00 |
| 869 | 220280221 | Montáž Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 | m | 40,000 | 11,00 | 440,00 |
| 870 | 341210440 | Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 | m | 40,000 | 8,00 | 320,00 |
| 871 | 210-R046 | Montáž Elektromechanický zámek | ks | 2,000 | 979,00 | 1 958,00 |
| 872 | Pol70 | Elektromechanický zámek | ks | 2,000 | 990,00 | 1 980,00 |
| 873 | 741110041.3 | Montáž Trubka ohebná 20mm | m | 160,000 | 28,00 | 4 480,00 |
| 874 | 345710720.2 | Trubka ohebná 20mm | m | 160,000 | 8,00 | 1 280,00 |
|  | 750.4 | Hlavní kabelová stoupací trasa |  |  |  | 2 640,00 |
| 875 | 741110311 | Montáž trubka plastová ohebná, zemní do d40 | m | 40,000 | 54,00 | 2 160,00 |
| 876 | 345710950 | trubka plastová ohebná, zemní do d40 | m | 40,000 | 12,00 | 480,00 |
|  | 750.5 | Autonomní detekce kouře |  |  |  | 2 485,00 |
| 877 | 210-R047 | Montáž Detektor kouře 230V | ks | 6,000 | 110,00 | 660,00 |
| 878 | 404830100 | Detektor kouře 230V | ks | 6,000 | 290,00 | 1 740,00 |
| 879 | Pol71 | Podružný materiál | soub | 1,000 | 85,00 | 85,00 |
|  | 750.6 | HZS |  |  |  | 17 750,00 |
| 880 | 210-R048 | Oživení a zkouška systému DT | hod | 4,000 | 350,00 | 1 400,00 |
| 881 | 210-R049 | Oživení a zkouška systému SK | hod | 8,000 | 350,00 | 2 800,00 |
| 882 | 210-R050 | Oživení a zkouška systému STA | hod | 8,000 | 350,00 | 2 800,00 |
| 883 | 45303000.1 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 6,000 | 350,00 | 2 100,00 |
| 884 | 210-R051 | Požární ucpávky | hod | 4,000 | 450,00 | 1 800,00 |
| 885 | 210-R052 | Měření intenzity signálu STA | hod | 6,000 | 350,00 | 2 100,00 |
| 886 | 210-R053 | Stavební přípomoci | hod | 10,000 | 350,00 | 3 500,00 |
| 887 | 13254000 | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
|  | D16 | 751: Vzduchotechnika |  |  |  | 190 151,00 |
| 888 | 411386611 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech | kus | 5,000 | 360,00 | 1 800,00 |
| 889 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 5,000 | 298,00 | 1 490,00 |
| 890 | 751111011 | Montáž ventilátou axiálního nízkotlakého nástěnného základního průměru 000~100mm | ks | 9,000 | 572,00 | 5 148,00 |
| 891 | MAT.212 | Malý axiální nízkohlučný odtahový ventilátor 230V; 8W; Akustický tlak ve vzdálenosti 3m v ose ventilátoru 26,5db(A); max.:95m3/h; f102mm. Integrovaná zpětná klapka, kuličková ložiska s tukovou náplní, krytí IP45 s nastavitelným časovým doběhem 1-30minut. | ks | 9,000 | 2 345,00 | 21 105,00 |
| 892 | 751111012 | Montáž ventilátou axiálního nízkotlakého nástěnného základního průměru 100~200mm | ks | 6,000 | 605,00 | 3 630,00 |
| 893 | MAT.213 | Malý axiální nízkohlučný odtahový ventilátor 230V; 16W; Akustický tlak ve vzdálenosti 3m v ose ventilátoru 33dB(A); max.:180m3/h; f120mm. Integrovaná zpětná klapka, kuličková ložiska s tukovou náplní, krytí IP45 s nastavitelným časovým doběhem 1-30minut. | ks | 6,000 | 2 760,00 | 16 560,00 |
| 894 | 751122051 | Montáž ventilátou radiálního nízkotlakého podhledového základního průměru do 100mm | ks | 1,000 | 880,00 | 880,00 |
| 895 | MAT.214 | Malý radiální ventilátor s maximálním průtokem (0Pa) 95m3/h; 30W; 230V s možností připojení potrubí D50 pro odvětrání druhého prostoru | ks | 1,000 | 5 290,00 | 5 290,00 |
| 896 | 751122052 | Montáž ventilátou radiálního nízkotlakého podhledového základního průměru 100~200mm | ks | 6,000 | 990,00 | 5 940,00 |
| 897 | MAT.215 | Výsuvná digestoře šíře 60cm s možností ovládání pomocí dálkového ovládání. Maximální sací výkon 197m3/h (15Pa), motor 1x100W, 5 rychlostí, Hlučnost Lw (hl. ak. výkonu) – max.: 60 dB(A), Hlučnost Lw (hl. ak. výkonu) – min.: 52 dB(A), osvětlení LED, Odtah n | ks | 6,000 | 5 490,00 | 32 940,00 |
| 898 | 751322011 | Montáž talířového ventilu průměru do 100mm | ks | 1,000 | 330,00 | 330,00 |
| 899 | MAT.216 | Kovový odvodní talířový ventil Ř100mm +plastová jímka pro talířový ventil 100/50 | ks | 1,000 | 122,00 | 122,00 |
| 900 | 751398012 | Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí průměru 100~200mm | ks | 12,000 | 385,00 | 4 620,00 |
| 901 | MAT.217 | Samoregulační přívodní prvek s tlumičem hluku. Prvek obsahuje vnější a vnitrní mřížku s tlumící vložkou. Mřížky se zasunují do kruhového potrubí o průměru 125 mm a délky 300 mm. Průtok vzduchu 30 m3/h. Rozměry (VxŠxH) 150x220x52mm | ks | 12,000 | 1 960,00 | 23 520,00 |
| 902 | 751398041 | Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky průměru do 300mm | ks | 14,000 | 385,00 | 5 390,00 |
| 903 | MAT.218 | Designová nerezová fasádní mřížka D100mm | ks | 4,000 | 419,00 | 1 676,00 |
| 904 | MAT.219 | Designová nerezová fasádní mřížka D125mm | ks | 6,000 | 483,00 | 2 898,00 |
| 905 | MAT.220 | Designová nerezová fasádní mřížka D200mm | ks | 4,000 | 1 149,00 | 4 596,00 |
| 906 | 751511181 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6mm průměru do100mm | m | 21,000 | 154,00 | 3 234,00 |
| 907 | MAT.221 | Potrubí SPIRO 100 | m | 21,000 | 71,00 | 1 491,00 |
| 908 | 751511182 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6mm průměru 100~200mm | m | 99,000 | 81,00 | 8 019,00 |
| 909 | MAT.222 | Potrubí SPIRO 125 | m | 51,000 | 83,00 | 4 233,00 |
| 910 | MAT.223 | Potrubí SPIRO 160 | m | 18,000 | 105,00 | 1 890,00 |
| 911 | MAT.224 | Potrubí SPIRO 200 | m | 30,000 | 144,00 | 4 320,00 |
| 912 | 751514177 | Montáž oblouku do plechového potrubí průměru do 100mm | ks | 3,000 | 61,00 | 183,00 |
| 913 | MAT.225 | OS 90° 100 oblouk segmentový | ks | 3,000 | 129,00 | 387,00 |
| 914 | 751514178 | Montáž oblouku do plechového potrubí průměru 100~200mm | ks | 9,000 | 66,00 | 594,00 |
| 915 | MAT.226 | OS 90° 125 oblouk segmentový | ks | 9,000 | 136,00 | 1 224,00 |
| 916 | 751514288 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby pr. 100~200mm | ks | 8,000 | 88,00 | 704,00 |
| 917 | MAT.227 | Odbočka jednostranná OBJ 90°125/100 | ks | 3,000 | 161,00 | 483,00 |
| 918 | MAT.228 | Odbočka jednostranná OBJ 90°125/125 | ks | 1,000 | 165,00 | 165,00 |
| 919 | MAT.229 | Odbočka jednostranná OBJ 90°160/125 | ks | 2,000 | 178,00 | 356,00 |
| 920 | MAT.230 | Odbočka jednostranná OBJ 90°200/125 | ks | 2,000 | 214,00 | 428,00 |
| 921 | 751514477 | Montáž přechodu osového do plechového potrubí kruhového bez příruby do pr. 100mm | ks | 1,000 | 50,00 | 50,00 |
| 922 | MAT.231 | Přechod osový PRO100/80 | ks | 1,000 | 97,00 | 97,00 |
| 923 | 751514478 | Montáž přechodu osového do plechového potrubí kruhového bez příruby pr. 100~200mm | ks | 7,000 | 61,00 | 427,00 |
| 924 | MAT.232 | Přechod osový PRO125/100 | ks | 1,000 | 120,00 | 120,00 |
| 925 | MAT.233 | Přechod osový PRO160/100 | ks | 2,000 | 140,00 | 280,00 |
| 926 | MAT.234 | Přechod osový PRO200/125 | ks | 1,000 | 132,00 | 132,00 |
| 927 | MAT.235 | Přechod osový PRO200/160 | ks | 2,000 | 142,00 | 284,00 |
| 928 | 751514535 | Montáž spojky do plechového potrubí kruhového bez příruby pr. do 100mm | ks | 10,000 | 11,00 | 110,00 |
| 929 | MAT.236 | SV 100 spojka vnitřní | ks | 10,000 | 24,00 | 240,00 |
| 930 | 751514536 | Montáž spojky do plechového potrubí kruhového bez příruby pr. 100~200mm | ks | 30,000 | 33,00 | 990,00 |
| 931 | MAT.237 | SV 125 spojka vnitřní | ks | 20,000 | 25,00 | 500,00 |
| 932 | MAT.238 | SV 160 spojka vnitřní | ks | 8,000 | 29,00 | 232,00 |
| 933 | MAT.239 | SV 200 spojka vnitřní | ks | 12,000 | 38,00 | 456,00 |
| 934 | 751537011 | Montáž potrubí kruhového ohebného neizolovaného průměru do100mm | m | 6,000 | 28,00 | 168,00 |
| 935 | MAT.240 | Polotuhá ohebná hadice DN 100 z Al folie o síle 0,12 mm, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem „Tripllock“. | m | 6,000 | 60,00 | 360,00 |
| 936 | 751537012 | Montáž potrubí kruhového ohebného neizolovaného průměru 100~200mm | m | 6,000 | 44,00 | 264,00 |
| 937 | MAT.241 | Polotuhá ohebná hadice DN 125 z Al folie o síle 0,12 mm, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem „Tripllock“. | m | 6,000 | 75,00 | 450,00 |
| 938 | Pol72 | Uložení potrubí | soub | 1,000 | 3 890,00 | 3 890,00 |
| 939 | Pol73 | Spojovací a montážní materiál | soub | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 940 | Pol10 | zednické výpomoci (prostupy pro nové rozvody) | hod | 16,000 | 250,00 | 4 000,00 |
| 941 | 998751201 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12m | % | 0,520 | 1 812,00 | 942,00 |
| 942 | Pol4 | Zařízení staveniště | % | 1,300 | 1 821,00 | 2 367,00 |
| 943 | Pol5 | Kompletační činnost | % | 0,600 | 1 821,00 | 1 093,00 |
| 944 | Pol6 | Mimostaveništní doprava | % | 2,500 | 1 821,00 | 4 553,00 |
|  | D17 | 762: Konstrukce tesařské |  |  |  | 403 802,00 |
| 945 | 60514113 | Řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m | m3 | 3,586 | 5 850,00 | 20 978,00 |
| 946 | 60515111 | Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm | m3 | 11,721 | 4 000,00 | 46 884,00 |
| 947 | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 | m3 | 11,721 | 470,00 | 5 509,00 |
| 948 | 762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz | m2 | 394,120 | 75,00 | 29 559,00 |
| 949 | 762341610 | Montáž bednění štítových okapových říms z hrubých prken | m2 | 52,400 | 90,00 | 4 716,00 |
| 950 | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 394,120 | 35,00 | 13 794,00 |
| 951 | 762342214 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm | m2 | 394,120 | 55,00 | 21 677,00 |
| 952 | 762342441 | Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° | m | 394,120 | 25,00 | 9 853,00 |
| 953 | 762511173 | Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek CETRIS tl 2x12 mm na sraz šroubovaných | m2 | 69,250 | 690,00 | 47 783,00 |
| 954 | 762511282 | Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x12 mm broušených na pero a drážku lepených | m2 | 295,360 | 520,00 | 153 587,00 |
| 955 | 762521812 | Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm | m2 | 364,910 | 55,00 | 20 070,00 |
| 956 | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů | m2 | 364,610 | 20,00 | 7 292,00 |
| 957 | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | % | 5,790 | 3 817,00 | 22 100,00 |
|  | D18 | 763: Konstrukce montované |  |  |  | 251 321,00 |
| 958 | 763111414 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 80 mm EI 60 Rw 53 dB | m2 | 23,680 | 898,00 | 21 265,00 |
| 959 | 763131432 | SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 389,970 | 486,00 | 189 525,00 |
| 960 | 763131471 | SDK podhled deska 1xH2DF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 37,360 | 542,00 | 20 249,00 |
| 961 | 998763202 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m | % | 8,780 | 2 310,00 | 20 282,00 |
|  | D19 | 764: Konstrukce klempířské |  |  |  | 267 011,00 |
| 962 | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 13,500 | 42,00 | 567,00 |
| 963 | 764001841 | Demontáž krytiny ze šablon do suti | m2 | 120,120 | 21,00 | 2 523,00 |
| 964 | 764001861 | Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti | m | 41,100 | 5,00 | 206,00 |
| 965 | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 58,100 | 11,00 | 639,00 |
| 966 | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 42,870 | 5,00 | 214,00 |
| 967 | 764002861 | Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti | m | 53,300 | 21,00 | 1 119,00 |
| 968 | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti | m | 23,300 | 5,00 | 117,00 |
| 969 | 764002881 | Demontáž lemování střešních prostupů do suti | m2 | 3,900 | 5,00 | 20,00 |
| 970 | 764004811 | Demontáž nadřímsového žlabu do suti | m | 40,800 | 16,00 | 653,00 |
| 971 | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 48,000 | 5,00 | 240,00 |
| 972 | 764231467 | Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 670 mm | m | 19,200 | 994,00 | 19 085,00 |
| 973 | 764235403 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu celoplošně lepené rš 250 mm | m | 21,300 | 491,00 | 10 458,00 |
| 974 | 764235406 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu celoplošně lepené rš 500 mm | m | 58,100 | 850,00 | 49 385,00 |
| 975 | 764236444 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm | m | 18,900 | 612,00 | 11 567,00 |
| 976 | 764236445 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 400 mm | m | 23,970 | 687,00 | 16 467,00 |
| 977 | 764238424 | Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm | m | 32,000 | 609,00 | 19 488,00 |
| 978 | 764331404 | Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Cu plechu rš 330 mm | m | 23,300 | 558,00 | 13 001,00 |
| 979 | 764334412 | Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Cu plechu | m2 | 3,900 | 1 695,00 | 6 611,00 |
| 980 | 764531445 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 400/120 mm | kus | 2,000 | 262,00 | 524,00 |
| 981 | 764531465 | Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Cu plechu 220x220x300 mm průměr svodu 120 mm | kus | 2,000 | 840,00 | 1 680,00 |
| 982 | 764532428 | Žlab nadřímsový hranatý uložený v lůžku z Cu plechu rš 700 mm | m | 21,300 | 1 306,00 | 27 818,00 |
| 983 | 764535411 | Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Cu plechu rš 1100 mm | m | 19,500 | 1 749,00 | 34 106,00 |
| 984 | 764538403 | Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu o straně 120 mm | m | 22,400 | 1 134,00 | 25 402,00 |
| 985 | 764538423 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm | m | 25,600 | 816,00 | 20 890,00 |
| 986 | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | % | 1,610 | 2 628,00 | 4 231,00 |
|  | D20 | 765: Krytiny skládané |  |  |  | 312 145,00 |
| 987 | 59160237 | Krytina vláknocementová šablona - červená 400/400/4 mm | kus | 4 137,000 | 24,00 | 99 288,00 |
| 988 | 59160740 | Hřebenáč VC konický červený 480/230/4 | kus | 135,333 | 106,00 | 14 345,00 |
| 989 | 59161146 | Příchytka hřebenáče 16 x 75 mm, příslušenství VC krytiny | kus | 140,000 | 7,00 | 980,00 |
| 990 | 59161148 | Hlavice větrací LG 200-plast pro šablony VC | kus | 4,000 | 920,00 | 3 680,00 |
| 991 | 59161150 | Prostup ventilační SL 400x400 mm D 110 mm pro šablony VC | kus | 4,000 | 985,00 | 3 940,00 |
| 992 | 59161152 | Prostup anténní AZ 16 plast 400x400 D max 60 mm pro šablony VC | kus | 1,000 | 994,00 | 994,00 |
| 993 | 59161154 | Výlez na střechu 750x830 plech hliníkový pro VC kryt | kus | 1,000 | 2 380,00 | 2 380,00 |
| 994 | 59161156 | Větrací pás pod hřebenáč 120 x 50 x 1000 mm plast červený, černý | kus | 40,600 | 100,00 | 4 060,00 |
| 995 | 59161158 | Hák protisněhový 400 mm barevný,pro VC krytin | kus | 200,000 | 25,00 | 5 000,00 |
| 996 | 59161178 | Pás ochranný proti ptákům 5 x 0,08 m, černý | kus | 42,800 | 17,00 | 728,00 |
| 997 | 59244428 | Okapnice z PVC - dl. 200 cm (vč. spojky) | kus | 42,800 | 125,00 | 5 350,00 |
| 998 | 765131051 | Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze šablon jednoduché krytí počtu do 10ks/m2 | m2 | 394,120 | 170,00 | 67 000,00 |
| 999 | 765131131 | Montáž okapové hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° jednoduché krytí | m | 42,800 | 120,00 | 5 136,00 |
| 1 000 | 765131151 | Montáž nárožní hrany skládané vláknocementové krytiny do 30°jednoduché z desek | m | 19,200 | 120,00 | 2 304,00 |
| 1 001 | 765131171 | Montáž nárožní hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° z hřebenáčů | m | 19,200 | 150,00 | 2 880,00 |
| 1 002 | 765131181 | Montáž jednoduchého hřebene skládané vláknocementové krytiny do 30° z desek | m | 21,400 | 120,00 | 2 568,00 |
| 1 003 | 765131191 | Montáž hřebene skládané vláknocementové krytiny do 30° z hřebenáčů | m | 21,400 | 150,00 | 3 210,00 |
| 1 004 | 765131201 | Montáž úžlabí skládané vláknocementové krytiny do 30° přiřezáním | m | 38,400 | 120,00 | 4 608,00 |
| 1 005 | 765131291 | Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° na bednění | m2 | 394,120 | 1,00 | 394,00 |
| 1 006 | 765131851 | Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti | m2 | 260,500 | 60,00 | 15 630,00 |
| 1 007 | 765131861 | Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° k dalšímu použití | m2 | 260,500 | 1,00 | 261,00 |
| 1 008 | 765191013 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci - včetně dodání | m2 | 394,120 | 40,00 | 15 765,00 |
| 1 009 | 765191901 | Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° | m2 | 394,120 | 7,00 | 2 759,00 |
| 1 010 | 765191911 | Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30° | m2 | 394,120 | 1,00 | 394,00 |
| 1 011 | 765211829 | Demontáž krytiny keramické prejzové na zdech s tvrdou maltou do suti | m | 29,500 | 30,00 | 885,00 |
| 1 012 | 765214371 | Krytina keramická prejzová velký prejz režný na zdech do malty šířky do 40 cm | m | 29,500 | 1 012,00 | 29 854,00 |
| 1 013 | 998765203 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m | % | 6,030 | 2 944,00 | 17 752,00 |
|  | D21 | 766: Konstrukce truhlářské |  |  |  | 1 133 245,00 |
| 1 014 | 55347584 | Schody skládací protip.,mech. z Al prof., El30, pro v. max.320cm, 13 schod. 130X70cm | kus | 1,000 | 13 090,00 | 13 090,00 |
| 1 015 | 61187156 | Prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm | kus | 2,000 | 220,00 | 440,00 |
| 1 016 | 61187176 | Prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm | kus | 8,000 | 220,00 | 1 760,00 |
| 1 017 | 61187256 | Prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.147 cm š 10 cm | kus | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
| 1 018 | 76601 | Dodávka a montáž plastové okno 60x110cm-ozn.A - viz výpis oken | ks | 4,000 | 2 195,00 | 8 780,00 |
| 1 019 | 76601a | Dodávka a montáž plastové okno 60x110cm-ozn.A1 - viz výpis oken | ks | 2,000 | 2 122,00 | 4 244,00 |
| 1 020 | 76602 | Dodávka a montáž plastové okno 60x60cm-ozn.B - viz výpis oken | ks | 1,000 | 1 767,00 | 1 767,00 |
| 1 021 | 76603 | Dodávka a montáž plastové okno 75x120cm-ozn.C - viz výpis oken | ks | 2,000 | 2 477,00 | 4 954,00 |
| 1 022 | 76604 | Dodávka a montáž plastové okno 90x60cm-ozn.D - viz výpis oken | ks | 1,000 | 1 984,00 | 1 984,00 |
| 1 023 | 76605 | Dodávka a montáž plastové okno 110x50cm-ozn.E - viz výpis oken | ks | 2,000 | 2 409,00 | 4 818,00 |
| 1 024 | 76606 | Dodávka a montáž plastové okno 70x50cm-ozn.F - viz výpis oken | ks | 4,000 | 1 798,00 | 7 192,00 |
| 1 025 | 76607 | Dodávka a montáž plastové okno 150x120cm-ozn.G - viz výpis oken | ks | 1,000 | 4 635,00 | 4 635,00 |
| 1 026 | 76608 | Dodávka a montáž plastové okno 80x110cm-ozn.H - viz výpis oken | ks | 2,000 | 2 548,00 | 5 096,00 |
| 1 027 | 76609 | Dodávka a montáž plastové okno 65x140cm-ozn.I - viz výpis oken | ks | 2,000 | 2 528,00 | 5 056,00 |
| 1 028 | 76610 | Dodávka a montáž plastové okno 125x140cm-ozn.J - viz výpis oken | ks | 1,000 | 4 647,00 | 4 647,00 |
| 1 029 | 76611 | Dodávka a montáž plastové okno 130x185cm-ozn.K - viz výpis oken | ks | 4,000 | 7 513,00 | 30 052,00 |
| 1 030 | 76612 | Dodávka a montáž plastové okno 140x195cm-ozn.L - viz výpis oken | ks | 2,000 | 7 989,00 | 15 978,00 |
| 1 031 | 76613 | Dodávka a montáž plastové okno 170x195cm-ozn.M - viz výpis oken | ks | 9,000 | 9 202,00 | 82 818,00 |
| 1 032 | 76614 | Dodávka a montáž plastové okno 145x195cm-ozn.N - viz výpis oken | ks | 2,000 | 8 122,00 | 16 244,00 |
| 1 033 | 76615 | Dodávka a montáž plastové okno 140x103cm-ozn.O - viz výpis oken | ks | 1,000 | 4 104,00 | 4 104,00 |
| 1 034 | 76616 | Dodávka a montáž plastové okno 63x115cm-ozn.P - viz výpis oken | ks | 1,000 | 2 296,00 | 2 296,00 |
| 1 035 | 76617 | Dodávka a montáž plastové okno 44x115cm-ozn.R - viz výpis oken | ks | 1,000 | 2 064,00 | 2 064,00 |
| 1 036 | 76617a | Dodávka a montáž plastové elipsovité okno -ozn.T - viz výpis oken | ks | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 1 037 | 76618 | Dodávka a montáž vnitřní parapety | m | 42,870 | 457,00 | 19 592,00 |
| 1 038 | 76618b | Dodávka a montáž záclonové tyče | m | 42,200 | 447,00 | 18 863,00 |
| 1 039 | 76619 | Dodávka a montáž vnitřní dveře včetně zárubně kování 60x197cm-ozn.1 - viz výpis dveří | ks | 3,000 | 6 060,00 | 18 180,00 |
| 1 040 | 76620 | Dodávka a montáž vnitřní dveře včetně zárubně kování 70x197cm-ozn.2 - viz výpis dveří | ks | 1,000 | 5 929,00 | 5 929,00 |
| 1 041 | 76621 | Dodávka a montáž vnitřní dveře včetně zárubně kování 80x197cm-ozn.3 - viz výpis dveří | ks | 7,000 | 6 057,00 | 42 399,00 |
| 1 042 | 766211811 | Demontáž schodišťového madla | m | 21,500 | 20,00 | 430,00 |
| 1 043 | 76621a | Dodávka a montáž vnitřní dveře včetně zárubně kování 80x197cm-ozn.3a - viz výpis dveří | ks | 6,000 | 6 117,00 | 36 702,00 |
| 1 044 | 76621b | Dodávka a montáž vnitřní dveře včetně zárubně kování 80x197cm-ozn.3b - viz výpis dveří | ks | 2,000 | 5 929,00 | 11 858,00 |
| 1 045 | 76622 | Dodávka a montáž vnitřní dveře včetně zárubně kování 90x197cm-ozn.4 - viz výpis dveří | ks | 1,000 | 6 057,00 | 6 057,00 |
| 1 046 | 76623 | Dodávka a montáž vnitřní dveře PO včetně zárubně kování 80x197cm-ozn.5 - viz výpis dveří | ks | 2,000 | 9 889,00 | 19 778,00 |
| 1 047 | 766231113 | Montáž sklápěcích půdních schodů | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 1 048 | 76624 | Dodávka a montáž vnitřní dveře PO včetně zárubně kování 90x197cm-ozn.6 - viz výpis dveří | ks | 3,000 | 9 889,00 | 29 667,00 |
| 1 049 | 76625 | Dodávka a montáž vnitřní dveře PO včetně zárubně kování 130x197cm-ozn.7 - viz výpis dveří | ks | 1,000 | 14 332,00 | 14 332,00 |
| 1 050 | 76626 | Dodávka a montáž vnitřní dveře včetně zárubně kování 70x197cm-ozn.8 - viz výpis dveří | ks | 6,000 | 6 117,00 | 36 702,00 |
| 1 051 | 76627 | Dodávka a montáž vnitřní dveře včetně zárubně kování 80x197cm-ozn.9 - viz výpis dveří | ks | 14,000 | 7 340,00 | 102 760,00 |
| 1 052 | 76628 | Dodávka a montáž vnitřní dveře PO včetně zárubně kování 90x197cm-ozn.10 - viz výpis dveří | ks | 6,000 | 9 749,00 | 58 494,00 |
| 1 053 | 76629 | Oprava a nátěr stávající vnitřní dveře včetně zárubně kování 156x210cm-ozn.11 - viz výpis dveří | ks | 1,000 | 2 378,00 | 2 378,00 |
| 1 054 | 76630 | Dodávka a montáž vnitřní dveře včetně zárubně kování 90x197cm-ozn.12 - viz výpis dveří | ks | 2,000 | 7 227,00 | 14 454,00 |
| 1 055 | 76631 | Dodávka a montáž vnitřní dveře PO včetně zárubně kování 70x197cm-ozn.13 - viz výpis dveří | ks | 2,000 | 7 283,00 | 14 566,00 |
| 1 056 | 76632 | Dodávka a montáž vnitřní dveře PO včetně zárubně kování 80x197cm-ozn.14 - viz výpis dveří | ks | 3,000 | 7 283,00 | 21 849,00 |
| 1 057 | 76633 | Dodávka a montáž vnitřní dveře PO včetně zárubně kování 90x197cm-ozn.15 - viz výpis dveří | ks | 2,000 | 7 283,00 | 14 566,00 |
| 1 058 | 76634 | Dodávka a montáž vnější dveře včetně zárubně kování a povrch. úprav 80x197cm-ozn.16 - viz výpis dveří | ks | 1,000 | 13 146,00 | 13 146,00 |
| 1 059 | 76635 | Dodávka a montáž vnější dveře včetně zárubně kování 130x200m-ozn.17 - viz výpis dveří | ks | 1,000 | 19 744,00 | 19 744,00 |
| 1 060 | 76636 | Dodávka a montáž vnější dveře včetně zárubně kování 140x215m-ozn.18 - viz výpis dveří | ks | 1,000 | 18 371,00 | 18 371,00 |
| 1 061 | 76637 | Dodávka a montáž dřevěné dělící příčky sklepních kójí 2,1m včetně povrch úprav | m2 | 24,819 | 537,00 | 13 328,00 |
| 1 062 | 76638 | Dodávka a montáž vestavěné skříně 200x200cm - viz výpis šatní skříně | ks | 6,000 | 9 940,00 | 59 640,00 |
| 1 063 | 76639 | Dodávka a montáž kuchyňské linky byt č.1 a 4 - viz specifikace kuchyní | ks | 2,000 | 23 945,00 | 47 890,00 |
| 1 064 | 76639a | Dodávka a montáž kuchyňské linky byt č.2 - viz specifikace kuchyní | ks | 1,000 | 23 945,00 | 23 945,00 |
| 1 065 | 76639b | Dodávka a montáž kuchyňské linky byt č.3 - viz specifikace kuchyní | ks | 1,000 | 23 945,00 | 23 945,00 |
| 1 066 | 76639c | Dodávka a montáž kuchyňské linky byt č.5 - viz specifikace kuchyní | ks | 1,000 | 23 945,00 | 23 945,00 |
| 1 067 | 76639d | Dodávka a montáž kuchyňské linky byt č.1 a 4 - viz specifikace kuchyní | ks | 1,000 | 23 945,00 | 23 945,00 |
| 1 068 | 76640 | Dodávka a montáž skříňka nad umyvadlo s osvětlením | ks | 6,000 | 1 300,00 | 7 800,00 |
| 1 069 | 76641 | Dodávka a montáž dřevěné madlo schodiště včetně povrchových úprav | m | 21,500 | 30,00 | 645,00 |
| 1 070 | 766671003 | Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 98 cm | kus | 26,000 | 1 250,00 | 32 500,00 |
| 1 071 | 766671457 | Střešní okna 94 x 140 cm včetně montáže okenního rámu a lemování do krytiny ploché | kus | 2,000 | 33 060,00 | 66 120,00 |
| 1 072 | 766673811 | Demontáž střešního okna vlnitá krytina do 45° | kus | 26,000 | 200,00 | 5 200,00 |
| 1 073 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 32,000 | 19,00 | 608,00 |
| 1 074 | 766691915 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 | kus | 8,000 | 31,00 | 248,00 |
| 1 075 | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm | kus | 11,000 | 50,00 | 550,00 |
| 1 076 | 766695232 | Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky do 10 cm | kus | 1,000 | 50,00 | 50,00 |
| 1 077 | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % | 1,100 | 11 209,00 | 12 330,00 |
|  | D22 | 767: Konstrukce zámečnické |  |  |  | 521 741,00 |
| 1 078 | 767001 | Dodávka a montáž výtah | ks | 1,000 | 440 000,00 | 440 000,00 |
| 1 079 | 767002 | Dodávka a montáž uzavíratelná dvířka 50x50cm včetně povrchových úprav pro ZTI | ks | 8,000 | 680,00 | 5 440,00 |
| 1 080 | 767003 | Dodávka a montáž uzavíratelná dvířka 30x50cm včetně povrchových úprav pro ZTI | ks | 19,000 | 560,00 | 10 640,00 |
| 1 081 | 76701 | Dodávka a montáž poklop venkovní šachta B 125 60x90cm | ks | 1,000 | 2 870,00 | 2 870,00 |
| 1 082 | 76702 | Dodávka a montáž vnitřní žaluzie | ks | 57,093 | 345,00 | 19 697,00 |
| 1 083 | 767134831 | Demontáž obložení stěn lamelami | m2 | 196,800 | 85,00 | 16 728,00 |
| 1 084 | 767135831 | Demontáž roštu pro oplechování z lamel | m2 | 196,800 | 22,00 | 4 330,00 |
| 1 085 | 767161813 | Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg | m | 6,800 | 75,00 | 510,00 |
| 1 086 | 767581801 | Demontáž podhledu kazet | m2 | 70,000 | 135,00 | 9 450,00 |
| 1 087 | 767582800 | Demontáž roštu podhledu | m2 | 70,000 | 33,00 | 2 310,00 |
| 1 088 | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 490,000 | 1,00 | 490,00 |
| 1 089 | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % | 1,810 | 5 125,00 | 9 276,00 |
|  | D23 | 771: Podlahy z dlaždic |  |  |  | 277 027,00 |
| 1 090 | 77101 | Dodávka ker.dlažba | m2 | 374,982 | 280,00 | 104 995,00 |
| 1 091 | 771411810 | Demontáž soklíků pórovinových kladených do malty rovných | m | 98,000 | 22,00 | 2 156,00 |
| 1 092 | 771411830 | Demontáž soklíků pórovinových kladených do malty schodišťových | m | 37,500 | 30,00 | 1 125,00 |
| 1 093 | 771413113 | Montáž soklíků pórovinových lepených rovných v do 120 mm | m | 97,300 | 42,00 | 4 087,00 |
| 1 094 | 771413133 | Montáž soklíků pórovinových schodišťových stupňovitých lepených v do 120 mm | m | 37,500 | 66,00 | 2 475,00 |
| 1 095 | 771531101 | Příplatek k cenám montáže podlahy z cihelných dlaždic za provádění plochy do 5 m2 | m2 | 88,090 | 1,00 | 88,00 |
| 1 096 | 771574116 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 | m2 | 336,700 | 340,00 | 114 478,00 |
| 1 097 | 771591171 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod - včetně dodání | m | 60,000 | 240,00 | 14 400,00 |
| 1 098 | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 62,420 | 245,00 | 15 293,00 |
| 1 099 | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % | 6,920 | 2 591,00 | 17 930,00 |
|  | D24 | 776: Podlahy povlakové |  |  |  | 190 288,00 |
| 1 100 | 28411004 | Lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m | m | 231,000 | 12,00 | 2 772,00 |
| 1 101 | 776001 | Dodávka PVC | m2 | 316,035 | 240,00 | 75 848,00 |
| 1 102 | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 150,000 | 20,00 | 3 000,00 |
| 1 103 | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 305,000 | 20,00 | 6 100,00 |
| 1 104 | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 295,360 | 124,00 | 36 625,00 |
| 1 104 | 776141112 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20MPa tl. 5mm | m2 | 294,950 | 191,00 | 56 335,00 |
| 1 105 | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 230,000 | 5,00 | 1 150,00 |
| 1 106 | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 220,000 | 35,00 | 7 700,00 |
| 1 107 | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | % | 0,400 | 1 895,00 | 758,00 |
|  | D25 | 781: Obklady |  |  |  | 112 293,00 |
| 1 108 | 78101 | Dodávka ker.obklad | m2 | 216,675 | 180,00 | 39 002,00 |
| 1 109 | 781413112 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem | m2 | 170,700 | 340,00 | 58 038,00 |
| 1 110 | 781413117 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 100 ks/m2 lepených standardním lepidlem | m2 | 31,800 | 340,00 | 10 812,00 |
| 1 111 | 781493111 | Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem | m | 22,300 | 35,00 | 781,00 |
| 1 112 | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3,370 | 1 086,00 | 3 660,00 |
|  | D26 | 783: Nátěry |  |  |  | 34 333,00 |
| 1 113 | 783201811 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním | m2 | 57,300 | 41,00 | 2 349,00 |
| 1 114 | 783225600 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email | m2 | 57,300 | 124,00 | 7 105,00 |
| 1 115 | 783801812 | Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s obroušením | m2 | 154,193 | 26,00 | 4 009,00 |
| 1 116 | 783824120 | Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva standardní dvojnásobné a 1x email | m2 | 141,310 | 134,00 | 18 936,00 |
| 1 117 | 78391 | Nátěr výtahové šachty odolný proti olejům | m2 | 10,400 | 186,00 | 1 934,00 |
|  | D27 | 784: Malby |  |  |  | 70 958,00 |
| 1 118 | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 2 087,000 | 8,00 | 16 696,00 |
| 1 119 | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 2 087,000 | 26,00 | 54 262,00 |
|  | D28 | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 301 568,00 |
| 1 120 | 07 | Zařízení staveniště | % | 2,800 | 107 703,00 | 301 568,00 |
|  | D29 | SO-02: Venkovní úpravy |  |  |  | 587 798,00 |
|  | D2 | 001: Zemní práce |  |  |  | 118 672,00 |
| 1 121 | 00572410 | Osivo směs travní parková | kg | 6,560 | 120,00 | 787,00 |
| 1 122 | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 42,000 | 33,00 | 1 386,00 |
| 1 123 | 113107135 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm | m2 | 90,000 | 420,00 | 37 800,00 |
| 1 124 | 113107151 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm | m2 | 132,000 | 14,00 | 1 848,00 |
| 1 125 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 30,600 | 30,00 | 918,00 |
| 1 126 | 131101102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 | m3 | 102,000 | 70,00 | 7 140,00 |
| 1 127 | 162601101 | Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 10,000 | 158,00 | 1 580,00 |
| 1 128 | 162701102 | Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 87,000 | 158,00 | 13 746,00 |
| 1 129 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 97,000 | 130,00 | 12 610,00 |
| 1 130 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 147,900 | 90,00 | 13 311,00 |
| 1 131 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 15,000 | 80,00 | 1 200,00 |
| 1 132 | 180405111 | Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 256,000 | 58,00 | 14 848,00 |
| 1 133 | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 75,000 | 38,00 | 2 850,00 |
| 1 134 | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 328,000 | 16,00 | 5 248,00 |
| 1 135 | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 340,000 | 10,00 | 3 400,00 |
|  | D30 | 005: Komunikace |  |  |  | 215 092,00 |
| 1 136 | 50001 | Dodávka dlažba zámková obdélník 100x200x80 mm přírodní barva | m2 | 71,000 | 155,00 | 11 005,00 |
| 1 137 | 50005 | Dodávka silniční obruba 250x1000x150/120mm přírodní barva | m | 3,030 | 75,00 | 227,00 |
| 1 138 | 50006 | Dodávka chodníková obruba 250x500x80mm přírodní barva | ks | 91,155 | 45,00 | 4 102,00 |
| 1 139 | 50007 | Dodávka a montáž geotextilie | m2 | 267,000 | 27,00 | 7 209,00 |
| 1 140 | 50008 | Dodávka a montáž kačírek | m3 | 1,320 | 2 533,00 | 3 344,00 |
| 1 141 | 56245139 | Panel mřížkový vegetační ze směsových plastů 80 x 60 x 6 cm | kus | 560,000 | 89,00 | 49 840,00 |
| 1 142 | 564811111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm - 8-16 | m2 | 330,000 | 45,00 | 14 850,00 |
| 1 143 | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm - 0-63 | m2 | 360,000 | 140,00 | 50 400,00 |
| 1 144 | 59217214 | Obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm | kus | 46,200 | 19,00 | 878,00 |
| 1 145 | 593532113 | Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl 300 m2 | m2 | 256,000 | 80,00 | 20 480,00 |
| 1 146 | 596212212 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 | m2 | 71,000 | 233,00 | 16 543,00 |
| 1 147 | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 110,500 | 187,00 | 20 664,00 |
| 1 148 | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 5,675 | 2 740,00 | 15 550,00 |
|  | D6 | 006: Úpravy povrchu |  |  |  | 47 286,00 |
| 1 149 | 612311141 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 42,000 | 222,00 | 9 324,00 |
| 1 150 | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 70,300 | 55,00 | 3 867,00 |
| 1 151 | 622321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 70,300 | 240,00 | 16 872,00 |
| 1 152 | 622321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 140,600 | 25,00 | 3 515,00 |
| 1 153 | 622611133 | Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně | m2 | 70,300 | 157,00 | 11 037,00 |
| 1 154 | 631312121 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm | m3 | 0,960 | 2 782,00 | 2 671,00 |
|  | D7 | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 8 056,00 |
| 1 157 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 15,000 | 39,00 | 585,00 |
| 1 158 | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 42,000 | 62,00 | 2 604,00 |
| 1 159 | 978015391 | Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% | m2 | 70,300 | 55,00 | 3 867,00 |
| 1 160 | 9901 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | D8 | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 69 596,00 |
| 1 161 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 59,000 | 83,00 | 4 897,00 |
| 1 162 | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | t | 59,000 | 150,00 | 8 850,00 |
| 1 163 | 997241531 | Vodorovné přemístění suti do 7 km | t | 59,000 | 167,00 | 9 853,00 |
| 1 164 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 270,565 | 170,00 | 45 996,00 |
|  | D20 | 765: Krytiny skládané |  |  |  | 30 194,00 |
| 1 165 | 765211829 | Demontáž krytiny keramické prejzové na zdech s tvrdou maltou do suti | m | 15,000 | 30,00 | 450,00 |
| 1 166 | 765214381 | Krytina keramická prejzová malý prejz režný na požárních zdech do malty šířky do 40 cm | m | 15,000 | 1 890,00 | 28 350,00 |
| 1 167 | 998765201 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m | % | 4,840 | 288,00 | 1 394,00 |
|  | D22 | 767: Konstrukce zámečnické |  |  |  | 76 235,00 |
| 1 168 | 767901 | Dodávka a montáž zahradní lavičky | ks | 5,000 | 4 850,00 | 24 250,00 |
| 1 169 | 767902 | Dodávka a montáž sušáků na prádlo včetně ukotvení a stavebních prací | ks | 3,000 | 3 880,00 | 11 640,00 |
| 1 170 | 767903 | Oprava stávající studny se zabezpečením proti pádu-poklop uzamykatelný | ks | 1,000 | 780,00 | 780,00 |
| 1 171 | 76791 | Očištění stávajících sloupků a nový nátěr | ks | 25,000 | 50,00 | 1 250,00 |
| 1 171 | 76792 | Demontáž stávajícího pletiva včetně odvozu a poplatku za skládku | m | 65,000 | 12,00 | 780,00 |
| 1 171 | 76793 | Dodávka a montáž poplastovaného pletiva v. 1,8 m včetně napínacích drátů | m | 65,000 | 334,00 | 21 710,00 |
| 1 172 | 767905 | Oprava plechových vrat vjezdu do dvora včetně nových povrchových úprav a uzavírání | ks | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 1 173 | 767906 | Demontáž stávajícího přístřešku na popelnice včetně odvozu na skládku | kpl | 1,000 | 3 185,00 | 3 185,00 |
| 1 174 | 767907 | Dodávka a montáž zábradlí | m | 6,500 | 1 250,00 | 8 125,00 |
| 1 175 | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 1,350 | 752,00 | 1 015,00 |
|  | D26 | 783: Nátěry |  |  |  | 5 229,00 |
| 1 176 | 783201811 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním | m2 | 12,200 | 41,00 | 500,00 |
| 1 177 | 783225600 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email | m2 | 12,200 | 124,00 | 1 513,00 |
| 1 178 | 783824120 | Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva standardní dvojnásobné a 1x email | m2 | 24,000 | 134,00 | 3 216,00 |
|  | D27 | 784: Malby |  |  |  | 1 428,00 |
| 1 179 | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 42,000 | 8,00 | 336,00 |
| 1 180 | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 42,000 | 26,00 | 1 092,00 |
|  | D28 | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 16 010,00 |
| 1 181 | 07 | Zařízení staveniště | % | 2,800 | 5 718,00 | 16 010,00 |