SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

# Smluvní strany

## Objednatel:

Název: Horažďovicko

Sídlo: Mírové náměstí 1

IČ: 02270935

DIČ: není plátce DPH

Zastoupena: Ing. Václav Vachuška, předseda

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo běžného účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba: Ing. Václav Vachuška, Ing. Michael Forman

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:horazdovicko@seznam.cz)

## Zhotovitel

Název: **Vlastimil Bajer**

Sídlo: Červená Třemešná 58, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

IČ: 46515062

DIČ: není plátce DPH

Statutární zástupce: Vlastimil Bajer

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Hořice

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

# Předmět Smlouvy

## Název Díla:

„Obnova drobných sakrálních památek v obcích na území svazku Horažďovicko“

## Obsahem Smlouvy je provedení prací a výkonů spojených s provedením Díla.

Předmětem Díla je oprava drobných sakrálních památek v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 – „**Seznam sakrálních památek – DSO Horažďovicko“**

# Doba plnění a místo plnění

## Realizace předmětu díla bude od 10.11.2017 do 30.6.2018

## Termíny uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel objektivně nemohl pracovat na vyhotovení díla z důvodu, že Objednatel neposkytl potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci.

## Místo plnění: místa oprav drobných sakrálních památek uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy

## Pokud Objednatel v dohodnutý den odmítne Dílo převzít, sepíše se o tom protokol, v němž Objednatel uvede důvody odmítnutí. V případě skrytých vad nebo technických řešení, které jsou v rozporu se závaznými normami nebo jinými závaznými předpisy, se Zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za způsobené škody.

# Cena

## Celková cena díla je stanovena na:

**Celková cena: 617 000,- Kč**

## Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu podle této smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do Celkové ceny.

# Platební podmínky

## Objednatel prohlašuje, že po vyfakturování prací a dodávek budou faktury proplaceny v termínu uvedeném na faktuře (termín splatnosti). Objednatel neposkytuje zálohu.

## Fakturace bude provedena měsíčně (pokud není dohodnuto jinak) a dále po dokončení a předání kompletního díla objednateli. Faktura bude vystavena na základě odsouhlaseného předávacího protokolu skutečně provedených prací a dodávek. Doba splatnosti faktury činí 14 kalendářních dnů od vystavení.

## Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany Zhotovitele jsoucí nad rámec této Smlouvy budou Zhotovitelem účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s Objednatelem. Stejným způsobem budou řešeny práce vyvolané vzniklými nepředvídatelnými skutečnostmi v průběhu vyhotovování Díla.

# Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost

## Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad objednané Dílo osobně, popřípadě se spolupracovníky – specialisty. Zhotovitel je oprávněn sjednat si pro provádění díla poradce a specialisty na provádění speciálních výkonů. Zhotovitel odpovídá za činnost těchto osob tak, jako by tuto činnost prováděl sám.

## Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit výše dohodnutou cenu. Dále se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškeré požadované informace a podklady k řádnému a včasnému vyhotovení díla.

## Obě smluvní strany se zavazují, že k zajištění intenzivní vzájemné součinnosti, pravidelné informovanosti a operativní aktualizace stanoveného postupu Objednatele a Zhotovitele mohou pořádat koordinační porady. Na těchto poradách bude docházet rovněž k průběžným konzultacím provedených prací a postupnému upřesňování projektového řešení a požadavků Objednatele. Poradu může svolat kterákoli ze smluvních stran. Pokud jedna smluvní strana obdrží ústní či písemnou výzvu druhé smluvní strany k uskutečnění porady, je tato smluvní strana povinna vyhradit si čas na takovou poradu ve lhůtě nejpozději do sedmi dnů od obdržení výzvy.

# Odpovědnost za vady

## Zhotovitel odpovídá za to, že vyhotovené Dílo je kompletní ve smyslu stanoveného rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.

## Zhotovitel odpovídá za kvalitu prací, které provedl podle této smlouvy, a to po dobu 2 let od data předání díla Objednateli. Zhotovitel však za prováděné Dílo neodpovídá v případě, že Objednatel provedl zásah do provedeného díla nebo takové změny, které nebyly schváleny Zhotovitelem. Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, jím uznané, ve sjednané lhůtě od doručení reklamace Objednatelem.

# Sankce

## Při nedodržení termínu dílčího plnění nebo celkového splnění Díla, dohodnutého v článku 3., zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny, tj. součtu všech dílčích plnění, za každý den prodlení.

## Při prodlení Objednatele s placením faktur se zavazuje Objednatel zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

# Doba trvání a možnost ukončení

## Tuto smlouvu lze ukončit výhradně vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy, či výpovědí za níže uvedených podmínek.

## Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit pouze v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:

* prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, dle definice v článku 6.3 této smlouvy, po dobu delší než 30 dní,
* prodlení Zhotovitele s předáním jakékoli části Díla po dobu delší než 30 dní.

## Zhotovitel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho Zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce.

# Závěrečná ujednání

## Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

## Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami.

## Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

## Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

## Nedílnou součást této smlouvy tvoří:

* Příloha č.1 – „Seznam sakrálních památek – DSO Horažďovicko“

V Horažďovicích dne 30.10.2017

…………………………………………… ……………………………………….

Ing. Václav Vachuška Vlastimil Bajer

předseda *za Zhotovitele*

*za Objednatele*

Příloha č. 1

**Projekt „Obnova drobných sakrálních památek v obcích na území svazku Horažďovicko“**

**Seznam sakrálních památek – DSO Horažďovicko:**

1. Horažďovice „Kříž u lípy na Svaté Pole“, par. č. 2684 k.ú. Horažďovice, vyčištění kamenných částí, vyčištění a nové nátěry kovových částí, obnova nápisu, celková údržba. Cena opravy 17000,- Kč.
2. Horažďovice „Svaté Pole kříž u závodiště“, par. č. 203/2 k.ú. Svaté Pole u Horažďovic, vyčištění kamenných částí, vyčištění a nové nátěry kovových částí, obnova nápisu, celková údržba. Cena opravy 19000,- Kč.
3. Horažďovice „Svaté Pole kříž na kraji vsi od Horažďovic“, par. č. 241 k.ú. Svaté Pole u Horažďovic, vyčištění kamenných částí, vyčištění a nové nátěry kovových částí, obnova nápisu, celková údržba. Cena opravy 22000,- Kč.
4. Horažďovice „Veřechov kříž při vjezdu do vsi od Horažďovic“, par. č. 1543/1 k.ú. Veřechov, vyčištění kamenných částí, vyčištění a nové nátěry kovových částí, obnova nápisu, celková údržba. Cena opravy 22000,- Kč.
5. Hradešice „Černíč kříž u kovárny“, par. č. 47/2 k.ú. Černíč u Hradešic, oprava a doplnění spar, očištění, hydrofobizace a očištění s nátěrem litinových částí, celková údržba. Cena opravy 18000,- Kč.
6. Hradešice „Smrkovec kříž pod hrází“, par. č. 164/4 k.ú. Smrkovec u Hradešic, oprava a doplnění spar, očištění, hydrofobizace, srovnání a nové upevnění kříže v kamenné části a očištění s nátěrem litinových částí, celková údržba. Cena opravy 30000,- Kč.
7. Chanovice „Sv. Martin“, par. č. 700/40 k.ú. Chanovice, oprava a doplnění spar, očištění, hydrofobizace, povrchové zabezpečení, celková údržba. Cena opravy 34000,- Kč.
8. Chanovice „Defurovy Lažany sv. Donát“, par. č. 1049/1 k.ú. Defurovy Lažany, oprava kamenného základu, oprava a doplnění spar, očištění, hydrofobizace, povrchové zabezpečení, celková údržba. Cena opravy 36000,- Kč.
9. Chanovice „Černice kříž u kapličky“, par. č. 485/1 k.ú. Černice u Defurových Lažan, vyčištění kamenných částí, vyčištění a nové nátěry kovových částí, obnova nápisu, celková údržba. Cena opravy 18000,- Kč.
10. Chanovice „Dobrotice kříž u kapličky“, par. č. 885/1 k.ú. Dobrotice u Chanovic, vyčištění kamenných částí, vyčištění a nové nátěry kovových částí, obnova nápisu, celková údržba. Cena opravy 19000,- Kč.
11. Kvášňovice „Socha sv. Jana Nepomuckého“, par. č. 30/3 k.ú. Kvášňovice, vyčištění kamenných částí, vyčištění a oprava a nové nátěry dřevěných částí, celková údržba. Cena opravy 36000,- Kč.
12. Kvášňovice „Křížek před památnou lípou“, par. č. 2036/2 k.ú. Kvášňovice, vyčištění kamenných částí, vyčištění a nové nátěry kovových částí, obnova nápisu, celková údržba. Cena opravy 22000,- Kč.
13. Kvášňovice „Křížek k památné lípě“, par. č. 2036/1 k.ú. Kvášňovice, vyčištění kamenných částí, vyčištění a nové nátěry kovových částí, obnova nápisu, celková údržba. Cena opravy 22000,- Kč.
14. Kvášňovice „Křížek před kostelem“, par. č. 31/1 k.ú. Kvášňovice, vyčištění kamenných částí, vyčištění a nové nátěry kovových částí, obnova nápisu, celková údržba. Cena opravy 23000,- Kč.
15. Malý Bor „Kříž na křižovatce do Malých Hydčic“, par. č. 100/1 k.ú. Malé Hydčice, vyčištění kamenných částí, vyčištění a nové nátěry kovových částí, obnova nápisu, celková údržba. Cena opravy 24000,- Kč.
16. Malý Bor „Křížek k Týnci“, par. č. 2430/33 k.ú. Malý Bor, vyčištění kamenných částí, oprava omítek, vyčištění a nové nátěry kovových částí, obnova nápisu, celková údržba. Cena opravy 30000,- Kč.
17. Malý Bor „Křížek před kostelem“, par. č. 2452/1 k.ú. Malý Bor, vyčištění kamenných částí, vyčištění a nové nátěry kovových částí, obnova nápisu, celková údržba. Cena opravy 22000,- Kč.
18. Maňovice „Kříž u Dračí louky“, par. č. 741/1 k.ú. Maňovice u Pačejova, vyčištění kamenných částí, vyčištění a nové nátěry kovových částí, obnova nápisu, celková údržba. Cena opravy 25000,- Kč.
19. Maňovice „Kříž u rozcestí u Zoubků“, par. č. 730 k.ú. Maňovice u Pačejova, vyčištění kamenných částí, vyčištění a nové nátěry kovových částí, obnova nápisu, celková údržba. Cena opravy 26000,- Kč.
20. Myslív „Kříž na vyhlídce“, par. č. 1661 k.ú. Myslív, vyčištění kamenných částí, doplnění a nové nátěry kovových částí, celková údržba. Cena opravy 28000,- Kč.
21. Myslív „Milčice kříž u cesty“, par. č. 1085/4 k.ú. Milčice, vyčištění kamenných částí, doplnění a nové nátěry kovových částí, celková údržba. Cena opravy 20000,- Kč.
22. Slatina „Kříž Na líští“, par. č. 2048 k.ú. Slatina u Horažďovic, vyčištění kamenných částí, doplnění a nové nátěry kovových částí, celková údržba. Cena opravy 18000,- Kč.
23. Slatina „Kříž u topolu“, par. č. 2029/16 k.ú. Slatina u Horažďovic, vyčištění kamenných částí, doplnění a nové nátěry kovových částí, celková údržba. Cena opravy 24000,- Kč.
24. Velký Bor „Kříž u Pazderny“, par. č. 1618/10 k.ú. Velký Bor, vyčištění kamenných částí, doplnění a nové nátěry kovových částí, celková údržba. Cena opravy 23000,- Kč.
25. Velký Bor „Kříž u cesty na Svéradice“, par. č. 1628/2 k.ú. Velký Bor, vyčištění kamenných částí, doplnění a nové nátěry kovových částí, celková údržba. Cena opravy 20000,- Kč.
26. Velký Bor „Kříž u silnice na Horažďovice“, par. č. 421/1 k.ú. Velký Bor, vyčištění kamenných částí, doplnění a nové nátěry kovových částí, celková údržba. Cena opravy 19000,- Kč.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_