DODATEK  č.  1

ke smlouvě o dílo č. 108/2017-0067, uzavřené dne 31.7.2017 na stavbu:

Výměna 2 ks výtahů v objektu čp. 113, ul. Komenského, Sokolov

| Objednatel : | Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov IČO: 00259586, DIČ: CZ00259586 zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. Komenského 77, 356 40 Sokolov IČO: 25216741, DIČ: CZ25216741 |
| --- | --- |
| Zhotovitel : | VÝTAHY SCHMITT + SOHN s.r.o. |
|  | Jenišov 116, 362 11 Karlovy Vary |
|  | IČO: 25218883, DIČ: CZ25218883 |
| Výše uvedená smlouva o dílo se mění v následujícím: |
| v bodě č. II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE se z důvodu prodloužení dodacích lhůt materiálu výtahů a nutnosti zachování vždy jednoho výtahu v provozu mění: |
| 2.3. | Termíny stavby |  |  |
| 2.3.2 | Dokončení | : | 31.1.2018 |
| v bodě č. IV. DOBA PLNĚNÍ se mění: |
| 4.1.1 | Pro předmět plnění dle bodu 3.1.1 do 31. ledna 2018. |

Ostatní body a ujednání původní smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem doplňovány nebo měněny zůstávají v platnosti beze změny.

Sokolov 26. října 2017

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Bc. Miloslav Čermák jednatel společnosti Ing. Alexander Martinec jednatel společnosti | Antonín Jaroš jednatel společnosti |