D o d a t e k   č. 1

S m l o u v y   o   d í l o   z e   d n e  01.09.2016

uzavřená podle příslušných ustanovení zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Článek I.

Smluvní strany

- Město Mikulov

se sídlem MěÚ Mikulov, Náměstí č. o. 1, 692 01

IČ: 00 283 347

zastoupené starostou Rostislavem Koštialem

jako objednatel na straně jedné

2) Zhotovitel:  František Dvořák
Klentnice 158, se sídlem Hlavní 115, 691 85 Dolní Dunajovice

IČ: 13063430
DIČ: CZ531004186

Telefon:  607 535 766, 519 517 172

Bankovní spojení  660049651/0100

Zastoupený: 	Františkem Dvořákem, majitelem firmy

jako zhotovitel na straně druhé

Článek II.

Předmět dodatku

1/ Zhotovitel se zavazuje, že provede stavební práce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jako příloha č. 1.  Součástí předmětu smlouvy je i dodávka potřebných materiálů, které si zajistí zhotovitel.

Jedná se o vytvoření 6ti základových patek pod kamenné židle, přesun a osazení stolu a židlí a dále o více práce vzniklé v průběhu realizace stavby, které byly konzultovány se zástupcem města,  odsouhlaseny a jsou součástí přílohy č.1

Článek III.

Doba plnění

1/ Dílo bez vad a nedodělků bude předáno nejpozději do 21. 10. 2016. Následující týden tedy 28. 10. 2016 je naplánováno slavnostní odhalení přesunutých soch.

Článek IV.

Cena díla

1/ Smluvní strany se dohodly, že cena za objednané práce a za více práce vzniklé v průběhu výstavby je konečná a nepřekročitelná..

Cena bez DPH		……………..   21.697,53

DPH 21%			……………..     4.556,48

Cena včetně DPH		……………..   26.254,00

Ostatní články původní smlouvy se nemění!

V Mikulově dne					V Klentnici dne

____________________________                            _______________________

Objednatel: 						Zhotovitel:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření smlouvy s ……………………………………….., za podmínek v ní uvedených, schválil starosta města Mikulova na základě čl. IV odst. 2 písm. b1) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek a zakázek orgány Města Mikulov č. 1/2014/R, schválené radou města na její schůzi konané dne 14. 1. 2014, ve znění pozdějších změn.

V Mikulově dne

……………………………………….

Rostislav  Koštial - starosta