DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy: 06EU-003350

číslo smlouvy dodavatele nebo zhotovitele: S18-024-0092/1

# „I/20, I/26, I/27 sanace poruch vozovky v okrese PM a PS“

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno: 					Ing. Jan Kroupa, generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením  Správy Plzeň

kontaktní osoba ve věcech technických:	Michal Syřínek

(dále jen „objednatel“)

a

- název: 						SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný   							závod Dopravní stavby ZÁPAD

umístění	: 					Zemská 259, 337 01 Ejpovice

IČO, DIČ: 					48035599, CZ48035599

bankovní spojení:				ČSOB, a.s. č. účtu: 0212269343/0300

zastoupen:	Přemyslem Holmikem, vedoucím odštěpného závodu

kontaktní osoba ve věcech smluvních:		Petr Myslivec, ředitel oblasti Plzeň

kontaktní osoba ve věcech technických: 	Aleš Sacke, stavbyvedoucí,    tel:724945164

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel““)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) následujícího znění:

3. Změna lhůt

Ustanovení článku smluvních podmínek 1.1.9 a 1.1.22 přílohy k nabídce, která je součástí smlouvy o dílo ze dne 25.09.2017, se mění takto:

| Název článku Smluvních podmínek | Číslo článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
| --- | --- | --- |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | Do 30.04.2018 |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.22 | Do 30.04.2018 |

Důvodem této změny je neschválení dopravně informačního opatření Odborem dopravy města Plzně a dále nevhodné klimatické podmínky.

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo vč. příloh zůstávají v platnosti, pokud nejsou dotčeny tímto Dodatkem.

Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost v den podpisu tohoto Dodatku oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Datum: 29-11-2017                                                                       	Datum: 27.11.2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR			SWIETELSKY stavební s.r.o.