Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

stavební zakázka: „STAVEBNÍ ÚPRAVY - AQUAPARK OLOMOUC"

číslo smlouvy: AQP/2017/PROV/17

Článek 1 - Smluvní  strany

Objednatel: 	AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

se sídlem: Kafkova 526/21, Slavonín, 783 01 Olomouc

IČO: 27820378; DIČ: CZ27820378

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 68398

zast.: Ing. Dalibor Přikryl, hlavní manažer

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2802402/0800

oprávněný zástupce:

- Ing. Dalibor Přikryl, hlavní manažer,

tel.: 588 517 780, email: prikryl@aqua-olomouc.cz

(dále také jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel: 	TOMA Olomouc, s.r.o.

se sídlem: Husitská 150/9, Nové Sady, 779 00 Olomouc

IČO: 01810740; DIČ: CZ01810740

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3425

zast.: Ing. Karel Tomeček, jednatel společnosti

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:    		19-1098240217/0100

oprávněný zástupce:

- Josef Dohnal (tel. 739 377 415, email: dohnal.j@tomaol.cz)

(dále také jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně označováni též jen jako „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě též jen jako „Smluvní strana“.)

Článek 2 - Předmět  díla

- Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí, vlastní odpovědnost a osobně kompletní dodávku a realizaci stavby nazvané jako „STAVEBNÍ ÚPRAVY - AQUAPARK OLOMOUC", a to v rozsahu, kvalitě, způsobem a v termínech daných touto smlouvou a níže definovanými Závaznými podklady (dále také jen jako „Dílo“).

- Objednatel se zavazuje řádně dokončené a bezvadné Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla ve výši a způsobem, jak je stanoveno v článku 3 této smlouvy.

- Součástí Díla je zejména:

- dodávka veškerého materiálu nutného k realizaci Díla, zajištění potřebných montážních prostředků, zdvihacích zařízení, koordinační činnost, úklid převzatého staveniště, likvidace odpadu, apod.

- dokumentace skutečného provedení Díla v měřítku min 1:200, 2x v  listinných vyhotoveních + 1x elektronicky na CD (soubory ve formátu pdf a v otevřeném formátu dwg - ACAD 2005),

- dodávka veškerých atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů nutných k provozování předmětu Díla, apod. – vše v 2 listinných paré a také 1 x na CD (doc nebo xls).

- Společně s Dílem budou provedeny rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem Díla souvisejí a které jsou – dle odborného posouzení Zhotovitele - nezbytné pro řádné užívání a funkčnost Díla.

- Závazné podklady pro realizaci Díla:

Zhotovitel se zavazuje vybudovat a dokončit výše specifikované Dílo bez vad, na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí a v souladu s následujícími dokumenty:

- projektová dokumentace (příloha č.1 této smlouvy)

- k předmětné stavbě a k předmětnému Dílu vydaná pravomocná veřejnoprávní povolení, včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy,

- cenová nabídka Zhotovitele (příloha č.2 této smlouvy)

- ostatní dodatečně vyhotovené a Objednatelem odsouhlasené dokumenty (např. technologické postupy, opatření BOZP, harmonogramy, protokol o předání staveniště, Objednatelem potvrzené zápisy do stavebního deníku apod.)

V případě rozdílů mezi výše uvedenými dokumenty (dále jen jako „Závazné podklady“) mají dokumenty uvedené dříve (výše), je-li to právně možné, přednost před dokumenty uvedenými později (níže).

Článek 3 - Cena díla a platební podmínky

- Celková cena Díla je sjednána ve výši 94.000,00 Kč bez DPH (slovy: „devadesát čtyři tisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty); DPH bude stanovena v sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále také jen jako „Cena Díla“).

- Podkladem pro stanovení Ceny Díla je cenová nabídka Zhotovitele, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.

- Výše uvedená Cena Díla je ve vztahu k předchozímu smluvnímu jednání cenou konečnou a vzhledem k odsouhlasenému rozsahu předmětu Díla cenou pevnou, úplnou, maximální a nejvýše přípustnou.

- Objednatel neposkytuje žádné zálohy na úhradu Ceny Díla.

- Cena Díla bude Objednatelem uhrazena na základě skutečného rozsahu Díla (včetně zohlednění případných a Objednatelem předem odsouhlasených víceprací či méněprací)

- Částka odpovídající 100% Ceny Díla bude Objednatelem uhrazena až po řádném dokončení předmětu Díla a jeho předání Objednateli, a to bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

- Splatnost faktur na Cenu Díla je smluvně stanovena na třicet (30) dnů po doručení faktury na adresu Objednatele uvedenou ve smlouvě.

Článek 4 - čas plnění:

- Zahájení plnění (realizace) předmětu Díla:			na výzvu Objednatele

- Kompletní dokončení Díla a předání Díla Objednateli: 		21 kalendářních dnů

od výzvy Objednatele

Článek 5 - MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA:

- Dílo bude zhotoveno v sídle Objednatele, v budově Aquaparku Olomouc, Kafkova 526/21, Slavonín, 783 01 Olomouc.

Článek 6 – Záruční podmínky, odpovědnost za vady díla

- Zhotovitel garantuje správnost, kvalitu a úplnost Díla a ručí za soulad jeho výsledku s obecně závaznými právními a technickými předpisy (i předpisy doporučující povahy). Zhotovitel se zaručuje, že Dílo bude odpovídat účelu této smlouvy a účelu, který tato smlouva sleduje.

- Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít po dobu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními a technickými předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti Díla stanovit, zavazuje se Zhotovitel, že Dílo bude mít vlastnosti obvyklé.

- Záruční doba činí šedesát (60) měsíců na celý předmět Díla a počíná dnem předání Díla Objednateli.

- Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamovaných vad Díla bezprostředně po doručení písemné či emailového nahlášení (reklamace). Zhotovitel se zavazuje odstranit veškeré reklamované vady Díla v následujících lhůtách:

  - běžné vady - 30 dnů od doručení reklamace,

  - havarijní vady – 48 hodin (tj. 2 dny) od doručení reklamace.

- Pokud Zhotovitel ve sjednaném termínu uplatněnou (reklamovanou) vadu neodstraní, má Objednatel právo zadat opravu třetí osobě (odborné firmě). Náklady spojené s takto provedeným odstraněním reklamovaných vad uhradí Objednateli Zhotovitel, a to na základě faktury splatné do 35-ti dnů ode dne doručení. Odstranění reklamované vady tímto způsobem nemá vliv na běh záruční doby Zhotovitele.

Článek 7 –SANKČNÍ USTANOVENÍ

- V případě, že Zhotovitel nedodrží sjednaný termín dokončení předmětu Díla (viz článek 4 této smlouvy) zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 0,5% z Ceny Díla, minimálně však 500,- Kč (podle toho, která z těchto částek je vyšší) za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že Zhotovitel nedodrží sjednané termíny odstraňování reklamačních vad Díla (viz článek 6 této smlouvy) zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z Ceny Díla, minimálně však 100,- Kč (podle toho, která z těchto částek je vyšší) za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.

- Zaplacením těchto smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti porušením povinnosti Zhotovitele.

Článek 8 – odstoupení od smlouvy

- Za podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje zejména prodlení při realizaci Díla delší než 15 kalendářních dnů.

- Za podstatné porušení této smlouvy ze strany Objednatele se považuje zejména prodlení s placením Ceny Díla delší než 15 kalendářních dnů po datu splatnosti.

Článek 9 - Závěrečná ustanovení

- Výrazy, které jsou v této smlouvě uvedeny s velkým počátečním písmenem, mají význam, jaký jim byl udělen touto smlouvou výše (viz příslušné, tučně zvýrazněné definice pojmů provedené v jednotlivých ustanoveních této smlouvy).

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - projektová dokumentace

Příloha č. 2 - cenová nabídka Zhotovitele ze dne 17.10.2017.

- Smluvní strany prohlašují, že byly se všemi přílohami před podpisem smlouvy řádně seznámeny a znají obsah těchto dokumentů a považují všechny tyto dokumenty za nedílnou součást této smlouvy.

- Tato smlouva obsahuje úplnou a konečnou dohodu Smluvních stran o předmětu smlouvy; veškeré ústní či písemné dohody a jednostranné úkony učiněné Smluvními stranami před podpisem této smlouvy, které se týkají stejného předmětu a které nejsou v této smlouvě zahrnuty či na ně není ve smlouvě odkázáno, se touto smlouvou nahrazují, případně zcela ruší.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Tato smlouva o Dílo může být měněna či doplňována pouze písemně, formou dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců Smluvních stran.

V ………………dne ………………

Objednatel:	            						Zhotovitel:

-------------------------------------                               	 		-------------------------------------

za AQUAPARK OLOMOUC, a.s.   	                  		za TOMA Olomouc, s.r.o.

Ing. Dalibor Přikryl						Ing. Karel Tomeček

hlavní manažer							jednatel společnosti