IČ objednatele: 47674521					IČ zhotovitele: 42866456

DIČ objednatele: CZ47674521				DIČ zhotovitele: CZ42866456

Zak.č.zhotovitele: 131230

## DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo č. 13/2017 zhotovitele

I. Smluvní strany

Objednatel:			Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21,

750 02  Přerov

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského souduv Ostravě, oddíl B, č. vložky 675

Statutární zástupce:	Ing. Miroslav Dundálek, ředitel akciové společnosti

Oprávněný zástupce

po stránce smluvní :	Ing. Miroslav Dundálek, ředitel akciové společnosti

po stránce technické:	Ing. Jindřich Mrva, výrobně technický náměstek

2. Zhotovitel:	VODING HRANICE, spol. s r.o., Hranice, Zborovská 583,  753 01 Hranice

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu

v Ostravě, oddíl C, č. vložky 1652

Statutární zástupce:	Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

Oprávněný zástupce

po stránce smluvní :	Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

po stránce technické :	Ing. Robert Roh, technický ředitel

Obě strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 k předmětné smlouvě o dílo č. 13/2017 na akci: „Výměna vodovodního potrubí v obci Prosenice“.

Z důvodu:

- navýšení rozsahu výměny potrubí v obci Prosenice

a po vzájemné dohodě  u p r a v u j e m e  tímto dodatkem č. 1 znění smlouvy o dílo č. 13/2017  takto:

doplnění Čl. III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ o navýšení rozsahu předmětu smlouvy o dílo následovně:

ŘAD 1.2.1           DL. 66,0 m v ulici "Na Návsi"

ŘAD 1.2.2.1        DL. 93,5 m v ulici "Na Návsi"

ŘAD 1.2.4.1.1.    DL. 42,5 m v ulici "Ke Mlýnu"

ŘAD 1.2.5.1        DL. 81,0 m v ulici "K Žebračce"

ŘAD 1.3 rozšířen o DL. 199,5 m v ulici "Na Loukách" (ŘAD 1.3 celkem 527,0 m)

celkem               DL. 482,5 m

Čl. V. TERMÍN PLNĚNÍ

Práce na projektové dokumentaci  (DSP) budou ukončeny a dílo předáno objednateli v rozsahu předmětu smlouvy do 15.12.2017.

VI. SMLUVNÍ CENA:

Veškeré náklady na práce nutné k úspěšnému zpracování prováděcího projektu podle podmínek objednatele, včetně všech součástí, jsou kryty cenou nejvýše přípustnou, která je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. o smluvních cenách a činí:

Původní cena:

Cena bez DPH		154.000,- Kč

DPH 21 % 			  32.340,- Kč

Cena celkem vč.DPH		186.340,- Kč

Navýšení ceny z důvodu navýšení rozsahu předmětu smlouvy o: 15.400,-Kč

Nová cena:

Cena bez DPH		169.400,- Kč

DPH 21 % 			  35.574,- Kč

Cena celkem vč.DPH		204.974,- Kč

Uvedená cena díla nezahrnuje úhradu možných správních poplatků.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 13/2017 se dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 13/2017 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě potvrzená vyhotovení obdrží objednatel a dvě potvrzená vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Přerově, dne 21.11.2017			V Hranicích, dne 13.1.2017

Za objednatele:					 	Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Dundálek 					Bc. Radim Žaloudek

ředitel akciové společnosti 					 jednatel společnosti