|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ITERA BUSINESS S.R.O.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Harmonogram** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **akce: Domov pro seniory Ďáblice „Rekonstrukce koupelen“** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TÝDEN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zahájení stavby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **zřízení staveniště** |
|  | x | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  | **bourací práce** |
|  |  | x | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | **rozvody ZTI** |
|  |  | x | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | **svislé konstrukce** |
|  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | **vodorovné konstrukce** |
|  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | **úpravy povrchů** |
|  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x |  |  | **obklady a dlažba** |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  | **dokončovací práce** |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  | **kompletace** |
|  |  | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | **přesun hmot** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | **předání stavby** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | V Praze dne 27.11.2017 | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Harmonogram** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **akce: Domov pro seniory Ďáblice „Rekonstrukce koupelen“** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TÝDEN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zahájení stavby | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| xi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **zřízení staveniště** |
|  | x | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  | **bourací práce** |
|  |  | x | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | **rozvody ZTI** |
|  |  | x | x |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  | **svislé konstrukce** |
|  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | **vodorovné konstrukce** |
|  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | **úpravy povrchů** |
|  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x |  |  | **obklady a dlažba** |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  | **dokončovací práce** |
|  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  | **kompletace** |
|  |  | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | **přesun hmot** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xi | **předání stavby** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | V Praze dne 27.11.2018 | | | |  |  |  |  |  |