DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO č. 45/2017/RR/Geb

uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:                             	Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Pavel Mrva – starosta města

Ing. Sylva Kováčiková – místostarosta města

Zastoupený ve věcech technických: 	XXXXXXXXXX – odbor regionálního rozvoje, tel.: XXXXXXXXX

Bankovní spojení:			XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:				XXXXXXXXXXXX

IČO:			        		00297755

DIČ:                                                 	CZ00297755

e-mail: 				XXXXXXXXXXXXX

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitelem:			Ivo Karkoška

Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních:	Ivo Karkoška

Zastoupený ve věcech technických:	Ivo Karkoška

Bankovní spojení:			XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:				XXXXXXXXXXXX

DIČ:					CZ7304195239

IČO:			          		62323873

Telefon:                                            	XXXXXXXXXXX

E-mail:				XXXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „ smluvní strany“

- Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 45/2017/RR/Geb ze dne 11.10.2017 na provedení akce „Odvodnění sjezdu z areálu DD na ulici Opavské“, takto:

Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o bod 13.  takto:

13.  V průběhu realizace byl zjištěn nátok dešťové vody do prostoru sjezdu z další lokace, toto bude vyřešeno doplněním kanalizační vpusti s košem, která bude zaústěna do kanalizační šachtice.

Článek II. Cena , bod 1 se mění takto:

- Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši:

|  | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Odvodnění sjezdu z areálu DD na ulici Opavské | 42.014,- Kč | 8.823,- Kč | 50.837,- Kč |
| Dodatek č. 1 | 13.690,- Kč | 2.874,90 Kč | 16.564,90 Kč |
| Cena díla celkem | 55.704,- Kč | 11.697,90 Kč | 67.401,90 Kč |

Článek III. Doba plnění, bod 1 se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:	dnem předání a převzetí staveniště

Objednatel předá staveniště:      	nejpozději do 1 dne od doručení písemné výzvy  						objednatele k zahájení prací

Ukončení, předání a převzetí

díla bez vad a nedodělků:             	do 15.12.2017

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo č.45/2017/RR/Geb. Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Bílovci dne: 30.11.2017                                   V Bílovci dne: 30.11.2017

### Za objednatele:				                Za zhotovitele:

……………………………….                                    ……………………………..

Mgr. Pavel Mrva

starosta města