č. j. NZM/2017/1957

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML 86/011/2017

(dále jen „Dodatek č. 2“ a „Smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s. p. o. (zkr. „NZM“)

se sídlem:	Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 	750 75 741

DIČ: 	CZ75075741

Bankovní spojení:	xxx

Číslo účtu: 	xxx

Zastoupená:	doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, Ph.D., generálním ředitelem

Oprávněný jednat ve věci smlouvy: 	xxx

Oprávnění jednat ve věcech technických:	xxx

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:	STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

se sídlem: 	Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 	48201952

DIČ: 	CZ 48201952

Zastoupený/á: 	Bc. Eliškou Váchovou, jednatel

Zapsaný/á v obchodní rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2362

Bankovní spojení: 	xxx

Číslo účtu: 	xxx

(dále jen "zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“, či jednotlivě také jako „smluvní strana“.

Čl. I

Dne 4. 5. 2017 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. SML 86/011/2017 (dále jen „Smlouva“). Z důvodu změny rozsahu díla se smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy takto:

- Čl. II se rozšiřuje o následující znění:

Předmět této smlouvy se doplňuje o následující změny:

- doplnění 9 kusů volských ok,

- plošná výměna dřevěné podlahy,

- vícepráce (výměna konstrukce krovu),

- méně-práce (kanálek).

Podrobnější detaily týkající se uvedených změn jsou řešené prostřednictvím změnového listu č. 1 tvořícího přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

- Smluvní strany se v souladu s ust. odstavce 5. čl. III. Cena díla smlouvy dohodly na změně díla, která spočívá v závazku zhotovitele k provedení víceprací a méně-prací, a to v souladu se zhotovitelem předloženým a objednatelem odsouhlaseným změnovým listem, jenž se stane uzavřením tohoto dodatku nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Jedná se o tyto změnové listy:

Změnový list 1

Celková cena víceprací a méně-prací činí 2 196 941, 60  Kč bez DPH.

- Smluvní strany se v souladu s ust. odstavce 5 čl. III. Cena díla smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla dle smlouvy o dílo takto:

Změna ceny díla bez DPH dle odst.  2. tohoto čl.	 	   2 196 941, 60 Kč

Cena díla dle SOD bez DPH				             20 359 874, 00 Kč

Celková cena díla ve znění dodatku č. 2 bez DPH	             22 556 815, 60 Kč

(slovy: dvacetdvamilionůpětsetpadesátšesttisícosmsetpatnáct korun českých a šedesát haléřů)

DPH								  4 736 931, 28 Kč

Cena celkem včetně DPH					27 293 746, 88Kč

- Zhotovitel bude celkovou cenu víceprací a méně-prací uvedenou v odst. 2 tohoto čl. fakturovat na základě samostatně vystaveného daňového dokladu s uvedením čísla tohoto dodatku č. 2. Vystavený daňový doklad bude objednateli doručen do jeho sídla nejpozději do 5. 12. 2017.

- Do článku XX. Závěrečná ustanovení odstavce 9 smlouvy o dílo se doplňují tyto přílohy, jež se uzavřením tohoto dodatku stanou součástí smlouvy o dílo:

# Příloha č. 5 – změnový list č.  1

Čl. II

- Ostatní - tímto Dodatkem č. 2 výslovně nezměněné - ustanovení Smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást) a ustanovení dodatku č. 1 (vč. příloh tvořících jeho nedílnou součást) k této Smlouvě zůstávají uzavřením tohoto dodatku č. 2 nedotčené.

- Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 ods.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Dodatek č. 2 je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

- Přílohou tohoto dodatku č. 2 jsou:  příloha č. 1 – změnový list č. 1

| V Praze, dne __. __. 2017 …………………………………………………. Národní zemědělské muzeum, s.p.o., zastoupená doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, Ph.D. generálním ředitelem (objednatel) | V Hluboké nad Vltavou, dne __.__. 2017 ……………………….………………………… STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. zastoupené Bc. Eliškou Váchovou, jednatel (zhotovitel) |
| --- | --- |