č. j. NZM/2017/2122

DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML 86/011/2017

(dále jen „Dodatek č. 3“ a „Smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel:	Národní zemědělské muzeum, s. p. o. (zkr. „NZM“)

se sídlem:	Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 	750 75 741

DIČ: 	CZ75075741

Bankovní spojení:	xxx

Číslo účtu: 	xxx

Zastoupená:	doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, Ph.D., generálním ředitelem

Oprávněný jednat ve věci smlouvy: 	xxx

Oprávnění jednat ve věcech technických:	xxx

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:	STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

se sídlem: 	Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 	48201952

DIČ: 	CZ 48201952

Zastoupený/á: 	Karlem Váchou, jednatelem

Zapsaný/á v obchodní rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2362

Bankovní spojení: 	xxx

Číslo účtu: 	xxx

(dále jen "zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“, či jednotlivě také jako „smluvní strana“.

Čl. I

Dne 4. 5. 2017 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. SML 86/011/2017 (dále jen „Smlouva“). Z důvodu změny termínu dokončení díla včetně jeho řádného odevzdání se smluvní strany v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy takto:

1. Čl. V odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1, č. j. NZM/2017/1207, který nabyl platnosti dne 14. 7. 2017 a účinnosti 20. 7. 2017, nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

Termín dokončení díla včetně jeho řádného odevzdání: do 8. 12. 2017.

Odůvodnění změny termínu dokončení díla:

V důsledku dodržení závazného stanoviska vydaného Národním památkovým ústavem bylo nutné na dřevěném krovu stavby provést vícepráce, které vedly k nutnému posunutí termínu dokončení díla včetně jeho řádného odevzdání v termín uvedeném výše.

Čl. II

- Ostatní - tímto Dodatkem č. 3 výslovně nezměněné - ustanovení Smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást) a ustanovení dodatku č. 1 (vč. příloh tvořících jeho nedílnou součást) k této Smlouvě a ustanovení dodatku č. 2 (vč. příloh tvořících jeho nedílnou součást) k této Smlouvě zůstávají uzavřením tohoto dodatku č. 3 nedotčené.

- Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 ods.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Dodatek č. 3 je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

| V Praze, dne __. __. 2017 …………………………………………………. Národní zemědělské muzeum, s.p.o., zastoupená doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, Ph.D. generálním ředitelem (objednatel) | V Hluboké nad Vltavou, dne __.__.2017 ……………………….………………………… STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. zastoupené Karlem Váchou, jednatelem (zhotovitel) |
| --- | --- |