dodatek č. 1 – č. 766-2017-12132/1

ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost na zřízení mateřské školky pro 18 dětí v objektu Těšnov 17, Praha 1

číslo smlouvy (DMS): 766-2017-12132

(dále jen „Smlouva)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 2631 občanského zákoníku

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo zemědělství

se sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 00020478

DIČ: CZ00020478

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupená:

Oprávněná osoba ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

a

Ing.arch. Milan Nevole, Archicon plus sdružení podnikatelů

se sídlem: K údolí 2, 143 00 Praha 4

IČO: 161 95 400

DIČ: CZ 6305091353

Registrace u Živnostenského úřadu: Praha 12 č.j. ŽO/01/10281/čer/T a Praha 4 č.j. ZIV/U8854/2005/FEJ

Bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Projektant“)

# úvod

  - S odkazem na čl. XI. odst. 1 Smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami dne 26. 9. 2017 sjednávají Objednatel a Zhotovitel tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek ke Smlouvě). Na základě Smlouvy je zajišťováno plnění veřejné zakázky „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A INŽENÝRSKÁ ČINNOST na zřízení mateřské školky pro 18 dětí v objektu Těšnov 17, Praha 1“.

# PŘEDMĚT DODATKU

  - Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy – Doba plnění následovně:

„Zhotovitel se zavazuje, že dílo, resp. jednotlivé části díla budou plněny, resp. převzaty objednatelem v souladu s touto Smlouvou v termínech níže uvedených a definovaných:

- část díla 1 do 9 týdnů od účinnosti smlouvy,

- část díla 2 po dobu správního řízení až do doby vydání stavebního povolení,

- část díla 3 do 4 týdnů od vydání stavebního povolení,

- část díla 4 AD, IČ z části díla 3 po dobu výstavby až do doby vydání kolaudačního souhlasu.“

  - Změna termínu plnění u části díla 2 a části díla 3 je nutná z důvodu, že délka lhůty pro vydání stanoviska dotčených orgánů státní správy je určena zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, a Zhotovitel nedisponuje nástroji na její ovlivnění.

# Závěrečná ustanovení

- Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

- Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby byl uveřejněn obraz původní Smlouvy a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených, a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této původní Smlouvy odvozených, včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Objednatel, tím není dotčeno právo Zhotovitele k jejich odeslání. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem.

- Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž po jeho podpisu obdrží každá ze smluvních stran dvě (2) vyhotovení.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze dne ………………… 	V Praze dne …………………

za objednatele                                                  	za zhotovitele

………………………………………	…………………………………

Česká republika – Ministerstvo 	Archicon plus, sdružení

Zemědělství	podnikatelů