Smlouva o dílo

č. objednatele: 1198/2017

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 			Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO):	Karel Tejčka

koordinátor BOZP pro realizaci:		Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		STAVISERVIS spol. s r.o.

zastoupen:		Ing. Petrem Vetýškou, jednatelem společnosti

sídlo:		Deštenská 71, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ:			42408008

DIČ: 		CZ42408008

bankovní spojení:	xxxx

e-mail:		xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, dne 4.11.1991, oddíl C, vložka č.489

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			xxx

ve věcech technických:			xxx

ve věcech realizace a předání díla: 	xxx

stavbyvedoucí:	xxx 	ČKAIT: 0101942

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace stavby.

- Nabídka zhotovitele ze dne 30. 10. 2017.

- Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Stavební úpravy objektu č.p.122/IV Jindřichův Hradec zpracované NKAT s.r.o., Nádražní 303/II, 379 01 Třeboň ze dne 03/2017

Článek II. -  Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

- Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Stavební úpravy objektu č.p.122/IV Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované NKAT s.r.o., Nádražní 303/II, 379 01 Třeboň ze dne 03/2017 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:

- provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,

- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

- zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě,

- zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

- zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,

Kvalitativní podmínky:

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.

- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.

- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Místem plnění je pozemek p. č. 1026 k. ú. Jindřichův Hradec

Článek III. - Cena díla

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			6.984.084,-Kč

DPH 15 %				1.047.612,60,-Kč

Cena díla celkem vč. DPH		8.031.696,60,-Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

- Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

- V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

- Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

- Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

I. etapa (část u silnice)

Předpokládaný termín zahájení: 		4. 12. 2017

Předpokládaný termín dokončení: 			30. 4. 2018

II. etapa (část u řeky)

Předpokládaný termín zahájení: 		4. 6. 2018

Předpokládaný termín dokončení: 			16. 11. 2018

- Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

- Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

- Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

  - Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

  - Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.

- Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

- Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce.

- Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

- Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.

- Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 	objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

- Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

- Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

- Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.

- Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:

  - písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,

  - výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

  - prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,

  - prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

- Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání.

- Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

    - základové spáry (pláně)

    - konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku

    - konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

- V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

- Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

- Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

- Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky.

Článek VII. – Součinnost objednatele

- Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

- Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.

- Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

- Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

- Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

- Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

- Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

- Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

- Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

- Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

- Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

- Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

  - Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

  - Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

  - Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

  - Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

  - Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.

  - V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

  - Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

- Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin.

- Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

- V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.

- V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.

- Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.

- Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

- Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

- Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

- Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

- zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace

- zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění

- dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.

- zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění

- zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli

- zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu

- Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

- Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

- V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

- Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

- Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

- Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

- Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

- Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

- Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

- Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

- Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

- Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

- Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

- K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

- Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

  - Položkový rozpočet.

  - Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.

  - Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 808/30R/2017 ze dne 4. 10. 2017 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 966/30R/2016 ze dne 27. 9. 2016. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 933/34R/2017 ze dne 8.11. 2017.

V Jindřichově Hradci dne 28. 11. 2017  			V Jindřichově Hradci dne 13. 11. 2017

...........................................................		           ................................................................

za zhotovitele:					              za objednatele:

Ing. Petr Vetýška, jednatel společnosti		              Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku:

|  |  |  | část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli | % z objemu veřejné zakázky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Název poddodavatele: | Fiera a.s. | ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE | 6,5 % |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Mládežnická 146/IV |  |  |
|  |  | 377 01 J.Hradec |  |  |
|  | Tel./fax. | xxxx |  |  |
|  | e-mail: | xxxx |  |  |
|  | IČ/DIČ | 25166361/CZ25166361 |  |  |
| 2. | Název poddodavatele: | GASTOP JH s.r.o. | ZTI | 10,4 % |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Na Kopečku 3 |  |  |
|  |  | 377 01 Radouňka, JH |  |  |
|  | Tel./fax. | xxxx |  |  |
|  | e-mail: | xxxx |  |  |
|  | IČ/DIČ | 26083175/CZ26083175 |  |  |
| 3. | Název poddodavatele: | HOLICKÝ CHALUPA s.r.o. | PLASTOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ | 0,9 % |
|  | Sídlo/místo podnikání: | Zahradní 391 |  |  |
|  |  | 394 70 Kamenice nad Lipou |  |  |
|  | Tel./fax. | xxxx |  |  |
|  | e-mail: | xxxx |  |  |
|  | IČ/DIČ | 25155407/CZ25155407 |  |  |
| 4. | Název poddodavatele: | Intemo s.r.o. | PŘÍČKY A IZOLACE | 12,1 % |
|  | Sídlo/místo podnikání: | U Panelárny 952/III |  |  |
|  |  | 377 01 Jindřichův Hradec |  |  |
|  | Tel./fax. | xxxx |  |  |
|  | e-mail: | xxxx |  |  |
|  | IČ/DIČ | 63910560/CZ 63910560 |  |  |
| 5. | Název poddodavatele: | Karel Šmejkal | MALÍŘSKÉ PRÁCE | 2,4 % |
|  | Sídlo/místo podnikání: | xxx |  |  |
|  |  | 378 21 Kardašova Řečice |  |  |
|  | Tel./fax. | xxxx |  |  |
|  | e-mail: |  |  |  |
|  | IČ/DIČ | 12923273 |  |  |

Dne: 30. 10. 2017

-------------------------------------------------------------------

Ing. Petr Vetýška, jednatel společnosti

| Soupis stavebních prací, dodávek a služeb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | 2017/081 | Stavební úpravy objektu č.p. 122/IV, J. Hradec |  |  |  |  |  |
| Zadavatel |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  | IČO: | 00246875 |  |
|  |  | Klášterská 135 |  |  |  | DIČ: | CZ00246875 |  |
|  | 37701 | Jindřichův Hradec-Jindřichův Hradec II |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  | STAVISERVIS spol. s r.o. |  |  |  | IČO: | 42408008 |  |
|  |  | Deštenská 71, Radouňka |  |  |  | DIČ: | CZ42408008 |  |
|  | 37701 | Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  |  |  | Celkem |  |
| HSV |  |  |  |  |  |  | 2 438 971,95 |  |
| PSV |  |  |  |  |  |  | 3 142 308,42 |  |
| MON |  |  |  |  |  |  | 1 306 803,50 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  | 94 000,00 |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | 6 984 083,87 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 6 984 083,87 |  |  | CZK |
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0,00 |  |  | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0,13 |  |  | CZK |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 6984084,00 |  |  | CZK |
|  | v |  |  | dne |  | 30.11.2017 |  |  |
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele |  |  |
| Rekapitulace dílčích částí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| 001 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 96 000 | 0 |  | 96 000 | 1 |
| 001 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 96 000 | 0 |  | 96 000 | 1 |
| 01 | Stavební úpravy objektu č.p. 122/IV, J. Hradec |  |  | 6 888 084 | 0 |  | 6 888 084 | 99 |
| 01 | Stavební úpravy objektu č.p. 122/IV, J. Hradec |  |  | 6 888 084 | 0 |  | 6 888 084 | 99 |
| Celkem za stavbu |  |  |  | 6 984 084 | 0 | 0 | 6 984 084 | 100 |

| Rekapitulace dílů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 18 172,58 | 0 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 878,40 | 0 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 931 254,44 | 13 |
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 3 043,15 | 0 |
| 46 | Zpevněné plochy |  |  | HSV |  |  | 60 668,00 | 1 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 543 906,05 | 8 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 156 582,30 | 2 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 70 188,13 | 1 |
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 23 166,00 | 0 |
| 909 | Ostatní práce |  |  | HSV |  |  | 22 867,60 | 0 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 62 190,58 | 1 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 73 580,32 | 1 |
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 359 240,09 | 5 |
| 96A | Bourání konstrukcí - nebezpečný odpad |  |  | HSV |  |  | 31 209,61 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 82 024,70 | 1 |
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 112 646,40 | 2 |
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 126 233,01 | 2 |
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 723 848,55 | 10 |
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 21 868,18 | 0 |
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 11 131,50 | 0 |
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 33 863,40 | 0 |
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 692 387,00 | 10 |
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 28 586,00 | 0 |
| 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | PSV |  |  | 74 742,60 | 1 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 337 810,82 | 5 |
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 319 455,80 | 5 |
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 102 897,90 | 1 |
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 229 593,59 | 3 |
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 42 390,41 | 1 |
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 128 917,94 | 2 |
| 787 | Zasklívání |  |  | PSV |  |  | 2 335,32 | 0 |
| 795 | Lokální vytápění |  |  | PSV |  |  | 153 600,00 | 2 |
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 1 158 031,00 | 17 |
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 148 772,50 | 2 |
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 94 000,00 | 1 |
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 2 000,00 | 0 |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  | 6 984 083,87 | 100 |

| Soupis vedlejších a ostatních nákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 2017/081 | Stavební úpravy objektu č.p. 122/IV, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| O: | 001 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |
| R: | 001 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 94 000,00 |  |  |  |
| # 1 | # 005121 R | # Zařízení staveniště | # Soubor | # 1,00000 | # 60 000,00 | # 60 000,00 |  | # RTS 17/ II | # Indiv |
| # 2 | # 005122010R | # Provoz objednatele | # Soubor | # 1,00000 | # 2 000,00 | # 2 000,00 |  | # RTS 17/ II | # Indiv |
| # 3 | # 005124010R | # Koordinační činnost | # Soubor | # 1,00000 | # 2 000,00 | # 2 000,00 |  | # RTS 17/ II | # Indiv |
| # 4 | # 005211080R | # Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | # Soubor | # 1,00000 | # 30 000,00 | # 30 000,00 |  | # RTS 17/ II | # Indiv |
| Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |
| # 5 | # 005241010R | # Dokumentace skutečného provedení | # Soubor | # 1,00000 | # 2 000,00 | # 2 000,00 |  | # RTS 17/ II | # Indiv |
|  | Celkem |  |  |  |  | 96 000,00 |  |  |  |

| Položkový soupis prací a dodávek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 2017/081 | Stavební úpravy objektu č.p. 122/IV, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| O: | 01 | Stavební úpravy objektu č.p. 122/IV, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| R: | 01 | Stavební úpravy objektu č.p. 122/IV, J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 18 172,58 |  |  |  |
| # 1 | # 139711101R00 | # Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 | # m3 | # 7,92000 | # 1 280,00 | # 10 137,60 | # 800-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # s naložením výkopku na dopravní prostředek |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - základ pod komín : 0,8*0,6*0,6 |  | # 0,288 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro kanalizaci : 0,6*0,6*(9+1,8+2,5*2+5,4) |  | # 7,632 |  |  |  |  |  |
| # 2 | # 162701105R00 | # Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | # m3 | # 7,92000 | # 175,00 | # 1 386,00 | # 800-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 7,92 |  | # 7,92 |  |  |  |  |  |
| # 3 | # 162701109R00 | # Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | # m3 | # 55,44000 | # 35,00 | # 1 940,40 | # 800-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 7,92*7 |  | # 55,44 |  |  |  |  |  |
| # 4 | # 162201203R00 | # Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | # m3 | # 7,92000 | # 81,70 | # 647,06 | # 800-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 | # 162201210R00 | # Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem | # m3 | # 15,84000 | # 74,50 | # 1 180,08 | # 800-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 7,92*2 |  | # 15,84 |  |  |  |  |  |
| # 6 | # 167101201R00 | # Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 | # m3 | # 7,92000 | # 84,00 | # 665,28 | # 800-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
| # 7 | # 171201201R00 | # Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | # m3 | # 7,92000 | # 10,00 | # 79,20 | # 800-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
| # 8 | # 181101102R00 | # Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | # m2 | # 13,08000 | # 12,00 | # 156,96 | # 800-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - základ pod komín : 0,6*0,6 |  | # 0,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro kanalizaci : 0,6*(9+1,8+2,5*2+5,4) |  | # 12,72 |  |  |  |  |  |
| # 9 | # 199000002R00 | # Poplatky za skládku horniny 1- 4 | # m3 | # 7,92000 | # 250,00 | # 1 980,00 | # 800-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
| Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 878,40 |  |  |  |
| # 10 | # 275313621R00 | # Beton základových patek prostý třídy C 20/25 | # m3 | # 0,28800 | # 3 050,00 | # 878,40 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - základ pod komín : 0,8*0,6*0,6 |  | # 0,288 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 931 254,44 |  |  |  |
| # 11 | # 310238211R00 | # Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou | # m3 | # 1,00000 | # 3 884,00 | # 3 884,00 | # 801-4 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # oprava zídky - č.v.D.1.1.b)3 : 1 |  | # 1 |  |  |  |  |  |
| # 12 | # 310239211R00 | # Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou | # m3 | # 10,38600 | # 3 428,00 | # 35 603,21 | # 801-4 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 0,3*1*2,1*4 |  | # 2,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,45*1*2,1 |  | # 0,945 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,3*1,3*1,2*2 |  | # 0,936 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 0,3*1*2,1*5 |  | # 3,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 0,3*0,5*2,1 |  | # 0,315 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,3*1*2,1*4 |  | # 2,52 |  |  |  |  |  |
| # 13 | # 314268113R00 | # Komín pro všechny druhy paliva a spotřebičů s přiroz.odvodem spalin, šamotová vložka, tep.izolace pata jednoprůduchový komín, , DN 160 mm | # kus | # 1,00000 | # 3 520,00 | # 3 520,00 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 1 |  | # 1 |  |  |  |  |  |
| # 14 | # 314268213R00 | # Komín pro všechny druhy paliva a spotřebičů s přiroz.odvodem spalin, šamotová vložka, tep.izolace střední část jednoprůduchový komín, , DN 160 mm | # m | # 12,10000 | # 1 910,00 | # 23 111,00 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 13,1-1 |  | # 12,1 |  |  |  |  |  |
| # 15 | # 314268511R00 | # Komín pro všechny druhy paliva a spotřebičů s přiroz.odvodem spalin, šamotová vložka, tep.izolace nadstřešní část krycí deska základní, pro komín jednoprůduchový | # kus | # 1,00000 | # 1 833,00 | # 1 833,00 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 1 |  | # 1 |  |  |  |  |  |
| # 16 | # 314268714R00 | # Komín pro všechny druhy paliva a spotřebičů s přiroz.odvodem spalin, šamotová vložka, tep.izolace nadstřešní část komínový límec betonový, DN 160 mm | # kus | # 1,00000 | # 4 794,00 | # 4 794,00 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 1 |  | # 1 |  |  |  |  |  |
| # 17 | # 314268912R00 | # Komín pro všechny druhy paliva a spotřebičů s přiroz.odvodem spalin, šamotová vložka, tep.izolace doplňky sada kotvení ke krovu, | # soubor | # 1,00000 | # 1 230,00 | # 1 230,00 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 1 |  | # 1 |  |  |  |  |  |
| # 18 | # 316381122R00 | # Ventilační krycí desky z betonu bez přesahu tloušťky přes 80 do 100 mm | # m2 | # 1,18000 | # 760,00 | # 896,80 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # B 12,5 až B 20 s obvodovou a středem vedenou konstrukční výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 - zídka : 0,2*(4,6+1,3) |  | # 1,18 |  |  |  |  |  |
| # 19 | # 317234410R00 | # Vyzdívka mezi nosníky cementovou | # m3 | # 0,69810 | # 4 255,00 | # 2 970,42 | # 801-4 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 1,3*0,3*0,12*4 |  | # 0,1872 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,3*0,25*0,14 |  | # 0,0455 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1-b) 5. : 1,3*0,3*0,12*4 |  | # 0,1872 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,3*0,25*0,14 |  | # 0,0455 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 1,3*0,3*0,12*4 |  | # 0,1872 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,3*0,25*0,14 |  | # 0,0455 |  |  |  |  |  |
| # 20 | # 317941121RT3 | # Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 120 mm | # t | # 0,43264 | # 28 640,00 | # 12 390,81 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : (1,3*3*0,0104)*4 |  | # 0,16224 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1-b) 5. : (1,3*3*0,0104)*4 |  | # 0,16224 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : (1,3*2*0,0104)*4 |  | # 0,10816 |  |  |  |  |  |
| # 21 | # 317941123RT2 | # Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 140 mm | # t | # 0,10062 | # 29 210,00 | # 2 939,11 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 1,3*2*0,0129 |  | # 0,03354 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1-b) 5. : 1,3*2*0,0129 |  | # 0,03354 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 1,3*2*0,0129 |  | # 0,03354 |  |  |  |  |  |
| # 22 | # 340239211R00 | # Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm | # m2 | # 6,45000 | # 360,00 | # 2 322,00 | # 801-4 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 1,5*2,1+1,1*1,5*2 |  | # 6,45 |  |  |  |  |  |
| # 23 | # 342248140R00 | # Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu | # m2 | # 231,37500 | # 494,00 | # 114 299,25 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 2,7*(2,5+2+1+1,4) |  | # 18,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -0,7*2 |  | # -1,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,7*(2+1+0,9) |  | # 10,53 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -0,7*2 |  | # -1,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (2,7*(2+1+0,9)-0,7*2)*2 |  | # 18,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (2,7*(2+1)-0,7*2)*2 |  | # 13,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,7*(2+1+0,9)-0,7*2 |  | # 9,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,7*5,1-0,8*2 |  | # 12,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 2,7*(2,5+2+1+1,4) |  | # 18,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -0,7*2 |  | # -1,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (2,7*(2+1+0,9)-0,7*2)*4 |  | # 36,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (2,7*(2+1)-0,7*2)*2 |  | # 13,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,7*5,3-0,8*2 |  | # 12,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 2,7*(2,5+2+1,4+1) |  | # 18,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -0,7*2 |  | # -1,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,7*(2,4+1+1,3)-0,7*2 |  | # 11,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,7*(2,5+1+2,6)-0,7*2 |  | # 15,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,7*(0,85+0,25*2) |  | # 3,645 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (2,7*(2+1+0,9)-0,7*2)*2 |  | # 18,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,7*(2+1)-0,7*2 |  | # 6,7 |  |  |  |  |  |
| # 24 | # 346244381R00 | # Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm | # m2 | # 10,49100 | # 509,00 | # 5 339,92 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # jakýmikoliv cihlami, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 1,3*(0,3+0,12*2)*4 |  | # 2,808 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,3*(0,25+0,14*2) |  | # 0,689 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 5. : 1,3*(0,3+0,12*2)*4 |  | # 2,808 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,3*(0,25+0,14*2) |  | # 0,689 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 1,3*(0,3+0,12*2)*4 |  | # 2,808 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,3*(0,25+0,14*2) |  | # 0,689 |  |  |  |  |  |
| # 25 | # 342265112RT1 | # Úprava podkroví cementotřískovými deskami na plochách svislých na ocelový rošt 1x deska, tloušťka izolace 160 mm bez dodávky desek | # m2 | # 44,37000 | # 1 025,00 | # 45 479,25 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 0,9*(5,8+3+0,6+1,3+0,7+1,2+3+5,3*2+3+5,1*2+3+5,3+0,4*4) |  | # 44,37 |  |  |  |  |  |
| # 26 | # 342265122RT1 | # Úprava podkroví cementotřískovými deskami na plochách šikmých na ocelový rošt 1x deska, tloušťka izolace 160 mm, bez dodávky desek | # m2 | # 133,56000 | # 1 025,00 | # 136 899,00 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 2,8*(5,8+3+0,6+1,3+0,7+1,2+3+5,3*2+3+5,1*2+3+5,3) |  | # 133,56 |  |  |  |  |  |
| # 27 | # 31401 | # D+M komínového vyústění DN 160 mm | # kus | # 1,00000 | # 3 895,00 | # 3 895,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 1 |  | # 1 |  |  |  |  |  |
| # 28 | # 34201622 | # Příčka z desek cementotřískových tl.200mm,2x ocel.kce,2xoplášť. tl. 10mm,aku izolace tl. 150mm | # m2 | # 160,72000 | # 2 574,00 | # 413 693,28 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 2,7*(8,4*2+2*2+2*2) |  | # 66,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -(0,8*2*6) |  | # -9,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 2,7*(8,4*2+2*4) |  | # 66,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -(0,8*2*6) |  | # -9,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 2,7*(3,6+2,4+1,6+8,4+2+2) |  | # 54 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -(0,8*2*5) |  | # -8 |  |  |  |  |  |
| # 29 | # 34209101 | # Příplatek za otvor 4 m2 v příčce z cementotřískových desek 2x CW,2x opl. | # kus | # 17,00000 | # 1 030,00 | # 17 510,00 |  | # Vlastní | # RTS 17/ I |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 6 |  | # 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 6 |  | # 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 5 |  | # 5 |  |  |  |  |  |
| # 30 | # 595907484R | # deska cementotřísková podlahová; l = 1 250 mm; š = 625 mm; tl. 24,0 mm; pero-drážka | # m2 | # 195,72300 | # 504,00 | # 98 644,39 | # SPCM | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 2,8*(5,8+3+0,6+1,3+0,7+1,2+3+5,3*2+3+5,1*2+3+5,3)*1,1 |  | # 146,916 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 0,9*(5,8+3+0,6+1,3+0,7+1,2+3+5,3*2+3+5,1*2+3+5,3+0,4*4)*1,1 |  | # 48,807 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 3 043,15 |  |  |  |
| # 31 | # 434311114R00 | # Stupně dusané z betonu třídy C 16/20 | # m | # 2,10000 | # 203,00 | # 426,30 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 2,1 |  | # 2,1 |  |  |  |  |  |
| # 32 | # 434351141R00 | # Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení | # m2 | # 1,11000 | # 332,00 | # 368,52 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 2,1*(0,2+0,3)+0,2*0,3 |  | # 1,11 |  |  |  |  |  |
| # 33 | # 434351142R00 | # Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění | # m2 | # 1,11000 | # 64,80 | # 71,93 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
| # 34 | # 43412142 | # Osazení prefab. stupňů na desku vč. vyplnění spár | # m | # 2,10000 | # 474,00 | # 995,40 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 2,1 |  | # 2,1 |  |  |  |  |  |
| # 35 | # 59228520R | # stupeň schodišťový betonový; l = 100,0 cm; š = 33,0 cm; h = 15,0 cm; povrch tryskaný | # kus | # 2,16300 | # 546,00 | # 1 181,00 | # SPCM | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 2,1*1,03 |  | # 2,163 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 46 | Zpevněné plochy |  |  |  | 60 668,00 |  |  |  |
| # 36 | # 591100031RA0 | # Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek přírodní , tloušťky 60 mm, celková tloušťka 200 mm bez zemních prací | # m2 | # 52,30000 | # 1 160,00 | # 60 668,00 | # AP-HSV | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 15 cm, podklad z kameniva hrubého, drceného velikosti 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčení a zhutněním tl. 25 cm, dodávka a položení dlažby zámkové do lože z těženého kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Skladba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # podklad ze štěrkopísku 15 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # podklad z drceného kameniva 25 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # lože z kameniva 5 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # dlažba zámková, betonová 8 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # celkem 53 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # oprava - č.v.D.1.1.b)3 : 1,6*2,3+2,1*1,1+1,3*9,3+3,4*4,4+3*1,9+1,3*5,2+3,4*2 |  | # 52,3 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 543 906,05 |  |  |  |
| # 37 | # 610991111R00 | # Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | # m2 | # 110,03000 | # 35,00 | # 3 851,05 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : (1,1+1,5)*20 |  | # 52 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (1,3*1,4)*2 |  | # 3,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b)6 : (1,1*1,5)*21 |  | # 34,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (1,8*1,4)*2 |  | # 5,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 3.NP - č.v.D.1.1.-b)9 : (1,1*1,5)*4 |  | # 6,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (2,7*1,5)*2 |  | # 8,1 |  |  |  |  |  |
| # 38 | # 610991004R00 | # Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm | # m | # 58,50000 | # 32,00 | # 1 872,00 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # nalepení, odříznutí po dokončení omítek |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # okna : (1,3+0,6*2)*2 |  | # 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (1,05+1,6*2)*10 |  | # 42,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # dveře : (1,3+2,1*2)*2 |  | # 11 |  |  |  |  |  |
| # 39 | # 611421231R00 | # Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | # m2 | # 632,54000 | # 70,00 | # 44 277,80 | # 801-4 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 330,08 |  | # 330,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 302,46 |  | # 302,46 |  |  |  |  |  |
| # 40 | # 611471411R00 | # Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou | # m2 | # 351,67000 | # 118,00 | # 41 497,06 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 0,9*(5,8+3+0,6+1,3+0,7+1,2+3+5,3*2+3+5,1*2+3+5,3+0,4*4) |  | # 44,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 7,2*28,5 |  | # 205,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # společné místnosti - strop+schodiště : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP : 12,92+10,07+1,1*5+12,93+9,62+1,1*5,6 |  | # 57,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP : (11,27+1,2*3+1,3*2,6+1,4*3)*2 |  | # 44,9 |  |  |  |  |  |
| # 41 | # 611481211RT2 | # Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | # m2 | # 249,57000 | # 172,00 | # 42 926,04 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 0,9*(5,8+3+0,6+1,3+0,7+1,2+3+5,3*2+3+5,1*2+3+5,3+0,4*4) |  | # 44,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 7,2*28,5 |  | # 205,2 |  |  |  |  |  |
| # 42 | # 612421626R00 | # Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké | # m2 | # 312,24000 | # 218,00 | # 68 068,32 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # pod obklady - zdivo : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 1,5*(1,8*2+2,4+1,4-0,7) |  | # 10,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1,1+1*2) |  | # 6,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(1,9*2+2-0,7) |  | # 7,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1*2+1,1) |  | # 6,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(2,4*2+2-0,7)*2 |  | # 18,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1,1+1*2)*2 |  | # 13,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(2*2+2-0,4) |  | # 8,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1,1+1*2) |  | # 6,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(1,9*2+2-0,7) |  | # 7,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1,1+1*2) |  | # 6,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(2*3-0,7) |  | # 7,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1,1+1*2) |  | # 6,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(1,2*7+0,6*5) |  | # 17,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 1,5*(1,8*2+2,4+1,4) |  | # 11,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1,1+1*2) |  | # 6,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(1,8*2+2+0,9)*2 |  | # 19,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1,1+1*2)*2 |  | # 13,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(2,4*2+2+0,9)*2 |  | # 23,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1,1+1*2)*2 |  | # 13,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(2*3)*2 |  | # 18 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1,1+1*2)*2 |  | # 13,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(1,2*7+0,6*4) |  | # 16,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 1,5*(1,8*2+2,4+1,3-0,7) |  | # 9,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2*(1,1+1*2)*6 |  | # 37,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(2,5+2*2+1,4-0,7) |  | # 10,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(1,8*2+2,4+1,4-0,7) |  | # 10,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(2,4*2+2+0,9-0,7) |  | # 10,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(1,9*2+2+0,9-0,7) |  | # 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(2*2+2+0,9-0,7) |  | # 9,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(1,2*6+0,6*3) |  | # 13,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # lehké mezibytové příčky : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # -1,5*(1,1+2,4*2+1,1+2*2) |  | # -16,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -2,2*1*2 |  | # -4,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # -1,5*(1,1*2+2*2+2,4*2) |  | # -16,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -2,2*1,1*2 |  | # -4,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # -1,5*(1+1,4+2,4+1,1+2) |  | # -11,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -2,2*1*2 |  | # -4,4 |  |  |  |  |  |
| # 43 | # 612421231R00 | # Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | # m2 | # 1 683,68000 | # 62,00 | # 104 388,16 | # 801-4 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 2,7*(6,6*2+5,7+5,4+5,9*2+5,1+2,8+3,1+8,5+4,7+3,1+5,1*4+4*4+8,5+3,1+4,7+1,8*2+1,1*2)+1,5*4,5*4 |  | # 356,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,7*(3*4+5,1*4+4*8+5,1*4+3,2*4+5,9*2) |  | # 295,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -1,3*2,1*2 |  | # -5,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 2,7*(3+5,9+5,3+3,8+5,8+5,5+6,6*2+6,3+3+4,2+4*4+5,1*4+6,2+4,2+3) |  | # 285,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,7*(4*8+3*4+5,1*4+5,3*4+3,2*4+5,9*2) |  | # 297,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 2,7*(4,4*2+5,5+1,3+3,4+3+3,3+1,8+1,5*2+5,1+4,2+5,2+2,7+1,5*4+3+5,1+3,3+1,3+2,4) |  | # 184,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,8*2,1*10+1,7*2,5*2 |  | # 46,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,7*(5,1+1,5*2+3,3+1,5*2+3+4*2+5,3*2+3,3*2+3,7+1,8+1,5*2+1,2+2) |  | # 146,61 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,8*2,1*10+1,7*2,5*2 |  | # 46,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -2,7*1,5*2 |  | # -8,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # půda - komíny : 2,6*(2*2+0,4*2)*2 |  | # 24,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,2*(0,4*2+1,1*2)*3 |  | # 10,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,2*(0,8*2+0,4*2) |  | # 2,88 |  |  |  |  |  |
| # 44 | # 612471411R00 | # Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová | # m2 | # 520,05300 | # 100,00 | # 52 005,30 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 0,9*(5,8+3+0,6+1,3+0,7+1,2+3+5,3*2+3+5,1*2+3+5,3+0,4*4) |  | # 44,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | # komín : 2,7*0,4*3*3 |  | # 9,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | # společné místnosti : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP : (2,7*(1,8+3,1+8,5+4,7+1,8+1,1)+1,5*4,5*2-1,3*2,1)*2 |  | # 134,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP : 2,65*(6,3+3+4,2+1,7)*2 |  | # 80,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví : 2,65*(3,3+1,8+3,8+1,8+1,8)+1,8*2,5*4 |  | # 51,125 |  |  |  |  |  |
|  |  | # lehké mezibytové příčky : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 2,7*(1,2+4,7+2*6+2*2+1,4*2+4,7) |  | # 79,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,2*(1,1+2,4*2+1,1+2*2) |  | # 13,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,5*1*2 |  | # 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -(0,8*2*12) |  | # -19,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 2,7*(1,2+4,7+2*6+2*2+1,4*2+4,7) |  | # 79,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,2*(1,1*2+2*2+2,4*2) |  | # 13,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,5*1,1*2 |  | # 1,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -(0,8*2*12) |  | # -19,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 2,7*(1,3+3+1,6*2+0,5+2*2+1,42*2+4,7+1,2) |  | # 55,998 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,2*(1+1,4+2,4+1,1+2) |  | # 9,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,5*1*2 |  | # 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -(0,8*2*10) |  | # -16 |  |  |  |  |  |
| # 45 | # 612473182R00 | # Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně | # m2 | # 565,57200 | # 240,00 | # 135 737,28 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # vč. rohových lišt : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 2,7*(2,5+2,1+2,4*2+2*2+0,8+1+2*2+1,2*2+2,1*2+2*2+0,8*1) |  | # 82,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,7*(2*8+2*2+2,7*2+0,8*2+2,7*2+0,8*2+2*2+2,1*2+0,8*2+1,2*2) |  | # 124,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,7*(5,1*2+4,7+2+2*9+1,4*2+2*2+1*2+2*2+1*2+1,4*2+4,7) |  | # 154,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1*2,1*8 |  | # 16,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 2,7*(2,5+2,1+2,4*2+2*2+0,8*2) |  | # 40,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,7*(4,7+2+1,7+1,2*2+2*2+2,1*2+2*2+0,8*2+2*4+2*2+2,7*2+0,8*2+1,4*2+2*2+1*2+2*4)*2 |  | # 326,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,7*5,3*2 |  | # 28,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1*2,1*6 |  | # 12,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 2,7*(2,5+2,1+2*2+2,4*2+0,8*2) |  | # 40,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,7*(1,6*2+3+2,6+2,6+2,4*3+2,5*2+2*4+0,8*2+1*2) |  | # 95,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,7*(1,1+0,25*2+2*7+2,7*2+0,8*2+2*2+2,1*2+0,8*2+1,2) |  | # 90,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,7*(2*2+1*2+2*2+1,4*2+2*3) |  | # 50,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1*2,1*6+0,5*2,1 |  | # 13,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | # jádrová : -312,24 |  | # -312,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | # Začátek provozního součtu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # lehké mezibytové příčky : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 2,7*(1,2+4,7+2*6+2*2+1,4*2+4,7) |  | # 79,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,2*(1,1+2,4*2+1,1+2*2) |  | # 13,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,5*1*2 |  | # 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -(0,8*2*12) |  | # -19,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 2,7*(1,2+4,7+2*6+2*2+1,4*2+4,7) |  | # 79,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,2*(1,1*2+2*2+2,4*2) |  | # 13,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,5*1,1*2 |  | # 1,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -(0,8*2*12) |  | # -19,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 2,7*(1,3+3+1,6*2+0,5+2*2+1,42*2+4,7+1,2) |  | # 55,998 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,2*(1+1,4+2,4+1,1+2) |  | # 9,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,5*1*2 |  | # 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -(0,8*2*10) |  | # -16 |  |  |  |  |  |
|  |  | # Konec provozního součtu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # úprava štukem : -199,338 |  | # -199,338 |  |  |  |  |  |
| # 46 | # 612481211RT2 | # Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | # m2 | # 311,91800 | # 158,00 | # 49 283,04 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 0,9*(5,8+3+0,6+1,3+0,7+1,2+3+5,3*2+3+5,1*2+3+5,3+0,4*4) |  | # 44,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | # komín : 2,7*0,4*3*3 |  | # 9,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 2,7*(1,2+4,7+2*6+2*2+1,4*2+4,7) |  | # 79,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,7*(1,1+2,4*2+1,1+2*2) |  | # 29,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,7*1*2 |  | # 5,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -(0,8*2*12) |  | # -19,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 2,7*(1,2+4,7+2*6+2*2+1,4*2+4,7) |  | # 79,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,7*(1,1*2+2*2+2,4*2) |  | # 29,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,7*1,1*2 |  | # 5,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -(0,8*2*12) |  | # -19,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 2,7*(1,3+3+1,6*2+0,5+2*2+1,42*2+4,7+1,2) |  | # 55,998 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,7*(1+1,4+2,4+1,1+2) |  | # 21,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,7*1*2 |  | # 5,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -(0,8*2*10) |  | # -16 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 156 582,30 |  |  |  |
| # 47 | # 620991004R00 | # Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta, , pro omítku tl. 15 mm | # m | # 58,50000 | # 32,00 | # 1 872,00 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # nalepení, odříznutí po dokončení omítek |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # okna : (1,3+0,6*2)*2 |  | # 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (1,05+1,6*2)*10 |  | # 42,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # dveře : (1,3+2,1*2)*2 |  | # 11 |  |  |  |  |  |
| # 48 | # 620991121R00 | # Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | # m2 | # 66,04000 | # 35,00 | # 2 311,40 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP+vstup. přístavby - č.v.D.1.1.-b)3 : (1,1+1,5)*20 |  | # 52 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (1,3*1,4)*2 |  | # 3,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,3*2,1*2 |  | # 5,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,3*0,6*2 |  | # 1,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,3*1,3*2 |  | # 3,38 |  |  |  |  |  |
| # 49 | # 621472192R00 | # Omítka vnější stropů z maltových směsí třívrstvá příplatky za tloušťku jádra 20 mm stupeň složitosti I až II, ručně | # m2 | # 171,56000 | # 258,00 | # 44 262,48 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # kompletní souvrství |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Začátek provozního součtu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # č.v.D.1.1.- B)15-17 - sokl : 0,25*9,4+0,2*1,5+0,35*3+0,6*15,2+0,2*2,1 |  | # 13,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,6*15,6 |  | # 9,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 3*15,6 |  | # 46,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,6*15+0,3*11,4+1,2*3,3 |  | # 16,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | # Konec provozního součtu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 85,78*2 |  | # 171,56 |  |  |  |  |  |
| # 50 | # 622323041R00 | # Příprava podkladu penetrace | # m2 | # 274,19000 | # 19,00 | # 5 209,61 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 179,65+94,54 |  | # 274,19 |  |  |  |  |  |
| # 51 | # 622412223R00 | # Nátěr vnějsích omítek stěn silikonový, složitost 3-4, odstín I | # m2 | # 275,79000 | # 142,00 | # 39 162,18 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # vícebarevné provedení : 179,65+94,54+1,6 |  | # 275,79 |  |  |  |  |  |
| # 52 | # 622423322R00 | # Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupně členitosti 3 v množství opravované plochy přes 20 do 30 % | # m2 | # 179,65000 | # 155,00 | # 27 845,75 | # 801-4 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # ; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # č.v.D.1.1.- B)15-17 : 2,5*5,7+2*(10,4+5,7)+3,3*2,1+4,2*3,7+5*2,1+4,5*2,1+3,7*3,7+2,8*2,1 |  | # 108,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,5*13,5+2*13,5 |  | # 60,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2*29,7 |  | # 59,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -66,04 |  | # -66,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | # Začátek provozního součtu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP+vstup. přístavby - č.v.D.1.1.-b)3 : (1,1+1,5*2)*20 |  | # 82 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (1,3+1,4*2)*2 |  | # 8,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (1,3+2,1*2)*2 |  | # 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (1,3+0,6*2)*2 |  | # 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,3*3*2 |  | # 7,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # Konec provozního součtu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ostění : 0,15*114 |  | # 17,1 |  |  |  |  |  |
| # 53 | # 622421143R00 | # Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, složitost 1÷ 2 | # m2 | # 94,54000 | # 268,00 | # 25 336,72 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # č.v.D.1.1.- B)15-17 - sokl : 0,25*9,4+0,2*1,5+0,35*3+0,6*15,2+0,2*2,1 |  | # 13,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,6*15,6 |  | # 9,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 3*15,6 |  | # 46,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,6*15+0,3*11,4+1,2*3,3 |  | # 16,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | # zazdívky : 1,4*1,2*2+1,4*1,5+1,1*1,5+1,1*1,5 |  | # 8,76 |  |  |  |  |  |
| # 54 | # 622904112R00 | # Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | # m2 | # 85,78000 | # 32,00 | # 2 744,96 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # č.v.D.1.1.- B)15-17 - sokl : 0,25*9,4+0,2*1,5+0,35*3+0,6*15,2+0,2*2,1 |  | # 13,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,6*15,6 |  | # 9,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 3*15,6 |  | # 46,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,6*15+0,3*11,4+1,2*3,3 |  | # 16,38 |  |  |  |  |  |
| # 55 | # 622904115R00 | # Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5 | # m2 | # 179,65000 | # 40,00 | # 7 186,00 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 179,65 |  | # 179,65 |  |  |  |  |  |
| # 56 | # 62200 | # D+M úpravy nadstřešní části komínů(EPS+perlinka+štuk) | # m2 | # 1,60000 | # 407,00 | # 651,20 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # č.v.D.1.1.- B)15-17 : 1*0,4*4 |  | # 1,6 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 70 188,13 |  |  |  |
| # 57 | # 631312611R00 | # Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 | # m3 | # 0,78480 | # 3 215,00 | # 2 523,13 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # doplnění betonu : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro kanalizaci : 0,06*0,6*(9+1,8+2,5*2+5,4) |  | # 0,7632 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro základ : 0,06*0,6*0,6 |  | # 0,0216 |  |  |  |  |  |
| # 58 | # 631315511R00 | # Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C -/12,5 | # m3 | # 1,96200 | # 2 960,00 | # 5 807,52 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # doplnění podkladního betonu : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro kanalizaci : 0,15*0,6*(9+1,8+2,5*2+5,4) |  | # 1,908 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro základ : 0,15*0,6*0,6 |  | # 0,054 |  |  |  |  |  |
| # 59 | # 631311121R00 | # Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm | # m3 | # 1,41232 | # 3 460,00 | # 4 886,63 | # 801-4 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # po vybour. zdech a příčkách : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 0,08*0,15*(3,8*2+1,8+2,4) |  | # 0,1416 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,08*0,3*1*5 |  | # 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,08*0,1*(2,8+1,4*2+2,8+2*2+1,2*2+0,8*2) |  | # 0,1312 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,08*0,1*(2*2+1,2*2+0,8*2+4,2+1,6+0,25*4+0,35*2) |  | # 0,124 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,08*0,1*2,7*1,6*2 |  | # 0,06912 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 5. : 0,08*0,1*(4,2+2*2+1,2*2+0,8*2)*2 |  | # 0,1952 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,08*0,15*(3,8*2) |  | # 0,0912 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,08*0,3*5 |  | # 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 0,08*0,1*(4,2+0,9*2+1,2*2+2*2)*2 |  | # 0,1984 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,08*0,15*3,8*2 |  | # 0,0912 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,08*0,3*(1*4+0,6) |  | # 0,1104 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,08*0,25*1 |  | # 0,02 |  |  |  |  |  |
| # 60 | # 631319151R00 | # Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm | # m3 | # 0,78480 | # 756,00 | # 593,31 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # doplnění betonu : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro kanalizaci : 0,06*0,6*(9+1,8+2,5*2+5,4) |  | # 0,7632 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro základ : 0,06*0,6*0,6 |  | # 0,0216 |  |  |  |  |  |
| # 61 | # 631319175R00 | # Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm | # m3 | # 1,96200 | # 57,40 | # 112,62 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # doplnění podkladního betonu : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro kanalizaci : 0,15*0,6*(9+1,8+2,5*2+5,4) |  | # 1,908 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro základ : 0,15*0,6*0,6 |  | # 0,054 |  |  |  |  |  |
| # 62 | # 631319185R00 | # Příplatek za sklon tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm | # m3 | # 2,80000 | # 52,60 | # 147,28 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # přes 15° do 35° od vodorovné roviny |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. - sprch. kouty : 0,14*1*1*7 |  | # 0,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6.- sprch. kouty : 0,14*1*1*7 |  | # 0,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9. - sprch. kouty : 0,14*1*1*6 |  | # 0,84 |  |  |  |  |  |
| # 63 | # 631345823R00 | # Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 120 do 240 mm z polystyrenbetonu, 0,5 MPa | # m3 | # 2,80000 | # 3 660,00 | # 10 248,00 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. - sprch. kouty : 0,14*1*1*7 |  | # 0,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6.- sprch. kouty : 0,14*1*1*7 |  | # 0,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9. - sprch. kouty : 0,14*1*1*6 |  | # 0,84 |  |  |  |  |  |
| # 64 | # 631361921RT4 | # Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | # t | # 0,06618 | # 26 476,00 | # 1 752,18 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # doplnění podkladního betonu : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Začátek provozního součtu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro kanalizaci : 0,6*(9+1,8+2,5*2+5,4) |  | # 12,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro základ : 0,6*0,6 |  | # 0,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | # Konec provozního součtu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 13,08*0,0044*1,15 |  | # 0,06618 |  |  |  |  |  |
| # 65 | # 632411105R00 | # Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 5 mm, ruční zpracování | # m2 | # 195,21000 | # 226,00 | # 44 117,46 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # s rozprostřením a uhlazením |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - po odsekaní dlažeb : 1,3*0,8*7 |  | # 7,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,7*2,1+2,7*0,7+1,4*1,4+2,1*1,4+1,1*1,2+0,9*0,6+1,1*0,8+1,6*2+2,1*1,1+0,9*0,9+1,1*0,8+1,6*2 |  | # 23,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (1,6*2+1,1*1,2+0,9*2)*2 |  | # 12,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*4,5+1,5*1,8+0,3*1,6+3,2*4+2,2*1,8 |  | # 29,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 5. - po odsekání dlažeb : (4,4*2,2+2,1*1,1*2+0,9*0,9*2+1,1*0,8*2+2*1,6*2)*2 |  | # 48,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,3*0,8*4+(1,4*0,9+0,3*0,3)*3+1,4*0,8+0,6*0,3 |  | # 9,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 8. - po odsek. dlažeb : 4,5*2,6+1,5*1,6+2,2*4,5 |  | # 24 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (2,1*1,1*2+1,2*0,9*2+1,1*0,8*2+1,6*2*2)*2 |  | # 29,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,3*1*8 |  | # 10,4 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 23 166,00 |  |  |  |
| # 66 | # 85165110 | # Montáž potrubí litinového,svod, DN 120 | # m | # 12,00000 | # 528,00 | # 6 336,00 |  | # Vlastní | # RTS 17/ I |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. P11 : 6*2 |  | # 12 |  |  |  |  |  |
| # 67 | # 55240626R | # trouba litinová kanalizační; šedá litina; hrdlová; DN 125,0 mm; l = 2000,0 mm | # kus | # 6,00000 | # 2 805,00 | # 16 830,00 | # SPCM | # RTS 14/ I | # RTS 13/ I |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. P11 : 6 |  | # 6 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 909 | Ostatní práce |  |  |  | 22 867,60 |  |  |  |
| # 68 | # 01 | # Vytvoření prostupu stropem 400x400 mm, vč. začištení po vyzdění komínu | # kus | # 2,00000 | # 1 200,00 | # 2 400,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
| # 69 | # 02 | # Dmtž střešní krytiny, vyřezání latí a fólie, pro vyzdění komínu 1500x1500 mm, vč. zpětného položení a nutných úprav | # kus | # 1,00000 | # 5 460,00 | # 5 460,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
| # 70 | # 95001 | # Vyčištění a prověření funkčnosti komínových průduchů, vč. revize | # m | # 231,60000 | # 60,00 | # 13 896,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 13,2*7 |  | # 92,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 10,2*8 |  | # 81,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 7,2*8 |  | # 57,6 |  |  |  |  |  |
| # 71 | # 95005 | # D+M větracích mřížek past. DN 150 | # kus | # 14,00000 | # 79,40 | # 1 111,60 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # č.v.D.1.1.- B)15-17 : 14 |  | # 14 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 62 190,58 |  |  |  |
| # 72 | # 941941031R00 | # Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | # m2 | # 258,60000 | # 50,00 | # 12 930,00 | # 800-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # č.v.D.1.1.- B)15-17 : 2*(5,7+10,4+5,7)+3*2,1+4*3,7+5*2,1+4*2,1+4*3,7+3*2,1 |  | # 104,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5*13,5+2*13,5 |  | # 94,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2*29,7 |  | # 59,4 |  |  |  |  |  |
| # 73 | # 941941191R00 | # Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m | # m2 | # 258,60000 | # 20,00 | # 5 172,00 | # 800-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # č.v.D.1.1.- B)15-17 : 2*(5,7+10,4+5,7)+3*2,1+4*3,7+5*2,1+4*2,1+4*3,7+3*2,1 |  | # 104,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5*13,5+2*13,5 |  | # 94,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2*29,7 |  | # 59,4 |  |  |  |  |  |
| # 74 | # 941941831R00 | # Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m | # m2 | # 258,60000 | # 31,00 | # 8 016,60 | # 800-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # č.v.D.1.1.- B)15-17 : 2*(5,7+10,4+5,7)+3*2,1+4*3,7+5*2,1+4*2,1+4*3,7+3*2,1 |  | # 104,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5*13,5+2*13,5 |  | # 94,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2*29,7 |  | # 59,4 |  |  |  |  |  |
| # 75 | # 941955001R00 | # Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | # m2 | # 942,28000 | # 22,00 | # 20 730,16 | # 800-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP : 330,08 |  | # 330,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP : 302,46 |  | # 302,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví : 287,94 |  | # 287,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | # půda : 1*(2*2+0,4*2)*2 |  | # 9,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1*(1*2+0,4*2)*3 |  | # 8,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1*(1,5*2+0,4*2) |  | # 3,8 |  |  |  |  |  |
| # 76 | # 943943221R00 | # Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m | # m3 | # 30,00000 | # 120,00 | # 3 600,00 | # 800-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # č.v.D.1.1.- B)15-17 - komíny : 3*2*1*2 |  | # 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 3*3*1*2 |  | # 18 |  |  |  |  |  |
| # 77 | # 943943821R00 | # Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m | # m3 | # 30,00000 | # 100,00 | # 3 000,00 | # 800-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), |  |  |  |  |  |  |  |
| # 78 | # 944944011R00 | # Montáž ochranné sítě z umělých vláken | # m2 | # 258,60000 | # 13,70 | # 3 542,82 | # 800-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
| # 79 | # 944944031R00 | # Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken | # m2 | # 258,60000 | # 5,00 | # 1 293,00 | # 800-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
| # 80 | # 944944081R00 | # Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | # m2 | # 258,60000 | # 10,00 | # 2 586,00 | # 800-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
| # 81 | # 944945012R00 | # Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m | # m | # 4,00000 | # 250,00 | # 1 000,00 | # 800-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 2*2 |  | # 4 |  |  |  |  |  |
| # 82 | # 944945812R00 | # Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m | # m | # 4,00000 | # 80,00 | # 320,00 | # 800-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 73 580,32 |  |  |  |
| # 83 | # 952901111R00 | # Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | # m2 | # 1 119,28000 | # 44,00 | # 49 248,32 | # 801-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP : 330,08 |  | # 330,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP : 302,46 |  | # 302,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví : 287,94 |  | # 287,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | # půda : 7*28,4 |  | # 198,8 |  |  |  |  |  |
| # 84 | # 95002 | # D+M práškového hasícího přístroje - 21A | # kus | # 4,00000 | # 758,00 | # 3 032,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 2 |  | # 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 2 |  | # 2 |  |  |  |  |  |
| # 85 | # 988801502 | # Stavební přípomoce pro řemesla | # hod | # 50,00000 | # 300,00 | # 15 000,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
| # 86 | # 95001 | # D+M autonomní detekce kouře | # kus | # 20,00000 | # 315,00 | # 6 300,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 7 |  | # 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 7 |  | # 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 6 |  | # 6 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 359 240,09 |  |  |  |
| # 87 | # 919735122R00 | # Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm | # m | # 48,40000 | # 128,00 | # 6 195,20 | # 822-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # včetně spotřeby vody |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro kanalizaci : 9*2+0,6*2+1,8+1,2+2,5+3,1+0,6*2+5,4+4,8+2,5+3,1+0,6*2 |  | # 46 |  |  |  |  |  |
|  |  | # pro základ : 0,6*4 |  | # 2,4 |  |  |  |  |  |
| # 88 | # 919735123R00 | # Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm | # m | # 48,40000 | # 181,00 | # 8 760,40 | # 822-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # včetně spotřeby vody |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro kanalizaci : 9*2+0,6*2+1,8+1,2+2,5+3,1+0,6*2+5,4+4,8+2,5+3,1+0,6*2 |  | # 46 |  |  |  |  |  |
|  |  | # pro základ : 0,6*4 |  | # 2,4 |  |  |  |  |  |
| # 89 | # 962031132R00 | # Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm | # m2 | # 178,76500 | # 59,00 | # 10 547,14 | # 801-3 | # RTS 17/ I | # RTS 17/ I |
|  |  | # nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 2,75*(2,8+1,4*2+2,8+2*2+1,2*2+0,8*2) |  | # 45,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -(0,8*2+0,7*2*2+0,6*2*4) |  | # -9,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,75*(2*2+1,2*2+0,8*2+4,2+1,6+0,25*4+0,35*2) |  | # 42,625 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -(0,8*2+0,6*2*4+0,7*2*2) |  | # -9,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,75*1,6*2-0,9*2 |  | # 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 5. : 2,7*(4,2+2*2+1,2*2+0,8*2)*2 |  | # 65,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -(0,7*2*2+0,6*2*4)*2 |  | # -15,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 2,7*(4,2+0,9*2+1,2*2+2*2)*2 |  | # 66,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -(0,7*2*2+0,6*2*4)*2 |  | # -15,2 |  |  |  |  |  |
| # 90 | # 962031133R00 | # Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm | # m2 | # 71,89000 | # 79,00 | # 5 679,31 | # 801-3 | # RTS 17/ I | # RTS 17/ I |
|  |  | # nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 2,75*(3,8*2+1,8+2,4) |  | # 32,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -0,8*2 |  | # -1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 5. : 2,7*(3,8*2) |  | # 20,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 2,7*3,8*2 |  | # 20,52 |  |  |  |  |  |
| # 91 | # 962036125R00 | # Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez minerální izolace, dvojitá ocelová konstrukce, 2xopláštěná deskou tl. 12,5 mm | # m2 | # 6,84000 | # 88,00 | # 601,92 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 0,9*3,8*2 |  | # 6,84 |  |  |  |  |  |
| # 92 | # 963016151R00 | # Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm | # m2 | # 199,20000 | # 75,00 | # 14 940,00 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 4*(28,2*2-3,3*2) |  | # 199,2 |  |  |  |  |  |
| # 93 | # 963016999R00 | # Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů příplatek za demontáž vrstvy minerální izolace, -, tl. 200 mm | # m2 | # 199,20000 | # 20,00 | # 3 984,00 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 4*(28,2*2-3,3*2) |  | # 199,2 |  |  |  |  |  |
| # 94 | # 965042121RT1 | # Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 | # m3 | # 2,34340 | # 1 810,00 | # 4 241,55 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pod kamny : 0,05*1,3*0,8*7 |  | # 0,364 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro kanalizaci : 0,06*0,6*(9+1,8+2,5*2+5,4) |  | # 0,7632 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro základ : 0,06*0,6*0,6 |  | # 0,0216 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 5. - pod kamny : 0,06*(1,3*0,8*4+(1,4*0,9+0,3*0,3)*3+1,4*0,8+0,6*0,3) |  | # 0,5706 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 8.-pod kamny : 0,06*1*1,3*8 |  | # 0,624 |  |  |  |  |  |
| # 95 | # 965042221RT1 | # Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2 | # m3 | # 1,96200 | # 1 655,00 | # 3 247,11 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro kanalizaci : 0,15*0,6*(9+1,8+2,5*2+5,4) |  | # 1,908 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro základ : 0,15*0,6*0,6 |  | # 0,054 |  |  |  |  |  |
| # 96 | # 965081713RT1 | # Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | # m2 | # 306,41320 | # 42,00 | # 12 869,35 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 1,3*0,8*7 |  | # 7,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,7*2,1+2,7*0,7+1,4*1,4+2,1*1,4+1,1*1,2+0,9*0,6+1,1*0,8+1,6*2+2,1*1,1+0,9*0,9+1,1*0,8+1,6*2 |  | # 23,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (4,5*2+0,2*1,6+1,6*4,4+3,1*1,8)*2 |  | # 43,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (1,6*2+1,1*1,2+0,9*2)*2 |  | # 12,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*4,5+1,5*1,8+0,3*1,6+3,2*4+2,2*1,8 |  | # 29,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | # schodiště : 1,4*17*(0,28+0,2)*2 |  | # 22,848 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 5. : (4,4*2,2+2,1*1,1*2+0,9*0,9*2+1,1*0,8*2+2*1,6*2+2*4,5+0,4*3+0,5*1,3+1,5*1,3+1,2*1,7)*2 |  | # 77,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,3*0,8*4+(1,4*0,9+0,3*0,3)*3+1,4*0,8+0,6*0,3 |  | # 9,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | # schodiště : 1,3*17*(0,28*0,2)*2 |  | # 2,4752 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 4,5*2,6+1,5*1,6+2,2*4,5 |  | # 24 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (2,1*1,1*2+1,2*0,9*2+1,1*0,8*2+1,6*2*2+2,9*1,9+0,5*1,3)*2 |  | # 42,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,3*1*8 |  | # 10,4 |  |  |  |  |  |
| # 97 | # 965081702R00 | # Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm | # m | # 200,46000 | # 11,00 | # 2 205,06 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 2,2*2+4,5-(0,8*3+0,7) |  | # 5,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*2+4,5-(0,8*2+0,7) |  | # 6,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,8*2+1,7*2+2,2*2+1,8*2+4*2+3,5*2-(1,2+0,8*3) |  | # 26,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (2,2*2+4,5+6,2*2+3,1*2-(0,8*2+0,9+0,7+1,1+1))*2 |  | # 44,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (2,8*2+3,2+1,5*3-(0,8*2+0,7+1,3))*2 |  | # 19,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 5. : (2,2*2+4,5)*2 |  | # 17,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 2,6+4,2+4,5-(0,8*3+0,7*2) |  | # 7,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 4,5+2,2*2-(0,8*2+0,7) |  | # 6,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,8+0,8+2,4+1,8 |  | # 6,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # schodiště : 17*(0,3+0,28)*6 |  | # 59,16 |  |  |  |  |  |
| # 98 | # 967031741R00 | # Přisekání plošné zdiva cihelného na maltu cementovou, tloušťky do 50 mm | # m2 | # 3,09000 | # 165,00 | # 509,85 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # č.v.D.1.1.- B)15-17 : 0,15*0,2*6 |  | # 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,15*(1,8+1,8*2+2,4) |  | # 1,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,15*(1,4*2+1,5*2)*2 |  | # 1,74 |  |  |  |  |  |
| # 99 | # 968061112R00 | # Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 | # kus | # 26,00000 | # 35,00 | # 910,00 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 3*2 |  | # 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # výměna oken : 2*10 |  | # 20 |  |  |  |  |  |
| # 100 | # 968061125R00 | # Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | # kus | # 72,00000 | # 25,00 | # 1 800,00 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 28 |  | # 28 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1-b) 5. : 22 |  | # 22 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 22 |  | # 22 |  |  |  |  |  |
| # 101 | # 968061126R00 | # Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 | # kus | # 2,00000 | # 54,00 | # 108,00 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 2 |  | # 2 |  |  |  |  |  |
| # 102 | # 968062355R00 | # Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 | # m2 | # 16,80000 | # 148,00 | # 2 486,40 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # výměna oken : 1,05*1,6*10 |  | # 16,8 |  |  |  |  |  |
| # 103 | # 968062356R00 | # Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 | # m2 | # 4,68000 | # 125,00 | # 585,00 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 1,3*1,8*2 |  | # 4,68 |  |  |  |  |  |
| # 104 | # 968072455R00 | # Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | # m2 | # 71,60000 | # 190,00 | # 13 604,00 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 0,9*2*2+0,8*2*5+0,7*2*4+0,6*2*8 |  | # 26,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1-b) 5. : 0,8*2*4+0,7*2*4+0,6*2*8 |  | # 21,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 0,8*2*5+0,7*2*4+0,6*2*8 |  | # 23,2 |  |  |  |  |  |
| # 105 | # 968072456R00 | # Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | # m2 | # 5,46000 | # 155,00 | # 846,30 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 1,3*2,1*2 |  | # 5,46 |  |  |  |  |  |
| # 106 | # 968095001R00 | # Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, | # m | # 13,70000 | # 45,00 | # 616,50 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 1,35*2 |  | # 2,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,1*10 |  | # 11 |  |  |  |  |  |
| # 107 | # 971033641R00 | # Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm | # m3 | # 9,19800 | # 796,00 | # 7 321,61 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # základovém nebo nadzákladovém, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 0,3*1*2,1*5 |  | # 3,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1-b) 5. : 0,3*1*2,1*5 |  | # 3,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 0,3*(1*2,1*4+0,6*2,1) |  | # 2,898 |  |  |  |  |  |
| # 108 | # 973031812R00 | # Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm | # m | # 126,90000 | # 98,00 | # 12 436,20 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 2,7*16 |  | # 43,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b)6. : 2,7*16 |  | # 43,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 2,7*15 |  | # 40,5 |  |  |  |  |  |
| # 109 | # 973031824R00 | # Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm | # m | # 111,90000 | # 189,00 | # 21 149,10 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 2,7*8+2,1*8 |  | # 38,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP- č.v.1.1.-b) 6. : 2,7*8+2,1*8 |  | # 38,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 2,7*6+2,1*9 |  | # 35,1 |  |  |  |  |  |
| # 110 | # 973031825R00 | # Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 450 mm | # m | # 4,20000 | # 252,00 | # 1 058,40 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 2,1*2 |  | # 4,2 |  |  |  |  |  |
| # 111 | # 974031664R00 | # Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm | # m | # 39,00000 | # 140,00 | # 5 460,00 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 1,3*2*5 |  | # 13 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1-b) 5. : 1,3*2*5 |  | # 13 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 1,3*2*5 |  | # 13 |  |  |  |  |  |
| # 112 | # 976047231R00 | # Vybourání betonových nebo ŽB dvířek, obrub zdiva, desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva tloušťky do 100 mm | # m | # 5,90000 | # 110,00 | # 649,00 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,10 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 - zídka : 4,6+1,3 |  | # 5,9 |  |  |  |  |  |
| # 113 | # 978011121R00 | # Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 10 % | # m2 | # 632,54000 | # 6,50 | # 4 111,51 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 330,08 |  | # 330,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 302,46 |  | # 302,46 |  |  |  |  |  |
| # 114 | # 978013121R00 | # Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 10 % | # m2 | # 1 683,68000 | # 6,20 | # 10 438,82 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 2,7*(6,6*2+5,7+5,4+5,9*2+5,1+2,8+3,1+8,5+4,7+3,1+5,1*4+4*4+8,5+3,1+4,7+1,8*2+1,1*2)+1,5*4,5*4 |  | # 356,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,7*(3*4+5,1*4+4*8+5,1*4+3,2*4+5,9*2) |  | # 295,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -1,3*2,1*2 |  | # -5,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 2,7*(3+5,9+5,3+3,8+5,8+5,5+6,6*2+6,3+3+4,2+4*4+5,1*4+6,2+4,2+3) |  | # 285,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,7*(4*8+3*4+5,1*4+5,3*4+3,2*4+5,9*2) |  | # 297,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 2,7*(4,4*2+5,5+1,3+3,4+3+3,3+1,8+1,5*2+5,1+4,2+5,2+2,7+1,5*4+3+5,1+3,3+1,3+2,4) |  | # 184,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,8*2,1*10+1,7*2,5*2 |  | # 46,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,7*(5,1+1,5*2+3,3+1,5*2+3+4*2+5,3*2+3,3*2+3,7+1,8+1,5*2+1,2+2) |  | # 146,61 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,8*2,1*10+1,7*2,5*2 |  | # 46,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -2,7*1,5*2 |  | # -8,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # půda - komíny : 2,6*(2*2+0,4*2)*2 |  | # 24,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,2*(0,4*2+1,1*2)*3 |  | # 10,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,2*(0,8*2+0,4*2) |  | # 2,88 |  |  |  |  |  |
| # 115 | # 978015241R00 | # Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 % | # m2 | # 179,65000 | # 14,90 | # 2 676,79 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # č.v.D.1.1.- B)15-17 : 2,5*5,7+2*(10,4+5,7)+3,3*2,1+4,2*3,7+5*2,1+4,5*2,1+3,7*3,7+2,8*2,1 |  | # 108,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,5*13,5+2*13,5 |  | # 60,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2*29,7 |  | # 59,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -66,04 |  | # -66,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | # Začátek provozního součtu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP+vstup. přístavby - č.v.D.1.1.-b)3 : (1,1+1,5*2)*20 |  | # 82 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (1,3+1,4*2)*2 |  | # 8,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (1,3+2,1*2)*2 |  | # 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (1,3+0,6*2)*2 |  | # 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,3*3*2 |  | # 7,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # Konec provozního součtu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ostění : 0,15*114 |  | # 17,1 |  |  |  |  |  |
| # 116 | # 978015291R00 | # Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % | # m2 | # 85,78000 | # 48,20 | # 4 134,60 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # č.v.D.1.1.- B)15-17 - sokl : 0,25*9,4+0,2*1,5+0,35*3+0,6*15,2+0,2*2,1 |  | # 13,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,6*15,6 |  | # 9,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 3*15,6 |  | # 46,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,6*15+0,3*11,4+1,2*3,3 |  | # 16,38 |  |  |  |  |  |
| # 117 | # 978059531R00 | # Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | # m2 | # 308,10000 | # 66,00 | # 20 334,60 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 1,5*(1,4*4-0,8) |  | # 7,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(3,4*2+2*2-(0,6*2+0,7)) |  | # 13,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(1,1*2+0,8*2-0,6) |  | # 4,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(2,1*2+2*2-(0,6*2+0,7)) |  | # 9,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2*(2*2+1,6*2-0,6)*4 |  | # 52,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (1,5*(2,1*2+2*2+1,1*2+0,8*2-(0,6*3+0,7)))*2 |  | # 28,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b)5. : (1,5*(2,1*2+2*2+1,1*2+0,8-(0,7+0,6*3)))*4 |  | # 52,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2*(1,6*2+2*2-0,6)*4 |  | # 52,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : (1,5*(2,1*2+2*2-(0,7+0,6*3)))*4 |  | # 34,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (2*(1,6*2+2*2-0,6))*4 |  | # 52,8 |  |  |  |  |  |
| # 118 | # 713100832R00 | # Odstranění tepelné izolace z desek minerálních tloušťky do 200 mm | # m2 | # 254,22000 | # 33,00 | # 8 389,26 | # 800-713 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 8,5*28,2+3,3*2,2*2 |  | # 254,22 |  |  |  |  |  |
| # 119 | # 764361811R00 | # Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině vlnité a prejzové, sklonu přes 30 do 45° | # kus | # 14,00000 | # 860,00 | # 12 040,00 | # 800-764 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 14 |  | # 14 |  |  |  |  |  |
| # 120 | # 764410850R00 | # Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm | # m | # 26,10000 | # 54,10 | # 1 412,01 | # 800-764 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3.-měněná okna : 1,35*2 |  | # 2,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,15*10 |  | # 11,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # stávající okna(bez pohledu k řece) : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP : 1,15*(18-10) |  | # 9,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,35*2 |  | # 2,7 |  |  |  |  |  |
| # 121 | # 764454802R00 | # Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm | # m | # 18,00000 | # 160,00 | # 2 880,00 | # 800-764 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 3*6 |  | # 18 |  |  |  |  |  |
| # 122 | # 766662811R00 | # Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových | # kus | # 72,00000 | # 8,00 | # 576,00 | # 800-766 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 28 |  | # 28 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1-b) 5. : 22 |  | # 22 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 22 |  | # 22 |  |  |  |  |  |
| # 123 | # 765001 | # Dmtž+zpětná mtž stáv. stropní kce pro aplikaci tep. izolace a lávek | # m2 | # 9,00000 | # 360,00 | # 3 240,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # předpoklad : 3*3 |  | # 9 |  |  |  |  |  |
| # 124 | # 960009 | # Dmtž stávající elektroinstalace, vč. likvidace | # hod | # 40,00000 | # 260,00 | # 10 400,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
| # 125 | # 96001 | # Dmtž větracích mřížek vč. likvidace | # kus | # 14,00000 | # 15,00 | # 210,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # č.v.D.1.1.- B)15-17 : 14 |  | # 14 |  |  |  |  |  |
| # 126 | # 96005 | # Dmtž sporáků a kuch. linek, vč. likvidace | # hod | # 30,00000 | # 350,00 | # 10 500,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
| # 127 | # 96006 | # Dmtž ZTI vč. likvidace | # hod | # 40,00000 | # 290,00 | # 11 600,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
| # 128 | # 96008 | # Dmtž talířových satelitních antén - 2x, držáky antén - 2x, vč. likvidace | # hod | # 2,00000 | # 260,00 | # 520,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
| # 129 | # 963042819R00 | # Bourání schodišťových stupňů betonových | # m | # 2,10000 | # 159,00 | # 333,90 |  | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 2,1 |  | # 2,1 |  |  |  |  |  |
| # 130 | # 9680728 | # Vybourání ocel. mříží, vč. likvidace | # m2 | # 4,59000 | # 177,00 | # 812,43 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 2,7*1,7 |  | # 4,59 |  |  |  |  |  |
| # 131 | # 979087212R00 | # Nakládání na dopravní prostředky suti | # t | # 130,93532 | # 45,00 | # 5 892,09 | # 822-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # pro vodorovnou dopravu |  |  |  |  |  |  |  |
| # 132 | # 979011211R00 | # Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | # t | # 130,93532 | # 145,00 | # 18 985,62 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
| # 133 | # 979011219R00 | # Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím | # t | # 130,93532 | # 45,00 | # 5 892,09 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
| # 134 | # 979081111R00 | # Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | # t | # 130,93532 | # 110,00 | # 14 402,89 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
| # 135 | # 979081121R00 | # Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | # t | # 2 225,90039 | # 3,00 | # 6 677,70 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
| # 136 | # 979082111R00 | # Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | # t | # 130,93532 | # 150,00 | # 19 640,30 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
| # 137 | # 979082121R00 | # Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | # t | # 523,74127 | # 12,00 | # 6 284,90 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
| # 138 | # 979990001R00 | # Poplatek za skládku stavební suti | # t | # 130,93532 | # 260,00 | # 34 043,18 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ I |
| Díl: | 96A | Bourání konstrukcí - nebezpečný odpad |  |  |  | 31 209,61 |  |  |  |
| # 139 | # 711140101R00 | # Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva | # m2 | # 13,08000 | # 15,00 | # 196,20 | # 800-711 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro kanalizaci : 0,6*(9+1,8+2,5*2+5,4) |  | # 12,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro základ : 0,6*0,6 |  | # 0,36 |  |  |  |  |  |
| # 140 | # 776401800R00 | # Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | # m | # 531,90000 | # 5,00 | # 2 659,50 | # 800-775 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 5,7+5,5+6,6*2+0,3*2-0,8 |  | # 24,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5,1+5,4+5,7*2+0,3*2 |  | # 22,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 3*2+4*2+0,2*2-0,8 |  | # 13,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (5,1*2+4*2+0,2*2-0,8)*2 |  | # 35,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 3*2+4*2+0,2*2-0,8 |  | # 13,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5,1*2+6,5*2+0,3*2-0,8 |  | # 23 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5,1*2+5,9*2+0,3*2-0,8 |  | # 21,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 5. : 5,8+5,5+6,6*2+0,2*2-0,8 |  | # 24,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5,5+5,3+5,7*2+0,2*2-0,8 |  | # 21,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 3*2+4*2+0,2*2-0,8*2 |  | # 12,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (5,1*2+4*2+0,2*2-0,8)*2 |  | # 35,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 3*2+4*2+0,2*2-0,8*2 |  | # 12,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5,3*2+6,5*2+0,2*2-0,8 |  | # 23,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5,9*2+5,3*2+0,2*2-0,8 |  | # 22 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (5,1*2+4*2+0,2*2-0,8)*2 |  | # 35,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 5,5+5,8+6,6*2+0,2-0,8 |  | # 23,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5,5+5,3+5,9*2+0,2*2-0,8 |  | # 22,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (3*2+4*2+0,2*2-0,8)*2 |  | # 27,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (5,1*2+4*2+0,2*2-0,8)*2 |  | # 35,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5,3*2+6,5*2+0,2*2-0,8 |  | # 23,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5,3*2+5,9*2+0,2*2-0,8 |  | # 22 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (5,1*2+4*2+0,2*2-0,8)*2 |  | # 35,6 |  |  |  |  |  |
| # 141 | # 776511820R00 | # Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | # m2 | # 693,04000 | # 38,00 | # 26 335,52 | # 800-775 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 5,5*6,6+5,3*5,8+3*4+5,1*4*2+3*4+5,1*6,5+5,9*5,1+5,1*4 |  | # 215,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 5. : 5,6*6,6+5,3*5,6+3*4+5,1*4*2+3*4+5,3*6,5+5,3*5,9+4*5,1*2 |  | # 237,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 8. : 5,6*6,6+5,4*5,8+3*4*2+5,1*4*2+5,3*6,5+5,3*5,9+5,1*4*2 |  | # 239,6 |  |  |  |  |  |
| # 142 | # 979087212R00 | # Nakládání na dopravní prostředky suti | # t | # 0,75674 | # 104,00 | # 78,70 | # 822-1 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # pro vodorovnou dopravu |  |  |  |  |  |  |  |
| # 143 | # 979011211R00 | # Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | # t | # 0,75674 | # 227,00 | # 171,78 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
| # 144 | # 979011219R00 | # Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím | # t | # 0,75674 | # 97,10 | # 73,48 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
| # 145 | # 979081111R00 | # Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | # t | # 0,75674 | # 210,00 | # 158,92 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
| # 146 | # 979081121R00 | # Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | # t | # 12,86457 | # 11,10 | # 142,80 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
| # 147 | # 979082111R00 | # Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | # t | # 0,75674 | # 211,00 | # 159,67 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
| # 148 | # 979082121R00 | # Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | # t | # 3,02696 | # 23,60 | # 71,44 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
| # 149 | # 979990181R00 | # Poplatek za skládku PVC podlahová krytina | # t | # 0,75674 | # 1 535,00 | # 1 161,60 | # 801-3 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 82 024,70 |  |  |  |
| # 150 | # 999281108R00 | # Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | # t | # 147,79225 | # 555,00 | # 82 024,70 | # 801-4 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # oborů 801, 803, 811 a 812 |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 112 646,40 |  |  |  |
| # 151 | # 711212001R00 | # Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr hydroizolační proti vlhkosti | # m2 | # 370,73000 | # 240,00 | # 88 975,20 | # 800-711 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 1,5*(1,8*2+2,4+1,4-0,7) |  | # 10,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1,1+1*2) |  | # 6,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(1,9*2+2-0,7) |  | # 7,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1*2+1,1) |  | # 6,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(2,4*2+2-0,7)*2 |  | # 18,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1,1+1*2)*2 |  | # 13,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(2*2+2-0,4) |  | # 8,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1,1+1*2) |  | # 6,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(1,9*2+2-0,7) |  | # 7,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1,1+1*2) |  | # 6,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(2*3-0,7) |  | # 7,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1,1+1*2) |  | # 6,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(1,2*7+0,6*5) |  | # 17,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 1,5*(1,8*2+2,4+1,4) |  | # 11,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1,1+1*2) |  | # 6,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(1,8*2+2+0,9)*2 |  | # 19,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1,1+1*2)*2 |  | # 13,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(2,4*2+2+0,9)*2 |  | # 23,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1,1+1*2)*2 |  | # 13,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(2*3)*2 |  | # 18 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1,1+1*2)*2 |  | # 13,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(1,2*7+0,6*4) |  | # 16,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 1,5*(1,8*2+2,4+1,3-0,7) |  | # 9,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2*(1,1+1*2)*6 |  | # 37,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(2,5+2*2+1,4-0,7) |  | # 10,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(1,8*2+2,4+1,4-0,7) |  | # 10,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(2,4*2+2+0,9-0,7) |  | # 10,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(1,9*2+2+0,9-0,7) |  | # 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(2*2+2+0,9-0,7) |  | # 9,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(1,2*6+0,6*3) |  | # 13,5 |  |  |  |  |  |
| # 152 | # 711212002RT1 | # Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti | # m2 | # 85,15000 | # 240,00 | # 20 436,00 | # 800-711 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 4,39+3,78+4,86+3,9+3,78+4,86+3,9 |  | # 29,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 4,39+3,78+4,86+3,9+3,78+4,86+3,9 |  | # 29,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 4,39+4,38+4,9+3,78+4,86+3,9 |  | # 26,21 |  |  |  |  |  |
| # 153 | # 711140012RAA | # Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož, | # m2 | # 13,08000 | # 190,00 | # 2 485,20 | # AP-PSV | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # doplnění podkladního betonu : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro kanalizaci : 0,6*(9+1,8+2,5*2+5,4) |  | # 12,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. - pro základ : 0,6*0,6 |  | # 0,36 |  |  |  |  |  |
| # 154 | # 998711202R00 | # Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m | # % | # 1,50000 | # 500,00 | # 750,00 | # 800-711 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 126 233,01 |  |  |  |
| # 155 | # 713111111RT2 | # Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá | # m2 | # 205,86000 | # 26,00 | # 5 352,36 | # 800-713 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 7,3*28,2 |  | # 205,86 |  |  |  |  |  |
| # 156 | # 713111121RT1 | # Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, | # m2 | # 199,20000 | # 52,00 | # 10 358,40 | # 800-713 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 4*(28,2*2-3,3*2) |  | # 199,2 |  |  |  |  |  |
| # 157 | # 713131121R00 | # Montáž tepelné izolace stěn přichycením úchytnými dráty a závlačkami | # m2 | # 55,99000 | # 52,00 | # 2 911,48 | # 800-713 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 1,1*(5,8+3+0,6+1,3+0,7+1,2+3+5,3*2+3+5,1*2+3+5,3+0,5*4+0,3*4) |  | # 55,99 |  |  |  |  |  |
| # 158 | # 63151410R | # deska izolační minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 3,900 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | # m2 | # 686,91730 | # 154,00 | # 105 785,26 | # SPCM | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : (4*(28,2*2-3,3*2))*1,03 |  | # 205,176 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 7,3*28,2*2*1,03 |  | # 424,0716 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,1*(5,8+3+0,6+1,3+0,7+1,2+3+5,3*2+3+5,1*2+3+5,3+0,5*4+0,3*4)*1,03 |  | # 57,6697 |  |  |  |  |  |
| # 159 | # 998713202R00 | # Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | # % | # 0,01430 | # 127 658,22 | # 1 825,51 | # 800-713 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 723 848,55 |  |  |  |
| # 160 | # 72001 | # ZTI - dle samostatného položkového rozpočtu | # kpl | # 1,00000 | # 723 848,55 | # 723 848,55 |  | # Vlastní | # Indiv |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 21 868,18 |  |  |  |
| # 161 | # 762521108RT2 | # Položení podlah s dodávkou materiálu hrubých fošen nehoblovaných na sraz, tloušťky 38 mm | # m2 | # 22,82000 | # 345,00 | # 7 872,90 | # 800-762 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # půda - č.v.D.1.1. - b)10 : 0,6*2+1*1,2+0,6*(17,1+1,1+1+1,9+3+1,1+1+2)+0,8*1,2+1,8*0,8+1*0,9+0,2*1 |  | # 22,82 |  |  |  |  |  |
| # 162 | # 762526110RT3 | # Položení podlah s dodávkou materiálu polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, řezivo 100 x 50 mm | # m2 | # 22,82000 | # 198,00 | # 4 518,36 | # 800-762 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # půda - č.v.D.1.1. - b)10 : 0,6*2+1*1,2+0,6*(17,1+1,1+1+1,9+3+1,1+1+2)+0,8*1,2+1,8*0,8+1*0,9+0,2*1 |  | # 22,82 |  |  |  |  |  |
| # 163 | # 762526130RT3 | # Položení podlah s dodávkou materiálu polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm, řezivo 100 x 50 mm | # m2 | # 45,64000 | # 186,00 | # 8 489,04 | # 800-762 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # půda - č.v.D.1.1. - b)10 : (0,6*2+1*1,2+0,6*(17,1+1,1+1+1,9+3+1,1+1+2)+0,8*1,2+1,8*0,8+1*0,9+0,2*1)*2 |  | # 45,64 |  |  |  |  |  |
| # 164 | # 762595000R00 | # Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace | # m3 | # 1,26651 | # 780,00 | # 987,88 | # 800-762 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # půda - č.v.D.1.1. - b)10 : (0,6*2+1*1,2+0,6*(17,1+1,1+1+1,9+3+1,1+1+2)+0,8*1,2+1,8*0,8+1*0,9+0,2*1)*3,5*0,1*0,05 |  | # 0,39935 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 22,82*0,038 |  | # 0,86716 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 11 131,50 |  |  |  |
| # 165 | # 764410240R00 | # Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 250 mm | # m | # 26,10000 | # 315,00 | # 8 221,50 | # 800-764 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # včetně rohů |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3.-měněná okna : 1,35*2 |  | # 2,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,15*10 |  | # 11,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # stávající okna(bez pohledu k řece) : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP : 1,15*(18-10) |  | # 9,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,35*2 |  | # 2,7 |  |  |  |  |  |
| # 166 | # 764454203R00 | # Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 120 mm | # m | # 6,00000 | # 435,00 | # 2 610,00 | # 800-764 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. P11 - doplnění : 6 |  | # 6 |  |  |  |  |  |
| # 167 | # 998764202R00 | # Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m | # % | # 1,00000 | # 300,00 | # 300,00 | # 800-764 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 33 863,40 |  |  |  |
| # 168 | # 765799311RL3 | # Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve, s přelepením spojů | # m2 | # 112,80000 | # 278,00 | # 31 358,40 | # 800-765 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # č.v.D.1.1.- B)10,11-předpoklad opravy 20% : 9,4*30*2*0,2 |  | # 112,8 |  |  |  |  |  |
| # 169 | # 76501 | # Vyspravení střechy po ubourání šachty a prostupů VZT | # m2 | # 1,47000 | # 1 500,00 | # 2 205,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # č.v.D.1.1.-b)10 : 0,6*2+0,3*0,3*3 |  | # 1,47 |  |  |  |  |  |
| # 170 | # 998765202R00 | # Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m | # % | # 1,00000 | # 300,00 | # 300,00 | # 800-765 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 692 387,00 |  |  |  |
| # 171 | # 766624043R00 | # Montáž střešních oken rozměru 78/140 - 160 cm | # kus | # 14,00000 | # 1 770,00 | # 24 780,00 | # 800-766 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 14 |  | # 14 |  |  |  |  |  |
| # 172 | # 3/L | # D+M vnitřích dýhovaných dveří 100/197 EW15DP+kování, kliky a zámku, kompl. dodávka dle ozn. 3/L | # kus | # 1,00000 | # 6 975,00 | # 6 975,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # výpis dveří - ozn. 3/L : 1 |  | # 1 |  |  |  |  |  |
| # 173 | # 3/P | # D+M vnitřích dýhovaných dveří 100/197 EW15DP+kování, kliky a zámku, kompl. dodávka dle ozn. 3/P | # kus | # 1,00000 | # 6 975,00 | # 6 975,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # výpis dveří - ozn. 3/P : 1 |  | # 1 |  |  |  |  |  |
| # 174 | # 4/L | # D+M vnitřích dýhovaných dveří 80/197 EW30DP3 Aku+kování, kliky a zámek, kompl. dodávka dle ozn. 4/L | # kus | # 3,00000 | # 7 960,00 | # 23 880,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # výpis dveří - ozn. 4/L : 3 |  | # 3 |  |  |  |  |  |
| # 175 | # 5/L | # D+M vnitřních dýhovaných dveří 80/197 EW30DP3 Aku+kování,ocel. zárubeň, kliky a zámek, kompl. dodávka dle ozn. 5/L | # kus | # 9,00000 | # 7 960,00 | # 71 640,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # výpis dveří - ozn. 5/L : 9 |  | # 9 |  |  |  |  |  |
| # 176 | # 5/P | # D+M vnitřních dýhovaných dveří 80/197 EW30DP3 Aku+kování,ocel. zárubeň, kliky a zámek, kompl. dodávka dle ozn. 5/P | # kus | # 8,00000 | # 7 960,00 | # 63 680,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # výpis dveří - ozn. 5/P : 8 |  | # 8 |  |  |  |  |  |
| # 177 | # 6/L | # D+M vnitřních dýhovaných dveří 80/197+kování, kliky a zámek, kompl. dodávka dle ozn. 6/L | # kus | # 7,00000 | # 3 480,00 | # 24 360,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # výpis dveří - ozn. 6/L : 7 |  | # 7 |  |  |  |  |  |
| # 178 | # 6/P | # D+M vnitřních dýhovaných dveří 80/197+kování, kliky a zámek, kompl. dodávka dle ozn. 6/P | # kus | # 5,00000 | # 3 480,00 | # 17 400,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # výpis dveří - ozn. 6/P : 5 |  | # 5 |  |  |  |  |  |
| # 179 | # 7/L | # D+M vnitřních voštinových dveří 80/197+kování,ocel. zárubeň, kliky a zámek, kompl. dodávka dle ozn. 7/L | # kus | # 10,00000 | # 3 480,00 | # 34 800,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # výpis dveří - ozn. 7/L : 10 |  | # 10 |  |  |  |  |  |
| # 180 | # 7/P | # D+M vnitřních dýhovaných dveří 80/197+kování,ocel. zárubeň, kliky a zámek, kompl. dodávka dle ozn. 7/P | # kus | # 7,00000 | # 3 480,00 | # 24 360,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # výpis dveří - ozn. 7/P : 7 |  | # 7 |  |  |  |  |  |
| # 181 | # 766001 | # D+M kuchyňských linek dl. 1,2m vč. dřezu + samostaně stojící lednice | # kus | # 20,00000 | # 9 000,00 | # 180 000,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 7 |  | # 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 7 |  | # 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 6 |  | # 6 |  |  |  |  |  |
| # 182 | # 76761591 | # Oprava oken - výměna gumového tešnění D+M | # m | # 337,00000 | # 61,00 | # 20 557,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : (1,1*4+1,5*2)*20 |  | # 148 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (1,3+1,5+1,4*4)*2 |  | # 16,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b)6 : (1,1*4+1,5*2)*21 |  | # 155,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (1,8+2+1,4*5)*2 |  | # 21,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 3.NP - č.v.D.1.1.-b)9 : (1,1*4+1,5*2)*4 |  | # 29,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (2,7*4+1,5*6)*2 |  | # 39,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # nová okna : -(1,1*4+1,5*2)*10 |  | # -74 |  |  |  |  |  |
| # 183 | # 8/L | # D+M vnitřních voštinových dveří 70/197+kování,ocel. zárubeň, kliky a zámek, kompl. dodávka dle ozn. 8/L | # kus | # 11,00000 | # 3 040,00 | # 33 440,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # výpis dveří - ozn. 8/L : 11 |  | # 11 |  |  |  |  |  |
| # 184 | # 8/P | # D+M vnitřních voštinových dveří 70/197+kování,ocel. zárubeň, kliky a zámek, kompl. dodávka dle ozn. 8/P | # kus | # 9,00000 | # 3 040,00 | # 27 360,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # výpis dveří - ozn. 8/P : 9 |  | # 9 |  |  |  |  |  |
| # 185 | # 61140254.AR | # okno střešní š = 780 mm; h = 1 400,0 mm; kyvné; křídlo a rám dřevo; oplechování lak. hliník; ovládání ruční; Uokna 1,20 W/m2K; ventilační klapka; barva transparentní | # kus | # 14,00000 | # 5 840,00 | # 81 760,00 | # SPCM | # RTS 17/ I | # RTS 17/ I |
| # 186 | # 61140284.AR | # lemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. okna 780 mm; h okna 1 400 mm; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá | # kus | # 14,00000 | # 1 630,00 | # 22 820,00 | # SPCM | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
| # 187 | # 611405906R | # sada zateplovací obsahuje izolační rám, hydroizolační fólie, drenážní žlábek; š. okna 780 mm; h okna 1 400 mm; materiál PE pěnový rám, PP fólie, ocelový žlábek | # kus | # 14,00000 | # 1 875,00 | # 26 250,00 | # SPCM | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
| # 188 | # 998766202R00 | # Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m | # % | # 2,70000 | # 500,00 | # 1 350,00 | # 800-766 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 28 586,00 |  |  |  |
| # 189 | # 713582113RT1 | # Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 300x300 mm, požární odolnost EI 15 | # kus | # 14,00000 | # 700,00 | # 9 800,00 | # 800-713 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 5 |  | # 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 5 |  | # 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9.,11. : 4 |  | # 4 |  |  |  |  |  |
| # 190 | # 1/P,1/L | # D+M plech. vstupních dveří 1300/2100, kompl. dodávka dle ozn. 1/P,1/L | # kus | # 2,00000 | # 7 320,00 | # 14 640,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # výpis dveří - ozn.-1/P,1/L : 1+1 |  | # 2 |  |  |  |  |  |
| # 191 | # 76703 | # Posunutí stáv. ocel. žebříku na úchyty, pro výlez na půdu | # kus | # 1,00000 | # 2 410,00 | # 2 410,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
| # 192 | # 998767202R00 | # Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | # % | # 1,40000 | # 1 240,00 | # 1 736,00 | # 800-767 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 74 742,60 |  |  |  |
| # 193 | # 766601211RT2 | # Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 6/30 mm expanzní, | # m | # 74,20000 | # 103,00 | # 7 642,60 | # 800-766 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # okna : (1,3+0,6)*2*2 |  | # 7,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (1,05+1,6)*2*10 |  | # 53 |  |  |  |  |  |
|  |  | # dveře : (1,3+2,1)*2*2 |  | # 13,6 |  |  |  |  |  |
| # 194 | # O1 | # D+M plast okna 1300x600 s izolačním dvojsklem, kompl. dodávka dle ozn. O1 | # kus | # 2,00000 | # 1 800,00 | # 3 600,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # výpis oken - ozn. O1 : 2 |  | # 2 |  |  |  |  |  |
| # 195 | # O2 | # D+M plast. oken 1050x1600 s izol. dvojsklem, kompl. dodávka dle ozn. O2 | # kus | # 10,00000 | # 6 200,00 | # 62 000,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # výpis oken - ozn. O2 : 10 |  | # 10 |  |  |  |  |  |
| # 196 | # 998766202R00 | # Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m | # % | # 1,00000 | # 1 500,00 | # 1 500,00 | # 800-766 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 337 810,82 |  |  |  |
| # 197 | # 771275511RT3 | # Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele | # m | # 91,80000 | # 155,00 | # 14 229,00 | # 800-771 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # schodiště : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 1,4*17*2 |  | # 47,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 1,3*17*2 |  | # 44,2 |  |  |  |  |  |
| # 198 | # 771275521RT3 | # Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele | # m | # 91,80000 | # 155,00 | # 14 229,00 | # 800-771 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # schodiště : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 2. : 1,4*17*2 |  | # 47,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 1,3*17*2 |  | # 44,2 |  |  |  |  |  |
| # 199 | # 771475034R00 | # Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele | # m | # 59,16000 | # 55,00 | # 3 253,80 | # 800-771 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # schodiště : 17*(0,3+0,28)*6 |  | # 59,16 |  |  |  |  |  |
| # 200 | # 775981113RT1 | # Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepící lišta, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm | # m | # 88,30000 | # 220,00 | # 19 426,00 | # 800-775 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 2,8+1,2*2+1,4+(1,1+1,3)*2+,3+1,2*2+1,2+1,4+1,3+1,4+1,3*2+1,3+1,5 |  | # 24,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,8*7+0,7 |  | # 6,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 3+1,3+1,2*2+(1,3+1,2)*2+1,2*2+1,3+1,3*2+1,3+1,2+1,2+1,1+1,2 |  | # 24 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,8*7+0,7 |  | # 6,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 3+1,2+1,4+0,9+1,2+1,5+1,3+1,5+0,6+1,2*4+1,2+1,2+1,1+1,2 |  | # 22,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,8*6 |  | # 4,8 |  |  |  |  |  |
| # 201 | # 77102 | # Lokální opravy stáv. keramické dlažby - předpoklad z 10% | # m2 | # 7,36000 | # 365,00 | # 2 686,40 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # 1.NP : 3,68*2 |  | # 7,36 |  |  |  |  |  |
| # 202 | # 771101210RT1 | # Penetrace podkladu pod dlažby | # m2 | # 368,73600 | # 55,00 | # 20 280,48 |  | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 290,95 |  | # 290,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,3*91,8+0,2*91,8 |  | # 45,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,1*318,86 |  | # 31,886 |  |  |  |  |  |
| # 203 | # 771475014RT1 | # Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm | # m | # 259,70000 | # 65,00 | # 16 880,50 |  | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : (6,5*2+0,3+1,8+3,1-1*2)*2 |  | # 32,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (4,7+2*2+3,1-0,8*5)*2 |  | # 15,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,1*2+2,8+0,35*2-(0,8+0,7) |  | # 6,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2*2+1,2*2-(0,7+0,8*2) |  | # 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,3 |  | # 1,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2*4-(0,8*2+0,7) |  | # 5,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (1,2+1,3)*2 |  | # 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2*2+1,4*2-(0,8*2+0,7) |  | # 4,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,3+1,5 |  | # 2,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,7+2*2+4,7-(0,8*3) |  | # 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,2*2+2*2-(0,8*2+0,7) |  | # 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,3+1,3+0,4 |  | # 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2*4-(0,8*2+0,7) |  | # 5,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,3+1,2 |  | # 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,4+0,4*2 |  | # 2,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : (4,7+2,8*2+1,7+1,5+3+1,3-0,8*4)*2 |  | # 29,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 3+2,1*2-(0,8+0,7) |  | # 5,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,2*2+2*2-(0,8*2+0,7) |  | # 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,3 |  | # 1,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2*4-(0,8*2+0,7) |  | # 5,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,3+1,1 |  | # 2,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,4*2+2*2-(0,8*2+0,7) |  | # 4,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,1+1,2 |  | # 2,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,2*2+2*2-(0,8*2+0,7) |  | # 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,3*2 |  | # 2,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2*4-(0,8*2+0,7) |  | # 5,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,1+1,2 |  | # 2,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,4*2+2*2-(0,8*2+0,7) |  | # 4,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5+1,2 |  | # 2,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 2,4+3+1,9-0,8*3 |  | # 4,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 4,7+2+1,7+0,9+2,3-0,8*3 |  | # 9,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,1*2+3+0,2*2-(0,8+0,7) |  | # 6,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,4*2+1,3*2-(0,8*2+0,7) |  | # 5,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,2+1,3 |  | # 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 4,2*2+5,2*2+0,25*2+(0,8*3+0,7) |  | # 22,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,4+0,4 |  | # 1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,1+1,2 |  | # 2,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,2*2+2*2-(0,8*2+0,7) |  | # 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (1,2+1,3)*2 |  | # 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2*4-(0,8*2+0,7) |  | # 5,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,3+1,5 |  | # 2,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,4*2+2*2-(0,8*2+0,7) |  | # 4,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,2+1,2+0,35*2 |  | # 3,1 |  |  |  |  |  |
| # 204 | # 771479001R00 | # Řezání dlaždic keramických pro soklíky | # m | # 318,86000 | # 25,00 | # 7 971,50 |  | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 259,7+59,16 |  | # 318,86 |  |  |  |  |  |
| # 205 | # 771575109RT2 | # Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 30x30 cm | # m2 | # 290,95000 | # 300,00 | # 87 285,00 |  | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 2,8*2+0,35*1+1,3*1,2+1,2*1,1*2+1,2*1,3+0,3*0,25+1,3*1,2+1,3*1,3+1,1*1,2+1,4*1,3 |  | # 18,175 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 10,92+10,07+4,39+2,79+3,78+4,19+4,86+2,8+3,9+12,93+9,62+2,79+3,78+4,19+4,86+2,8+3,9 |  | # 92,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 2*2,8+0,2*1+1,3*1,2+1,1*1,2+1,1*1,2+1,3*1,2+1,3*1,3+1,1*1,2+1,1*1,2+0,5*0,5 |  | # 16,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 11,27+4,39+2,64+3,78+4,19+4,86+2,8+3,9+10,97+2,64+3,78+4,19+4,86+2,8+3,9+1,5*1,3+0,5*1,2+1,2*1,3 |  | # 75,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 3*2,1+0,3*1+1,2*1,3+1,2*1,1+0,3*0,8+1,2*1,1+0,2*1,5+1,2*1,3*2+1,1*1,2+0,5*0,35+1,1*1,2 |  | # 17,275 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 6,39+4,39+3,42+4,38+15,25+4,9+10,81+2,64+3,78+4,19+4,86+2,8+3,9 |  | # 71,71 |  |  |  |  |  |
| # 206 | # 771579793R00 | # příplatek za spárovací hmotu - plošně | # m2 | # 283,58600 | # 25,00 | # 7 089,65 |  | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 290,95+0,3*91,8+0,2*91,8+0,1*318,86 |  | # 368,736 |  |  |  |  |  |
|  |  | # -85,15 |  | # -85,15 |  |  |  |  |  |
| # 207 | # 771579795R00 | # příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | # m2 | # 85,15000 | # 55,00 | # 4 683,25 |  | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. : 4,39+3,78+4,86+3,9+3,78+4,86+3,9 |  | # 29,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 4,39+3,78+4,86+3,9+3,78+4,86+3,9 |  | # 29,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 4,39+4,38+4,9+3,78+4,86+3,9 |  | # 26,21 |  |  |  |  |  |
| # 208 | # 5970001 | # Dodávka keram. dlažby dle výběru investora, do ceníkové hodnoty 300,-/m2 | # m2 | # 387,17280 | # 290,00 | # 112 280,11 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # +ztratné 5% : (290,95+0,3*91,8+0,2*91,8+0,1*318,86)*1,05 |  | # 387,1728 |  |  |  |  |  |
| # 209 | # 597642400R | # dlažba keramická schodovka; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér | # m2 | # 28,91700 | # 890,00 | # 25 736,13 | # SPCM | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # +ztratné 5% : 91,8*0,3*1,05 |  | # 28,917 |  |  |  |  |  |
| # 210 | # 998771202R00 | # Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | # % | # 2,00000 | # 890,00 | # 1 780,00 | # 800-771 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 319 455,80 |  |  |  |
| # 211 | # 776421100RU1 | # Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku | # m | # 647,79000 | # 64,00 | # 41 458,56 | # 800-775 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 3,8*2+5,1+2,5 |  | # 15,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5,7+6,6*2+5,4+0,35*2-(0,8+1,3) |  | # 22,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5,1*2+4*2+0,2*2-(0,8*2+1,2+1,1) |  | # 14,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 3*2+4*2-0,8 |  | # 13,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5,1*2+4*2+0,2*2-0,8 |  | # 17,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5,1*2+3,2*2-0,8*2 |  | # 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5,1*2+3,2*2-0,8 |  | # 15,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5,1*2+5,9*2+0,2*2-0,8 |  | # 21,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5,1*2+4*2+0,2*4-(0,8*2+1,2+1,1) |  | # 15,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 3*2+4*2-0,8 |  | # 13,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5,1*2+4*2+0,2*2-(0,8+1,4) |  | # 16,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 5,3+3,8*2 |  | # 12,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5,8+5,5+6,6*2+0,2*2-(0,8+1,3) |  | # 22,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (5,1*2+4*2+0,2*2-(0,8*2+1,2+1,1))*2 |  | # 29,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (3*2+4*2-0,8)*2 |  | # 26,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # (5,1*2+4*2+0,2*2-(0,8+1,1+1,2))*2 |  | # 31 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5,3*2+3,2*2+0,2*2-(0,8*3+1,3) |  | # 13,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5,3*2+3,3*2-0,8 |  | # 16,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5,9*2+5,3*2+0,2*2-(0,8+1,3) |  | # 20,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 3,4*2+2,5+5,3 |  | # 14,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5,8+5,5+6,2*2+0,2*2-(0,8+1,3+1) |  | # 21 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 4*2+5,1+0,2*4-(0,8*2+0,35+1,4) |  | # 10,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 3*2+3,6*2-0,8 |  | # 12,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5,1*2+3,6*2+0,2*2-(0,8+1,1+1,2) |  | # 14,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 6,2*2+5,3*2+0,2*2-(0,8*2+1+1,3) |  | # 19,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5,3*2+5,5*2+0,2*2-(0,8+1,3*2) |  | # 18,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5,1*2+4*2+0,2*2-0,8*2 |  | # 17 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 3*2+3,6*2+0,2*2-0,8 |  | # 12,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5,1*2+3,6*20,2*2-(0,8+1,2*2) |  | # 152,44 |  |  |  |  |  |
| # 212 | # 776521100R00 | # Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, | # m2 | # 623,30000 | # 87,50 | # 54 538,75 | # 800-775 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 25,3+36,59+20,11+11,97+19,85+16,84+16,29+29,5+20,03+11,84+19,83 |  | # 228,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | # ker. dlažba : -(2,8*2+0,35*1+1,3*1,2+1,2*1,1*2+1,2*1,3+0,3*0,25+1,3*1,2+1,3*1,3+1,1*1,2+1,4*1,3) |  | # -18,175 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 26,07+37,43+20,11+11,97+19,85+17,17+16,77+30,42+20,03+11,84+19,83 |  | # 231,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | # ker. dlažba : -(2*2,8+0,2*1+1,3*1,2+1,1*1,2+1,1*1,2+1,3*1,2+1,3*1,3+1,1*1,2+1,1+1,2+0,5*0,5) |  | # -17,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 24,07+35,14+19,48+10,78+17,84+32,4+28,44+19,4+10,86+17,82 |  | # 216,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | # ker. dlažba : -(3*2,1+0,3*1+1,2*1,3+1,2*1,1+0,3*0,8+1,2*1,1+0,2*1,5+1,2*1,3*2+1,1*1,2+0,5*0,35+1,1*1,2) |  | # -17,275 |  |  |  |  |  |
| # 213 | # 28412245R | # podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 1,50 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová | # m2 | # 685,63000 | # 323,00 | # 221 458,49 | # SPCM | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # +ztratné 10% : 623,3*1,1 |  | # 685,63 |  |  |  |  |  |
| # 214 | # 998776202R00 | # Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | # % | # 2,00000 | # 1 000,00 | # 2 000,00 | # 800-775 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # vodorovně do 50 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 102 897,90 |  |  |  |
| # 215 | # 777553010R00 | # Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí | # m2 | # 623,30000 | # 31,00 | # 19 322,30 | # 800-773 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 25,3+36,59+20,11+11,97+19,85+16,84+16,29+29,5+20,03+11,84+19,83 |  | # 228,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | # ker. dlažba : -(2,8*2+0,35*1+1,3*1,2+1,2*1,1*2+1,2*1,3+0,3*0,25+1,3*1,2+1,3*1,3+1,1*1,2+1,4*1,3) |  | # -18,175 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 26,07+37,43+20,11+11,97+19,85+17,17+16,77+30,42+20,03+11,84+19,83 |  | # 231,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | # ker. dlažba : -(2*2,8+0,2*1+1,3*1,2+1,1*1,2+1,1*1,2+1,3*1,2+1,3*1,3+1,1*1,2+1,1+1,2+0,5*0,5) |  | # -17,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 24,07+35,14+19,48+10,78+17,84+32,4+28,44+19,4+10,86+17,82 |  | # 216,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | # ker. dlažba : -(3*2,1+0,3*1+1,2*1,3+1,2*1,1+0,3*0,8+1,2*1,1+0,2*1,5+1,2*1,3*2+1,1*1,2+0,5*0,35+1,1*1,2) |  | # -17,275 |  |  |  |  |  |
| # 216 | # 777553210R00 | # Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm | # m2 | # 623,30000 | # 92,00 | # 57 343,60 | # 800-773 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 25,3+36,59+20,11+11,97+19,85+16,84+16,29+29,5+20,03+11,84+19,83 |  | # 228,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | # ker. dlažba : -(2,8*2+0,35*1+1,3*1,2+1,2*1,1*2+1,2*1,3+0,3*0,25+1,3*1,2+1,3*1,3+1,1*1,2+1,4*1,3) |  | # -18,175 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 26,07+37,43+20,11+11,97+19,85+17,17+16,77+30,42+20,03+11,84+19,83 |  | # 231,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | # ker. dlažba : -(2*2,8+0,2*1+1,3*1,2+1,1*1,2+1,1*1,2+1,3*1,2+1,3*1,3+1,1*1,2+1,1+1,2+0,5*0,5) |  | # -17,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 24,07+35,14+19,48+10,78+17,84+32,4+28,44+19,4+10,86+17,82 |  | # 216,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | # ker. dlažba : -(3*2,1+0,3*1+1,2*1,3+1,2*1,1+0,3*0,8+1,2*1,1+0,2*1,5+1,2*1,3*2+1,1*1,2+0,5*0,35+1,1*1,2) |  | # -17,275 |  |  |  |  |  |
| # 217 | # 777553219R00 | # Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu | # m2 | # 623,30000 | # 40,00 | # 24 932,00 | # 800-773 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 25,3+36,59+20,11+11,97+19,85+16,84+16,29+29,5+20,03+11,84+19,83 |  | # 228,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | # ker. dlažba : -(2,8*2+0,35*1+1,3*1,2+1,2*1,1*2+1,2*1,3+0,3*0,25+1,3*1,2+1,3*1,3+1,1*1,2+1,4*1,3) |  | # -18,175 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 26,07+37,43+20,11+11,97+19,85+17,17+16,77+30,42+20,03+11,84+19,83 |  | # 231,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | # ker. dlažba : -(2*2,8+0,2*1+1,3*1,2+1,1*1,2+1,1*1,2+1,3*1,2+1,3*1,3+1,1*1,2+1,1+1,2+0,5*0,5) |  | # -17,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 24,07+35,14+19,48+10,78+17,84+32,4+28,44+19,4+10,86+17,82 |  | # 216,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | # ker. dlažba : -(3*2,1+0,3*1+1,2*1,3+1,2*1,1+0,3*0,8+1,2*1,1+0,2*1,5+1,2*1,3*2+1,1*1,2+0,5*0,35+1,1*1,2) |  | # -17,275 |  |  |  |  |  |
| # 218 | # 998777202R00 | # Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m | # % | # 1,00000 | # 1 300,00 | # 1 300,00 | # 800-773 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 229 593,59 |  |  |  |
| # 219 | # 781101210RT1 | # Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | # m2 | # 370,73000 | # 55,00 | # 20 390,15 | # 800-771 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
| # 220 | # 781415015R00 | # Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele | # m2 | # 370,73000 | # 305,00 | # 113 072,65 | # 800-771 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 1,5*(1,8*2+2,4+1,4-0,7) |  | # 10,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1,1+1*2) |  | # 6,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(1,9*2+2-0,7) |  | # 7,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1*2+1,1) |  | # 6,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(2,4*2+2-0,7)*2 |  | # 18,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1,1+1*2)*2 |  | # 13,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(2*2+2-0,4) |  | # 8,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1,1+1*2) |  | # 6,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(1,9*2+2-0,7) |  | # 7,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1,1+1*2) |  | # 6,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(2*3-0,7) |  | # 7,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1,1+1*2) |  | # 6,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(1,2*7+0,6*5) |  | # 17,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 1,5*(1,8*2+2,4+1,4) |  | # 11,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1,1+1*2) |  | # 6,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(1,8*2+2+0,9)*2 |  | # 19,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1,1+1*2)*2 |  | # 13,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(2,4*2+2+0,9)*2 |  | # 23,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1,1+1*2)*2 |  | # 13,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(2*3)*2 |  | # 18 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,2*(1,1+1*2)*2 |  | # 13,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(1,2*7+0,6*4) |  | # 16,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 1,5*(1,8*2+2,4+1,3-0,7) |  | # 9,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2*(1,1+1*2)*6 |  | # 37,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(2,5+2*2+1,4-0,7) |  | # 10,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(1,8*2+2,4+1,4-0,7) |  | # 10,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(2,4*2+2+0,9-0,7) |  | # 10,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(1,9*2+2+0,9-0,7) |  | # 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(2*2+2+0,9-0,7) |  | # 9,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,5*(1,2*6+0,6*3) |  | # 13,5 |  |  |  |  |  |
| # 221 | # 781419706R00 | # Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | # m2 | # 370,73000 | # 55,00 | # 20 390,15 |  | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
| # 222 | # 597002 | # Dodávka obkladu dle výběru investora, do ceníkové hodnoty 200,-/m2 | # m2 | # 389,26650 | # 190,00 | # 73 960,64 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # +ztratné 5% : 370,73*1,05 |  | # 389,2665 |  |  |  |  |  |
| # 223 | # 998781202R00 | # Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | # % | # 2,00000 | # 890,00 | # 1 780,00 | # 800-771 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
| Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 42 390,41 |  |  |  |
| # 224 | # 783103821R00 | # Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC", opálením nebo oklepáním | # m2 | # 16,32000 | # 132,00 | # 2 154,24 | # 800-783 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # zárubně stáv. : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 0,2*(0,8+2*2)*7 |  | # 6,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 0,2*(0,8+2*2)*5 |  | # 4,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 0,2*(0,8+2*2)*5 |  | # 4,8 |  |  |  |  |  |
| # 225 | # 783125230R00 | # Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, jednonásobné + 2x email | # m2 | # 69,96000 | # 152,00 | # 10 633,92 | # 800-783 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # na vzduchu schnoucí |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # zárubně nové : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 0,2*(0,8+2*2)*12+0,2*(0,7+2*2)*7+0,2*(1,3+2,1*2)*2 |  | # 20,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 0,2*(0,8+2*2)*12+0,2*(0,7+2*2)*7 |  | # 18,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 0,2*(0,8+2*2)*10+0,2*(0,7+2*2)*6 |  | # 15,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | # zárubně stáv. : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : 0,2*(0,8+2*2)*7 |  | # 6,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. : 0,2*(0,8+2*2)*5 |  | # 4,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b) 9. : 0,2*(0,8+2*2)*5 |  | # 4,8 |  |  |  |  |  |
| # 226 | # 783522000R00 | # Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní + dvojnásobné | # m2 | # 8,28239 | # 132,00 | # 1 093,28 | # 800-783 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # na vzduchu schnoucí |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Začátek provozního součtu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3.-měněná okna : 1,35*2 |  | # 2,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,15*10 |  | # 11,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | # stávající okna(bez pohledu k řece) : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP : 1,15*(18-10) |  | # 9,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1,35*2 |  | # 2,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | # Konec provozního součtu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # parapety : 0,3*26,1 |  | # 7,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | # Začátek provozního součtu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b) 3. P11 - doplnění : 6 |  | # 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | # Konec provozního součtu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # svody : 2*pi*0,012*6 |  | # 0,45239 |  |  |  |  |  |
| # 227 | # 783601836R00 | # Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků chemickými odstraňovači, stropů | # m2 | # 52,95000 | # 74,00 | # 3 918,30 | # 800-783 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # č.v.D.1.1.- B)15-17 - podhledy : 0,7*(29,1+10,2+1,8+10,2) |  | # 35,91 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,3*(9,4*4+2,8*4+4*2) |  | # 17,04 |  |  |  |  |  |
| # 228 | # 783626200RX1 | # Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování | # m2 | # 52,95000 | # 118,00 | # 6 248,10 | # 800-783 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # č.v.D.1.1.- B)15-17 - podhledy : 0,7*(29,1+10,2+1,8+10,2) |  | # 35,91 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 0,3*(9,4*4+2,8*4+4*2) |  | # 17,04 |  |  |  |  |  |
| # 229 | # 783782205R00 | # Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné | # m2 | # 69,60100 | # 174,00 | # 12 110,57 | # 800-783 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # půda - č.v.D.1.1. - b)10 : (0,6*2+1*1,2+0,6*(17,1+1,1+1+1,9+3+1,1+1+2)+0,8*1,2+1,8*0,8+1*0,9+0,2*1)*3,5*2*(0,1+0,05) |  | # 23,961 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 22,82*2 |  | # 45,64 |  |  |  |  |  |
| # 230 | # 07388911 | # Provedení nátěru barvou syntetickou, zábradlí, vč. předchozího očištění | # m | # 38,00000 | # 164,00 | # 6 232,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3,6,9 : 4,4+1,2+5,3*2+0,35*2+4,2*4+0,45*2+1,7*2 |  | # 38 |  |  |  |  |  |
|  |  | # Začátek provozního součtu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 4,3^2+3^2 |  | # 27,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | # sqrt(28) |  | # 5,2915 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2,8^2+3^2 |  | # 16,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | # sqrt(17) |  | # 4,12311 |  |  |  |  |  |
|  |  | # Konec provozního součtu |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 128 917,94 |  |  |  |
| # 231 | # 784402801R00 | # Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | # m2 | # 368,72500 | # 50,00 | # 18 436,25 | # 800-784 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # společné místnosti : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP : (2,7*(1,8+3,1+8,5+4,7+1,8+1,1)+1,5*4,5*2-1,3*2,1)*2 |  | # 134,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP : 2,65*(6,3+3+4,2+1,7)*2 |  | # 80,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví : 2,65*(3,3+1,8+3,8+1,8+1,8)+1,8*2,5*4 |  | # 51,125 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 1.NP : 12,92+10,07+1,1*5+12,93+9,62+1,1*5,6 |  | # 57,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP : (11,27+1,2*3+1,3*2,6+1,4*3)*2 |  | # 44,9 |  |  |  |  |  |
| # 232 | # 784442001RT2 | # Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m | # m2 | # 3 347,93000 | # 33,00 | # 110 481,69 |  | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 632,54+249,57+1683,68+54,09+728,05 |  | # 3347,93 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 787 | Zasklívání |  |  |  | 2 335,32 |  |  |  |
| # 233 | # 787600802R00 | # Vysklení oken a dveří sklo ploché přes 1 do 3 m2 | # m2 | # 2,34000 | # 54,00 | # 126,36 | # 800-787 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. - P15 : (0,8+1,8)/2*1,8 |  | # 2,34 |  |  |  |  |  |
| # 234 | # 787693314RT3 | # Zasklení oken a dveří dvojsklem plochy přes 2 m2 do 5 m2, včetně dodávky dvojskla, Float 6 mm + Float 6 mm | # m2 | # 2,34000 | # 944,00 | # 2 208,96 | # 800-787 | # RTS 17/ II | # RTS 17/ II |
|  |  | # s podtmelením na lišty. Včetně pomocného lešení. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b) 6. - P15 : (0,8+1,8)/2*1,8 |  | # 2,34 |  |  |  |  |  |
| Díl: | 795 | Lokální vytápění |  |  |  | 153 600,00 |  |  |  |
| # 235 | # 79501 | # D+M sporáku na tuhá paliva rozměr min. 924x600mm, výška 850mm, vč. dopojení do komínu - boční pr. 120 mm | # kus | # 24,00000 | # 6 400,00 | # 153 600,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  |  | # 1.NP - č.v.D.1.1.-b)3 : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 2.NP - č.v.D.1.1.-b)6 : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # podkroví - č.v.1.1.-b)8. : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # dle popisu v TZ : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # A1-výkon 4kW : 1 |  | # 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # A2-výkon 6kW : 1 |  | # 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # A3-výkon 5kW : 1 |  | # 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # A4-výkon 3kW : 1 |  | # 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # A5-výkon 4kW : 1 |  | # 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # A6-výkon 6kW : 1 |  | # 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # A7-výkon 4kW : 1 |  | # 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # A8-výkon 3kW : 1 |  | # 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # A9-výkon 3kW : 1 |  | # 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # A10-výkon 4kW : 1 |  | # 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # A11-výkon 6kW(3+3kW) : 1+1 |  | # 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # B1-výkon 8kW(5+3kW) : 1+1 |  | # 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # B2-výkon 5kW : 1 |  | # 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # B3-výkon 3kW : 1 |  | # 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # B4-výkon 8kW(5+3kW) : 1+1 |  | # 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # B5-výkon 4kW : 1 |  | # 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # B6-výkon 3kW : 1 |  | # 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # B7-výkon 6kW(3+3kW) : 1+1 |  | # 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | # B8-výkon 3kW : 1 |  | # 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # B9-výkon 2kW : 1 |  | # 1 |  |  |  |  |  |
| Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 1 158 031,00 |  |  |  |
| # 236 | # 21001 | # EI - dle samostatného položkového rozpočtu | # kpl | # 1,00000 | # 1 158 031,00 | # 1 158 031,00 |  | # Vlastní | # Indiv |
| Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 148 772,50 |  |  |  |
| # 237 | # 24001 | # VZT - dle samostatného položkového rozpočtu | # kpl | # 1,00000 | # 148 772,50 | # 148 772,50 |  | # Vlastní | # Indiv |
|  | Celkem |  |  |  |  | 6 888 083,87 |  |  |  |

| REKAPITULACE: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 122/IV, JINDŘICHŮV HRADEC |  |  |  |
| MÍSTO STAVBY: k.ú. Jindřihův Hradec, p.p.č. 1026 |  |  |  |
| ČÁST: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ELEKTROINSTALACE |  |  |  |
| INVESTOR: Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec |  |  |  |
| ELEKTROINSTALACE SILNO |  |  | 458142,00 |
| ELEKTROINSTALACE SLABO |  |  | 149557,00 |
| ELEKTROINSTALACE - celkem |  |  | 607699,00 |
| PPV 1% |  |  | 6077,00 |
| ZEMNÍ PRÁCE |  |  | 0,00 |
| DODÁVKY |  | 485472,00 |  |
| DOPRAVA 3,6% |  | 17477,00 |  |
| PŘESUN 1% |  |  | 4855,00 |
| DODÁVKA + MONTÁŽ |  | 502949,00 | 618631,00 |
| HSV |  |  | 0,00 |
| HZS |  |  | 0,00 |
| VÝCHOZÍ REVIZE |  |  | 0,00 |

| ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 741 13-0010 | ukončení vodiče 35mm2 | 24 | ks | 61,20 | 1468,80 |
|  | 741 13-0009 | ukončení vodiče 25mm2 | 24 | ks | 50,49 | 1211,76 |
|  | 741 13-2132 | ukončení kabelu 4x10mm2 | 42 | ks | 69,36 | 2913,12 |
|  | 741 13-2103 | ukončení kabelu 3x4mm2 | 2 | ks | 28,56 | 57,12 |
|  | 741 13-2103 | ukončení kabelu 3x2,5mm2 | 142 | ks | 26,52 | 3765,84 |
|  | 741 13-2103 | ukončení kabelu 3x1,5mm2 | 84 | ks | 25,50 | 2142,00 |
|  | 741 13-2145 | ukončení kabelu 5x2,5mm2 | 2 | ks | 53,04 | 106,08 |
|  | 741 13-2145 | ukončení kabelu 5x1,5mm2 | 2 | ks | 28,56 | 57,12 |
|  | 741 13-2145 | ukončení kabelu 7x1,5mm2 | 2 | ks | 51,00 | 102,00 |
|  | 741 11-0042 | elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm | 369 | m | 25,50 | 9409,50 |
|  | 741 11-0443 | vrapovaná chránička 41/50mm | 65 | m | 38,76 | 2519,40 |
|  | 741 11-0443 | vrapovaná chránička 32/40mm | 34 | m | 32,64 | 1109,76 |
|  | 741 12-0104 | vodič 1-YY (CYY) 35mm2 | 152 | m | 17,34 | 2635,68 |
|  | 741 12-0104 | vodič 1-YY (CYY) 25mm2 | 116 | m | 17,34 | 2011,44 |
|  | 741 12-2024 | CYKY-J 4x10mm2 | 390 | m | 22,44 | 8751,60 |
|  | 741 12-2031 | CYKY-J 5x2,5mm2 | 25 | m | 19,38 | 484,50 |
|  | 741 12-2031 | CYKY-J 5x1,5mm2 | 377 | m | 17,34 | 6537,18 |
|  | 741 12-2041 | CYKY-J 7x1,5mm2 | 25 | m | 19,38 | 484,50 |
|  | 741 12-2017 | CYKY-J 3x4mm2 | 36 | m | 17,34 | 624,24 |
|  | 741 12-2016 | CYKY-J 3x2,5mm2 | 1984 | m | 17,34 | 34402,56 |
|  | 741 12-2015 | CYKY-J 3x1,5mm2 | 1468 | m | 15,30 | 22460,40 |
|  | 741 12-2015 | CYKY-O 3x1,5mm2 | 248 | m | 15,30 | 3794,40 |
|  | 741 12-2001 | H07V-U 6mm2 zž (CY) | 910 | m | 11,22 | 10210,20 |
|  | 741 12-2002 | H07V-U 10mm2 zž (CY) | 368 | m | 11,22 | 4128,96 |
|  | 741 12-2002 | H07V-U 16mm2 zž (CY) | 34 | m | 15,30 | 520,20 |
|  | 741 12-2003 | H07V-U 35mm2 zž (CY) | 76 | m | 17,34 | 1317,84 |
|  | 741 11-2061 | krabice KP67/2 | 356 | ks | 45,90 | 16340,40 |
|  | 741 11-2101 | krabice KU68-1903 kompletní s věnečkem a víčkem | 44 | ks | 56,10 | 2468,40 |
|  | 741 11-2104 | krabice KO125 | 22 | ks | 96,90 | 2131,80 |
|  | 741 31-3042 | zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž, přepěťová ochrana D | 20 | ks | 76,50 | 1530,00 |
|  | 741 31-3042 | zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž | 192 | ks | 70,38 | 13512,96 |
|  | 741 31-0201 | spínač pod omítku, řazení 1 | 45 | ks | 30,60 | 1377,00 |
|  | 741 31-0232 | spínač pod omítku, řazení 6 | 52 | ks | 35,70 | 1856,40 |
|  | 741 31-0239 | spínač pod omítku, řazení 7 | 2 | ks | 40,80 | 81,60 |
|  | 741 31-0212 | spínač pod omítku, řazení 1/0 | 20 | ks | 35,70 | 714,00 |
|  | 741 31-1003 | spínač automatický s detektorem pohybu | 25 | ks | 96,90 | 2422,50 |
|  | 741 13-2145 | připojení kalového čerpadla | 1 | ks | 255,00 | 255,00 |
|  | 741 13-2103 | připojení ventilátoru | 20 | ks | 204,00 | 4080,00 |
|  | 741 13-2103 | připojení akumulačního ohřívače TUV | 20 | ks | 306,00 | 6120,00 |
|  | 741 37-2061 | montáž svítidla s LED zdrojem | 37 | ks | 153,00 | 5661,00 |
|  | 741 37-2061 | montáž svítidla žárovkového | 69 | ks | 153,00 | 10557,00 |
|  | 741 37-1002 | montáž svítidla zářivkového s krytem jeden zdroj | 20 | ks | 153,00 | 3060,00 |
|  | 741 37-1002 | montáž nouzového svítidla | 16 | ks | 153,00 | 2448,00 |
|  | 460 69-0031 | osazení hmoždinky HM8 | 568 | ks | 5,10 | 2896,80 |
|  | 741 11-2104 | svorkovnice pospojení | 22 | ks | 255,00 | 5610,00 |
|  | 741 21-0002 | montáž ocep. rozvodnic do 50kg | 8 | ks | 2295,00 | 18360,00 |
|  | 741 21-0001 | montáž ocep. rozvodnic do 20kg | 20 | ks | 979,20 | 19584,00 |
|  | 998 74-1102 | přesun hmot pro silnoproud v objektech výšky 6-12m | 4 | t | 1,02 | 4,08 |
|  |  | zednické a začišťovací práce včetně materiálu | 40 | h | 300,00 | 12000,00 |
| ELEKTROMONTÁŽE CELKEM - SILNOPROUDÉ ROZVODY |  |  |  |  |  | 256297,14 |
| MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
|  |  | elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm | 369 | m | 10,61 | 3914,35 |
|  |  | vrapovaná chránička 41/50mm | 65 | m | 13,36 | 868,53 |
|  |  | vrapovaná chránička 32/40mm | 34 | m | 9,79 | 332,93 |
|  |  | vodič 1-YY (CYY) 35mm2 č | 38 | m | 85,48 | 3248,09 |
|  |  | vodič 1-YY (CYY) 35mm2 h | 38 | m | 85,48 | 3248,09 |
|  |  | vodič 1-YY (CYY) 35mm2 š | 38 | m | 85,48 | 3248,09 |
|  |  | vodič 1-YY (CYY) 35mm2 zž | 38 | m | 85,48 | 3248,09 |
|  |  | vodič 1-YY (CYY) 25mm2 č | 29 | m | 66,30 | 1922,70 |
|  |  | vodič 1-YY (CYY) 25mm2 h | 29 | m | 66,30 | 1922,70 |
|  |  | vodič 1-YY (CYY) 25mm2 š | 29 | m | 66,30 | 1922,70 |
|  |  | vodič 1-YY (CYY) 25mm2 zž | 29 | m | 66,30 | 1922,70 |
|  |  | CYKY-J 4x10mm2 | 390 | m | 82,62 | 32221,80 |
|  |  | CYKY-J 7x1,5mm2 | 25 | m | 23,46 | 586,50 |
|  |  | CYKY-J 5x2,5mm2 | 25 | m | 25,50 | 637,50 |
|  |  | CYKY-J 5x1,5mm2 | 377 | m | 16,52 | 6229,55 |
|  |  | CYKY-J 3x4mm2 | 36 | m | 28,76 | 1035,50 |
|  |  | CYKY-J 3x2,5mm2 | 1984 | m | 15,91 | 31569,41 |
|  |  | CYKY-J 3x1,5mm2 | 1468 | m | 9,69 | 14224,92 |
|  |  | CYKY-O 3x1,5mm2 | 248 | m | 9,69 | 2403,12 |
|  |  | H07V-U 6mm2 zž (CY) | 910 | m | 12,85 | 11695,32 |
|  |  | H07V-U 10mm2 zž (CY) | 368 | m | 20,91 | 7694,88 |
|  |  | H07V-U 16mm2 zž (CY) | 34 | m | 37,74 | 1283,16 |
|  |  | H07V-U 35mm2 zž (CY) | 76 | m | 85,68 | 6511,68 |
|  |  | krabice KP67/2 | 356 | ks | 3,26 | 1161,98 |
|  |  | krabice KU68-1903 kompletní s věnečkem a víčkem | 44 | ks | 25,50 | 1122,00 |
|  |  | krabice KO125 | 22 | ks | 68,34 | 1503,48 |
|  |  | zásuvka dvojnásobná 230V/16A 2P+Z, přepěťová ochrana D | 20 | ks | 864,96 | 17299,20 |
|  |  | zásuvka dvojnásobná 230V/16A 2P+Z | 117 | ks | 81,29 | 9511,40 |
|  |  | zásuvka jednonásobná 230V/16A 2P+Z | 75 | ks | 43,86 | 3289,50 |
|  |  | spínač pod omítku, řazení 1 | 45 | ks | 33,15 | 1491,75 |
|  |  | spínač pod omítku, řazení 6 | 52 | ks | 36,11 | 1877,62 |
|  |  | spínač pod omítku, řazení 7 | 2 | ks | 66,40 | 132,80 |
|  |  | spínač pod omítku, řazení 1/0 | 20 | ks | 36,72 | 734,40 |
|  |  | spínač automatický s detektorem pohybu | 25 | ks | 357,00 | 8925,00 |
|  |  | rámeček vodorovný jednoduchý | 129 | ks | 11,12 | 1434,22 |
|  |  | rámeček vodorovný trojnásobný | 20 | ks | 30,40 | 607,92 |
|  |  | kolébka jednoduchá | 119 | ks | 1,02 | 121,38 |
|  |  | hmoždinka HM8 | 568 | ks | 1,02 | 579,36 |
|  |  | svorkovnice pospojení | 22 | ks | 168,30 | 3702,60 |
|  |  | vrut 3,5x35 | 568 | ks | 1,02 | 579,36 |
| CELKEM |  |  |  |  |  | 195966,28 |
| 3% podružný materiál |  |  |  |  |  | 5878,99 |
| MATERIÁL CELKEM - SILNOPROUDÉ ROZVODY |  |  |  |  |  | 201845,26 |
| DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
|  |  | rozvodnice RB, kompletní | 20 | ks | 9084,12 | 181682,40 |
|  |  | rozvodnice REA1, pro možné osazení 4 třífázových elektroměrů a 4 přijímačů HDO, bez nadstavby, rozvodnice bude v provedení s požární úpravou EW30, osazeny jističe 4x B20/3 + 4x B2/1, osazen svodič bleskového proudu typ B, (SPD1), třípólový, TN-C; výkonové jiskřiště; Iimp=25kA; In=30kA(8/20); Imax=60kA(8/20), osazen pojistkový odpojovač svodiče bleskového proudu 3/100A včetně válcových pojistek 3x100A | 1 | ks | 28604,88 | 28604,88 |
|  |  | rozvodnice REA2, pro možné osazení 4 třífázových elektroměrů a 4 přijímačů HDO, bez nadstavby, rozvodnice bude v provedení s požární úpravou EW30, osazeny jističe 4x B20/3 + 4x B2/1 | 1 | ks | 20855,94 | 20855,94 |
|  |  | rozvodnice REA3, REB2, REB3, pro možné osazení 3 třífázových elektroměrů a 3 přijímačů HDO, s neplombovatelnou nadstavbou pro možný rozvod a jištění obvoů společné spotřeby, rozvodnice bude v provedení s požární úpravou EW30, osazny jističe 3x B20/3 + 3x B2/1 | 3 | ks | 20824,32 | 62472,96 |
|  |  | rozvodnice REA1, pro možné osazení 4 třífázových elektroměrů a 3 přijímačů HDO, bez nadstavby, rozvodnice bude v provedení s požární úpravou EW30, osazeny jističe 4x B20/3 + 3x B2/1, osazen svodič bleskového proudu typ B, (SPD1), třípólový, TN-C; výkonové jiskřiště; Iimp=25kA; In=30kA(8/20); Imax=60kA(8/20), osazen pojistkový odpojovač svodiče bleskového proudu 3/80A včetně válcových pojistek 3x80A | 1 | ks | 28319,28 | 28319,28 |
|  |  | rozvodnice RE, pro možné osazení 4 třífázových elektroměrů a 4 přijímačů HDO, bez nadstavby, rozvodnice bude v provedení s požární úpravou EW30 | 3 | ks | 1530,00 | 4590,00 |
|  |  | rozvodnice RSA, rozvodnice pro osazení jištění obvodů společné spotřeby, rozvodnice bude v provedení s požární odolností EW30 | 1 | ks | 10007,22 | 10007,22 |
|  |  | rozvodnice RSB, rozvodnice pro osazení jištění obvodů společné spotřeby, rozvodnice bude v provedení s požární odolností EW30 | 1 | ks | 14992,98 | 14992,98 |
|  |  | rozvodnice RP | 1 | ks | 5076,54 | 5076,54 |
|  |  | kabelová skříň SS300 | 1 | ks | 5694,66 | 5694,66 |
|  |  | uzamykatelná škříň pro osazení zásuvky 230V/16A | 2 | ks | 530,40 | 1060,80 |
|  |  | Rozvodnice R-VO, dle požadavku správce VO, SMJH, nutno předem prověřit přesné vybavení | 1 | ks | 2856,00 | 2856,00 |
|  |  | ventilátor s doběhovým časovým relé | 20 | ks | 571,20 | 11424,00 |
|  |  | SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ / STROPNÍ, KRUHOVÉ pr.480mm, OPÁLOVÝ PMMA KRYT, OCELOVÁ MOTURA, LED ZDROJ 35W, 3600lm, 3000K, IP44, pro osazení na chodbách a schodištích (ve společných prostorech) | 37 | ks | 1015,92 | 37589,04 |
|  |  | SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ / STROPNÍ, KRUHOVÉ pr.480mm, OPÁLOVÝ PMMA KRYT, OCELOVÁ MOTURA, ŽÁROVKOVÝ ZDROJ max. 2x60W, IP44 | 69 | ks | 762,96 | 52644,24 |
|  |  | SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ (PODLINKA), 1x11W, IP20 | 20 | ks | 255,00 | 5100,00 |
|  |  | NOUZOVÉ SVÍTIDLO S VLASTNÍM AKUMULÁTOREM, 1x11W, TC-L, IP42 | 16 | ks | 780,30 | 12484,80 |
|  |  | SVĚTELNÝ ZDROJ TC-L 11W | 16 | ks | 1,02 | 16,32 |
| CELKEM DODÁVKY - silnoproud |  |  |  |  |  | 485472,06 |
| SPECIFIKACE ROZVADĚČE RB |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
|  |  | Plastová rozvodnice pod omítku, 3 řady x 14TE - celkem 42TE, plechové dveře, IP30, In=40A | 1 | ks | 737,46 | 737,46 |
|  |  | Vypínač 25/3 | 1 | ks | 514,08 | 514,08 |
|  |  | svodič přepětí – SPD typ 2; zapojení 3+0; TN-C; In(8/20)=20kA; Imax(8/20)=40kA; | 1 | ks | 1738,08 | 1738,08 |
|  |  | pojistkový odpojovač svodiče bleskového proudu 3/20A | 1 | ks | 385,56 | 385,56 |
|  |  | pojistková vložka válcová 20A gL/gG | 3 | ks | 20,40 | 61,20 |
|  |  | instalační relé 230V 1/20A 1xNO | 1 | ks | 482,46 | 482,46 |
|  |  | jistič B2/1 10kA | 1 | ks | 181,56 | 181,56 |
|  |  | jistič B16/1 10kA | 2 | ks | 127,50 | 255,00 |
|  |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA | 1 | ks | 739,50 | 739,50 |
|  |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA | 4 | ks | 739,50 | 2958,00 |
|  |  | propojovací lišta 3L-1000mm / 10C | 1 | ks | 153,00 | 153,00 |
|  |  | propojovací a podružný materiál | 1 | sada | 368,22 | 368,22 |
|  |  | montáž rozvaděče | 1 | ks | 510,00 | 510,00 |
| CELKEM ROZVADĚČ RB |  |  |  |  |  | 9084,12 |
| Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice RB, kompletní |  |  |  |  |  |  |
| SPECIFIKACE ROZVADĚČE RSA |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
|  |  | Ocep rozvodnice pod omítku, pro minimálně 70TE modulů, rozvodnice bude v provedení s požární úpravou EW30, min. In=40A | 1 | ks | 5304,00 | 5304,00 |
|  |  | Vypínač 20/1 | 1 | ks | 514,08 | 514,08 |
|  |  | svodič přepětí – SPD typ 2; zapojení 2+0; TN-S; In(8/20)=20kA; Imax(8/20)=40kA; | 1 | ks | 1149,54 | 1149,54 |
|  |  | pojistkový odpojovač svodiče bleskového proudu 1/16A | 1 | ks | 117,30 | 117,30 |
|  |  | pojistková vložka válcová 16A gL/gG | 1 | ks | 20,40 | 20,40 |
|  |  | jistič B6/1 10kA | 1 | ks | 148,92 | 148,92 |
|  |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA | 1 | ks | 739,50 | 739,50 |
|  |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou 13/1N/B/003 10kA | 1 | ks | 739,50 | 739,50 |
|  |  | zvonkový transformátor 230AC / 4,8,12AC 8VA | 1 | ks | 406,98 | 406,98 |
|  |  | propojovací lišta 3L-12TE / 10C | 1 | ks | 153,00 | 153,00 |
|  |  | propojovací a podružný materiál | 1 | sada | 204,00 | 204,00 |
|  |  | montáž rozvaděče | 1 | ks | 510,00 | 510,00 |
| CELKEM ROZVADĚČ RSA |  |  |  |  |  | 10007,22 |
| Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice RSA, kompletní |  |  |  |  |  |  |
| SPECIFIKACE ROZVADĚČE RSB |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
|  |  | Ocep rozvodnice pod omítku, pro minimálně 70TE modulů, rozvodnice bude v provedení s požární úpravou EW30, min. In=40A | 1 | ks | 5304,00 | 5304,00 |
|  |  | Vypínač 25/3 | 1 | ks | 514,08 | 514,08 |
|  |  | svodič přepětí – SPD typ 2; zapojení 3+0; TN-C; In(8/20)=20kA; Imax(8/20)=40kA; | 1 | ks | 1738,08 | 1738,08 |
|  |  | pojistkový odpojovač svodiče bleskového proudu 3/20A | 1 | ks | 324,36 | 324,36 |
|  |  | pojistková vložka válcová 20A gL/gG | 3 | ks | 20,40 | 61,20 |
|  |  | jistič B6/1 10kA | 2 | ks | 148,92 | 297,84 |
|  |  | jistič B2/1 10kA | 1 | ks | 181,56 | 181,56 |
|  |  | jistič B16/1 10kA | 1 | ks | 127,50 | 127,50 |
|  |  | jistič C16/1 10kA | 1 | ks | 540,60 | 540,60 |
|  |  | instalační stykač 230V, 3/40A, 3xNO | 1 | ks | 650,76 | 650,76 |
|  |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA | 1 | ks | 739,50 | 739,50 |
|  |  | proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA | 1 | ks | 739,50 | 739,50 |
|  |  | motorový spouštěč 230/400V AC, 3pól, 1,6-2,5A | 1 | ks | 732,36 | 732,36 |
|  |  | hladinový spínač - řídící jenotka | 1 | ks | 1456,56 | 1456,56 |
|  |  | zvonkový transformátor 230AC / 4,8,12AC 8VA | 1 | ks | 406,98 | 406,98 |
|  |  | propojovací lišta 3L-1000mm / 10C | 1 | ks | 510,00 | 510,00 |
|  |  | propojovací a podružný materiál | 1 | sada | 158,10 | 158,10 |
|  |  | montáž rozvaděče | 1 | ks | 510,00 | 510,00 |
| CELKEM ROZVADĚČ RSB |  |  |  |  |  | 14992,98 |
| Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice RSB, kompletní |  |  |  |  |  |  |
| SPECIFIKACE ROZVADĚČE RP |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
|  |  | Rozvodnice plastová na omítku, 2 řady x 12TE - celkem pro 24TE, platové dveře, IP30 | 1 | ks | 478,38 | 478,38 |
|  |  | svodič bleskového proudu a přepětí pro vedení Cat6, In(8/20)=150kA; Iimp(10/350)=2,5kA, InPE(8/20)=10kA | 1 | ks | 2501,04 | 2501,04 |
|  |  | svodič bleskového proudu a přepětí pro koaxiální vedení 75 ohm, In(8/20)=10kA; Iimp(10/350)=2,5kA | 2 | ks | 819,06 | 1638,12 |
|  |  | montáž | 1 | ks | 459,00 | 459,00 |
| CELKEM ROZVADĚČ RP |  |  |  |  |  | 5076,54 |
| Nezapočítávat do rekapitulace, je započítáno v dodávkách zařízení, položka - rozvodnice RP, kompletní |  |  |  |  |  |  |

| ELEKTROMONTÁŽE – SLABOPROUDÉ ROZVODY |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 742 11-0001 | trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm | 1184 | m | 12,24 | 14492,16 |
|  | 741 91-0414 | kabelový ocelový žlab s víkem 50x125 | 14 | m | 20,40 | 285,60 |
|  | 741 91-0102 | montáž výložníků pro žlaby | 28 | ks | 15,30 | 428,40 |
|  | 741 91-0421 | uzavření víkem | 14 | m | 10,20 | 142,80 |
|  | 742 12-1001 | FTP Cat 6 vnitřní | 1103 | m | 9,18 | 10125,54 |
|  | 742 12-1001 | STP Cat 6 venkovní | 10 | m | 12,24 | 122,40 |
|  | 742 12-1001 | koaxiální kabel 75ohm vnitřní | 1103 | m | 8,16 | 9000,48 |
|  | 742 12-1001 | koaxiální kabel 75ohm venkovní | 20 | m | 10,20 | 204,00 |
|  | 742 12-1002 | SYKFY 10x2x0,5 | 24 | m | 9,18 | 220,32 |
|  | 742 12-1002 | SYKFY 15x2x0,5 | 48 | m | 12,24 | 587,52 |
|  | 742 12-1001 | SYKFY 2x2x0,5 | 442 | m | 8,16 | 3606,72 |
|  | 742 12-2001 | ukončení kabelu FTP Cat 6 v rozvaděči rack | 21 | ks | 20,40 | 428,40 |
|  | 742 12-2001 | ukončení koax. Kabelu v rozvodnici TV | 22 | ks | 14,28 | 314,16 |
|  | 742 12-2001 | ukončení kabelu SYKFY v rozvodnicích a krabicích | 32 | ks | 15,30 | 489,60 |
|  | 742 33-0001 | montáž racku 19" do 20U | 1 | ks | 805,80 | 805,80 |
|  | 742 33-0011 | switch 19" | 1 | ks | 102,00 | 102,00 |
|  | 742 33-0024 | patch panel 19" CAT6, 24-port RJ45, FTP, kovový - montáž do racku | 1 | ks | 153,00 | 153,00 |
|  | 742 33-0023 | vyvazovací lišta 1U | 1 | ks | 102,00 | 102,00 |
|  | 742 33-0042 | zásuvka LAN, 1x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky | 20 | ks | 66,30 | 1326,00 |
|  | 742 12-3001 | jemná přepěťová ochrana pro LAN CAT6 (na vstupu do rozvodnice RACK) | 1 | ks | 76,50 | 76,50 |
|  | 742 42-0121 | zásuvka TV+FM koncová, kryt zásuvky | 20 | ks | 56,10 | 1122,00 |
|  | 742 42-0021 | kotvení anténního stožáru | 1 | ks | 907,80 | 907,80 |
|  | 742 42-0001 | anténa DVB-T horizontální polarizace | 1 | ks | 255,00 | 255,00 |
|  | 742 42-0001 | anténa DVB-T vertikální polarizace | 1 | ks | 255,00 | 255,00 |
|  | 742 42-0041 | zesilovač širokopásmový | 1 | ks | 510,00 | 510,00 |
|  | 742 42-0061 | rozvodnice pro aktivní a pasivní prvky TV | 1 | ks | 459,00 | 459,00 |
|  | 742 42-0111 | ukončení kaoxiálního kabelu konektorem F | 28 | ks | 20,40 | 571,20 |
|  | 742 42-0051 | rozbočovač vícenásobný (min. 20 výstupů) | 1 | ks | 255,00 | 255,00 |
|  | 742 42-0201 | nastavení zesilovače dle útlumu na zásuvkách | 20 | ks | 10,20 | 204,00 |
|  | 742 12-3001 | jemná přepěťová ochrana pro ochranu TV vstupů (na vstupu do rozvodnice RACK) | 2 | ks | 204,00 | 408,00 |
|  | 742 31-0002 | zvonkové tablo pro 10 účastníků | 1 | ks | 249,90 | 249,90 |
|  | 742 31-0002 | zvonkové tablo pro 12 účastníků | 1 | ks | 249,90 | 249,90 |
|  | 742 31-0003 | klimatický kryt pro tablo | 2 | ks | 102,00 | 204,00 |
|  | 742 31-0004 | krabice pod tablo | 2 | ks | 459,00 | 918,00 |
|  | 741 31-0213 | zvonkové tlačítko s popisovým polem (jmenovkou) | 20 | ks | 45,90 | 918,00 |
|  | 742 31-0006 | zvonek domovní | 20 | ks | 96,90 | 1938,00 |
|  | 742 21-0121 | detektor ADK (autonomní zařízení detekce a signalizace kouře) | 22 | ks | 151,98 | 3343,56 |
|  | 741 11-2061 | krabice KP67/2 | 40 | ks | 25,50 | 1020,00 |
|  | 741 11-2104 | krabice KO125 | 3 | ks | 76,50 | 229,50 |
|  | 469 53-3120 | osazení hmoždinky HM8 | 112 | ks | 2,04 | 228,48 |
|  | 998 74-2102 | přesun hmot pro slaboproud v objektech výšky 6-12m | 2,5 | t | 408,00 | 1020,00 |
|  |  | zednické a začišťovací práce včetně materiálu | 32 | h | 326,40 | 10444,80 |
| ELEKTROMONTÁŽE CELKEM – SLABOPROUDÉ ROZVODY |  |  |  |  |  | 68724,54 |
| MATERIÁL – SLABOPROUDÉ ROZVODY |  |  | množství | jednotky | cena/jednotka | cena celkem |
|  |  | trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm | 1184 | m | 8,16 | 9661,44 |
|  |  | kabelový ocelový žlab 50x125 | 14 | m | 100,98 | 1413,72 |
|  |  | víko kbelového žlabu | 14 | m | 96,90 | 1356,60 |
|  |  | výložníky 125, nosný systém, včetně spojovacího materiálu | 14 | ks | 41,82 | 585,48 |
|  |  | FTP Cat 6 vnitřní | 1103 | m | 9,69 | 10688,07 |
|  |  | STP Cat 6 venkovní | 10 | m | 25,50 | 255,00 |
|  |  | koaxiální kabel 75ohm vnitřní | 1103 | m | 7,14 | 7875,42 |
|  |  | koaxiální kabel 75ohm venkovní | 20 | m | 21,42 | 428,40 |
|  |  | SYKFY 10x2x0,5 | 24 | m | 14,28 | 342,72 |
|  |  | SYKFY 15x2x0,5 | 48 | m | 22,44 | 1077,12 |
|  |  | SYKFY 2x2x0,5 | 442 | m | 5,10 | 2254,20 |
|  |  | rack 19" do 20U | 1 | ks | 2850,90 | 2850,90 |
|  |  | switch 19" | 1 | ks | 1018,98 | 1018,98 |
|  |  | patch panel 19" CAT5e, 24-port RJ45, UTP, kovový - montáž do racku | 1 | ks | 914,94 | 914,94 |
|  |  | vyvazovací lišta 1U | 1 | ks | 239,70 | 239,70 |
|  |  | zásuvka LAN, 1x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky | 20 | ks | 168,30 | 3366,00 |
|  |  | jemná přepěťová ochrana pro LAN CAT6 | 1 | ks | 1122,00 | 1122,00 |
|  |  | zásuvka TV+FM koncová, kryt zásuvky | 20 | ks | 168,30 | 3366,00 |
|  |  | anténní stožár | 1 | ks | 2550,00 | 2550,00 |
|  |  | anténa DVB-T | 2 | ks | 765,00 | 1530,00 |
|  |  | zesilovač širokopásmový | 1 | ks | 1683,00 | 1683,00 |
|  |  | rozvodnice pro aktivní a pasivní prvky TV | 1 | ks | 2019,60 | 2019,60 |
|  |  | konektor F | 28 | ks | 10,20 | 285,60 |
|  |  | rozbočovač vícenásobný (min. 20 výstupů) | 1 | ks | 867,00 | 867,00 |
|  |  | jemná přepěťová ochrana pro ochranu TV vstupů | 2 | ks | 1417,80 | 2835,60 |
|  |  | zvonkové tablo pro 10 účastníků | 1 | ks | 1287,24 | 1287,24 |
|  |  | zvonkové tablo pro 12 účastníků | 1 | ks | 2279,70 | 2279,70 |
|  |  | klimatický kryt pro tablo | 2 | ks | 499,80 | 999,60 |
|  |  | krabice pod tablo | 2 | ks | 770,10 | 1540,20 |
|  |  | zvonkové tlačítko s popisovým polem (jmenovkou) | 20 | ks | 127,50 | 2550,00 |
|  |  | zvonek domovní | 20 | ks | 147,90 | 2958,00 |
|  |  | detektor AZDSK (autonomní zařízení detekce a signalizace kouře) | 20 | ks | 255,00 | 5100,00 |
|  |  | krabice KP67/2 | 88 | ks | 8,16 | 718,08 |
|  |  | krabice KO125 | 3 | ks | 76,50 | 229,50 |
|  |  | hmoždinka HM8 | 112 | ks | 1,02 | 114,24 |
|  |  | vrut 3,5x35 | 112 | ks | 1,02 | 114,24 |
| CELKEM |  |  |  |  |  | 78478,29 |
| 3% podružný materiál |  |  |  |  |  | 2354,35 |
| MATERIÁL CELKEM – SLABOPROUDÉ ROZVODY |  |  |  |  |  | 80832,64 |

|  |  |  |  |  | PROFESE D.1.4 - Vzduchotechnika |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K/P | Položka | Popis | Doplňující popis | Odkaz na část dokumentace | Výpočet | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|  | A | Demontáže |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # nejsou |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B | Nově instalovaná VZT zařízení |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Zařízení č.1 - Větrání hyg.zázemí byty |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1.01 | # EF01.0x Malý nástěnný axiálníí ventilátor se zpětnou klapkou, DN100, kuličková ložiska, doběh ventilátoru, IP44, splnění podmínek EU o Ekodesignu | # V=75m3/h, pext= 20Pa, ak.tlak 27dB(A) | # výkres, TZ |  | # ks | # 20 | # 2 598,96 | # 51 979 Kč |
|  | # 1.02 | # Hlavice výfuková DN160, RAL dle střechy |  | # výkres, TZ |  | # ks | # 7 | # 1 471,86 | # 10 303 Kč |
|  | # 1.03 | # Krycí mřížka venkovní, napojení DN80 |  | # výkres, TZ |  | # ks | # 3 | # 110,16 | # 330 Kč |
|  | # 1.04 | # Krycí mřížka inteiérová, podtlaková klapka,, napojení DN80 |  | # výkres, TZ |  | # ks | # 3 | # 663,00 | # 1 989 Kč |
|  | # 1.05 | # Nátrubek pro napojení odvodu kondenzátu u stoupačky 3/8" |  | # výkres, TZ |  | # ks | # 7 | # 102,00 | # 714 Kč |
|  | # 1.06 | # Potrubí SPIRO do DN160, vodotěsné spojování |  | # výkres, TZ |  | # bm | # 80 | # 331,50 | # 26 520 Kč |
|  | # 1.07 | # Potrubí SPIRO do DN100, vodotěsné spojování |  | # výkres, TZ |  | # bm | # 20 | # 280,50 | # 5 610 Kč |
|  | # 1.08 | # Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | # výkres, TZ |  | # m2 | # 20 | # 459,00 | # 9 180 Kč |
|  |  | # Případné dveřní mřížky, pokud nejsou instalovány podříznuté dveře bez prahu, jsou dodávkou stavby a interiéru |  | # výkres, TZ |  |  |  |  |  |
|  |  | # Zařízení č.2 - Ostatní |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2.01 | # Požární ucpávky a dotěsnění prostupů VZT veškerými stavebními konstrukcemi vč.atestu |  | # TZ |  | # kpl | # 1 | # 2 500,00 | # 2 500 Kč |
|  | # 2.02 | # Výstupní revize všech instalovaných zařízení, zaregulování systému |  | # TZ |  | # hod | # 4 | # 357,00 | # 1 428 Kč |
|  | # 2.03 | # Koordinace řemesel |  | # TZ |  | # hod | # 8 | # 357,00 | # 2 856 Kč |
|  | # 2.04 | # Zednické přípomoce |  | # TZ |  | # kpl | # 1 | # 2 000,00 | # 2 000 Kč |
|  | # 2.05 | # Zaškolení obsluhy |  | # TZ |  | # hod | # 2 | # 357,00 | # 714 Kč |
|  | # 2.06 | # Projektová dokumentace skutečného provedení |  | # TZ |  | # kpl | # 1 | # 1 020,00 | # 1 020 Kč |
|  |  | Dodávka celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  | 117 144 Kč |
|  |  | REKAPITULACE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Demontáže |  |  |  |  |  |  | - Kč |
|  |  | Dodávka brutto |  |  |  |  |  |  | 117 144 Kč |
|  |  | Montáž - 15 % z dodávky |  |  |  |  |  |  | 17 572 Kč |
|  |  | Doprava - 4 % |  |  |  |  |  |  | 4 686 Kč |
|  |  | Komplexní vyzkoušení - 2 % |  |  |  |  |  |  | 2 343 Kč |
|  |  | Kompletace - 6% |  |  |  |  |  |  | 7 029 Kč |
|  |  | VZDUCHOTECHNIKA CELKEM bez DPH |  |  |  |  |  |  | 148 772 Kč |
|  |  | Souhrnné požadavky: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O dodavateli se předpokládá, že jsou mu známy soupisy technických předpisů a rozhraničení dodavatelských prací ostatních profesí účastněných na stavbě. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dodavatel je povinen předložit všechny výpočty, plány a podrobné výkresy týkající se jeho části |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jedná se o rekonstrukci - Tento dokument nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – dodání až na staveniště všech různých materiálů a technik potřebných pro provedení jím dodávaných prací |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _dodání štítků zařízení a popisů tras VZT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – dodání závěsových prvků a pomocných konstrukcí pro uchycení a zavěšení potrubí a veškerých prvků VZT |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu a jejich odklizení po ukončení prací |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – úklid a odvoz suti na určené místo staveniště, odkud jej bude vyvážet na skládku dodavatel hrubé stavby |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – zřízení pojezdů pro své pomocné konstrukce na stávající dlažbě |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která byla přemístěna nebo demontována během prací |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – uvedení díla do provozu, zaškolení obsluhy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – případné opravy vadných částí |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – dokumentace skutečného provedení |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – zeregulování soustavy, předání protokolů měření a revizí |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – veškeré požární izolace, dále požární ucpávky a dotěsnění prostupů VZT a chladiva veškerými stavebními konstrukcemi vč.atestu |  |  |  |  |  |  |  |

| Položkový výkaz výměr |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: |  | Stavební úpravy objektu č.p. 122/IV |  |  |  |  |
| O: |  | Jindřichův Hradec |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 5 759,39 |
| # 1 | # 451572111R00 | # Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, lože, obsyp a zásyp | # m3 | # 5,97447 | # 964,00 | # 5 759,39 |
|  |  | # kanalizace:25,96*0,4*0,4 |  | # 4,15360 |  |  |
|  |  | # odečet potrubí:-0,055*0,055*3,14*25,96 |  | # -0,24658 |  |  |
|  |  | # vodovod:27,566*0,25*0,3 |  | # 2,06745 |  |  |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 7 110,29 |
| # 2 | # 974032142R00 | # Vysekání rýh zeď z dutých cihel 7 x 7 cm, kanalizace | # m | # 101,67000 | # 30,60 | # 3 111,10 |
|  |  | # 11,55+20,32+33,15+20,55+16,1 |  | # 101,67000 |  |  |
| # 3 | # 974031164R00 | # Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm, kanalizace | # m | # 10,60000 | # 51,00 | # 540,60 |
|  |  | # 8,6+2 |  | # 10,60000 |  |  |
| # 4 | # 971033131R00 | # Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 15 cm, MVC, kanalizace | # kus | # 6,00000 | # 51,00 | # 306,00 |
| # 5 | # 971033141R00 | # Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC, kanalizace | # kus | # 25,00000 | # 51,00 | # 1 275,00 |
| # 6 | # 971033241R00 | # Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC, kanalizace | # kus | # 2,00000 | # 51,00 | # 102,00 |
| # 7 | # 58541233R | # Sádra stavební šedá, 30kg | # bal | # 1,00000 | # 153,00 | # 153,00 |
| # 8 | # 979082111R00 | # Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | # t | # 1,05500 | # 1 020,00 | # 1 076,10 |
| # 9 | # 979081111R00 | # Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | # t | # 1,05500 | # 182,00 | # 192,01 |
| # 10 | # 979081121R00 | # Příplatek k odvozu za každý další 1 km | # t | # 10,55010 | # 13,00 | # 137,15 |
|  |  | # 1,05501*10 |  | # 10,55010 |  |  |
| # 11 | # 979990105R00 | # Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky | # t | # 1,05500 | # 206,00 | # 217,33 |
| Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 120 103,87 |
| # 12 | # 721176102R00 | # Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | # m | # 78,10000 | # 209,10 | # 16 330,71 |
|  |  | # 71*1,1 |  | # 78,10000 |  |  |
| # 13 | # 721176103R00 | # Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | # m | # 56,10000 | # 234,60 | # 13 161,06 |
|  |  | # 51*1,1 |  | # 56,10000 |  |  |
| # 14 | # 721176104R00 | # Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | # m | # 3,00000 | # 285,60 | # 856,80 |
| # 15 | # 721176105R00 | # Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | # m | # 5,50000 | # 326,40 | # 1 795,20 |
|  |  | # 5*1,1 |  | # 5,50000 |  |  |
| # 16 | # 721176115R00 | # Potrubí PP odpadní svislé D 110 x 2,7 mm, zvýšena ochrana šíření hluku | # m | # 69,30000 | # 836,40 | # 57 962,52 |
|  |  | # 63*1,1 |  | # 69,30000 |  |  |
| # 17 | # 721176223R00 | # Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm | # m | # 25,96000 | # 270,30 | # 7 016,99 |
|  |  | # 23,6*1,1 |  | # 25,96000 |  |  |
| # 18 | # 28615282.AR | # Koleno D 40 mm PP | # kus | # 134,00000 | # 13,26 | # 1 776,84 |
| # 19 | # 28615287.AR | # Koleno D 50 mm PP | # kus | # 88,00000 | # 12,24 | # 1 077,12 |
| # 20 | # 28615292.AR | # Koleno D 75 mm PP | # kus | # 2,00000 | # 25,50 | # 51,00 |
| # 21 | # 28615297.AR | # Koleno D 110 mm PP | # kus | # 10,00000 | # 30,60 | # 306,00 |
| # 22 | # 28615335.AR | # Odbočka D 50 PP | # kus | # 46,00000 | # 25,50 | # 1 173,00 |
| # 23 | # 28615350.AR | # Odbočka D 75 PP | # kus | # 2,00000 | # 35,70 | # 71,40 |
| # 24 | # 28615362.AR | # Odbočka D 110 PP | # kus | # 42,00000 | # 61,20 | # 2 570,40 |
| # 25 | # 28615443.AR | # Kus čisticí D 110 mm PP | # kus | # 6,00000 | # 102,00 | # 612,00 |
| # 26 | # 28615402.AR | # Redukce nesouosá HTR do DN 75 PP | # kus | # 38,00000 | # 15,30 | # 581,40 |
| # 27 | # 28615404.AR | # Redukce nesouosá HTR do DN 100 PP | # kus | # 4,00000 | # 25,50 | # 102,00 |
| # 28 | # 28615441.AR | # Kus čisticí D 50 mm PP | # kus | # 4,00000 | # 51,00 | # 204,00 |
| # 29 | # 28615466.AR | # Připojovací kus DN 40-110 | # kus | # 60,00000 | # 30,60 | # 1 836,00 |
|  |  | # Připojovací KUS DN 40:40 |  | # 40,00000 |  |  |
|  |  | # Připojovací KUS DN 110:20 |  | # 20,00000 |  |  |
| # 30 | # 28651657.AR | # Koleno kanalizační 125 PVC | # kus | # 17,00000 | # 51,00 | # 867,00 |
| # 31 | # 28651690.AR | # Redukce kanalizační 125/ 110 PVC | # kus | # 7,00000 | # 40,80 | # 285,60 |
| # 32 | # 28651692.AR | # Redukce kanalizační 160/ 125 PVC | # kus | # 2,00000 | # 71,40 | # 142,80 |
| # 33 | # 28651702.AR | # Odbočka kanalizační 125 PVC | # kus | # 5,00000 | # 122,40 | # 612,00 |
| # 34 | # 28651704.AR | # Odbočka kanalizační 160 PVC | # kus | # 2,00000 | # 183,60 | # 367,20 |
| # 35 | # 28651857.AR | # Přechod kamenina-PVC kanalizační 125 PVC | # kus | # 2,00000 | # 306,00 | # 612,00 |
| # 36 | # 28651858.AR | # Přechod kamenina-PVC kanalizační 160 PVC | # kus | # 1,00000 | # 428,40 | # 428,40 |
| # 37 | # 721273150R00 | # Hlavice ventilační přivětrávací DN 110, dle typu stř. krytiny, flexi. připojení DN 110 | # kus | # 6,00000 | # 760,00 | # 4 560,00 |
| # 38 | # 721290111R00 | # Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | # m | # 216,60000 | # 10,20 | # 2 209,32 |
| # 39 | # 722181114R00 | # Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 40 | # m | # 19,00000 | # 20,40 | # 387,60 |
| # 40 | # 722181116R00 | # Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 50 | # m | # 22,50000 | # 20,40 | # 459,00 |
| # 41 | # 998721101R00 | # Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | # t | # 0,27590 | # 6 120,00 | # 1 688,51 |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 207 075,20 |
| # 42 | # 722172311R00 | # Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom., vč. dodávky tvarovek | # m | # 116,52300 | # 142,80 | # 16 639,48 |
|  |  | # 105,93*1,1 |  | # 116,52300 |  |  |
| # 43 | # 722172312R00 | # Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom., vč. dodávky tvarovek | # m | # 149,08300 | # 163,20 | # 24 330,35 |
|  |  | # 135,53*1,1 |  | # 149,08300 |  |  |
| # 44 | # 722172313R00 | # Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom., vč. dodávky tvarovek | # m | # 15,54300 | # 316,20 | # 4 914,70 |
|  |  | # 14,13*1,1 |  | # 15,54300 |  |  |
| # 45 | # 722172314R00 | # Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm, vč.zed.výpom., vč. dodávky tvarovek | # m | # 17,18200 | # 387,60 | # 6 659,74 |
|  |  | # 15,62*1,1 |  | # 17,18200 |  |  |
| # 46 | # 722172331R00 | # Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom., vč. dodávky tvarovek | # m | # 139,27100 | # 158,10 | # 22 018,75 |
|  |  | # 126,61*1,1 |  | # 139,27100 |  |  |
| # 47 | # 722172332R00 | # Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom., vč. dodávky tvarovek | # m | # 51,65600 | # 178,50 | # 9 220,60 |
|  |  | # 46,96*1,1 |  | # 51,65600 |  |  |
| # 48 | # 722171214R00 | # Potrubí z PEHD, D 40 x 3,7 mm, vč. dodávky tvarovek | # m | # 20,83400 | # 102,00 | # 2 125,07 |
|  |  | # 18,94*1,1 |  | # 20,83400 |  |  |
| # 49 | # 722171215R00 | # Potrubí z PEHD, D 50 x 4,6 mm, vč. dodávky tvarovek | # m | # 6,73200 | # 153,00 | # 1 030,00 |
|  |  | # 6,12*1,1 |  | # 6,73200 |  |  |
| # 50 | # 722176112R00 | # Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm | # m | # 232,54000 | # 20,40 | # 4 743,82 |
|  |  | # 105,93+126,61 |  | # 232,54000 |  |  |
| # 51 | # 722176113R00 | # Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm | # m | # 182,49000 | # 20,40 | # 3 722,80 |
|  |  | # 135,53+46,96 |  | # 182,49000 |  |  |
| # 52 | # 722176114R00 | # Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm | # m | # 14,13000 | # 20,40 | # 288,25 |
| # 53 | # 722176115R00 | # Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 40mm | # m | # 34,56000 | # 20,40 | # 705,02 |
|  |  | # 15,62+18,94 |  | # 34,56000 |  |  |
| # 54 | # 722174236R00 | # Montáž potrubí z plastů rovné svař. na tupo D 50mm | # m | # 6,12000 | # 20,40 | # 124,85 |
| # 55 | # 722181212RT7 | # Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm | # m | # 116,52300 | # 13,26 | # 1 545,09 |
| # 56 | # 722181212RT8 | # Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm | # m | # 149,08300 | # 15,30 | # 2 280,97 |
| # 57 | # 722181213RU1 | # Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm | # m | # 15,54300 | # 28,56 | # 443,91 |
| # 58 | # 722181213RV9 | # Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm | # m | # 17,18200 | # 30,60 | # 525,77 |
| # 59 | # 722181214RT7 | # Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm | # m | # 139,27100 | # 30,60 | # 4 261,69 |
| # 60 | # 722181214RT8 | # Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm | # m | # 51,65600 | # 38,76 | # 2 002,19 |
| # 61 | # 722220111R00 | # Nástěnka, pro výtokový ventil G 1/2 | # kus | # 157,00000 | # 158,10 | # 24 821,70 |
| # 62 | # 28655074R | # Přechodka D25x3/4" PPr, vnitřní závit | # kus | # 80,00000 | # 81,60 | # 6 528,00 |
| # 63 | # 970020020T | # Přímé šroubení-vnitřní závit - 3/4"x3/4" | # kus | # 40,00000 | # 122,40 | # 4 896,00 |
| # 64 | # 722224111R00 | # Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | # kus | # 20,00000 | # 128,52 | # 2 570,40 |
| # 65 | # 722236213R00 | # Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 20 | # kus | # 40,00000 | # 102,00 | # 4 080,00 |
| # 66 | # 55111411R | # Pojistný ventil DN15, k elektrickému bojleru | # kus | # 20,00000 | # 204,00 | # 4 080,00 |
| # 67 | # 55118009R | # Souprava vodoměrná 3/4"-3/4", se šroubením a kohouty, bez vodoměru | # kus | # 20,00000 | # 816,00 | # 16 320,00 |
| # 68 | # 722264311R00 | # Vodoměr bytový SV DN 15x80 mm, Qn 1,5, + dálkovým odečtem, vč. Mtž | # kus | # 20,00000 | # 1 224,00 | # 24 480,00 |
|  |  | # Bytový radiový vodoměr Q3=1,6 M3/H s dálkovým odečtem, DN15, 2x kulový kohout DN 20 |  |  |  |  |
|  |  | # s převlečenou maticí, parametry odečtu a systému stanoví správce - přes GSM odečty nebo přes M-BUS na ethernet |  |  |  |  |
| # 69 | # 0001D | # Připojení na stávající potrubí přes WAGA spojku, dodávka + Mtž | # kpl | # 1,00000 | # 1 836,00 | # 1 836,00 |
| # 70 | # 722229101R00 | # Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 | # kus | # 20,00000 | # 51,00 | # 1 020,00 |
| # 71 | # 722239102R00 | # Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | # kus | # 20,00000 | # 71,40 | # 1 428,00 |
| # 72 | # 722280106R00 | # Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | # m | # 463,72000 | # 6,12 | # 2 837,97 |
|  |  | # 105,93+135,53+14,13+15,62+126,61+46,96+18,94 |  | # 463,72000 |  |  |
| # 73 | # 722280107R00 | # Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 | # m | # 6,12000 | # 8,16 | # 49,94 |
| # 74 | # 722290234R00 | # Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | # m | # 469,84000 | # 5,10 | # 2 396,18 |
| # 75 | # 998722101R00 | # Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | # t | # 2,63230 | # 816,00 | # 2 147,96 |
| Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 383 799,80 |
| # 76 | # 725013161R00 | # Klozet kombi, nádrž s armat. odpad šikmý, + sedátko, vč. Mtž | # soubor | # 18,00000 | # 3 315,00 | # 59 670,00 |
| # 77 | # 725013165R00 | # Klozet kombi,nádrž s armat. odpad.svislý, + sedátko, vč. Mtž | # soubor | # 2,00000 | # 3 315,00 | # 6 630,00 |
| # 78 | # 725017162R00 | # Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé, vč. Mtž | # soubor | # 20,00000 | # 1 122,00 | # 22 440,00 |
| # 79 | # 725534223R00 | # Ohřívač elek. zásob. závěsný 80 l, vč. Mtž | # soubor | # 17,00000 | # 7 344,00 | # 124 848,00 |
| # 80 | # 725534225R00 | # Ohřívač elek. zásob. závěsný 125 l, vč. Mtž | # soubor | # 3,00000 | # 8 058,00 | # 24 174,00 |
| # 81 | # 725814103R00 | # Ventil rohový 1/2" s vnějším závitem 3/8", vč. Mtž | # soubor | # 100,00000 | # 255,00 | # 25 500,00 |
| # 82 | # 725814122R00 | # Ventil pračkový 1/2" s vnějším závitem 3/4", vč. Mtž | # soubor | # 17,00000 | # 285,60 | # 4 855,20 |
| # 83 | # 725823114RT1 | # Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, standardní, vč. Mtž | # kus | # 20,00000 | # 856,80 | # 17 136,00 |
| # 84 | # 725823111RT1 | # Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní, vč. Mtž | # kus | # 20,00000 | # 856,80 | # 17 136,00 |
| # 85 | # 725845111RT1 | # Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní, vč. Mtž | # kus | # 20,00000 | # 867,00 | # 17 340,00 |
| # 86 | # 725860180R00 | # Sifon pračkový, D 40/50 mm nerezový, dodávka + Mtž | # kus | # 17,00000 | # 459,00 | # 7 803,00 |
| # 87 | # 725860202R00 | # Sifon dřezový, D 40, 50 mm, 6/4", vč. Mtž | # kus | # 20,00000 | # 663,00 | # 13 260,00 |
| # 88 | # 28654741R | # Sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok, stavební výška 95 mm | # kus | # 7,00000 | # 1 275,00 | # 8 925,00 |
| # 89 | # 725869218R00 | # Montáž U-sifonu kondenzačního, vodorovný odtok, DN40 | # kus | # 7,00000 | # 1 275,00 | # 8 925,00 |
| # 90 | # 55162328.AR | # Uzávěrka zápachová DN 30 5/4"pro umyvadla | # kus | # 17,00000 | # 142,80 | # 2 427,60 |
| # 91 | # 55162328.AR | # Uzávěrka zápachová DN 30 5/4"pro umyvadla, s pračkovým připojením | # kus | # 3,00000 | # 173,40 | # 520,20 |
| # 92 | # 725869101R00 | # Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 40 | # kus | # 20,00000 | # 81,60 | # 1 632,00 |
| # 93 | # 725980122R00 | # Dvířka z plastu, 200 x 200 mm, dodávka + Mtž | # kus | # 10,00000 | # 60,00 | # 600,00 |
| # 94 | # 55162452R | # Podlahová vpust DN 40/50, ležatý odtok, dodávka + Mtž | # kus | # 20,00000 | # 867,00 | # 17 340,00 |
| # 95 | # 25092150T | # Flexi hadice opletení nerez - 1/2"FM (14x20); 50cm, WC | # kus | # 20,00000 | # 40,80 | # 816,00 |
| # 96 | # 998725101R00 | # Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | # t | # 2,97680 | # 612,00 | # 1 821,80 |
|  | 26 |  |  |  |  | 723 848,55 |

| Stavební úpravy objektu čp. 122/IV Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prováděné práce - I. ETAPA |  | 2017 - 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prosinec 2017 |  |  |  | leden 2018 |  |  |  |  | únor 2018 |  |  |  |  | březen 2018 |  |  |  |  | duben 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |  |  |
| Zahájení prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bourací práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úprava povrchů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 000,00 Kč |  |  |  | 500 000,00 Kč |  |  |  |  | 700 000,00 Kč |  |  |  |  | 700 000,00 Kč |  |  |  |  | 1 092 042,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prováděné práce - II. ETAPA |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | červen 2018 |  |  |  | červenec 2018 |  |  |  |  |  | srpen 2018 |  |  |  |  | září 2018 |  |  |  |  | říjen 2018 |  |  |  |  | září 2018 |  |  |  |  |
|  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 44 |
| Zahájení prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bourací práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úprava povrchů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 000,00 Kč |  |  |  | 500 000,00 Kč |  |  |  |  |  | 700 000,00 Kč |  |  |  |  | 500 000,00 Kč |  |  |  |  | 500 000,00 Kč |  |  |  |  | 792 042,00 Kč |  |  |  |  |