SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele:

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

uzavřená mezi

Objednatel:			Město Bruntál

Sídlo:			Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČO:			00295892

Bankovní spojení:			Komerční banka a.s., č.ú.: 19-0000525771/0100

Zastoupeno:

Ve věcech smluvních:		Ing. Petr Rys, MBA, starosta města

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Jan Můčka, referent státní správy lesů a myslivosti

odbor ŽPSHaZ, MěÚ Bruntál

Tel.: 				+420 554 706 273

e-mail: 				jan.mucka@mubruntal.cz

ID datové schránky:		c9vbr2k

(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel:			ING-FOREST s.r.o.

Sídlo:				Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČO:			24170852

DIČ:			CZ24170852

Bankovní spojení:  		FIO Banka Trutnov, č.ú.: 2200391260/2010

Zastoupena:			Ing. Michal Macfelda, jednatel

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Vladimír Flídr

Tel/mail:     			+420 499 621 860; ing-forest@ing-forest.cz

ID datové schránky:		kby6njh

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32105, ze dne 19. 10. 2011

(dále jen: „zhotovitel“)

v tomto rozsahu:

Článek  I.

Předmět smlouvy

Zhotovení lesních hospodářských osnov (dále jen LHO) s platností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028, které zahrnují katastrální území dle zadávací dokumentace v rámci územní působnosti objednatele.

Předběžný rozsah díla činí 442 ha. Skutečný rozsah bude upřesněn v průběhu zpracování.

LHO budou zhotoveny v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou MZe ČR č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, s Metodickým pokynem Ministerstva zemědělství č.j.: 1859/99-5110 ze dne 27.10.1999 a s aktuálním informačním standardem lesního hospodářství (dále jen „IS LH“), schváleným Ministerstvem zemědělství pro lesní hospodářské plány a LHO.

LHO budou zhotoveny v souladu se zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a při respektování zákonů, vyhlášek a ostatních právně závazných předpisů s předmětem díla souvisejících.

#### Článek  II.

#### Doba a místo plnění

Činnosti zabezpečující zhotovení předmětu díla budou prováděny od podpisu smlouvy až do konečného předání díla.

Místem plnění je správní obvod obce s rozšířenou působností Bruntál – zařizovací obvod Bruntál v katastrálních územích podle čl. I. této smlouvy.

Dílo bude plněno v těchto termínech a rozsahu (etapách díla):

- Zhotovení přípravných prací do 30. 6. 2018

- předběžná zpráva pro základní šetření

- návrh hospodářských souborů a rámcových směrnic hospodaření

- zpracování vlastnických podkladů, kontroly, zhotovení pracovních map

- Zhotovení venkovních popisů porostů a návrhu hospodářských opatření do 30. 11. 2018

- Zhotovení návrhu LHO do 31. 12. 2018

- Zhotovení závěrečných kontrol, dokončení zpracování, finálních výstupů LHO, vlastnických separátů do 30. 4. 2019.

Finální výstupy LHO:

- textová část 2 pare – v rozsahu dle vyhlášky, včetně seznamů a přehledů:

- maximální výše těžby dle vlastníků

- závazná výchova

- a další sestavy dle dohody a zvyklostí

- hospodářská kniha 2 pare ve vybrané vazbě a v dohodnutém členění do knih, z toho:

- 1 pare kompletní

- 1 pare v členění dle OLH (v případě OLH LČR s.p. dle lesních správ)

- plochová tabulka - 2 pare. Sestavy parcel doplněné o identifikační údaje vlastníka (KN, PK parcela, LV, číslo majetku, adresa, rozdělení lesa k parcele)

- instalace digitálních výstupů včetně parcelní vrstvy, poskytnutí technické podpory

- digitální výstupy: textová část, hospodářská kniha, plochová tabulka, podklady, použité sestavy, rastry, mapy, grafy, data apod.

- vlastnické separáty v digitální podobě, jejichž obsahem bude:

- titulní list dle výběru s poučením pro vlastníka a předávacím protokolem

- výpis z hospodářské knihy (podrobný popis porostů)

- výpis z plochové tabulky (přehledné sestavení ploch)

- vlastnická mapa (výřez lesnické mapy v úpravě dle dohody)

- dle dohody možnost digitální předání ve vybraném tvaru

- Zhotovení tisku mapových výstupů v soutisku s okolními majetky, konečné předání díla
do 30. 6. 2019

Mapové výstupy v soutisku:

- lesnická mapa porostní M 1 : 25 000, v souvislém zobrazení 1 pare:

- 2 pare laminované, skládané, z toho 1 sada členěná dle OLH

- lesnická mapa obrysová M 1 : 10 000, 1 pare

- digitální mapy v dohodnutém měřítku

Článek  III.

Povinnosti objednatele

Zpracování podkladů pro vyhotovení LHO v rozsahu určeném vyhláškou č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování zajistí objednatel.

Objednatel dále předá zhotoviteli písemné požadavky a připomínky vlastníků a dotčených orgánů na zpracování LHO.

Dílo bude zhotoveno v kvalitativní úrovni odpovídající stavu předaných podkladů a znalostem k sjednaným termínům. Zapracování nových poznatků a skutečností zjištěných v průběhu zhotovení díla, především pak změn vlastnických poměrů po sjednaných termínech, je věcí následné dohody obou smluvních stran.

Závazné termíny:

- Podklady pro zpracování LHO v rozsahu písemných Dohod o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Bruntál ze dne 18. 1. 2017 mezi subjekty město Bruntál a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem do 15. 1. 2018.

- Písemné požadavky a připomínky vlastníků na zpracování LHO do 31. 1. 2018.

- Seznam lesních majetků s vlastním LHP do 31. 1. 2018.

- Poslední změny, případně dohodnuté ucelené dodatky pozemkových podkladů do 31. 8. 2018.

- Zajištění písemných souhlasů a potřebných dat navazujících lesních majetků s LHP pro soutisk

mapového díla do 31. 3. 2019.

- Připomínky k výstupům jednotlivých etap plnění díla LHO do deseti pracovních dnů od jejich předání zhotovitelem.

#### Čl.  IV.

#### Povinnosti zhotovitele

Při zhotovení dodrží zhotovitel zásadu souvislého zobrazení a zajistí dosažitelnou návaznost na zhotovované LHP v rámci zařizovacího obvodu, především s pozemky LČR, s. p.

Lesní hospodářské osnovy budou zhotoveny pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob v zařizovacím obvodu. To se netýká těch vlastníků lesa, kteří si podle
§ 24, odst. 3 lesního zákona zadali zpracování LHP. Objednatel zajistí zhotoviteli seznam osob s vlastním LHP.

Dílo bude zhotoveno formou komplexní dodávky.

Dílo bude zhotoveno digitálně s digitálními i tištěnými výstupy, pozemky budou tvořit samostatnou vrstvu.

Numerická a grafická data budou předána ve výměnném formátu a struktuře IS LH.

Tištěné výstupy budou zhotoveny v souladu s vyhláškou MZe ČR č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování takto:

Textová část - plně v rozsahu dle § 15 odst. 2 vyhlášky MZe ČR č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.

Podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny a etáže - ve formě hospodářské knihy - formální úpravu si objednatel vybere z možností nabízených softwarovým prostředím.

Plochová tabulka - plně v rozsahu a obsahu dle § 15 odst. 4 vyhl. MZe ČR č. 84/1996 Sb.,
o lesním hospodářském plánování.

Lesnické mapy budou dodány jako parcelní, obrysová, porostní a přehledová.

Vlastnický separát bude vyhotoven ve smyslu § 25 odst. 4 lesního zákona.

LHO budou zhotoveny pro pozemky s druhem pozemku dle katastru nemovitostí „lesní pozemek“
a pozemky jiných druhů s typem ochrany „pozemek určený k plnění funkcí lesa“.

Vlastníkem pro účel samostatného zpracování se rozumí vlastník nebo skupina spoluvlastníků definovaná listem vlastnictví. Vlastnické hranice budou tvořit minimálně porostní hranici. Každý vlastník bude zařízen samostatně, souhrnné porosty nebudou uplatňovány.

Venkovním šetřením budou lesní pozemky rozčleněny dle skutečného stavu na druhy ve smyslu  § 3 lesního zákona a § 1 vyhlášky MZe ČR č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.

Identifikace vlastníků v dodaných podkladech jsou závazné. Případné zjištěné závady budou odstraněny po dohodě. Označení vlastníků bude jedinečné, bez duplicit v obvodu působnosti objednatele. Závazná ustanovení osnov budou zpracována dle vyhlášky č. 84/96 Sb., o lesním hospodářském plánování.

Struktura rámců hospodaření, základní rozhodnutí, rámcové směrnice hospodaření, zásady zhotovení LHO včetně zásad těžební úpravy, budou protokolárně řešeny základním šetřením k LHO.

Chybějící typologickou klasifikaci doplní zhotovitel. Práce budou zahájeny po podpisu smlouvy
a převzetí podkladů.

###### Článek  V.

###### Cena za dílo a platební podmínky

Cena za řádně provedené a předané dílo je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 8. 11. 2017 a činí celkem:

Sjednaná cena za měrnou jednotku:

Cena za 1 hektar plochy zpracovaných LHO 	448,00 Kč

DPH 21% 					  94,08 Kč

Cena za 1 ha s DPH				542,08 Kč

Předběžná celková výměra LHO podle čl. 1 činí 442 ha.

Sjednaná celková cena za dílo

Celková cena bez DPH				198.016,00 Kč

DPH 21%					  41.583,36 Kč

Celková cena s DPH				239.599,36 Kč

Tato uvedená cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Změna sazby DPH je vždy důvodem ke změně smlouvy formou dodatku.

Zadavatel neposkytuje zálohy. Platba bude provedena v jedné splátce po předání dokončeného díla. Platební styk bude realizován bezhotovostní platbou na podkladě faktury vystavené zhotovitelem.

S ohledem na postup úhrady nákladů na zpracování LHO, stanovený Směrnicí Ministerstva zemědělství č.j.: 26191/2016-MZE-16221 ze dne 10.5.2016 (dále jen „Směrnice“) ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 14, částka 2, vydaný dne 1.6.2016, bude faktura předložena objednateli po připsání finančních prostředků na úhradu nákladů na zpracování LHO na účet objednatele Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a po schválení jejich čerpání Radou města Bruntál. O možnosti předložit fakturu vyrozumí objednatel zhotovitele písemně.

Splatnost faktury se stanovuje na 14 dní ode dne jejího doručení objednateli. Součástí faktury bude konečné vyúčtování díla. S ohledem na Směrnici je zhotovitel povinen zaokrouhlit fakturovanou částku na celé koruny dolů. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu. Nesplnění některého z těchto požadavků opravňuje objednatele k jejímu vrácení bez provedení úhrady.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty je den vystavení faktury-daňového dokladu zhotovitelem. Za den řádného uhrazení fakturované částky se rozumí datum odepsání peněžních prostředků z účtu zadavatele ve prospěch účtu zhotovitele.

###### Článek  VI.

###### Další ujednání

- Smluvní strany se dohodly, že jednostranně odstoupit od smlouvy je možno jen v případě, že:

- objednatel po písemném upozornění neposkytuje potřebné podklady nebo potřebnou součinnost,

- objednatel bude v prodlení o více než 30 dnů s úhradou faktury za řádně předané
a převzaté dílo,

- zhotovitel ani po výzvě neumožní kontrolu plnění smlouvy a stavu zhotovení díla,

- zhotovitel bude v prodlení s předáním díla o více jak 30 dní.

V případě odstoupení od smlouvy předloží zhotovitel objednateli vyúčtování skutečně vynaložených nákladů ve lhůtě jednoho měsíce od odstoupení a zároveň předá dílo v odpovídajícím stupni rozpracovanosti a veškeré podklady.

- Poruší-li zhotovitel svůj závazek zhotovit a předat objednateli dílo ve lhůtě uvedené v  čl. II. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % celkové ceny díla včetně DPH a 500 Kč za každý započatý den prodlení s předáním díla objednateli. Tato pokuta bude realizována snížením ceny plnění.

- Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku ode dne předání a převzetí díla po celou dobu platnosti díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude splňovat zvláštní právní předpisy a obecně závazné normy. Zhotovitel se dále zavazuje, že bezplatně odstraní vady ve zpracování díla, které objednatel zjistí při kontrole práce zhotovitele v průběhu zhotovení díla
a vady uplatněné v záruční lhůtě. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zjistí-li objednatel v tomto termínu, že dílo vykazuje vady, je oprávněn žádat po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a které se na díle projeví v záruční době tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech objednatele, pokud ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele upozornil
a objednatel na jejich použití trval.

- Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebo vyzve objednatele k dohodě o způsobu odstranění vady neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Osobou oprávněnou k provádění kontroly je zástupce objednatele zmocněný k věcným jednáním, nebo jím zmocněná osoba z vlastní organizační složky.

- Kontrola dodržování smlouvy a plnění objemu prací se provádí v návaznosti na dílčí plnění díla.

- Termín, místo konání a rozsah kontroly musí být dohodnut nejméně 5 dní předem.

- Kontrola se provádí vždy za účasti zástupce zhotovitele zmocněného k věcným jednáním, nebo jím pověřeného zástupce.

- Obě strany si ke kontrole mohou přizvat ještě dvě osoby ze své organizační složky.

- O kontrole se vyhotoví písemný zápis.

- Závady zjištěné při kontrole je zhotovitel povinen odstranit v dohodnutých termínech a způsobem v zápise stanoveným.

- Obě strany se dohodly, že podklady pro zpracování díla a výsledné dílo včetně všech jeho výstupů budou užívat pro předmět své činnosti a k výkonu státní správy, pokud zákon nestanoví pro některé druhy výstupů jiný režim. Žádná část předaného díla a poskytnutých podkladů nesmí být přitom žádným způsobem zhotovitelem poskytnuta třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude chránit údaje a informace zjištěné při plnění této smlouvy před třetími osobami.

- Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit vzájemnou dohodou. Nebude-li to možné, je příslušný soud, v jehož působnosti sídlí objednatel.

- Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Jakékoliv změny smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky ke smlouvě.

Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákona o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jako územně samosprávný celek (veřejnoprávní korporace) jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů.

Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je objednatel povinen uveřejňovat vybrané smlouvy v registru smluv provozovaných Ministerstvem spravedlnosti, což zhotovitel svým podpisem na závěr této smlouvy bere na vědomí a se zveřejněním této smlouvy souhlasí.

# Text boxes

V Dvoře Králové n.L. dne:  23.11.2017

_____________________________

Ing. Michal Macfelda, jednatel

V Bruntále dne:     28.11.2017

_____________________________

Ing. Petr Rys, MBA, starosta města