# Statutární město Karlovy Vary

____________________________________________________

D O D A T E K  č. 1

S M L O U V Y  O  D Í L O

číslo objednatele: 2016 – 00059/ORI

číslo zhotovitele: 08/JP/2016/I

____________________________________________________

## K A R L O V Y   V A R Y   2 0 1 7

# dnešního dne, měsíce a roku:

# Statutární město Karlovy Vary

Sídlo:					Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 					00 25 46 57

bankovní spojení: č. ú.: 	27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary,

jednající ve věcech smluvních:		Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

jednající ve věcech technických:  	Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor investora: 	             INVESTON s.r.o., IČ: 18226680, Karlovy Vary

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SDRUŽENÍ BÖGL a KRÝSL + BAU-STAV

# Vedoucí společník BÖGL a KRÝSL, k.s.

Se sídlem: 				Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

IČO: 					26374919

DIČ: 					CZ26374919

bankovní spojení:

jednající ve věcech smluvních:  	Patrik Burianec, vedoucí obchodního oddělení

jednající ve věcech technických:  	Lukáš Jára, výrobní ředitel

a

Společník BAU-STAV a.s.

Se sídlem: 				Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 					14705877

DIČ: 					CZ14705877

zastoupená:				Ing. Petrem Novákem, předsedou představenstva

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(oba dále také jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

- Dne 2.6.2017 došlo po vzájemném jednání mezi objednatelem a zhotovitelem ke zpětvzetí odstoupení od smlouvy o dílo č. objednatele 2016/00059/ORI, č. zhotovitele 08/JP/2016/I, uzavřené dne 28. 11. 2016 (dále jen „SoD“); a

- Dne 5.6.2017 došlo k předání druhé části staveniště stavby „Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží“ v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci pro provedení stavby z dubna roku 2016 pod číslem zakázky 2016-06 zhotovenou obchodní společností PONTIKA s.r.o.; a

- Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č. 1 SoD na svém jednání konaném dne 13.6.2017 pod bodem č. RM/927/6/17 jednání;

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

##### D O D A T K U  č. 1

##### S M L O U V Y   O   D Í L O

##### dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Změna smlouvy

Uzavřením Dodatku č. 1 se mění znění článku III. Doba plnění, bod 3.1. SoD následujícím způsobem:

III.	Doba plnění

3.1.	Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 5.6. 2018. Lhůta realizace veřejné zakázky je od 6. 6. 2017 do 5. 6. 2018.

Zhotovitel zahájí práce na díle bezodkladně po předání staveniště dle této smlouvy.

- Společná a závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení sjednané SoD zůstávají beze změny a nadále v platnosti.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

- K předání zbylé části staveniště nezbytné pro zahájení výstavby došlo dne 5. 6. 2017. Jednalo se o překážky na straně objednatele, které nemohl ovlivnit, spojené se stavbou „Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část“ (viz čl. 2.8.  a čl. 3.6. SoD).

- Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny ze strany objednatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy, stanovené podmínky, ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech dne 30.11.2017  		         V Praze dne  8.9.2017

Objednatel:                                                                   Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO                                              SDRUŽENÍ BÖGL a KRÝSL + BAU-STAV

KARLOVYVARY                                                       Za Sdružení jedná Vedoucí společník

__________________________		  	  ________________________________

Ing. Petr Kulhánek					BÖGL a KRÝSL, k.s.

primátor města

________________________________

BÖGL a KRÝSL, k.s.

__________________________________

BAU-STAV a.s.

Ing. Petr Novák

předseda představenstva