SMLOUVA O DÍLO

č. 1602083

# uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

##### OBJEDNATEL

Název:	Vlastivědné muzeum v Olomouci

Sídlo:		nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc

IČ:			001 00 609

DIČ:

Zastupuje:		Ing. Břetislav Holásek, ředitel VMO

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních:	Ing. Břetislav Holásek, ředitel VMO

- technických:	Bc. Jaroslav Erlec

a

##### ZHOTOVITEL

Název:	COMMODUM, spol. s r.o.

Sídlo:	Valašská Bystřice čp. 225, PSČ 756 27

IČ:		46577238

DIČ: 	CZ46577238

Zastupuje:	Miroslav Zezulka, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních:	Ing. Petr Štencl, Andrea Karlová

- technických: 	Robert Pavelka

Ing. Tomáš Mikuláštík

Bankovní spojení: 	xxxxxxx
Číslo účtu: 	xxxxxx

Zapsaná v oddíle C, vložce 3318 veřejného rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

2. Předmět díla

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést sjednané dílo na svůj náklad a své nebezpečí za sjednanou cenu a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu

Předmětem smlouvy o dílo je „Oprava lávky nad rybníkem v areálu Arboreta Bílá Lhota“. Jedná se o stavební práce v rozsahu a provedení dle položkového rozpočtu díla (příloha č. 1 této smlouvy).

Místo provedení díla: Bílá Lhota

3.  Doba realizace díla

- Předpokládaný termín zahájení díla: 	      3. 10. 2016

Předpokládaný termín ukončení díla: 	      28. 12. 2016

Objednatel se zavazuje přistoupit na přiměřené prodloužení sjednané doby realizace, pokud:

- dojde k nuceným technologickým přestávkám vlivem živelné pohromy nebo zásahu vyšší moci

- dojde během realizace ke změně rozsahu nebo druhu prováděných prací na základě písemné žádosti objednatele

- zhotovitel nebude moci pokračovat v pracích z jiných důvodů spočívajících na straně objednatele nebo nezaviněných zhotovitelem

4.  Cena díla

- Cena byla stanovena na základě nabídkové kalkulace, která je odsouhlasena objednatelem, je nedílnou součástí smlouvy - příloha č. 1, tvořící hlavní kvalitativní a jednotkové smluvní podmínky díla.

Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena včetně DPH	936 434,- Kč

5. Platební podmínky a smluvní pokuty

- Úhrada ceny dle bodu 4. této smlouvy bude prováděna bezhotovostně na účet zhotovitele, přičemž pozdní úhrada plateb je považována za podstatné porušení smluvních podmínek a opakované neposkytnutí plateb objednatelem ve stanovených termínech a stanovené výši je pro zhotovitele důvodem k odstoupení od smlouvy. Dnem zaplacení pro účely této smlouvy je den uvedený na výpisu z běžného účtu banky zhotovitele.

Zhotovitel nepožaduje složení zálohy.

Faktura bude vystavena po řádném předání a protokolárním převzetí stavby. Splatnost faktury se sjednává 14 dnů od doručení. V pochybnostech o doručení nebo v případě nepřevzetí faktury se má za to, že dnem doručení faktury je třetí den po jejím odeslání.

Objednatel je oprávněn do 10 dnů od doručení vrátit fakturu a fakturovanou částku neuhradit v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje.

V případě prodlení objednatele  s placením je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě nedodržení lhůty realizace díla prokazatelně zaviněném zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nepředaného díla za každý den prodlení.

Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má zajištěné finanční prostředky k zaplacení celé sjednané ceny díla v dohodnuté výši a čase.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má dostatečné provozní, kapacitní i finanční prostředky k provedení a dokončení díla v dohodnutém rozsahu a čase.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze uplatňovat samostatně.

6. Způsob provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

Staveniště bude poskytnuto objednatelem zhotoviteli bezplatně, včas, sjízdné a volně přístupné příjezdové komunikace, a to po celou dobu realizace díla.

Zhotovitel odpovídá za dodržování legislativy ochrany přírody a životního prostředí (dále jen OŽP).

Staveniště se nachází na území s vysokým stupněm ochrany přírody. Arboretum Bílá Lhota je Národní přírodní památkou, což je nutno při realizaci stavby plně respektovat. Před zahájením prací zhotovitel přizve zástupce příslušného orgánu ochrany přírody (Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Olomoucko), který stanoví podmínky ochrany daného území při realizaci stavby. Zástupce AOPK ČR bude provádět průběžné kontroly při kontrolních dnech.

Zhotovitel zajistí v potřebném rozsahu ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch proti poškození při stavebních činnostech podle ČSN 83 961 idt DIN 18920:2002. V případě potřeby pojezdů těžších mechanismů přes kořenový prostor dřevin budou vytvořeny speciální pojezdové trasy z ochranných pásů.

Objednatel je oprávněn dohodnout prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy změny díla s tím, že cena, termín, případné ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Vícepracemi se v této souvislosti rozumí činnosti provedené za účelem naplnění předmětu této smlouvy, které se však předem z technického hlediska nedají přesně stanovit, vyplývají z podmínek při provádění díla a z tohoto důvodu nejsou zahrnuty předem v rozpočtu ceny díla. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla, budou práce spojené s takovou změnou sjednány podle položek, které jsou obsaženy v cenové nabídce zhotovitele. Viz příloha č. 1. V případě, že v CN takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků RTS ve výši maximálně 100% těchto sborníkových cen. Ocenění v takovém případě musí před zahájením prací odsouhlasit Objednatel.

Objednatel zajistí před započetím prací snížení hladiny rybníka o cca 200mm.

Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla ve sjednaném rozsahu, v souladu s platnými technologickými a pracovními postupy, jakož i obecnými právními předpisy a normami ČSN.

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a příjezdových komunikacích pořádek.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo svými zaměstnanci nebo třetími osobami, kteří jsou odborně způsobilí provádět práce související se zhotovením díla.

Pro případ prodlení objednatele s placením se smluvní strany dohodly na tom, že termíny ukončení díla sjednané touto smlouvou pozbývají platnosti a smluvní strany sjednají nové termíny dohodou.

Objednatel bere na vědomí, že dodaný materiál a práce až do úplného zaplacení zůstává majetkem zhotovitele a jakékoliv poškození nezaviněné zhotovitelem bude účtováno objednateli.

O průběhu realizace díla jsou povinni zhotovitel spolu s objednatelem vést stavební deník (SD).

Nesouhlasí-li kterákoli smluvní strana se zápisem druhé smluvní strany ve SD, připojí nejpozději do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že souhlasí.

SD bude v pracovní době přístupný u stavbyvedoucího. Právo provádět zápisy ve SD mají oprávnění zástupci smluvních stran a autorský dozor. Do stavebního deníku budou zapisovány i méněpráce a vícepráce.

Objednatel je oprávněn provádět kontrolu zakrývaných prací před jejich zakrytím. Ke kontrole zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele alespoň 48 hodin předem zápisem ve stavebním deníku, objednatel je povinen neprodleně provést kontrolu zakrývané části. Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, jako by s provedením prací objednatel souhlasil.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou a.s. se sídlem v Praze1, Spálená 75/16, PSČ 110 01 o pojištění odpovědnosti za škodu s limitem plnění 100.000.000,--Kč. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu.

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) svých pracovníků. Je povinen vybavit své pracovníky osobními ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je původcem všech odpadů, ve smyslu zákona o odpadech č.185/2001 Sb., které vzniknou v předmětných prostorech v souvislosti s jeho činností, Zhotovitel je odpovědný za třídění a uložení odpadů do odpadních nádob zhotovitele, jejich evidenci a předání oprávněné osobě. Zhotovitel předá objednateli doklady o využití resp. odstranění uvedených odpadních materiálů v souladu s příslušnými předpisy pro ochranu životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen využít nebo odstranit odpady, které vzniknou jeho vlastní činností při výkonu zhotovování díla v souladu s platnou legislativou.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla zhotoví pracovníky, kteří jsou odborně způsobilí provádět práce související se zhotovením díla.

Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.

Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

7. Předání díla

    - Dílo je splněno dnem řádného dokončení díla a jeho odevzdáním a převzetím, ke kterému zhotovitel vyzve objednatele a objednatel potvrdí převzetí na základě přejímacího řízení. Objednatel je povinen provedené dílo převzít i s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání předmětu díla.

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení veškeré doklady a dokumenty včetně atestů, které jsou nutné pro předání stavby.  Jedná se zejména o:

- zápis a osvědčení o provedení všech předepsaných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla, včetně prohlášení o shodě výrobků,

- záruční listy, návody k obsluze, atesty použitých materiálů a další.

- součástí předání díla je stavební deník a vyúčtování víceprací.

O odevzdání a převzetí bude vyhotoven zápis, který zpracuje zhotovitel. Zápis bude minimálně obsahovat:

- název stavby

- datum zahájení a ukončení převzetí

- specifikaci záručních dob

- účastníky odevzdání a převzetí

- výčet veškerých příp. vad a nedodělků evidovaných zhotovitelem příp. zjištěných objednatelem nebo odpovědným zástupcem ke dni předání

- podpisy

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10-ti kalendářních dnů ode dne ukončení prací.

Nedostaví-li se smluvní strana přes výzvu k předání a převzetí předmětu díla, je druhá smluvní strana oprávněna vyúčtovat smluvní pokutu 500,- Kč za každý den z prodlení s převzetím dokončeného díla. Nedojde–li ke stanovení nového termínu předání a převzetí do 15-ti dnů od původního termínu a k předání díla, považuje se dílo uplynutím 15. dne za odevzdané a převzaté a zhotoviteli vzniká nárok na vyfakturování a zaplacení konečné ceny, a to ve lhůtě stanovené ve faktuře.

8. Záruční doba

    - Záruční doba díla je stanovena na 36 měsíců.  Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má obvyklé vlastnosti stanovené ustanovenými závazných technických norem a obecně platnými předpisy. Pokud výrobce zařizovacích předmětů uvádí vyšší záruční dobu, platí záruční doba uváděná výrobcem těchto zařízení.

    - V případě reklamace vady plnění díla je objednatel povinen tuto uplatnit písemnou formou bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli vady odstranit.

9. Zrušení smlouvy

        - Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností jednou ze smluvních stran a pokud porušení oznámí jedna strana straně druhé a to do 14 dnů od vzniku podstatného porušení. Pro tento případ se smluvní strany dohodly případné nejasnosti řešit v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku

        - Smlouva zaniká dnem doručení písemného oznámení o odstoupení s uvedením důvodu druhé smluvní straně. V pochybnostech o doručení nebo v případě nepřevzetí písemného oznámení se má za to, že dnem doručení oznámení je třetí den po jeho odeslání.

- Pokud dojde k odstoupení od smlouvy před dokončením díla ze strany objednatele nebo ze strany zhotovitele, bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání na základě vzájemné dohody nebo znaleckého posudku o rozsahu skutečně provedených prací, přičemž jejich cena vychází ze smlouvy o dílo a oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu smlouvy o dílo. Odstupující strana objednává a hradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, poté má nárok na náhradu od strany, která porušila smlouvu.

- V případě dočasného přerušení nebo definitivního zastavení prací na díle z důvodu vzniklých na straně objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelně vzniklé náklady s tímto spojené.

10. Závěrečná ustanovení

    - Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

    - Obsah této smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

    - Vlastnické právo přechází na objednatele úplným zaplacením sjednané ceny.

    - Pokud nebylo v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se v ostatním příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

    - Tato smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran.

    - Smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

    - Smluvní strany podpisem této smlouvy prohlašují, že smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

č. 1: Podrobný položkový rozpočet

PODLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ

V Olomouci, dne		Ve Valašské Bystřici, dne 3. 10. 2016

__________________________________               	_______________________________

objednatel    		zhotovitel

Ing. Břetislav Holásek		Miroslav Zezulka