DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 02 022/2017

Dne 25.10 2017 byla uzavřena smlouva o dílo č. 02 022/2017 (dále jen Smlouva) mezi smluvními stranami:

Zhotovitel:              		KBT Elektronik s.r.o.

se sídlem                        	Svatopluka Čecha 46, 566 01 Vysoké Mýto

IČ                                   	46509020

DIČ                                 	CZ46509020

a

Objednatel:                     	Pardubický kraj, se sídlem Komenského náměstí 125,   532 11  Pardubice, zastoupený ve smyslu zřizovací listiny ze dne 17. 4. 2003 čj.KrÚ 8730/2003/OSZ  příspěvkovou organizací

- Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Se sídlem                        	Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí

IČ:                                            	00853879

DIČ:                                	CZ00853879

I.

Předmět dodatku

1) Zhotovitel a objednatel se dohodli na změně termínu zhotovení díla. V článku V. Termín provedení a předání díla, místo plnění, odst. 1) se věta „Zhotovitel se zavazuje zahájit práce nejdříve dne  1.11.2017 a ukončit je nejdéle ke dni 15.12.2017.“ nahrazuje větou „Zhotovitel se zavazuje zahájit práce nejdříve dne  1.1.2018 a ukončit je nejdéle ke dni 31.12.2018.“ Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

V Brandýse nad Orlicí dne 30.11.2017

prim. MUDr. Michaela Tomanová, MBA, Ph.D.                              Jindřich Kraffer

ředitelka Rehabilitačního ústavu                                                        jednatel

Brandýs nad Orlicí							 KBT Elektronik s.r.o.